|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование филиала | Вид мероприятия | № и дата контракта | Место выполнения работ по контракту | | | | Место расположения | | Поступление жалоб | Календарный план выполнения работ | | |
| Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Объемы выполнения работ, га | Муниципальный район | Ближайший населенный пункт (садовое товарищество) | апрель | май | сентябрь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Пласкинское | 9 | 23 | 2,7 | Раменский | д..Пласкинино | нет |  | 300 |  |
| 2 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Пласкинское | 9 | 24 | 3,5 | Раменский | д.Пласкинино | нет |
| 3 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Пласкинское | 17 | 1 | 3,6 | Раменский | д.Литвиново | да |
| 4 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Пласкинское | 17 | 4,12 | 6,6 | Раменский | д.Литвиново | да |
| 5 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Пласкинское | 18 | 11 | 2 | Раменский | д.Пласкинино | нет |
| 6 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Пласкинское | 18 | 9 | 6 | Раменский | д.Пласкинино | нет |
| 7 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Пласкинское | 18 | 16 | 5,7 | Раменский | д.Пласкинино | нет |
| 9 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Загородное | 65 | 27-29,31-33,38 | 4,5 | Раменский | д.Хрипань | нет |
| 10 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Загородное | 64 | 20,28,29,38,39 | 12 | Раменский | д.Шмеленки | нет |
| 11 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Малаховское | 1 | 15,17,28,30 | 9,9 | Раменский | д.Копнино | да |
| 12 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Малаховское | 4 | 8-10,17-20,23,24 | 8,7 | Раменский | д.Копнино | да |
| 18 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Малаховское | 5 | 1-5,9,10,12,21 | 15 | Раменский | д.Зюзино | нет |
| 19 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Малаховское | 5 | 8,9,21,22 | 7,3 | Раменский | д.Зюзино | нет |
| 20 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Малаховское | 53 | 2,3 | 5,1 | Раменский | д.Полушкино | нет |
| 22 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Малаховское | 2 | 11,21-26 | 18,7 | Раменский | д.Копнино | да |
| 23 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Малаховское | 1 | 12,16,17,19,20,29 | 25 | Раменский | д.Копнино | да |
| 24 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Малаховское | 4 | 3 | 2,2 | Раменский | д.Копнино | да |
| 29 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Раменское | 58 | 3-5,7-9,13 | 5,2 | Раменский | д.Фенино | нет |
| 30 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Раменское | 37 | 19,20,24,25,29,30 | 11,3 | Раменский | д.Дементьево | да |
| 31 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Раменское | 34 | 28,40,41,42,46 | 6,1 | Раменский | д.Дементьево | да |
| 32 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Раменское | 38 | 21,22 | 2,6 | Раменский | д.Дементьево | да |
| 33 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Раменское | 43 | 23-27,37,38,39 | 7,7 | Раменский | д.Дементьево | да |
| 34 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Раменское | 45 | 23,25-32 | 19,3 | Раменский | д.Поповка | нет |
| 35 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Раменское | 37 | 2,3 | 6,4 | Раменский | д.Дементьево | да |
| 36 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Ульянинское | 40 | 8,14 | 4,4 | Раменский | д.Натальино | нет |
| 37 | Виноградовский | Посадка л/к | № 16/14Л от 12.02.2014 | Ульянинское | 57 | 10 | 2,3 | Раменский | д.Натальино | нет |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **203,8** |  |  |  |  |  |  |