Приложение

к постановлению администрации

Раменского муниципального района

от \_\_\_14.11.2018\_\_ № \_\_\_8632\_\_\_

«Приложение

к постановлению администрации

Раменского муниципального района

от \_\_07.11.2016 \_ № \_\_\_6427 \_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы»

г. Раменское – 2018

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского муниципального района Московской области  Скибо А.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | - реализация полномочий Администрации Раменского муниципального района Московской области по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения Раменского муниципального района,  - обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,  - развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, их обустройство, организация дорожного движения, своевременный ремонт и обслуживание | | | | | |
| Перечень подпрограмм | «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы;  «Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы;  «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г | 2021г. |
| Всего, в том числе по годам: | 2124988,16 | 663045,8 | 638335,23 | 274407,48 | 274533,6 | 274666,05 |
| Средства бюджета Московской области | 137436 | 52406 | 85030 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 1469477,16 | 317517,8 | 328352,23 | 274407,48 | 274533,6 | 274666,05 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 425675 | 200722 | 224953 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика проблем и необходимость их решения

программно-целевым методом

* 1. Характеристика проблем в сфере транспортного обслуживания населения

Транспортная стратегия Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О транспортной стратегии Российской Федерации», ставит задачу, что транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, должен обеспечивать базовые условия жизнедеятельности общества, являться важным инструментом достижения социальных и экономических целей. Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Существующее состояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияние на развитие социальной сферы Раменского муниципального района. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта.

Маршрутная сеть целиком охватывает территорию Раменского муниципального района и развивается с учетом удобства и пожеланий населения.

В реестре маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района зарегистрировано 33 пригородных маршрутов, из них 16 маршрутов с регулируемыми тарифами (с предоставлением мер социальной поддержки).

Протяженность пригородной муниципальной маршрутной сети - 515 км.

Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годах. Реализация подпрограммы предусматривает ее выполнение по годам с отчетом за каждый год, и в целом за весь планируемый период, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий.

1.2. Характеристика проблем в сфере безопасности дорожного движения

Высокие темпы прироста транспортного парка Московской области создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк Московской области увеличивается на 3-4 процента. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Каждое двенадцатое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей до 16 лет. Ежегодно на дорогах в Московской области погибают до 40 и получают ранения около 800 детей.

Раменский район является одним из крупнейших в Подмосковье, численность населения составляет 286 тыс. 836 человек. Количество населения, постоянно проживающего в Раменском районе ежегодно увеличивается, что, конечно же приводит к увеличению количества автотранспорта на дорогах района. В 2015 году автомобильный парк района увеличился по сравнению с 2014 годом более чем на 1000 единиц и насчитывает 112 тыс. 700.

Протяженность дорожной сети составляет 2195 км, из них:

Федеральные автодороги, протяженностью – 128 км

по Раменскому району проходят 3 автодороги федерального значения, обеспечивающие движение большого количества транзитного потока автомобилей, это:

- М-5 «Урал» являющаяся скоростной магистральной автодорогой и проходит через 10 населенных пунктов;

- М-5 «Урал» (старое направление), проходящая через 6 населенных пунктов;

- А-107 «Московское Малое Кольцо» ММК, проходит через 5 населенных пунктов.

Региональные автодороги, протяженностью – 459 км

- самой крупной является Моска-Егорьевск-Тума-Касимов, протяженностью 34,8 км и проходящая через 29 населенных пунктов.

Муниципальные автодороги составляют – 1608 км

Как известно, приоритетами в области обеспечения безопасного обеспечения безопасности дорожного движения являются: участник дорожного движения, транспортное средство и дорожная инфраструктура – три составляющие, которые должны существовать в гармонии друг с другом. Надо понимать, что в центре стоит человек – его жизнь и здоровье. Поэтому все мы в равной степени несем ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения.

 1.3 Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства

На территории Раменского муниципального района находятся 227 сельских населенных пункта, где проживает более 110,5 тысяч человек.

Протяженность автомобильных дорог сельских и городских поселений составляет 1344,6 км из них с твердым типом покрытия – 780 км, с усовершенствованным типом – 653 км., с грунтовым покрытием – 513 км. Несоответствующих нормативным требованиям дорог – 151,8 км.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети городских и сельских поселений, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно);

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- недостаточная освещенность автомобильных дорог.

Все это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание – являются важнейшими задачами в обеспечении жизнедеятельности городских и сельских поселений Раменского муниципального района.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы.

2.1. Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы направлена на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения Раменского муниципального района.

Комплексный подход к решению вопросов транспортного обслуживания населения путем реализации мероприятий подпрограммы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом; усилению работы с организациями, осуществляющими перевозку пассажиров на автобусах; применению инновационных методов контроля за выполнением транспортной работы позволит создать указанные условия, скорректировать маршрутную сеть и финансовые затраты в связи с изменениями пассажиропотоков, даст толчок дальнейшему развитию автотранспортной сети и инфраструктуры, повысит регулярность движения пассажирского транспорта, увеличит количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.

2.2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

В целях снижения смертности от ДТП подпрограммой предусмотрены мероприятия по совершенствованию системы маршрутного ориентирования водителей, повышению уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, формированию системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.

2.3. Подпрограмма «Обеспечение содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы направлена на развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, их обустройство, организацию дорожного движения, выполнение своевременного ремонта и обслуживания автомобильных дорог.

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы в течение 2017-2021 гг путем реализации мероприятий по обеспечению содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района позволит увеличить:

- протяженность и площадь поверхности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями,

- протяженность отремонтированных, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения,

- количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области,

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- долю бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность

- экономию бюджетных средств не менее 15% ежегодно.

3. Цели программы Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

- реализация полномочий Администрации Раменского муниципального района Московской области по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения Раменского муниципального района,

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,

- развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, их обустройство, организация дорожного движения, своевременный ремонт и обслуживание.

4. Задачи программы Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

- организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- развитие маршрутной сети Раменского муниципального района на основании изучения изменений пассажиропотоков и развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение контроля за выполнением транспортной работы на маршрутах и качеством предоставляемых транспортных услуг;

- повышение качества, доступности и безопасности транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Раменского муниципального района;

- повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса;

- содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселений Раменского муниципального района;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства Раменского муниципального района».

5. Планируемые результаты реализации программы Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложениях № 2 к подпрограммам, входящим в Программу.

Методики расчета значений планируемых результатов реализации Программы приведены в Приложениях № 4 к подпрограммам, входящим в Программу.

6. Финансирование программы Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Финансирование реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района, средств бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников. Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложениях № 3 к подпрограммам, входящим в Программу.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Всего,  в том числе: | 141563,5 | 25791,5 | 32074,4 | 27899,2 | 27899,2 | 27899,2 |
|  | Администрация Раменского муниципального района | Средства бюджета Раменского муниципального района | 137658,5 | 24201,5 | 29759,4 | 27899,2 | 27899,2 | 27899,2 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 3905,0 | 1590,0 | 2315,0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика проблем и необходимость их решения

программно-целевым методом.

Транспортная стратегия Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О транспортной стратегии Российской Федерации», ставит задачу, что транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, должен обеспечивать базовые условия жизнедеятельности общества, являться важным инструментом достижения социальных и экономических целей. Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Существующее состояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияние на развитие социальной сферы Раменского муниципального района. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта.

Маршрутная сеть целиком охватывает территорию Раменского муниципального района и развивается с учетом удобства и пожеланий населения.

В реестре маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района зарегистрировано 57 маршрутов, из них 26 маршрутов по регулируемым тарифам (с предоставлением мер социальной поддержки).

Протяженность пригородной муниципальной маршрутной сети - 515 км.

Основной целью разработки подпрограммы является реализация полномочий Администрации Раменского муниципального района Московской области по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения Раменского муниципального района.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих основных задач подпрограммы:

- организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- развитие маршрутной сети Раменского муниципального района на основании изучения изменений пассажиропотоков и развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение контроля за выполнением транспортной работы на маршрутах и качеством предоставляемых транспортных услуг;

- повышение качества, доступности и безопасности транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Раменского муниципального района.

Комплексный подход к решению данных вопросов путем реализации мероприятий подпрограммы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом; усилению работы с организациями, осуществляющими перевозку пассажиров на автобусах; применению инновационных методов контроля за выполнением транспортной работы позволит создать указанные условия, скорректировать маршрутную сеть и финансовые затраты в связи с изменениями пассажиропотоков, даст толчок дальнейшему развитию автотранспортной сети и инфраструктуры, повысит регулярность движения пассажирского транспорта, увеличит количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.

Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годах. Мероприятия подпрограммы будут выполняться в соответствии с установленными сроками (полный перечень мероприятий в соответствии с приложением №1 к Подпрограмме). Реализация подпрограммы предусматривает ее выполнение по годам с отчетом за каждый год, и в целом за весь планируемый период, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

3. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района. Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении №3 к подпрограмме.

4. Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом

на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия муниципальной программы/ подпрограммы | Сроки  исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприя  тия в году,  предшествующему  году начала  реализации муниципа  льной  программы/  подпрограммы  (тыс. руб.) | Всего  (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответствен  ный за выполнение мероприятий муниципаль  ной  программы/ подпрограм  мы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной  программы/ подпрограммы |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах | 2017-2021 г.г. | Итого: | 581170 | 141563,5 | 25791,5 | 32074,4 | 27899,2 | 27899,2 | 27899,2 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципально  го района, в общей численности населения муниципально  го образования,  0 % |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 27555 | 137658,5 | 24201,5 | 29759,4 | 27899,2 | 27899,2 | 27899,2 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 55 | 3905,0 | 1590,0 | 2315,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Подготовка технического задания для проведения аукциона в электронной форме по определению Исполнителя на оказание услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Заключение муниципальных контрактов и договоров с Исполнителями услуг в соответствии с законодательст  вом | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3.  Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 141563,5 | 25791,5 | 32074,4 | 27899,2 | 27899,2 | 27899,2 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 137658,5 | 24201,5 | 29759,4 | 27899,2 | 27899,2 | 27899,2 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района, в том числе: | 0 | 3905,0 | 1590,0 | 2315 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.п. Быково Раменского муниципального района | 0 | 656,1 | 631,5 | 24,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 0 | 52,1 | 25,0 | 27,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.п. Кратово Раменского муниципального района | 0 | 3196,8 | 933,5 | 2263,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Развитие маршрутной сети Раменского муниципального района на основании изучения изменений пассажиропотоков и развития транспортной инфраструктуры | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 1.  Подготовка и проведение Конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей автобусов малой вместимости Раменского муниципального района | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.  Рассмотрение предложений глав городских и сельских поселений, а также жителей Раменского муниципального района по открытию новых и изменению существующих маршрутов | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Повышение качества, доступности и безопасности  транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Раменского муниципального района | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспорт  ных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (%).  Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств  регионального  и муниципально  го бю средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%.джетов, со Комфортный автобус.  Доля транспортных средств, соответствующих стандарту(МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. маршрутах  Внедрение ГЛОНАСС.  Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использова  нием РНИС |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 1.  Муниципальный контроль работы автотранспортных предприятий, с которыми заключены муниципальные контракты и договоры на выполнение регулярных перевозок пассажиров по регулярным муниципальным маршрутам | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 2.  Продвижение системы безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте в Раменском муниципальном районе | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мероприятие 3.  Работа с коммерческими перевозчиками, осуществляющими перевозки на муниципальных маршрутах по наличию и функционированию терминалов оплаты проезда в каждом транспортном средстве перевозчиков | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Мероприятие 4.  Работа с коммерческими перевозчиками, осуществляющими перевозки на муниципальных маршрутах по размещению информационных материалов о ЕТК «Стрелка» в салонах транспортных средств перевозчиков | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной  подпрограмме |  | Итого: | 0 | 141563,5 | 25791,5 | 32074,4 | 27899,2 | 27899,2 | 27899,2 |  |  |
| Средства бюджета Раменского муниципально  го района | 0 | 137658,5 | 24201,5 | 29759,4 | 27899,2 | 27899,2 | 27899,2 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципально  го района | 0 | 3905,0 | 1590,0 | 2315,0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме I

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом

на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Ед.  изм. | Базовое значение  на начало реализации муниципальной подпрограммы | Планируемое значение по  годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной подпрограммы |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального образования, 0 % | Муниципаль  ный показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района | Муниципаль  ный показатель | % | 43,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 2 |
| 3. | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (%) | Приоритетный показатель | % | 60 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3 |
| 4. | Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | Муниципаль  ный показатель | % | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 |
| 5. | Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. маршрутах | Приоритетный показатель | % | 90 | 0 | 95 | 96 | 97 | 98 | 3 |
| 6. | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС | Приоритетный показатель | % | 78 | 0 | 80 | 82 | 86 | 95 | 3 |

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме I

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом

на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов  на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района | Бюджет Раменского муниципального района  Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района | Постановление Правительства Московской области от 21.10.2011 № 1239/43 «Об утверждении Методики расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (с изменениями внесенными постановлением Правительства Московской области от 11.09.2014 № 733/39) | Всего 137658,5 тыс. руб., в том числе по годам:  - 2017 г. – 24201,5 тыс. руб.;  - 2018 г. – 29759,4 тыс. руб.;  - 2019 г. – 27899,2 тыс. руб.;  - 2020 г. – 27899,2 тыс. руб.;  - 2021 г. – 27899,2 тыс. руб.  Всего 3905,0 тыс. руб., в том числе по годам:  - 2017 г. – 1590,0 тыс. руб.;  - 2018 г. – 2315,0 тыс. руб.;  - 2019 г. – 0 тыс. руб.  - 2020 г. – 0 тыс. руб.;  - 2021 г. – 0 тыс. руб. |

Приложение №4 к муниципальной подпрограмме I

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района»

на 2017-2021 годы

1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального образования.

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Рассчитывается как отношение численности населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром района к общей численности населения района, выраженное в процентах. Базовое значение показателя в 2016 году – 0%.

2. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района.

Рассчитывается как отношение количества муниципальных маршрутов с регулируемыми тарифами к общему количеству муниципальных маршрутов в районе, выраженное в процентах.

3. Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (измеряется в процентах).

Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд ЕТК, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов.

4. Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%.

Определяется процентным отношением количества перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов, у которых соотношение количества транзакций на терминал составляет более 50 транзакций, к общему количеству перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов.

5. Значение показателя «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК – 5 лет, СК, БК – 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах» рассчитывается путем определения доли транспортных средств (в процентах) по формуле:

где

Дс – доля транспортных средств, соответствующих стандарту, в процентах.

Кмк – количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании.

Кмк5 – количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 5 лет включительно.

Ксбк – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании.

Ксбк7 – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 7 лет включительно.

6. Значение показателя «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС» рассчитывается путем определения доли транспортных средств, подключенных к РНИС от общего числа транспортных средств (в процентах) по формуле:

где:

Рг – показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС, выраженный в %;

ТСкпп – количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСкдт – количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСкша – количество школьных автобусов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСккт – количество коммунальной уборочной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСкм – количество мусоровозов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСпп – общее количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок;

ТСдт – общее количество транспортных средств организаций дорожного хозяйства Раменского муниципального района (дорожной техники);

ТСша – общее количество транспортных средств школьных автобусов.

ТСкт – общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники;

ТСм – общее количество транспортных средств мусоровозов.

Источник информации:

Данные органов местного самоуправления Московской области, данные

ТСкпп, ТСпп – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

ТСкдт, ТСдт – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

ТСкша, ТСша – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство образования Московской области;

ТСккт, ТСкт – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

ТСкм, ТСм – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство экологии и природопользования Московской области.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II

«Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | МБУ «Раменские автомобильные дороги» | | | | | | | |
| Источники финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| Всего,  в том числе: | 21314,26 | 3234,3 | 4737,43 | 4319,28 | 4445,4 | 4577,85 |
| МБУ «Раменские автомобильные дороги» | Средства бюджета Раменского муниципального района | 21314,26 | 3234,3 | 4737,43 | 4319,28 | 4445,4 | 4577,85 |

1. Характеристика проблем подпрограммы

Высокие темпы прироста транспортного парка Московской области создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк Московской области увеличивается на 3-4 процента. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Каждое двенадцатое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей до 16 лет. Ежегодно на дорогах в Московской области погибают до 40 и получают ранения около 800 детей.

Раменский район является одним из крупнейших в Подмосковье, численность населения составляет 286 тыс. 836 человек. Количество населения, постоянно проживающего в Раменском районе ежегодно увеличивается, что, конечно же приводит к увеличению количества автотранспорта на дорогах района. В 2015 году автомобильный парк района увеличился по сравнению с 2014 годом более чем на 1000 единиц и насчитывает 112 тыс. 700.

Протяженность дорожной сети составляет 2195 км, из них:

Федеральные автодороги, протяженностью – 128 км

по Раменскому району проходят 3 автодороги федерального значения, обеспечивающие движение большого количества транзитного потока автомобилей, это:

- М-5 «Урал» являющаяся скоростной магистральной автодорогой и проходит через 10 населенных пунктов;

- М-5 «Урал» (старое направление), проходящая через 6 населенных пунктов;

- А-107 «Московское Малое Кольцо» ММК, проходит через 5 населенных пунктов.

Региональные автодороги, протяженностью – 459 км

- самой крупной является Моска-Егорьевск-Тума-Касимов, протяженностью 34,8 км и проходящая через 29 населенных пунктов.

Муниципальные автодороги составляют – 1608 км

Как известно, приоритетами в области обеспечения безопасного обеспечения безопасности дорожного движения являются: участник дорожного движения, транспортное средство и дорожная инфраструктура – три составляющие, которые должны существовать в гармонии друг с другом. Надо понимать, что в центре стоит человек – его жизнь и здоровье. Поэтому все мы в равной степени несем ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения.

2.Цели и задачи Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу – повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Решение указанной задачи осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы (согласно приложению № 1 к Подпрограмме).

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.

Основные планируемые результаты реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4 к Подпрограмме.

4. Финансирование Подпрограммы.

Финансирование реализации Программы осуществляется за счет бюджета Раменского муниципального района.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию Подпрограмм по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к Подпрограмме.

5. Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

«Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия муниципальной  подпрограммы | Сроки  испол  нения мероприятия | Источники финансирова  ния | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной  Подпрограммы (тыс.руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен  ный за выполнение мероприятий  муниципаль  ной  подпрограм  мы | Результаты выполнения мероприя  тий муниципальной  подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1  Повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса | 2017 -2021 г.г. | Итого: | 2435,2 | 21314,26 | 3234,3 | 4737,43 | 4319,28 | 4445,4 | 4577,85 |  | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий  на дорогах федерально  го значения,  на дорогах регионального значения,  на дорогах муниципального значения,  на частных дорогах |
| Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 2435,2 | 21314,26 | 3234,3 | 4737,43 | 4319,28 | 4445,4 | 4577,85 |
| 1.1. | Мероприятие 1  Проведение:  Акции «Молодой водитель», Акции «Ремень безопасности» | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администра  ции Раменского муниципаль  ного района |
| 1.2. | Мероприятие 2  Конкурс на лучшего молодого водителя | 2017 – 2021 г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администра  ции Раменского муниципаль  ного района |
| 1.3. | Мероприятие 3  Проведение конкурса баннеров | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администра  ции Раменского муниципального района |
| 1.4. | Мероприятие 4  Проведение конкурса «АвтоЛеди» | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 71,4 | 357 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского муниципаль  ного района |
| 1.5. | Мероприятие 5  Мероприятие  Информационно-пропагандистская кампания по безопасности дорожного движения на транспорте общего пользования и мониторинг общественного мнения на территории Раменского муниципального района | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, Комитет по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, руководители автотранспортных предприятий, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.6. | Мероприятие 6  Проведение широкомасштабных акций («Внимание-Дети!», Внимание-пешеход!», «Опасные грузы», «Внимание переезд», «Вежливый водитель!», «Зебра», «Автобус», «Частник», «Трактор», «Снегоход» и др.). Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ МВД России «Раменское»,  14 батальон 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО, 6 батальон 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО, Раменский межрайонный отдел УГАДН по МО, Гостехнадзор по Раменскому муниципаль  ному району, Комитет по организационной работе и взаимодейст  вию со средствами массовой информации Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района |
| 1.7. | Мероприятие 7  Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий и показ их на телеканале Раменского ТВ | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 638,8 | 3880,64 | 702,3 | 737,41 | 774,28 | 813 | 853,65 | Комитет по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МБУ «Раменские автомобиль  ные дороги», МУ МВД России «Раменское» |
| 1.8. | Мероприятие 8  Участие в специализированных семинарах и целевых конференциях по вопросам безопасности дорожного движения | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Раменские автомобильные дороги», МУ МВД России «Раменское», Управление инвестиций, транспорта и связи Администра  ции Раменского муниципаль  ного района |
| 1.9. | Мероприятие 9  Проведение конкурсов профессионального мастерства работников автотранспорта: для водителей автобусов, микроавтобусов, такси | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, автоперевозчики |
| 1.10. | Мероприятие 10  Внедрение в автотранспортных организациях системы квалифицированной оценки профессионального уровня водителей | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, автоперевозчи-ки, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.11. | Мероприятие 11  Привлечение граждан к работе по укреплению безопасности дорожного движения, созданию общественных инспекторов ГИБДД, оказывающих помощь в профилактике нарушения ПДД пешеходами, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ МВД России «Раменское», 14 батальон 2 полка ДПС  (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО, 6 батальон 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО, главы городских и сельских поселений Раменского муниципаль  ного района, ГУП МО «Мострансав  то» - Раменское ПАТП |
| 1.12. | Мероприятие 12  Организация и проведение семинаров-совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, преподавателями, ответственными за профилактику БДД | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.13. | Мероприятие 13  Направление преподавателей- организаторов на курсы подготовки и повышения квалификации по профилактической направленности БДД | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района |
| 1.14. | Мероприятие 14  Профилактическая работа с учащимися образовательных учреждений, воспитанниками детских образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и профессиональных училищ | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию, МУ МВД России «Раменское», Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администра  ции Раменского муниципаль  ного района |
| 1.15. | Мероприятие 15  Проведение в детских образовательных учреждениях семинаров и лекций для школьников и педагогов на темы: «Оказание первой помощи в случаях дорожно-транспортного травматизма», «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУЗ «Раменская ЦРБ» |
| 1.16. | Мероприятие 16  Приобретение материалов для оформления уголков наглядной агитации по профилактике ДДТТ во всех образовательных учреждениях | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.17. | Мероприятие 17  Приобретение видеоматериалов по профилактике БДД для школ и ДОУ | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района |
| 1.18. | Мероприятие 18  Оборудование и обустройство площадок по БДД в школьных и дошкольных образовательных учреждениях (приобретение дорожных знаков, светофоров и т.п.) | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 985 | 4925 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.19. | Мероприятие 19  Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений для учащихся начальной школы | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района |
| 1.20. | Мероприятие 20  Проведение целевых профилактических мероприятий «Внимание-дети!» (профилактическая работа, изготовление и распространение листовок в образовательных учреждениях Раменского муниципального района) | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.21. | Мероприятие 21  Проведение районного конкурса ЮИД 1 раз в год (Приобретение расходных материалов и призов победителям)  Марафон творческих программ по БДД 1 раз в год.  (Приобретение расходных материалов и призов победителям) | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.22. | Мероприятие 22  Участие в областном слете отрядов ЮИД по БДД (транспортные расходы, приобретение расходных материалов на подготовку команды) | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.23. | Мероприятие 23  Профилактическая работа с детьми в летних оздоровительных лагерях | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.24. | Мероприятие 24  Проведение Единых дней безопасности дорожного движения «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» 2 раза в год | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.25. | Мероприятие 25  Приобретение велосипедов и защитной амуниции для площадок по изучению БДД в муниципальных учреждениях образования | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.26. | Мероприятие 26  Приобретение формы ЮИД для отрядов общеобразовательных учреждений | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 245 | 1225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | Комитет по образованию Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.27. | Мероприятие 27  Мастер-класс по безопасности дорожного движения для школьников и студентов совместно с ГИБДД | 2017 – 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципаль  ного района, Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администра  ции Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.28. | Мероприятие 28  Проведение районного конкурса для детей дошкольного возраста «Светофор собирает друзей» 1 раз в год. (Приобретение расходных материалов и призов победителям) | 2017 – 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципаль  ного района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.29. | Мероприятие 29  Анализ очагов аварийности (со смертельным исходом) на улично-дорожной сети Раменского муниципального района | 2017 - 2021  г.г. | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Раменские автомобиль  ные дороги» |
| 1.30. | Мероприятие 30  Изготовление и установка информационных щитов | 2017 - 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Раменские автомобиль  ные дороги» |
| 1.31. | Мероприятие 31  Изготовление баннеров с социальной рекламой по БДД 3\*6 | 2017 - 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Раменские автомобиль  ные дороги» |
| 1.32. | Мероприятие 32  Монтаж, демонтаж баннера с социальной рекламой по БДД | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Раменские автомобиль  ные дороги» |
| 1.33. | Мероприятие 33  Приобретение и распространение среди населения светоотражающих элементов | 2017 - 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 183,4 | 183,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Раменские автомобиль  ные дороги», ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» |
| 1.34. | Мероприятие 34  Проведение профилактических мероприятий (конкурсы, викторины и др.), направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах | 2017 - 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 7200,5 | 22,8 | 1665,3 | 1748,6 | 1836 | 1927,8 | МБУ «Раменские автомобиль  ные дороги», ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» |
| 1.35. | Мероприятие 35  Изготовление полиграфической продукции профилактической направленности по БДД | 2017 - 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 137,4 | 137,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Раменские автомобиль  ные дороги», ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» |
| 1.36. | Мероприятие 36  Разработка Проектов организации дорожного движения | 2018 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 538,32 | 0 | 538,32 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Раменские автомобиль  ные дороги» |
|  | Всего по муниципальной  подпрограмме | 2017 - 2021  г.г. | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 2435,2 | 21314,26 | 3234,3 | 4737,43 | 4319,28 | 4445,4 | 4577,85 |  |

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме II

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II

«Безопасность дорожного движения в Раменском муниципальном районе» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Ед.  изм. | Базовое значение  на начало  реализации  муниципальной  подпрограммы | Планируемое значение по  годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в  перечне  мероприятий  муниципальной подпрограммы |
| 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Целевой показатель 1  Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий  на дорогах федерального значения,  на дорогах регионального значения,  на дорогах муниципального значения,  на частных дорогах | К Указу Президента РФ от 07.05.2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | случаев на 100 тыс. человек | 24,9 | 17,49 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 1 |

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме II

Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов  на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проведение:  Акции «Молодой водитель» Акции «Ремень безопасности» | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Объем расходов на проведение ежегодных молодёжных мероприятий определен по формуле:  Р = У х С, где Р - объем расходов;  У – количество участников: не менее 100 ежегодно;  С - стоимость участия одного человека 0,2 тыс. руб. согласно аналогичным расходам 2015 года.  2017 - 2021 годы: 100 чел х 0,2 тыс. руб. = 20 тыс. руб. ежегодно | 100 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 20 тыс. руб.;  2018 г. – 20 тыс. руб.;  2019 г. – 20 тыс. руб.;  2020 г. – 20 тыс. руб.;  2021 г. – 20 тыс. руб. |
| Конкурс на лучшего молодого водителя | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Объем расходов на проведение ежегодных молодёжных мероприятий определен по формуле:  Р = У х С, где Р - объем расходов;  У – количество участников: не менее 35 чел ежегодно;  С - стоимость участия одного человека 2 тыс. руб. согласно аналогичным расходам 2015 года.  2017 - 2021 годы: 35 чел х 2 тыс. руб. = 70 тыс. руб. ежегодно | 350 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 70 тыс. руб.;  2018 г. – 70 тыс. руб.;  2019 г. – 70 тыс. руб.;  2020 г. – 70 тыс. руб.;  2021 г. – 70 тыс. руб. |
| Проведения конкурса баннеров | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Объем расходов на проведение ежегодных молодёжных мероприятий определен по формуле:  Р = У х С, где Р - объем расходов;  У – количество участников: не менее 20 чел ежегодно;  С - стоимость участия одного человека 3,5 тыс. руб. согласно аналогичным расходам 2015 года.  2017 - 2021 годы: 20 чел х 3,5 тыс. руб. = 70 тыс. руб. ежегодно | 350 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 70 тыс. руб.;  2018 г. – 70 тыс. руб.;  2019 г. – 70 тыс. руб.;  2020 г. – 70 тыс. руб.;  2021 г. – 70 тыс. руб. |
| Проведение конкурса «Автоледи» | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Объем расходов на проведение ежегодных молодёжных мероприятий определен по формуле:  Р = У х С, где Р - объем расходов;  У – количество участников: не менее 20 чел ежегодно;  С - стоимость участия одного человека 3,57 тыс. руб. согласно аналогичным расходам 2015 года.  2017 - 2021 годы: 20 чел х 3,57 тыс. руб. = 71,4 тыс. руб. ежегодно | 357 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 71,4 тыс. руб.;  2018г. – 71,4 тыс. руб.;  2019 г. – 71,4 тыс. руб.;  2020 г. – 71,4 тыс. руб.;  2020 г. – 71,4 тыс. руб. |
| Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий и показ их на телеканале Раменского ТВ | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Согласно смете МУП Раменское телевидение на 2017 год  С учетом инфляции 5%. | 3880,64 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 702,3 тыс. руб.;  2018 г. – 737,41 тыс. руб.;  2019 г. – 774,28тыс. руб.;  2020 г. – 813 тыс. руб.;  2021 г. – 853,65 тыс. руб. |
| Приобретение материалов для оформления уголков наглядной агитации по профилактике ДДТТ во всех образовательных учреждениях | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 300 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 60 тыс. руб.;  2018 г. – 60 тыс. руб.;  2019 г. – 60 тыс. руб.;  2020 г. – 60 тыс. руб.;  2021 г. – 60 тыс. руб. |
| Приобретение видеоматериалов по профилактике БДД для школ и ДОУ | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 25 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 5 тыс. руб.;  2018 г. – 5 тыс. руб.;  2019 г. – 5 тыс. руб.;  2020 г. – 5 тыс. руб.;  2021 г. – 5 тыс. руб. |
| Оборудование и обустройство площадок по БДД в школьных и дошкольных образовательных учреждениях (приобретение дорожных знаков, светофоров и т.п.) | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 4925 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 985 тыс. руб.;  2018 г. – 985 тыс. руб.;  2019 г. – 985 тыс. руб.;  2020 г. – 985 тыс. руб.;  2021 г. – 985 тыс. руб. |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений для учащихся начальной школы | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 250 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 50 тыс. руб.;  2018 г. – 50 тыс. руб.;  2019 г. – 50 тыс. руб.;  2020 г. – 50 тыс. руб.;  2021 г. – 50 тыс. руб. |
| Проведение районного конкурса ЮИД 1 раз в год (Приобретение расходных материалов и призов победителям)  Марафон творческих программ по БДД 1 раз в год.  (Приобретение расходных материалов и призов победителям) | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 300 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 60 тыс. руб.;  2018 г. – 60 тыс. руб.;  2019 г. – 60 тыс. руб.;  2020 г. – 60 тыс. руб.;  2021 г. – 60 тыс. руб. |
| Участие в областном слете отрядов ЮИД по БДД (транспортные расходы, приобретение расходных материалов на подготовку команды) | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 300 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 60 тыс. руб.;  2018 г. – 60 тыс. руб.;  2019 г. – 60 тыс. руб.;  2020 г. – 60 тыс. руб.;  2021 г. – 60 тыс. руб. |
| Приобретение велосипедов и защитной амуниции для площадок по изучению БДД в муниципальных учреждениях образования | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 250 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 50 тыс. руб.;  2018 г. – 50 тыс. руб.;  2019 г. – 50 тыс. руб.;  2020 г. – 50 тыс. руб.;  2021 г. – 50 тыс. руб. |
| Приобретение формы ЮИД для отрядов общеобразовательных учреждений | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 1225 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 245 тыс. руб.;  2018 г. – 245 тыс. руб.;  2019 г. - 245 тыс. руб.;  2020 г. - 245 тыс. руб.;  2021 г. - 245 тыс. руб. |
| Проведение районного конкурса для детей дошкольного возраста «Светофор собирает друзей» 1 раз в год. (Приобретение расходных материалов и призов победителям) | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 250 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 50 тыс. руб.;  2018 г. – 50 тыс. руб.;  2019 г. – 50 тыс. руб.;  2020 г. – 50 тыс. руб.;  2021 г. – 50 тыс. руб. |
| Изготовление и установка информационных щитов | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен  согласно прайс-листу рекламно-производственной компании Светогор (svetogor.com)  Изготовление информационного щита 1000 х 3000 х 100 мм (включая закладные 1000 мм) 1 ед.-23500 руб.  Доставка, сборка 1 ед.-6500 руб.  Установка 1 ед.-5000руб.  23500\*6=141000 рублей  6500\*6=39000 рублей  5000\*6=30000 рублей | 210 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 210 тыс. руб.;  2018 г. – 0 руб.;  2019 г. – 0 руб.;  2020 г. – 0 руб.;  2021 г. – 0 руб. |
| Изготовление баннеров с социальной рекламой по БДД 3\*6 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен по смете на выполнение работ по изготовлению печатной продукции на 2017 год:  Дизайн, верстка, печать баннера 3\*6 – 7166  7166\*12=85992 рублей | 86 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 86 тыс. руб.;  2018 г. – 0 руб.;  2019 г. – 0 руб.;  2020 г. – 0 руб.;  2021 г. – 0 руб. |
| Монтаж, демонтаж баннера с социальной рекламой по БДД | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен согласно коммерческого предложения ООО «АСК Архидея» на выполнение работ по монтажу-демонтажу баннера (3\*6)  1 шт. – 8000 рублей  2017 год: 12\*8000=96000 рублей | 96 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 96 тыс. руб.;  2018 г. – 0 руб.;  2019 г. – 0 руб.;  2015 г. – 0 руб.;  2016 г. – 0 руб.; |
| Приобретение и распространение среди населения светоотражающих элементов | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно прайс-листу производственного объединения "Зарница" (www.zarnitza.ru)  Комплект световозвращающих наклеек «Смайлики» 1ед. – 78 руб.  Световозвращающая кепка для пешеходов 1 ед. – 230 руб.  Световозвращающийсамофиксирующийся браслет 1 ед. – 47 руб.  Световозвращающая подвеска «Пешеходный переход» 1 ед. – 28 руб.  Световозвращающая подвеска «Дети» 1 ед.-28 руб.  Световозвращающий жилет-накидка для пешеходов 1 ед.-240 руб.  Световозвращающая подвеска «Я за культуру на дороге!» 1ед.-28 руб.  Световозвращающая подвеска «Я соблюдаю ПДД!» 1 ед.-28 руб.  Световозвращающая подвеска «Я перехожу дорогу только по пешеходному переходу» 1 ед.-28 руб.  Световозвращающая подвеска «Дорогу пешеходам!» 1 ед.-28 руб.  78\*500=39000 рублей  230\*100=23000 рублей  47\*1000=47000 рублей  28\*300=8400 рублей  28\*300=8400 рублей  240\*100=24000 рублей  28\*300=8400 рублей  28\*300=8400 рублей  28\*300=8400 рублей  28\*300=8400 рублей | 183,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. – 183,4 тыс. руб.;  2018 г. – 0 руб.;  2019 г. – 0 тыс. руб.;  2020 г. – 0 тыс. руб.;  2021 г. – 0 тыс. руб. |
| Проведение профилактических мероприятий (конкурсы, викторины и др.), направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Приобретение продукции для использования в проведении мероприятий, подарки участникам мероприятий  стоимость рассчитана согласно прайс-листу производственного объединения "Зарница" ([www.zarnitza.ru](http://www.zarnitza.ru))  Обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода» 1 ед. 9300 руб.  Настольная игра «Мы спешим в школу» 1ед. – 500 руб.  Детский набор «Подарок юному пешеходу» 1 ед. 1250 руб.  Настольная игра «Час пик» 1 ед.-230 руб.  1\*9300=9300 рублей  10\*500=5000 рублей  5\*1250=6250 рублей  230\*10=2300 рублей  На 2018 год:  Световозвращающий браслет 1 ед.-52 руб.  2000\*52=104000 рублей  Световозвращающая наклейка 1 ед.-52 руб.  3000\*52=156000 рублей  Световозвращающий брелок 1 ед.-32 руб.  3000\*32=96000 рублей  Световозвращающая лента 1 ед.-1000 руб.  1\*1000=1000 рублей  Световозвращающий рюкзак 1 ед.-120 руб.  200\*120=24000 рублей  Световозвращающий жилет (размер 46-50) 1 ед.-200 руб.  200\*200=40000 рублей  Световозвращающий жилет (размер 40-42) 1 ед.-150 руб.  200\*150=30000 рублей  Листовки 1 ед.-25 руб.  5000\*25=125000 рублей  Плакат тематический 1 ед.-100 руб.  50\*100=5000 рублей  Дорхенгер 1 ед.-36 руб.  300\*36=10800 рублей  Плакат ламинированный 1 ед.-540 руб.  2\*540=1080 рублей  Ролап тематический 1 ед.-10000 руб.  1\*10000=10000 рублей  Ролап тематический 1 ед.-6000 руб.  1\*6000=6000 рублей  Тантамареска 1 ед.-15000 руб.  1\*15000=15000 рублей  Брошюра 1 ед- руб.-47,12 руб.  1000\*47,12=47120 рублей  Изготовление, доставка, установка инфомационной таблички «Пешеход» 1 ед.-11000 руб.  44\*11000=484000 рублей  Изготовление, доставка, установка информационного уличного стенда  1 ед.-25000 руб.  7\*25000=175000 рублей  Дизайн, верстка, печать баннера 3\*6 1ед.-6500 руб.  20\*6500=130000 рублей  Выполнение работ по монтажу-демонтажу баннера (3\*6)  1 ед.-5500 руб.  20\*5500=110000 рублей  Проект апликации профилактического содержания на автомобиль 1 ед.-5000 руб.  2\*5000=10000 рублей  Наклейка апликации профилактического содержания на автомобиль ГАЗель 1 ед.-25000 рублей  2\*25000=50000 рублей  Наклейка апликации профилактического содержания на автомобиль ЛиАЗ 1 ед.-35000 руб.  1\*35000=35000 рублей | 7200,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. –22,8 тыс. руб.;  2018 г. – 1665,3 тыс. руб.;  2019 г. –1748,6 тыс. руб.  2020 г. – 1836 тыс. руб.;  2021 г. – 1927,8 тыс. руб. |
| Изготовление полиграфической продукции профилактической направленности по БДД | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен по смете на выполнение работ по изготовлению печатной продукции на 2016 год:  Тантамареска –размер 1,5х2 1 ед. 12.000 руб.  Изготовление грамот формата Ф4 -100 шт. - 2500 руб.  Листовки формат А5 (4+0) – 18900 руб.  Плакаты А2 1000 шт. – 12.000 руб.  Стенд ролл ап –стоимость конструкции 4500 руб., дизайн и изготовление баннера – 2500 руб. (1 ед. – 7000 руб.)  Макет автомобиля ГИБДД изготовление и установка 1ед. -39000 руб.  Макет инспектора ДПС (2 шт.) 1 ед. – 12.000 руб.  2017 год: 12000+2500+18900+12000+7000+39000+24000=115400 рублей  С учетом инфляции 5%  2018 год: 2625+19845+12600=35070 рублей  2019 год: 2756+20837+13230=36823 рублей  Изготовление баннера 1\*1  1 ед.-600 руб.  Установка баннера 1 ед.-500руб.  2017 год: 600\*20=12000 руб.  500\*20=10000 руб.  С учетом инфляции 5 %  2018 год: 630\*6=3780 рублей  525\*6=3150 рублей  2019 год: 661,5\*6=3969 рублей  551,25\*6=3307,5 рублей  С учетом инфляции 5%. | 137,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г. –137,4 тыс. руб.;  2018 г. – 0 тыс. руб.;  2019 г. – 0 тыс. руб.;  2020 г. – 0 тыс. руб.;  2021 г. – 0 тыс. руб. |
| Разработка Проектов организации дорожного движения | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен согласно коммерческого предложения ООО «Бизон-Строй» на выполнение работ по разработке ПОДД  1 шт. – 31,66 рублей  2018 год: 17\*31,66=538,32 рублей | 538,32 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 г.– 0 тыс. руб.;  2018 г. – 538,32 тыс. руб.;  2019 г. – 0 тыс. руб.;  2020 г. – 0 тыс. руб.;  2021 г. – 0 тыс. руб. |

Приложение №4 к муниципальной подпрограмме II

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы

«Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района»

на 2017-2021 годы

Целевой показатель «Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах» рассчитывается:

(А:Чср.)\*100.000, где:

А - значение показателя отчетного года (количество погибших в ДТП),

Чср. - значение показателя отчетного года (численность населения).

Единица измерения: случаев на 100 тыс. человек

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III

Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта

автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | МБУ «Раменские автомобильные дороги» (далее МБУ «Рамавтодор») | | | | | | | |
| Источники финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год |
| Всего,  в том числе: | 1962110,4 | 634020 | 601523,4 | 242189 | 242189 | 242189 |
|  | МБУ «Рамавтодор» | Средства бюджета Московской области | 137436 | 52406 | 85030 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 1310504,4 | 290082 | 293855,4 | 242189 | 242189 | 242189 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 421770 | 199132 | 222638 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

На территории Раменского муниципального района находятся 227 сельских населенных пункта, где проживает более 110,5 тысяч человек.

Протяженность автомобильных дорог сельских и городских поселений составляет 1344,6 км из них с твердым типом покрытия – 780 км, с усовершенствованным типом – 653 км., с грунтовым покрытием – 513 км. Несоответствующих нормативным требованиям дорог – 151,8 км.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети городских и сельских поселений, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно);

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- недостаточная освещенность автомобильных дорог.

Все это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание – являются важнейшими задачами в обеспечении жизнедеятельности городских и сельских поселений Раменского муниципального района.

Основной целью настоящей подпрограммы является развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, их обустройство, организация дорожного движения, своевременный ремонт и обслуживание.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселений Раменского муниципального района;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района;

- Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Обеспечение деятельности МБУ "Раменские автомобильные дороги".

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы в течение 2017-2021 гг путем реализации мероприятий по обеспечению содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района позволит достичь следующих показателей:

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы в течение 2017-2021 гг путем реализации мероприятий по обеспечению содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района позволит увеличить:

- протяженность и площадь поверхности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями,

- протяженность отремонтированных, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения,

- количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области,

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- долю бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность

- экономию бюджетных средств не менее 15% ежегодно.

1. Планируемые результаты реализации подпрограммы.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении №4.

3. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять с использованием средств Раменского муниципального района.

Объем работ в отношении дорог общего пользования местного значения, включенных в подпрограмму определен МБУ "Раменские автомобильные дороги", отделом дорожного хозяйства и организации дорожного движения Администрации Раменского муниципального района по типовым расценкам по комплексному благоустройству дорог общего пользования местного значения.

Обоснование ресурсного обеспечения реализации мероприятий подпрограммы приведено в Приложении №3 к подпрограмме.

4.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III

Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия муниципальной подпрограммы | Сроки  исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в году,  предшествующему  году начала  реализа  ции муниципальной  подпрограммы (тыс. руб.) | Всего  (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответствен  ный за выполнение мероприятий муниципаль  ной  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципаль  ной  подпрограммы |
| 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 2017-2021 гг | Итого: | 0 | 444170,6 | 119213 | 165078,6 | 53293 | 53293 | 53293 | МБУ «Рамавтодор» | Доля автомобиль  ных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями. |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 309325,5 | 53293 | 96153,5 | 53293 | 53293 | 53293 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 134845,1 | 65920 | 68925,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе замене и установке остановочных павильонов, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселениях Раменского муниципального района | 2017-2021 гг | Итого: | 0 | 1313047,1 | 406770 | 397777,1 | 169500 | 169500 | 169500 | МБУ «Рамавтодор» | Протяжен  ность отремонтированных автомобиль  ных дорог общего пользования, местного значения.  Прирост протяженнос  ти автомобиль  ных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области.  Увеличение площади поверхности автомобиль  ных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние.  Доля муниципаль  ных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженнос  ти дорог. |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 137436 | 52406 | 85030 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 888686,2 | 221152 | 159034,2 | 169500 | 169500 | 169500 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 286924,9 | 133212 | 153712,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-2021 гг | Итого: | 0 | 109400 | 92400 | 17000 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Рамавтодор» | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодич  ной связью с сетью автомобиль  ных дорог Московской области.  Протяжен  ность построенных и реконструированных автомобиль  ных дорог общего пользования местного значения.  У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципаль  ную собственность |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 1.  Строительство подъездных путей в с.п. Ганусовское (многодетные) | 2018г | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Рамавтодор» |  |
| 3.2. | Мероприятие 2  Строительство подъездных путей в сельских поселениях | 2017 г. | Внебюджетные средства | 0 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Рамавтодор» |
| 4. | Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности МБУ "Раменские автомобильные дороги"  в том числе закупка легковых автомобилей  B-класса | 2017-2021 гг | Итого: | 0 | 95492,7 | 15637 | 21667,7 | 19396 | 19396 | 19396 | МБУ «Рамавтодор» | Экономия бюджетных средств |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 95492,7 | 15637 | 21667,7 | 19396 | 19396 | 19396 |
| 2018 г | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 1563 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | 2017-2021 гг | Итого: | 0 | 1962110,4 | 634020 | 601523,4 | 242189 | 242189 | 242189 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 137436 | 52406 | 85030 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 1310504,4 | 290082 | 293855,4 | 242189 | 242189 | 242189 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 421770 | 199132 | 222638 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме III

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III

Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Ед.  изм. | Базовое значение  на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по  годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной программы |
| 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями. | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения. | Муниципальный показатель | км | 60,3 | 57,5 | 62,7 | 64,2 | 65,7 | 67,2 | 2 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области. | Муниципальный показатель | % | 1,67 | 2,52 | 3,38 | 4,3 | 5,1 | 5,9 | 2 |
| 4 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние. | Муниципальный показатель | Кв.м | 6096416,4 | 6097088,7 | 6097761 | 6098433,3 | 6099105,7 | 6099715,7 | 2 |
| 5 | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог. | Муниципальный показатель | % | 9,32 | 9,31 | 9,30 | 9,29 | 9,28 | 9,27 | 2 |
| 6 | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области. | Муниципальный показатель | единиц | 210 | 217 | 221 | 223 | 224 | 225 | 3 |
| 7 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Муниципальный показатель | км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | У каждой дороги хозяин.  Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | Приоритетный  показатель  (рейтинг 50) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 9 | Экономия бюджетных средств | Муниципальный показатель | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 |

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме III

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III

Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов  на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | Средства бюджета Раменского муниципального района | Сметный расчёт | 309325,5 тыс. руб - всего  53293 тыс.руб – 2017 год  96153,5 тыс.руб – 2018 год  53293 тыс.руб – 2019 год  53293 тыс.руб – 2020 год  53293 тыс.руб – 2021 год |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | Сметный расчёт | 134845,1 тыс. руб - всего  65920 тыс.руб – 2017 год  68925,1 тыс.руб – 2018 год  0 тыс.руб – 2019 год  0 тыс.руб – 2020 год  0 тыс.руб – 2021 год |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе замене и установке остановочных павильонов, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселениях Раменского муниципального района | Средства бюджета Раменского муниципального района | Срем. = Сст. х Ппр., где Срем.- объем финансовых средств на ремонт автомобильных дорог местного значения в соответствующем финансовом году. Сст.- средняя стоимость 1 км. автодорог определенная исходя из анализа фактических затрат за предшествующий период. Ппр. – показатель протяженности автодорог не соответствующие нормативным требованиям на начало текущего года. | 888686,2 тыс. руб - всего  221152 тыс.руб – 2017 год  159034,2 тыс.руб – 2018 год  169500 тыс.руб – 2019 год  169500 тыс.руб – 2020 год  169500 тыс.руб – 2021 год |
| Бюджет Московской области | 137436 тыс. руб - всего  52406 тыс.руб – 2017 год  85030 тыс.руб – 2018 год  0 тыс.руб – 2019 год  0 тыс.руб – 2020 год  0 тыс.руб – 2021 год |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 286924,9 тыс. руб - всего  133212 тыс.руб – 2017 год  153712,9 тыс.руб – 2018 год  0 тыс.руб – 2019 год  0 тыс.руб – 2020 год  0 тыс.руб – 2021 год |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета Раменского муниципального района | Сметный расчёт | 17000 тыс. руб - всего  0 тыс.руб – 2017 год  17000 тыс.руб – 2018 год  0 тыс.руб – 2019 год  0 тыс.руб – 2020 год  0 тыс.руб – 2021 год |
| Внебюджетные источники | Сметный расчет | 92400 тыс. руб - всего  92400 тыс.руб – 2017 год  0 тыс.руб – 2018 год  0 тыс.руб – 2019 год  0 тыс.руб – 2020 год  0 тыс.руб – 2021 год |
| Обеспечение деятельности МБУ "Раменские автомобильные дороги" | Средства бюджета Раменского муниципального района | N=L/L1  L – сумма заключенных контрактов  L1 – сумма проведенных аукционов  N - экономия | 95492,7 тыс. руб - всего  15637 тыс.руб – 2017 год  21667,7 тыс.руб – 2018 год  19396 тыс.руб – 2019 год  19396 тыс.руб – 2020 год  19396 тыс.руб – 2021 год |

Приложение №4 к муниципальной подпрограмме III

Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы «Обеспечение содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменское Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование планируемого результата | Единица измерения | Порядок расчета |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями | % | Соотношение протяженности автодорог, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями к протяженности всех автомобильных дорог сельских поселений Раменского муниципального района |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения | км | Показатели определяются путем фактического учета протяженности отремонтированных дорог |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационных показателям в Московской области | % | N=L/L1\*100-100%  L- фактическое значение отвечающее нормативным требованиям  L1- базовое значение отвечающее нормативным требованиям  N- доля отремонтированных дорог |
| 4 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние | Кв.м | Показатели определяются путем фактического учета площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние |
| 5 | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | Соотношение протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к протяженности всех муниципальных дорог на территории Раменского муниципального района |
| 6 | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | Ед. | Показатели определяются путем фактического учета населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью, с сетью автомобильных дорог Московской области |
| 7 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Показатели определяются путем фактического учета протяженности введенных в эксплуатацию дорог |
| 8 | У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | % | О бд = (П оформ)/(П выяв) х 100%  О бд – доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории муниципального образования, %  П оформ – протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, км  П выяв – общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на территории муниципального образования, км |
| 9 | Экономия бюджетных средств | % | N=L/L1\*100  L – сумма заключенных контрактов  L1 – сумма проведенных аукционов  N - экономия |