Приложение

к постановлению администрации

Раменского муниципального района

от \_\_09.01.2019\_\_ № \_\_\_6\_\_\_\_\_

«Приложение

к постановлению администрации

Раменского муниципального района

от \_\_07.11.2016 \_ № \_\_\_6427 \_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы»

г. Раменское – 2018

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского муниципального района Московской области Скибо А.В. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы  | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |
| Цели муниципальной программы  | - реализация полномочий Администрации Раменского муниципального района Московской области по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения Раменского муниципального района,- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,- развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, их обустройство, организация дорожного движения, своевременный ремонт и обслуживание |
| Перечень подпрограмм | «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы;«Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы;«Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы  | Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г | 2021г. |
| Всего, в том числе по годам: | 2354407,6 | 663045,8 | 682223,2 | 466526,3 | 272344,0 | 270267,9 |
| Средства бюджета Московской области  | 258145,0 | 52406 | 135942,0 | 26484,0 | 22761,0 | 20552,0 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 1474698,6 | 317517,8 | 332194,2 | 325687,3 | 249583,4 | 249715,9 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 529164,0 | 200722,0 | 214087,0 | 114355,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика проблем и необходимость их решения

программно-целевым методом

* 1. Характеристика проблем в сфере транспортного обслуживания населения

Транспортная стратегия Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О транспортной стратегии Российской Федерации», ставит задачу, что транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, должен обеспечивать базовые условия жизнедеятельности общества, являться важным инструментом достижения социальных и экономических целей. Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Существующее состояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияние на развитие социальной сферы Раменского муниципального района. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта.

Маршрутная сеть целиком охватывает территорию Раменского муниципального района и развивается с учетом удобства и пожеланий населения.

В реестре маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района зарегистрировано 33 пригородных маршрутов, из них 16 маршрутов с регулируемыми тарифами (с предоставлением мер социальной поддержки).

Протяженность пригородной муниципальной маршрутной сети - 515 км.

Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годах. Реализация подпрограммы предусматривает ее выполнение по годам с отчетом за каждый год, и в целом за весь планируемый период, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий.

1.2. Характеристика проблем в сфере безопасности дорожного движения

 Высокие темпы прироста транспортного парка Московской области создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк Московской области увеличивается на 3-4 процента. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Каждое двенадцатое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей до 16 лет. Ежегодно на дорогах в Московской области погибают до 40 и получают ранения около 800 детей.

Раменский район является одним из крупнейших в Подмосковье, численность населения составляет 286 тыс. 836 человек. Количество населения, постоянно проживающего в Раменском районе ежегодно увеличивается, что, конечно же приводит к увеличению количества автотранспорта на дорогах района. В 2015 году автомобильный парк района увеличился по сравнению с 2014 годом более чем на 1000 единиц и насчитывает 112 тыс. 700.

Протяженность дорожной сети составляет 2195 км, из них:

 Федеральные автодороги, протяженностью – 128 км

 по Раменскому району проходят 3 автодороги федерального значения, обеспечивающие движение большого количества транзитного потока автомобилей, это:

 - М-5 «Урал» являющаяся скоростной магистральной автодорогой и проходит через 10 населенных пунктов;

 - М-5 «Урал» (старое направление), проходящая через 6 населенных пунктов;

 - А-107 «Московское Малое Кольцо» ММК, проходит через 5 населенных пунктов.

 Региональные автодороги, протяженностью – 459 км

 - самой крупной является Моска-Егорьевск-Тума-Касимов, протяженностью 34,8 км и проходящая через 29 населенных пунктов.

 Муниципальные автодороги составляют – 1608 км

Как известно, приоритетами в области обеспечения безопасного обеспечения безопасности дорожного движения являются: участник дорожного движения, транспортное средство и дорожная инфраструктура – три составляющие, которые должны существовать в гармонии друг с другом. Надо понимать, что в центре стоит человек – его жизнь и здоровье. Поэтому все мы в равной степени несем ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения.

 1.3 Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства

На территории Раменского муниципального района находятся 227 сельских населенных пункта, где проживает более 110,5 тысяч человек.

Протяженность автомобильных дорог сельских и городских поселений составляет 1344,6 км из них с твердым типом покрытия – 780 км, с усовершенствованным типом – 653 км., с грунтовым покрытием – 513 км. Несоответствующих нормативным требованиям дорог – 151,8 км.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети городских и сельских поселений, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов являются:

 - низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно);

 - низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- недостаточная освещенность автомобильных дорог.

Все это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

 Развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание – являются важнейшими задачами в обеспечении жизнедеятельности городских и сельских поселений Раменского муниципального района.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы.

2.1. Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы направлена на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения Раменского муниципального района.

Комплексный подход к решению вопросов транспортного обслуживания населения путем реализации мероприятий подпрограммы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом; усилению работы с организациями, осуществляющими перевозку пассажиров на автобусах; применению инновационных методов контроля за выполнением транспортной работы позволит создать указанные условия, скорректировать маршрутную сеть и финансовые затраты в связи с изменениями пассажиропотоков, даст толчок дальнейшему развитию автотранспортной сети и инфраструктуры, повысит регулярность движения пассажирского транспорта, увеличит количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.

2.2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

В целях снижения смертности от ДТП подпрограммой предусмотрены мероприятия по совершенствованию системы маршрутного ориентирования водителей, повышению уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, формированию системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.

2.3. Подпрограмма «Обеспечение содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы направлена на развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, их обустройство, организацию дорожного движения, выполнение своевременного ремонта и обслуживания автомобильных дорог.

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы в течение 2017-2021 гг путем реализации мероприятий по обеспечению содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района позволит увеличить:

 - протяженность и площадь поверхности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями,

- протяженность отремонтированных, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения,

- количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области,

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- долю бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность

- экономию бюджетных средств не менее 15% ежегодно.

3. Цели программы Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

- реализация полномочий Администрации Раменского муниципального района Московской области по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения Раменского муниципального района,

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,

- развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, их обустройство, организация дорожного движения, своевременный ремонт и обслуживание.

4. Задачи программы Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

- организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- развитие маршрутной сети Раменского муниципального района на основании изучения изменений пассажиропотоков и развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение контроля за выполнением транспортной работы на маршрутах и качеством предоставляемых транспортных услуг;

- повышение качества, доступности и безопасности транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Раменского муниципального района;

- повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса;

- содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселений Раменского муниципального района;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства Раменского муниципального района».

5. Планируемые результаты реализации программы Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложениях № 2 к подпрограммам, входящим в Программу.

Методики расчета значений планируемых результатов реализации Программы приведены в Приложениях № 4 к подпрограммам, входящим в Программу.

6. Финансирование программы Раменского муниципального района Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Финансирование реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района, средств бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников. Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложениях № 3 к подпрограммам, входящим в Программу.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Итого | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Всего, в том числе: | 128587,9 | 25791,5 | 32074,4 | 26809 | 23061 | 20852 |
|  | Администрация Раменского муниципального района | Средства бюджета Московской области | 69797 | 0 | 0 | 26484 | 22761 | 20552 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 54860,9 | 24201,5 | 29759,4 | 300 | 300 | 300 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 3930,0 | 1590,0 | 2315,0 | 25 | 0 | 0 |

1. Характеристика проблем и необходимость их решения

программно-целевым методом.

Транспортная стратегия Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О транспортной стратегии Российской Федерации», ставит задачу, что транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, должен обеспечивать базовые условия жизнедеятельности общества, являться важным инструментом достижения социальных и экономических целей. Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Существующее состояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияние на развитие социальной сферы Раменского муниципального района. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта.

Маршрутная сеть целиком охватывает территорию Раменского муниципального района и развивается с учетом удобства и пожеланий населения.

В реестре маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района зарегистрировано 57 маршрутов, из них 26 маршрутов по регулируемым тарифам (с предоставлением мер социальной поддержки).

Протяженность пригородной муниципальной маршрутной сети - 515 км.

Основной целью разработки подпрограммы является реализация полномочий Администрации Раменского муниципального района Московской области по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения Раменского муниципального района.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих основных задач подпрограммы:

- организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- развитие маршрутной сети Раменского муниципального района на основании изучения изменений пассажиропотоков и развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение контроля за выполнением транспортной работы на маршрутах и качеством предоставляемых транспортных услуг;

- повышение качества, доступности и безопасности транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Раменского муниципального района.

Комплексный подход к решению данных вопросов путем реализации мероприятий подпрограммы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом; усилению работы с организациями, осуществляющими перевозку пассажиров на автобусах; применению инновационных методов контроля за выполнением транспортной работы позволит создать указанные условия, скорректировать маршрутную сеть и финансовые затраты в связи с изменениями пассажиропотоков, даст толчок дальнейшему развитию автотранспортной сети и инфраструктуры, повысит регулярность движения пассажирского транспорта, увеличит количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.

Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годах. Мероприятия подпрограммы будут выполняться в соответствии с установленными сроками (полный перечень мероприятий в соответствии с приложением №1 к Подпрограмме). Реализация подпрограммы предусматривает ее выполнение по годам с отчетом за каждый год, и в целом за весь планируемый период, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

3. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района. Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении №3 к подпрограмме.

4. Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом

на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия муниципальнойпрограммы/ подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объемфинансированиямероприятия в году,предшествующемугоду началареализации муниципальнойпрограммы/подпрограммы(тыс. руб.) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1.Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах  | 2017-2021 г.г. | Итого: | 581170 | 128587,9 | 25791,5 | 32074,4 | 26809 | 23061 | 20852 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального образования, 0 % |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 27555 | 137658,5 | 24201,5 | 29759,4 | 27899,2 | 27899,2 | 27899,2 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 69797 | 0 | 0 | 26484 | 22761 | 20552 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района |  | 54860,9 | 24201,5 | 29759,4 | 300 | 300 | 300 |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 55 | 3905,0 | 1590,0 | 2315,0 | 25 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.Подготовка технического задания для проведения аукциона в электронной форме по определению Исполнителя на оказание услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.  | Мероприятие 2.Заключение муниципальных контрактов и договоров с Исполнителями услуг в соответствии с законодательством | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.  | Мероприятие 3.Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 128587,9 | 25791,5 | 32074,4 | 26809 | 23061 | 20852 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 69797 | 0 | 0 | 26484 | 22761 | 20552 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района  | 0 | 54860,9 | 24201,5 | 29759,4 | 300 | 300 | 300 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района, в том числе: | 0 | 3930 | 1590,0 | 2315,0 | 25 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.п. Быково Раменского муниципального района | 0 | 656,1 | 631,5 | 24,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.п. Ильинский Раменского муниципального района | 0 | 52,1 | 25,0 | 27,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.п. Кратово Раменского муниципального района | 0 | 3196,8 | 933,5 | 2263,3 | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.Развитие маршрутной сети Раменского муниципального района на основании изучения изменений пассажиропотоков и развития транспортной инфраструктуры | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.  | Мероприятие 1.Подготовка и проведение Конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей автобусов малой вместимости Раменского муниципального района | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |
| 2.2.  | Мероприятие 2.Рассмотрение предложений глав городских и сельских поселений, а также жителей Раменского муниципального района по открытию новых и изменению существующих маршрутов | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3.Повышение качества, доступности и безопасности транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Раменского муниципального района | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (%).Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средстврегиональногои муниципального бю средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%.джетов, со Комфортный автобус.Доля транспортных средств, соответствующих стандарту(МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. маршрутахВнедрение ГЛОНАСС.Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.  | Мероприятие 1.Муниципальный контроль работы автотранспортных предприятий, с которыми заключены муниципальные контракты и договоры на выполнение регулярных перевозок пассажиров по регулярным муниципальным маршрутам | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.  | Мероприятие 2.Продвижение системы безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте в Раменском муниципальном районе | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.  | Мероприятие 3.Работа с коммерческими перевозчиками, осуществляющими перевозки на муниципальных маршрутах по наличию и функционированию терминалов оплаты проезда в каждом транспортном средстве перевозчиков | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.  | Мероприятие 4.Работа с коммерческими перевозчиками, осуществляющими перевозки на муниципальных маршрутах по размещению информационных материалов о ЕТК «Стрелка» в салонах транспортных средств перевозчиков | 2017-2021 г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района Московской области |
| Средства бюджета, предусмотренные на основную деятельность исполнителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальнойподпрограмме |  | Итого: | 0 | 128587,9 | 25791,5 | 32074,4 | 26809 | 23061 | 20852 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 69797 | 0 | 0 | 26484 | 22761 | 20552 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 54860,9 | 24201,5 | 29759,4 | 300 | 300 | 300 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 3930,0 | 1590,0 | 2315,0 | 25 | 0 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме I

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом

на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной подпрограммы |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального образования, 0 % | Муниципальный показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района | Муниципальный показатель | %  | 43,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 2 |
| 3. | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (%) | Приоритетный показатель | % | 60 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3 |
| 4. | Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | Муниципальный показатель | % | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 |
| 5. | Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. маршрутах | Приоритетный показатель | % | 90 | 0 | 95 | 96 | 97 | 98 | 3 |
| 6. | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС | Приоритетный показатель | % | 78 | 0 | 80 | 82 | 86 | 95 | 3 |

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме I

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом

на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района | Средства бюджета Московской областиБюджет Раменского муниципального районаСредства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района | Постановление Правительства Московской области от 21.10.2011 № 1239/43 «Об утверждении Методики расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (с изменениями внесенными постановлением Правительства Московской области от 11.09.2014 № 733/39) | Всего 69 797 тыс. руб., в том числе по годам:- 2017 г. – 0 тыс. руб.;- 2018 г. – 0 тыс. руб.;- 2019 г. – 26484 тыс. руб.;- 2020 г. – 22761 тыс. руб.;- 2021 г. – 20552 тыс. руб.Всего 54860,9 тыс. руб., в том числе по годам:- 2017 г. – 24201,5 тыс. руб.;- 2018 г. – 29759,4 тыс. руб.;- 2019 г. – 300 тыс. руб.;- 2020 г. – 300 тыс. руб.;- 2021 г. – 300 тыс. руб.Всего 3930,0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2017 г. – 1590,0 тыс. руб.; - 2018 г. – 2315,0 тыс. руб.; - 2019 г. – 25 тыс. руб.- 2020 г. – 0 тыс. руб.;- 2021 г. – 0 тыс. руб. |

Приложение №4 к муниципальной подпрограмме I

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Раменского муниципального района»

на 2017-2021 годы

1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального образования.

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Рассчитывается как отношение численности населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром района к общей численности населения района, выраженное в процентах. Базовое значение показателя в 2016 году – 0%.

2. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского муниципального района.

Рассчитывается как отношение количества муниципальных маршрутов с регулируемыми тарифами к общему количеству муниципальных маршрутов в районе, выраженное в процентах.

3. Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (измеряется в процентах).

Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд ЕТК, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов.

4. Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%.

Определяется процентным отношением количества перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов, у которых соотношение количества транзакций на терминал составляет более 50 транзакций, к общему количеству перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов.

5. Значение показателя «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК – 5 лет, СК, БК – 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах» рассчитывается путем определения доли транспортных средств (в процентах) по формуле:

$$Дс=\left(\frac{(Кмк5+Ксбк7)}{(Кмк+Ксбк)}\right)\*100\%$$

где

Дс – доля транспортных средств, соответствующих стандарту, в процентах.

Кмк – количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании.

Кмк5 – количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 5 лет включительно.

Ксбк – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании.

Ксбк7 – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 7 лет включительно.

6. Значение показателя «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС» рассчитывается путем определения доли транспортных средств, подключенных к РНИС от общего числа транспортных средств (в процентах) по формуле:

$$Рг=\left(\frac{ТСкпп+ТСкдт+ТСкша+ТСккт+ТСкм}{ТСпп+ТСдт+ТСша+ТСкт+ТСм}\right)х100\%$$

где:

Рг – показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС, выраженный в %;

ТСкпп – количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСкдт – количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСкша – количество школьных автобусов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСккт – количество коммунальной уборочной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСкм – количество мусоровозов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСпп – общее количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок;

ТСдт – общее количество транспортных средств организаций дорожного хозяйства Раменского муниципального района (дорожной техники);

ТСша – общее количество транспортных средств школьных автобусов.

ТСкт – общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники;

ТСм – общее количество транспортных средств мусоровозов.

Источник информации:

Данные органов местного самоуправления Московской области, данные

ТСкпп, ТСпп – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

ТСкдт, ТСдт – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

ТСкша, ТСша – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство образования Московской области;

ТСккт, ТСкт – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

ТСкм, ТСм – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство экологии и природопользования Московской области.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II

«Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  МБУ «Раменские автомобильные дороги» |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Итого | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| Всего, в том числе: | 21309,66 | 3234,3  | 4732,83 | 4319,28  | 4445,4  | 4577,85  |
| МБУ «Раменские автомобильные дороги» | Средства бюджета Раменского муниципального района | 21309,66  | 3234,3  | 4732,83  | 4319,28  | 4445,4  | 4577,85  |

1. Характеристика проблем подпрограммы

 Высокие темпы прироста транспортного парка Московской области создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк Московской области увеличивается на 3-4 процента. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Каждое двенадцатое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей до 16 лет. Ежегодно на дорогах в Московской области погибают до 40 и получают ранения около 800 детей.

Раменский район является одним из крупнейших в Подмосковье, численность населения составляет 286 тыс. 836 человек. Количество населения, постоянно проживающего в Раменском районе ежегодно увеличивается, что, конечно же приводит к увеличению количества автотранспорта на дорогах района. В 2015 году автомобильный парк района увеличился по сравнению с 2014 годом более чем на 1000 единиц и насчитывает 112 тыс. 700.

 Протяженность дорожной сети составляет 2195 км, из них:

 Федеральные автодороги, протяженностью – 128 км

 по Раменскому району проходят 3 автодороги федерального значения, обеспечивающие движение большого количества транзитного потока автомобилей, это:

 - М-5 «Урал» являющаяся скоростной магистральной автодорогой и проходит через 10 населенных пунктов;

 - М-5 «Урал» (старое направление), проходящая через 6 населенных пунктов;

 - А-107 «Московское Малое Кольцо» ММК, проходит через 5 населенных пунктов.

 Региональные автодороги, протяженностью – 459 км

 - самой крупной является Моска-Егорьевск-Тума-Касимов, протяженностью 34,8 км и проходящая через 29 населенных пунктов.

 Муниципальные автодороги составляют – 1608 км

Как известно, приоритетами в области обеспечения безопасного обеспечения безопасности дорожного движения являются: участник дорожного движения, транспортное средство и дорожная инфраструктура – три составляющие, которые должны существовать в гармонии друг с другом. Надо понимать, что в центре стоит человек – его жизнь и здоровье. Поэтому все мы в равной степени несем ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения.

В подпрограмме запланировано основное мероприятие - повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса. Реализация данного мероприятия приведет к обеспечению безопасности дорожного движения, снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий.

2.Цели и задачи Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу – повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Решение указанной задачи осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы (согласно приложению № 1 к Подпрограмме).

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.

Основные планируемые результаты реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

Методика расчета планируемых результатов эффективности реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4 к Подпрограмме.

4. Финансирование Подпрограммы.

Финансирование реализации Программы осуществляется за счет бюджета Раменского муниципального района.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию Подпрограмм по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к Подпрограмме.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

 Приложение №1 к муниципальной подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

 «Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия муниципальной подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1Повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса | 2017 -2021 | Итого: | 2435,2 | 21309,66  | 3234,3 | 4732,83  | 4319,28 | 4445,4 | 4577,85 |  | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения |
| Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 2435,2 | 21309,66  | 3234,3 | 4732,83  | 4319,28 | 4445,4 | 4577,85 |
| 1.1. | Мероприятие 1Проведение:Акции «Молодой водитель», Акции «Ремень безопасности» | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского муниципального района |
| 1.2. | Мероприятие 2Конкурс на лучшего молодого водителя | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 70 | 350 | 70 | 70  | 70 | 70 | 70 | Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского муниципального района |
| 1.3. | Мероприятие 3Проведение конкурса баннеров | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского муниципального района |
| 1.4. | Мероприятие 4Проведение конкурса «АвтоЛеди» | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 71,4 | 352,4 | 71,4 | 66,8 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского муниципального района |
| 1.5. | Мероприятие 5МероприятиеИнформационно-пропагандистская кампания по безопасности дорожного движения на транспорте общего пользования и мониторинг общественного мнения на территории Раменского муниципального района | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района, Комитет по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Раменского муниципального района, руководители автотранспортных предприятий, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.6. | Мероприятие 6Проведение широкомасштабных акций («Внимание-Дети!», Внимание-пешеход!», «Опасные грузы», «Внимание переезд», «Вежливый водитель!», «Зебра», «Автобус», «Частник», «Трактор», «Снегоход» и др.). Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ МВД России «Раменское», 14 батальон 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО, 6 батальон 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО, Раменский межрайонный отдел УГАДН по МО, Гостехнадзор по Раменскому муниципальному району, Комитет по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Раменского муниципального района, Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района |
| 1.7. | Мероприятие 7Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий и показ их на телеканале Раменского ТВ | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 638,8 | 3880,64 | 702,3 | 737,41 | 774,28 | 813 | 853,65 | Комитет по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Раменского муниципального района, МБУ «Раменские автомобильные дороги», МУ МВД России «Раменское» |
| 1.8. | Мероприятие 8Участие в специализированных семинарах и целевых конференциях по вопросам безопасности дорожного движения | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  МБУ «Раменские автомобильные дороги», МУ МВД России «Раменское», Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района |
| 1.9. | Мероприятие 9Проведение конкурсов профессионального мастерства работников автотранспорта: для водителей автобусов, микроавтобусов, такси | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района, автоперевозчики |
| 1.10. | Мероприятие 10Внедрение в автотранспортных организациях системы квалифицированной оценки профессионального уровня водителей | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление инвестиций, транспорта и связи Администрации Раменского муниципального района, автоперевозчи-ки, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.11. | Мероприятие 11Привлечение граждан к работе по укреплению безопасности дорожного движения, созданию общественных инспекторов ГИБДД, оказывающих помощь в профилактике нарушения ПДД пешеходами, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ МВД России «Раменское», 14 батальон 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО, 6 батальон 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО, главы городских и сельских поселений Раменского муниципального района, ГУП МО «Мострансавто» - Раменское ПАТП |
| 1.12. | Мероприятие 12Организация и проведение семинаров-совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, преподавателями, ответственными за профилактику БДД | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.13. | Мероприятие 13Направление преподавателей- организаторов на курсы подготовки и повышения квалификации по профилактической направленности БДД | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района |
| 1.14. | Мероприятие 14Профилактическая работа с учащимися образовательных учреждений, воспитанниками детских образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и профессиональных училищ | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию, МУ МВД России «Раменское», Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского муниципального района |
| 1.15. | Мероприятие 15Проведение в детских образовательных учреждениях семинаров и лекций для школьников и педагогов на темы: «Оказание первой помощи в случаях дорожно-транспортного травматизма», «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУЗ «Раменская ЦРБ» |
| 1.16. | Мероприятие 16Приобретение материалов для оформления уголков наглядной агитации по профилактике ДДТТ во всех образовательных учреждениях | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.17. | Мероприятие 17Приобретение видеоматериалов по профилактике БДД для школ и ДОУ | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района |
| 1.18. | Мероприятие 18Оборудование и обустройство площадок по БДД в школьных и дошкольных образовательных учреждениях (приобретение дорожных знаков, светофоров и т.п.) | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 985 | 4925 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.19. | Мероприятие 19Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений для учащихся начальной школы | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района |
| 1.20. | Мероприятие 20Проведение целевых профилактических мероприятий «Внимание-дети!» (профилактическая работа, изготовление и распространение листовок в образовательных учреждениях Раменского муниципального района) | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.21. | Мероприятие 21Проведение районного конкурса ЮИД 1 раз в год (Приобретение расходных материалов и призов победителям)Марафон творческих программ по БДД 1 раз в год.(Приобретение расходных материалов и призов победителям) | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.22. | Мероприятие 22Участие в областном слете отрядов ЮИД по БДД (транспортные расходы, приобретение расходных материалов на подготовку команды) | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.23. | Мероприятие 23Профилактическая работа с детьми в летних оздоровительных лагерях | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.24. | Мероприятие 24Проведение Единых дней безопасности дорожного движения «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» 2 раза в год | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.25. | Мероприятие 25Приобретение велосипедов и защитной амуниции для площадок по изучению БДД в муниципальных учреждениях образования | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.26. | Мероприятие 26Приобретение формы ЮИД для отрядов общеобразовательных учреждений | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 245 | 1225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.27. | Мероприятие 27Мастер-класс по безопасности дорожного движения для школьников и студентов совместно с ГИБДД | 2017 - 2021 | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.28. | Мероприятие 28Проведение районного конкурса для детей дошкольного возраста «Светофор собирает друзей» 1 раз в год. (Приобретение расходных материалов и призов победителям) | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района, МУ МВД России «Раменское» |
| 1.29. | Мероприятие 29Анализ очагов аварийности (со смертельным исходом) на улично-дорожной сети Раменского муниципального района | Еже-квар-тально | Средства, предусмотренные на основную деятельность исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  МБУ «Раменские автомобильные дороги» |
| 1.30. | Мероприятие 30Изготовление и установка информационных щитов | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  МБУ «Раменские автомобильные дороги» |
| 1.31. | Мероприятие 31Изготовление баннеров с социальной рекламой по БДД 3\*6 | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  МБУ «Раменские автомобильные дороги» |
| 1.32. | Мероприятие 32Монтаж, демонтаж баннера с социальной рекламой по БДД | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  МБУ «Раменские автомобильные дороги» |
| 1.33. | Мероприятие 33Приобретение и распространение среди населения светоотражающих элементов | 2017 - 2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 183,4 | 183,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  МБУ «Раменские автомобильные дороги», ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» |
| 1.34. | Мероприятие 34Проведение профилактических мероприятий (конкурсы, викторины и др.), направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах | 2017-2019 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 7200,5 | 22,8 | 1665,3 | 1748,6 | 1836 | 1927,8 |  МБУ «Раменские автомобильные дороги», ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» |
| 1.35. | Мероприятие 35Изготовление полиграфической продукции профилактической направленности по БДД | 2017-2019 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 137,4 | 137,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  МБУ «Раменские автомобильные дороги», ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» |
| 1.36. | Мероприятие 36Разработка Проектов организации дорожного движения | 2018 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 0 | 538,32 | 0 | 538,32 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Раменские автомобильные дороги» |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | 2017-2019 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | 2435,2 | 21309,66 | 3234,3 | 4732,83 | 4319,28 | 4445,4 | 4577,85 |  |

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме II

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II

 «Безопасность дорожного движения в Раменском муниципальном районе» на 2017 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Ед.изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятиймуниципальной подпрограммы |
| 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  1. | Целевой показатель 1ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения  | К Указу Президента РФ от 07.05.2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  случаев на 100 тыс. человек |  24,9 | 17,49 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 1 |

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме II

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ II

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проведение: Акции «Молодой водитель»Акции «Ремень безопасности» | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Объем расходов на проведение ежегодных молодёжных мероприятий определен по формуле:Р = У х С, где Р - объем расходов; У – количество участников: не менее 100 ежегодно;С - стоимость участия одного человека 0,2 тыс. руб. согласно аналогичным расходам 2015 года.2017 - 2021 годы: 100 чел х 0,2 тыс. руб. = 20 тыс. руб. ежегодно | 100 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 20 тыс. руб.;2018 г. – 20 тыс. руб.;2019 г. – 20 тыс. руб.;2020 г. – 20 тыс. руб.;2021 г. – 20 тыс. руб. |
| Конкурс на лучшего молодого водителя | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Объем расходов на проведение ежегодных молодёжных мероприятий определен по формуле:Р = У х С, где Р - объем расходов; У – количество участников: не менее 35 чел ежегодно;С - стоимость участия одного человека 2 тыс. руб. согласно аналогичным расходам 2015 года.2017 - 2021 годы: 35 чел х 2 тыс. руб. = 70 тыс. руб. ежегодно | 350 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 70 тыс. руб.;2018 г. – 70 тыс. руб.;2019 г. – 70 тыс. руб.;2020 г. – 70 тыс. руб.;2021 г. – 70 тыс. руб. |
| Проведения конкурса баннеров | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Объем расходов на проведение ежегодных молодёжных мероприятий определен по формуле:Р = У х С, где Р - объем расходов; У – количество участников: не менее 20 чел ежегодно;С - стоимость участия одного человека 3,5 тыс. руб. согласно аналогичным расходам 2015 года.2017 - 2021 годы: 20 чел х 3,5 тыс. руб. = 70 тыс. руб. ежегодно | 350 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 70 тыс. руб.;2018 г. – 70 тыс. руб.;2019 г. – 70 тыс. руб.;2020 г. – 70 тыс. руб.;2021 г. – 70 тыс. руб. |
| Проведение конкурса «Автоледи» | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Объем расходов на проведение ежегодных молодёжных мероприятий определен по формуле:Р = У х С, где Р - объем расходов; У – количество участников: не менее 20 чел ежегодно;С - стоимость участия одного человека 3,57 тыс. руб. согласно аналогичным расходам 2015 года.2017 - 2021 годы: 20 чел х 3,57 тыс. руб. = 71,4 тыс. руб. ежегодно | 352,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 71,4 тыс. руб.;2018г. – 66,8 тыс. руб.;2019 г. – 71,4 тыс. руб.;2020 г. – 71,4 тыс. руб.;2020 г. – 71,4 тыс. руб. |
| Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий и показ их на телеканале Раменского ТВ | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Согласно смете МУП Раменское телевидение на 2017 годС учетом инфляции 5%. | 3880,64 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 702,3 тыс. руб.;2018 г. – 737,41 тыс. руб.;2019 г. – 774,28тыс. руб.;2020 г. – 813 тыс. руб.;2021 г. – 853,65 тыс. руб. |
| Приобретение материалов для оформления уголков наглядной агитации по профилактике ДДТТ во всех образовательных учреждениях | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 300 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 60 тыс. руб.;2018 г. – 60 тыс. руб.;2019 г. – 60 тыс. руб.;2020 г. – 60 тыс. руб.;2021 г. – 60 тыс. руб. |
| Приобретение видеоматериалов по профилактике БДД для школ и ДОУ | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 25 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 5 тыс. руб.;2018 г. – 5 тыс. руб.;2019 г. – 5 тыс. руб.;2020 г. – 5 тыс. руб.;2021 г. – 5 тыс. руб. |
| Оборудование и обустройство площадок по БДД в школьных и дошкольных образовательных учреждениях (приобретение дорожных знаков, светофоров и т.п.) | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 4925 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 985 тыс. руб.;2018 г. – 985 тыс. руб.;2019 г. – 985 тыс. руб.;2020 г. – 985 тыс. руб.;2021 г. – 985 тыс. руб. |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений для учащихся начальной школы | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 250 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 50 тыс. руб.;2018 г. – 50 тыс. руб.;2019 г. – 50 тыс. руб.;2020 г. – 50 тыс. руб.;2021 г. – 50 тыс. руб. |
| Проведение районного конкурса ЮИД 1 раз в год (Приобретение расходных материалов и призов победителям)Марафон творческих программ по БДД 1 раз в год.(Приобретение расходных материалов и призов победителям) | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 300 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 60 тыс. руб.;2018 г. – 60 тыс. руб.;2019 г. – 60 тыс. руб.;2020 г. – 60 тыс. руб.;2021 г. – 60 тыс. руб. |
| Участие в областном слете отрядов ЮИД по БДД (транспортные расходы, приобретение расходных материалов на подготовку команды) | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 300 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 60 тыс. руб.;2018 г. – 60 тыс. руб.;2019 г. – 60 тыс. руб.;2020 г. – 60 тыс. руб.;2021 г. – 60 тыс. руб. |
| Приобретение велосипедов и защитной амуниции для площадок по изучению БДД в муниципальных учреждениях образования | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 250 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 50 тыс. руб.;2018 г. – 50 тыс. руб.;2019 г. – 50 тыс. руб.;2020 г. – 50 тыс. руб.;2021 г. – 50 тыс. руб. |
| Приобретение формы ЮИД для отрядов общеобразовательных учреждений | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 1225 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 245 тыс. руб.;2018 г. – 245 тыс. руб.;2019 г. - 245 тыс. руб.;2020 г. - 245 тыс. руб.;2021 г. - 245 тыс. руб. |
| Проведение районного конкурса для детей дошкольного возраста «Светофор собирает друзей» 1 раз в год. (Приобретение расходных материалов и призов победителям) | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно аналогичным расчетам 2015 года. | 250 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 50 тыс. руб.;2018 г. – 50 тыс. руб.;2019 г. – 50 тыс. руб.;2020 г. – 50 тыс. руб.;2021 г. – 50 тыс. руб. |
| Изготовление и установка информационных щитов  | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен согласно прайс-листу рекламно-производственной компании Светогор (svetogor.com)Изготовление информационного щита 1000 х 3000 х 100 мм (включая закладные 1000 мм) 1 ед.-23500 руб.Доставка, сборка 1 ед.-6500 руб.Установка 1 ед.-5000руб.23500\*6=141000 рублей6500\*6=39000 рублей5000\*6=30000 рублей | 210 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 210 тыс. руб.;2018 г. – 0 руб.;2019 г. – 0 руб.;2020 г. – 0 руб.;2021 г. – 0 руб. |
| Изготовление баннеров с социальной рекламой по БДД 3\*6 | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен по смете на выполнение работ по изготовлению печатной продукции на 2017 год:Дизайн, верстка, печать баннера 3\*6 – 71667166\*12=85992 рублей | 86 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 86 тыс. руб.;2018 г. – 0 руб.;2019 г. – 0 руб.; 2020 г. – 0 руб.;2021 г. – 0 руб. |
| Монтаж, демонтаж баннера с социальной рекламой по БДД | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен согласно коммерческого предложения ООО «АСК Архидея» на выполнение работ по монтажу-демонтажу баннера (3\*6) 1 шт. – 8000 рублей2017 год: 12\*8000=96000 рублей | 96 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 96 тыс. руб.;2018 г. – 0 руб.;2019 г. – 0 руб.;2015 г. – 0 руб.;2016 г. – 0 руб.; |
| Приобретение и распространение среди населения светоотражающих элементов  | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Стоимость рассчитана согласно прайс-листу производственного объединения "Зарница" (www.zarnitza.ru)Комплект световозвращающих наклеек «Смайлики» 1ед. – 78 руб.Световозвращающая кепка для пешеходов 1 ед. – 230 руб.Световозвращающийсамофиксирующийся браслет 1 ед. – 47 руб.Световозвращающая подвеска «Пешеходный переход» 1 ед. – 28 руб.Световозвращающая подвеска «Дети» 1 ед.-28 руб.Световозвращающий жилет-накидка для пешеходов 1 ед.-240 руб.Световозвращающая подвеска «Я за культуру на дороге!» 1ед.-28 руб.Световозвращающая подвеска «Я соблюдаю ПДД!» 1 ед.-28 руб.Световозвращающая подвеска «Я перехожу дорогу только по пешеходному переходу» 1 ед.-28 руб.Световозвращающая подвеска «Дорогу пешеходам!» 1 ед.-28 руб.78\*500=39000 рублей230\*100=23000 рублей47\*1000=47000 рублей28\*300=8400 рублей28\*300=8400 рублей240\*100=24000 рублей28\*300=8400 рублей28\*300=8400 рублей28\*300=8400 рублей28\*300=8400 рублей | 183,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. – 183,4 тыс. руб.;2018 г. – 0 руб.;2019 г. – 0 тыс. руб.;2020 г. – 0 тыс. руб.;2021 г. – 0 тыс. руб. |
| Проведение профилактических мероприятий (конкурсы, викторины и др.), направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Приобретение продукции для использования в проведении мероприятий, подарки участникам мероприятийстоимость рассчитана согласно прайс-листу производственного объединения "Зарница" ([www.zarnitza.ru](http://www.zarnitza.ru))Обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода» 1 ед. 9300 руб. Настольная игра «Мы спешим в школу» 1ед. – 500 руб.Детский набор «Подарок юному пешеходу» 1 ед. 1250 руб.Настольная игра «Час пик» 1 ед.-230 руб.1\*9300=9300 рублей10\*500=5000 рублей5\*1250=6250 рублей230\*10=2300 рублейНа 2018 год:Световозвращающий браслет 1 ед.-52 руб.2000\*52=104000 рублейСветовозвращающая наклейка 1 ед.-52 руб.3000\*52=156000 рублейСветовозвращающий брелок 1 ед.-32 руб.3000\*32=96000 рублейСветовозвращающая лента 1 ед.-1000 руб.1\*1000=1000 рублейСветовозвращающий рюкзак 1 ед.-120 руб.200\*120=24000 рублейСветовозвращающий жилет (размер 46-50) 1 ед.-200 руб.200\*200=40000 рублейСветовозвращающий жилет (размер 40-42) 1 ед.-150 руб.200\*150=30000 рублейЛистовки 1 ед.-25 руб.5000\*25=125000 рублейПлакат тематический 1 ед.-100 руб.50\*100=5000 рублейДорхенгер 1 ед.-36 руб.300\*36=10800 рублейПлакат ламинированный 1 ед.-540 руб.2\*540=1080 рублейРолап тематический 1 ед.-10000 руб.1\*10000=10000 рублейРолап тематический 1 ед.-6000 руб.1\*6000=6000 рублейТантамареска 1 ед.-15000 руб.1\*15000=15000 рублейБрошюра 1 ед- руб.-47,12 руб.1000\*47,12=47120 рублейИзготовление, доставка, установка инфомационной таблички «Пешеход» 1 ед.-11000 руб.44\*11000=484000 рублейИзготовление, доставка, установка информационного уличного стенда 1 ед.-25000 руб.7\*25000=175000 рублейДизайн, верстка, печать баннера 3\*6 1ед.-6500 руб.20\*6500=130000 рублейВыполнение работ по монтажу-демонтажу баннера (3\*6) 1 ед.-5500 руб.20\*5500=110000 рублейПроект апликации профилактического содержания на автомобиль 1 ед.-5000 руб.2\*5000=10000 рублейНаклейка апликации профилактического содержания на автомобиль ГАЗель 1 ед.-25000 рублей2\*25000=50000 рублейНаклейка апликации профилактического содержания на автомобиль ЛиАЗ 1 ед.-35000 руб.1\*35000=35000 рублей | 7200,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. –22,8 тыс. руб.;2018 г. – 1665,3 тыс. руб.;2019 г. –1748,6 тыс. руб.2020 г. – 1836 тыс. руб.;2021 г. – 1927,8 тыс. руб. |
| Изготовление полиграфической продукции профилактической направленности по БДД | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен по смете на выполнение работ по изготовлению печатной продукции на 2016 год:Тантамареска –размер 1,5х2 1 ед. 12.000 руб.Изготовление грамот формата Ф4 -100 шт. - 2500 руб.Листовки формат А5 (4+0) – 18900 руб.Плакаты А2 1000 шт. – 12.000 руб.Стенд ролл ап –стоимость конструкции 4500 руб., дизайн и изготовление баннера – 2500 руб. (1 ед. – 7000 руб.)Макет автомобиля ГИБДД изготовление и установка 1ед. -39000 руб.Макет инспектора ДПС (2 шт.) 1 ед. – 12.000 руб.2017 год: 12000+2500+18900+12000+7000+39000+24000=115400 рублейС учетом инфляции 5%2018 год: 2625+19845+12600=35070 рублей2019 год: 2756+20837+13230=36823 рублейИзготовление баннера 1\*1 1 ед.-600 руб.Установка баннера 1 ед.-500руб.2017 год: 600\*20=12000 руб.500\*20=10000 руб.С учетом инфляции 5 %2018 год: 630\*6=3780 рублей525\*6=3150 рублей2019 год: 661,5\*6=3969 рублей551,25\*6=3307,5 рублейС учетом инфляции 5%. | 137,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г. –137,4 тыс. руб.;2018 г. – 0 тыс. руб.;2019 г. – 0 тыс. руб.;2020 г. – 0 тыс. руб.;2021 г. – 0 тыс. руб. |
| Разработка Проектов организации дорожного движения | Средства бюджета Раменского муниципального района Московской области | Расчет произведен согласно коммерческого предложения ООО «Бизон-Строй» на выполнение работ по разработке ПОДД1 шт. – 31,66 рублей2018 год: 17\*31,66=538,32 рублей | 538,32 тыс. руб., в т.ч. по годам:2017 г.– 0 тыс. руб.;2018 г. – 538,32 тыс. руб.;2019 г. – 0 тыс. руб.;2020 г. – 0 тыс. руб.;2021 г. – 0 тыс. руб. |

Приложение №4 к муниципальной подпрограмме II

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ II

«Безопасность дорожного движения на территории Раменского муниципального района»

на 2017-2021 годы

 Целевой показатель «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения» рассчитывается:

 (А:Чср.)\*100.000, где:

А - значение показателя отчетного года (количество погибших в ДТП),

Чср. - значение показателя отчетного года (численность населения).

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III

Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта

автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МБУ «Раменские автомобильные дороги» (далее МБУ «Рамавтодор») |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Итого | 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год  | 2020-й год  | 2021-й год  |
| Всего, в том числе: | 2204510 | 634020 | 645416 | 435398 | 244838 | 244838 |
|  | МБУ «Рамавтодор» | Средства бюджета Московской области | 188348 | 52406 | 135942 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 1398528 | 290082 | 297702 | 321068 | 244838 | 244838 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 525234 | 199132 | 211772 | 114330 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

На территории Раменского муниципального района находятся 227 сельских населенных пункта, где проживает более 110,5 тысяч человек.

Протяженность автомобильных дорог сельских и городских поселений составляет 1344,6 км из них с твердым типом покрытия – 780 км, с усовершенствованным типом – 653 км, с грунтовым покрытием – 513 км. Несоответствующих нормативным требованиям дорог – 151,8 км.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети городских и сельских поселений, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов являются:

 - низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно);

 - низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- недостаточная освещенность автомобильных дорог.

Все это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

 Развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание – являются важнейшими задачами в обеспечении жизнедеятельности городских и сельских поселений Раменского муниципального района.

Основной целью настоящей подпрограммы является развитие дорожной сети городских и сельских поселений Раменского муниципального района, их обустройство, организация дорожного движения, своевременный ремонт и обслуживание.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселений Раменского муниципального района;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района;

- Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Обеспечение деятельности МБУ "Раменские автомобильные дороги".

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы в течение 2017-2021 гг путем реализации мероприятий по обеспечению содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района позволит достичь следующих показателей:

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы в течение 2017-2021 гг путем реализации мероприятий по обеспечению содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района позволит увеличить:

 - протяженность и площадь поверхности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями,

- протяженность отремонтированных, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения,

- количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области,

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- долю бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность

- экономию бюджетных средств не менее 15% ежегодно.

1. Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в 2018-2021 годах в целях софинансирования работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов муниципальных образований Московской области (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области исходя из полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (далее - МТДи Московской области).

Критериями отбора по заявкам муниципальных образований Московской области для определения возможных получателей субсидий из средств Дорожного фонда Московской области являются:

наличие потребности в софинансировании работ по объектам дорожного хозяйства муниципальных образований Московской области, не отвечающим нормативным требованиям в соответствии с показателями, представленными в форме N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований", по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего распределению года;

наличие потребности в капитальном ремонте и (или) ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Московской области;

наличие потребности на оплату выполненных ранее работ по муниципальным контрактам, заключенным в 2017 году, источником финансирования в которых являлась субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Московской области;

наличие потребности в замене и (или) установке остановочных павильонов;

наличие обоснованной заявки от муниципального образования Московской области на получение субсидии (далее - Заявка);

наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов муниципальных образований Московской области, софинансирование которых планируется за счет субсидии.

При непредставлении муниципальным образованием заявки и подтверждения финансирования распределение субсидий указанному муниципальному образованию не осуществляется.

Условиями предоставления субсидии являются:

наличие в бюджете муниципального образования Московской области в соответствующем финансовом году бюджетных ассигнований на финансирование работ, софинансирование которых планируется за счет субсидии, и (или) соответствующего гарантийного письма по его обеспечению (далее - подтверждение финансирования);

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд";

наличие проектной документации или обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области по разработке и утверждению проектной документации на объекты капитального ремонта;

наличие заключенного между МТДи Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения о предоставлении субсидии с утвержденным перечнем объектов (далее - соглашение);

предоставление органом местного самоуправления муниципального образования Московской области подтверждения об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии.

(в ред. постановления Правительства МО от 17.04.2018 N 234/15)

предоставление органом местного самоуправления муниципального образования Московской области подтверждения об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать следующие положения:

наименование государственной программы, подпрограммы, в рамках реализации которой осуществляется предоставление субсидии;

размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Московской области, направления расходования субсидии, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Московской области на реализацию соответствующих расходных обязательств;

показатели результативности использования субсидии, устанавливаемые на основе показателей реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) Московской области, в рамках которых выделяется субсидия, и обязательства муниципального образования Московской области по их достижению;

адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, осуществляемого за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области, и обязательства муниципального образования Московской области по соблюдению графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту (ремонту) в пределах установленной стоимости капитального ремонта (ремонта);

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Московской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту (ремонту);

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Московской области обязательств, предусмотренных соглашением;

последствия недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

Перечисление субсидий из средств Дорожного фонда Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам, и распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, установленным подпрограммой на соответствующие финансовые годы.

Средства, предназначенные для софинансирования муниципальных программ на соответствующий год, возможно перечислить из бюджета Московской области в полном объеме всем или отдельным муниципальным образованиям Московской области - получателям субсидии из бюджета Московской области не позднее 10 рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области с органами местного самоуправления таких муниципальных образований Московской области в случае подтверждения ими оплаты долевого софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования Московской области, предусмотренного соглашением.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Субсидии могут быть перераспределены между бюджетами муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в подпрограмму, исходя из фактической потребности в финансовых средствах.

В случае уменьшения фактической потребности размер перечисляемых средств бюджета Московской области в доход бюджета муниципального образования Московской области уменьшается с соблюдением условий софинансирования, утвержденных Программой.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.

В случае нарушения муниципальными образованиями Московской области обязательств по условиям предоставления субсидий, установленным подпрограммой, МТДи Московской области отказывает в предоставлении субсидий и перераспределяет их между бюджетами муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в подпрограмму.

Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Планируемые результаты реализации подпрограммы.

 Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4.

4. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять с использованием средств Раменского муниципального района.

Объем работ в отношении дорог общего пользования местного значения, включенных в подпрограмму определен МБУ "Раменские автомобильные дороги", отделом дорожного хозяйства и организации дорожного движения Администрации Раменского муниципального района по типовым расценкам по комплексному благоустройству дорог общего пользования местного значения.

Обоснование ресурсного обеспечения реализации мероприятий подпрограммы приведено в Приложении № 3 к подпрограмме.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III

Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия муниципальнойподпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальнойподпрограммы (тыс. руб.) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальнойподпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальнойподпрограммы |
| 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 2017-2021 гг | Итого: | 0 | 562041 | 119213 | 163892 | 172350 | 53293 | 53293 | МБУ «Рамавтодор» | Доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями. |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 377151 | 53293 | 98062 | 119210 | 53293 | 53293 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 184890 | 65920 | 65830 | 53140 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе замене и установке остановочных павильонов, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселениях Раменского муниципального района, в том числе ремонт подъездных автомобильных дорог к СНТ. | 2017-2021 гг | Итого: | 0 | 1433858 | 406770 | 447186 | 240902 | 169500 | 169500 | МБУ «Рамавтодор» | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние.Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог. |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 188348 | 52406 | 135942 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 905167 | 221152 | 165302 | 179713 | 169500 | 169500 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 340343 | 133212 | 145942 | 61189 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние. |
| 3. | Основное мероприятие 3.Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения  | 2017-2021 гг | Итого: | 0 | 105070 | 92400 | 12670 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Рамавтодор» | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 12670 | 0 | 12670 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 1.Строительство подъездных путей  | 2017-2018 г. | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 12670 | 0 | 12670 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Рамавтодор» |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 4.Обеспечение деятельности МБУ "Раменские автомобильные дороги"в том числе закупка легковых автомобилей B-класса | 2017-2021 гг | Итого: | 0 | 103540 | 15637 | 21668 | 22145 | 22045 | 22045 | МБУ «Рамавтодор» | Экономия бюджетных средств  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 103540 | 15637 | 21668 | 22145 | 22045 | 22045 |
| 2018 г | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 1563 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | 2017-2021 гг  | Итого: | 0 | 2204510 | 634020 | 645416 | 435398 | 244838 | 244838 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 188348 | 52406 | 135942 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 1398528 | 290082 | 297702 | 321068 | 244838 | 244838 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 525234 | 199132 | 211772 | 114330 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень объектов строительства, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 3.1. «Строительство подъездных путей» подпрограммы III «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы»

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы: МБУ «Рамавтодор»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность, км. | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2017,тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей. | Остаток сметной стоимостидо ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1 | Строительство подъездных путей в с.п. Ганусовское (многодетные) | 2018 г. | 1,1 | 12670 | 0 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 12670 | 0 | 12670 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Строительство подъездных путей в сельских поселениях | 2017 г. | 8,3 | 92400 | 92400 | Внебюджетные средства | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  Всего по мероприятию: | 92400 | Всего: | 105070 | 92400 | 12670 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 12670 | 0 | 12670 | 0 | 0 | 0 |  |
| 92400 | Внебюджетные средства | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме III

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III

Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам реализации  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной программы |
| 2017-й год | 2018-й год  | 2019-й год  | 2020-й год  | 2021-й год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями. | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения. | Муниципальный показатель | км | 60,3 | 57,5 | 80,4 | 64,2 | 65,7 | 67,2 | 2 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области. | Муниципальный показатель | % | 1,67 | 2,52 | 5,48 | 4,3 | 5,1 | 5,9 | 2 |
| 4 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние. | Муниципальный показатель | Кв.м | 6096416,4 | 6097088,7 | 6097761 | 6098433,3 | 6099105,7 | 6099715,7 | 2 |
| 5 | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог. | Муниципальный показатель | % | 9,32 | 9,31 | 9,30 | 9,29 | 9,28 | 9,27 | 2 |
| 6 | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области. | Муниципальный показатель | единиц | 210 | 217 | 221 | 223 | 224 | 225 | 3 |
| 7 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Муниципальный показатель | км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | Приоритетный показатель(рейтинг 50) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 9 | Экономия бюджетных средств | Муниципальный показатель | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 |

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме III

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III

Раменского муниципального района Московской области «Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | Средства бюджета Раменского муниципального района | Сметный расчёт | 377151 тыс. руб - всего53293 тыс.руб – 2017 год98062 тыс.руб – 2018 год119210 тыс.руб – 2019 год53293 тыс.руб – 2020 год53293 тыс.руб – 2021 год |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | Сметный расчёт | 184890 тыс. руб - всего65920 тыс.руб – 2017 год65830 тыс.руб – 2018 год53140 тыс.руб – 2019 год0 тыс.руб – 2020 год0 тыс.руб – 2021 год |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе замене и установке остановочных павильонов, находящихся в границах населенных пунктов городских и сельских поселениях Раменского муниципального района | Бюджет Московской области | Срем. = Сст. х Ппр., где Срем.- объем финансовых средств на ремонт автомобильных дорог местного значения в соответствующем финансовом году. Сст.- средняя стоимость 1 км. автодорог определенная исходя из анализа фактических затрат за предшествующий период. Ппр. – показатель протяженности автодорог не соответствующие нормативным требованиям на начало текущего года. | 188348 тыс. руб - всего52406 тыс.руб – 2017 год135942 тыс.руб – 2018 год0 тыс.руб – 2019 год0 тыс.руб – 2020 год0 тыс.руб – 2021 год |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 905167 тыс. руб - всего221152 тыс.руб – 2017 год165302 тыс.руб – 2018 год179713 тыс.руб – 2019 год169500 тыс.руб – 2020 год169500 тыс.руб – 2021 год |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района | 340343 тыс. руб - всего133212 тыс.руб – 2017 год145942 тыс.руб – 2018 год61189 тыс.руб – 2019 год0 тыс.руб – 2020 год0 тыс.руб – 2021 год |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета Раменского муниципального района | Сметный расчёт | 12670 тыс. руб - всего0 тыс.руб – 2017 год12670 тыс.руб – 2018 год0 тыс.руб – 2019 год0 тыс.руб – 2020 год0 тыс.руб – 2021 год |
| Внебюджетные источники | Сметный расчет | 92400 тыс. руб - всего92400 тыс.руб – 2017 год0 тыс.руб – 2018 год0 тыс.руб – 2019 год0 тыс.руб – 2020 год0 тыс.руб – 2021 год |
| Обеспечение деятельности МБУ "Раменские автомобильные дороги" | Средства бюджета Раменского муниципального района | N=L/L1L – сумма заключенных контрактовL1 – сумма проведенных аукционовN - экономия | 103540 тыс. руб - всего15637 тыс.руб – 2017 год21668 тыс.руб – 2018 год22145 тыс.руб – 2019 год22045 тыс.руб – 2020 год22045 тыс.руб – 2021 год |

Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме III

Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы «Обеспечение содержания и ремонта,

автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских поселениях Раменское

Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование планируемого результата | Единица измерения | Порядок расчета |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями  | % | Соотношение протяженности автодорог, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями к протяженности всех автомобильных дорог сельских поселений Раменского муниципального района  |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения  | км | Показатели определяются путем фактического учета протяженности отремонтированных дорог |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационных показателям в Московской области | % | N=L/L1\*100-100%L- фактическое значение отвечающее нормативным требованиямL1- базовое значение отвечающее нормативным требованиямN- доля отремонтированных дорог |
| 4 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние | Кв.м | Показатели определяются путем фактического учета площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние |
| 5 | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | Соотношение протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к протяженности всех муниципальных дорог на территории Раменского муниципального района  |
| 6 | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | Ед. | Показатели определяются путем фактического учета населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью, с сетью автомобильных дорог Московской области |
| 7 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Показатели определяются путем фактического учета протяженности введенных в эксплуатацию дорог |
| 8 | У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | % | О бд = (П оформ)/(П выяв) х 100%О бд – доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории муниципального образования, %П оформ – протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, кмП выяв – общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на территории муниципального образования, км |
| 9 | Экономия бюджетных средств  | % | N=L/L1\*100L – сумма заключенных контрактовL1 – сумма проведенных аукционовN - экономия  |