###### АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| __04.03.2019_________ |  | №___1915__________ |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу городского поселения Раменское Раменского муниципального района «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском поселении Раменское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Раменского муниципального района от 19.12.2017 № 9669 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу городского поселения Раменское Раменского муниципального района «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском поселении Раменское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации Раменского муниципального района Московской области от 30.07.2015 № 2547, изложив её в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившим силу:

- постановление администрации Раменского муниципального района Московской области от 26.10.2018 №8202 «О внесении изменений в муниципальную программу городского поселения Раменское Раменского муниципального района «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском поселении Раменское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Раменского муниципального района «Родник» и на официальном портале Раменского района www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского муниципального района                 В.П. Носова.

Глава Раменского

муниципального района                                                                               А.Н. Кулаков

Леванков Я.С.

8(496)46-3-26-64

Разослать:

Управление по обращениям

граждан и организаций                                                                                    1 экз.

Комитет по экономике                                                                                     1 экз.

Комитета финансов,

налоговой политики и казначейства                                                              1 экз.

Комитет по организационной работе и

взаимодействию со средствами массовой

информации					                                                     1 экз.

Жилищное управление                                                                                     2 экз.

Первый заместитель главы

администрации Раменского

муниципального района                                                                               Н.С. Воробьев

Заместитель главы администрации

Раменского муниципального района                                                                В.П. Носов

Председатель Комитета финансов,

налоговой политики и казначейства

Раменского муниципального района                                                      И.А. Задорожная

Председатель Комитета

по экономике администрации

Раменского муниципального района                                                              Е.В. Бызина

И. о. начальника Управления

правового обеспечения администрации

Раменского муниципального района                                                          С.В. Божкевич

Начальник Жилищного управления

администрации Раменского

муниципального района                                                                                 Г.М. Толочко

Приложение

к постановлению администрации

Раменского муниципального района

от           ___04.03.2019__ №  _1915_____

ПАСПОРТ

Муниципальной программы городского поселения Раменское Раменского муниципального района «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском поселении Раменское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского муниципального района В.П. Носов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего, в том числе по годам: | 57646 | 2150 | 11688 | 0 | 42900 | 908 |
| Средства бюджета Московской области | 19106 | 0 | 0 | 0 | 19106 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения Раменское | 35390 | 0 | 10688 | 0 | 23794 | 908 |
| Внебюджетные источники | 3150 | 2150 | 1000 | 0 | 0 | 0 |

1.  Характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы

и обоснование необходимости их решения программно-целевым методом

Решение проблем в жилищной сфере во все времена было одним из важнейших социальных факторов. В настоящий момент приоритетом государственной политики является решение социальных вопросов, в том числе и вопросов в сфере обеспечения населения доступным и комфортным жильем. Одна из социальных проблем в области жилищного обеспечения - это ликвидация аварийного жилищного фонда, который не только ухудшает внешний облик, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры и повышает социальную напряженность в обществе. Отмечается устойчивая тенденция роста непригодного для проживания жилищного фонда в силу естественного старения зданий, недофинансирования капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также сокращения объемов строительства государственного и муниципального жилья.

Муниципальный жилищный фонд городского поселения Раменское включает 49 строений с высокой степенью износа общей площадью  19713,7 кв.м.

Адресный перечень ветхих жилых домов городского поселения Раменское

| № п/п | Адрес | Год постройки | Количество жилых помещений | Общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Чугунова, д. 11 | 1909 | 9 | 409,2 |
| 2 | ул. Чугунова, д. 9а | 1950 | 6 | 257,8 |
| 3 | ул. Воровского, д. 18 | 1916 | 15 | 713,9 |
| 4 | ул. Полярная, д. 5 | 1935 | 18 | 688,2 |
| 5 | ул. Серова, д. 51/21 | 1955 | 8 | 374,1 |
| 6 | ул. Пограничная, д. 1 Б | 1948 | 14 | 586,3 |
| 7 | ул. Красная, д. 23 | 1939 | 12 | 523,2 |
| 8 | ул. Кирова, д. 30/7 | 1953 | 17 | 667,4 |
| 9 | ул. Чугунова, д. 29 | 1962 | 17 | 689,3 |
| 10 | ул. Чугунова, д. 31 | 1952 | 17 | 702,6 |
| 11 | ул. Кирова, д. 26 | 1948 | 16 | 704,3 |
| 12 | ул. Кирова, д. 24 | 1951 | 17 | 692,6 |
| 13 | ул. Кирова, д. 20 | 1951 | 19 | 686,6 |
| 14 | ул. Кирова, д. 18 | 1951 | 9 | 355,8 |
| 15 | ул. Кирова, д. 16 | 1950 | 19 | 651 |
| 16 | ул. Кирова, д. 14 | 1948 | 17 | 759,5 |
| 17 | ул. Кирова, д. 12 | 1948 | 17 | 759,2 |
| 18 | ул. Кирова, д. 10 | 1948 | 8 | 369,2 |
| 19 | ул. Кирова, д. 8 | 1948 | 17 | 693,3 |
| 20 | ул. Кирова, д. 6 | 1951 | 8 | 331,2 |
| 21 | ул. Кирова, д. 4 | 1951 | 16 | 733,6 |
| 22 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 3 | 1925 | 4 | 212,2 |
| 23 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 4 | 1925 | 4 | 214 |
| 24 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 5 | 1925 | 4 | 213,3 |
| 25 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 6 | 1925 | 4 | 212,3 |
| 26 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 7 | 1925 | 4 | 211,5 |
| 27 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 8 | 1925 | 4 | 237,3 |
| 28 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 9/9 | 1925 | 4 | 211 |
| 29 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 10 | 1925 | 7 | 214,8 |
| 30 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 11 | 1925 | 5 | 212,7 |
| 31 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 18 | 1927 | 4 | 219,6 |
| 32 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 19 | 1927 | 4 | 225,1 |
| 33 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 20 | 1927 | 5 | 200 |
| 34 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 21 | 1927 | 4 | 239,6 |
| 35 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 22 | 1927 | 5 | 204,7 |
| 36 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 23 | 1927 | 4 | 217 |
| 37 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 24 | 1927 | 4 | 233,6 |
| 38 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 25 | 1927 | 4 | 238,8 |
| 39 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 26 | 1927 | 4 | 225,7 |
| 40 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 27 | 1927 | 4 | 219 |
| 41 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 28 | 1925 | 4 | 214,3 |
| 42 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 30 | 1926 | 4 | 224,5 |
| 43 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 31 | 1927 | 3 | 170,1 |
| 44 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 32 | 1926 | 3 | 153,3 |
| 45 | ул. пос. Красный Октябрь, д. 34 | 1927 | 4 | 209,9 |
| 46 | ул. Десантная, д. 7 | 1950 | 13 | 537,6 |
| 47 | ул. Тракторная, д. 4 | 1956 | 1 | 422,6 |
| 48 | ул. Тракторная, д. 8 | 1959 | 16 | 633,5 |
| 49 | ул. Тракторная, д. 10 | 1959 | 16 | 637,4 |
| ИТОГО: |  |  | 442 | 19713,7 |

Проблема переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, должна решаться программно-целевым методом в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов бюджета городского поселения Раменское Раменского муниципального района и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи

Основной целью Программы является обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу.

Основной задачей Программы является координация финансовых и организационных вопросов расселения признанных аварийными и подлежащих сносу жилых домов городского поселения Раменское.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

с обоснованием необходимости их осуществления

В результате изучения состояния жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, на территории городского поселения Раменское, оценки инвестиционной привлекательности городского поселения Раменское для жилищного строительства, прогнозируемой конъюнктуры рынка жилья, в соответствии с генеральным планом городского поселения Раменское в рамках Программы будут реализовываться мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Раменское и Раменского муниципального района.

4. Перечень мероприятий Программы

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и иными способами предусмотренными законодательством.

Для собственников жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, изъятие жилых помещений осуществляется путем заключения договора купли-продажи (выплата стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение) или договора мены (предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение).

Учитывая особую социальную значимость вопроса по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление других жилых помещений взамен изымаемых по договорам мены осуществляется на условиях равноценного обмена, не ухудшающего жилищные условия переселяемых граждан с учетом их разумных потребностей. Обмениваемые на условиях равноценного обмена жилые помещения должны быть равнозначны по количеству комнат или общей площади и находиться в границах городского поселения Раменское.

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Программы, изложен в Приложении № 1 к Программе.

5. Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые результаты реализации Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к Программе.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (финансовый год и плановый период).

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы приведена в Приложении № 4 к Программе.

8. Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику муниципальной программы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение № 1

к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

городского поселения Раменское Раменского муниципального района

«Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском поселении Раменское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| № п/п | Мероприятия Программы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Координация финансовых и организационных вопросов расселения признанных аварийными и подлежащих сносу жилых домов городского поселения Раменское | 2015-2019 | Итого: | 0 | 57646 | 2150 | 11688 | 0 | 42900 | 908 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района; Управление муниципальным имуществом Администрации Раменского муниципального района Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района Управление земельных отношений Администрации Раменского муниципального района Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Раменского муниципального района | Количество сносимого жилищного фонда Количество переселяемых человек Количество переселяемых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 19106 | 0 | 0 | 0 | 19106 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 35390 | 0 | 10688 | 0 | 23794 | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 3150 | 2150 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Обследование жилищного фонда | 2015-2019 | Итого: | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальным имуществом Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2: Признание в установленном порядке жилого дома аварийным | 2015-2019 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3: Направление собственникам жилых помещений уведомлений (требований) о сносе или реконструкции жилого дома | 2015-2019 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4: Изъятие земельного участка для муниципальных нужд и изъятие жилых помещений в связи с изъятием земельного участка | 2015-2019 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление земельных отношений Администрации Раменского муниципального района Управление муниципальным имуществом Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5: Определение размера возмещения за изымаемые у собственников жилые помещения (оценка жилых помещений, занимаемых собственниками жилых помещений, и жилых помещений, предполагаемых для предоставления собственникам взамен изымаемой недвижимости) | 2015-2019 | Итого: | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальным имуществом Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.6: Направление уведомления с проектом Соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд собственникам жилых помещений | 2015-2019 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.7: Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по приобретению жилых помещений у застройщиков для переселения граждан из аварийных МКД, вошедших в адресную программу Московской области | 2015-2019 | Итого: | 0 | 42900 | 0 | 0 | 0 | 42900 | 0 | Управление муниципальным имуществом Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 19106 | 0 | 0 | 0 | 19106 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 23794 | 0 | 0 | 0 | 23794 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.8: Предоставление собственникам возмещения за изымаемое жилое помещение (договор купли-продажи) или предоставление собственникам взамен изымаемых жилых помещений других с зачетом стоимости при определении размера возмещения (договор мены) | 2015-2019 | Итого: | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальным имуществом Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 1.9: Проведение работы по расселению нанимателей жилых помещений | 2015-2019 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 1.10: Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу | 2015-2019 | Итого: | 0 | 4058 | 2150 | 1000 | 0 | 0 | 908 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Раменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 3150 | 2150 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальным имуществом Администрации Раменского муниципального района | Заключение специализированной организации, подтверждающее аварийное состояние дома |
|  | Всего по муниципальной программе: | 2015-2019 | Итого: | 0 | 57646 | 2150 | 11688 | 0 | 42900 | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 19106 | 0 | 0 | 0 | 19106 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городского поселения Раменское | 0 | 35390 | 0 | 10688 | 0 | 23794 | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 3150 | 2150 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

городского поселения Раменское Раменского муниципального района

«Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском поселении Раменское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации программы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество сносимого жилищного фонда | Отраслевой приоритетный показатель | Кв.м. | 0 | 0 | 1318,9 | 513,2 | 713,9 | 667,0 | 1 |
| 2 | Количество переселяемых семей | Муниципальный показатель | Семей | 0 | 0 | 25 | 5 | 15 | 15 | 1 |
| 3 | Количество переселяемых человек | Муниципальный показатель | Чел. | 0 | 0 | 72 | 17 | 45 | 48 | 1 |

Приложение № 3

к Программе

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной программы городского поселения Раменское Раменского муниципального района

«Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском поселении Раменское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. Обследование жилищного фонда | Средства городского поселения Раменское | Оплата работ по оценке технического состояния домов рассчитывается как произведение стоимости оценки 1-го жилого дома (цена в 2016 г. составляет 70 000 руб.) и количества домов, запланированных для расселения на текущий год. 2016 г. – 70 000 р. * 4 = 280 000 р. | Всего: 280,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 280,0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.. |
| Мероприятие 2. Определение размера возмещения за изымаемые у собственников жилые помещения (оценка жилых помещений, занимаемых собственниками и жилых помещений, предполагаемых для предоставления собственникам взамен изымаемой недвижимости) | Средства городского поселения Раменское | Размер необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия рассчитывается как сумма оплаты работ по определению размера возмещения за каждое изымаемое жилое помещение и оплаты работ по оценке рыночной стоимости новых квартир, предполагаемых для предоставления собственникам взамен изымаемой недвижимости. 2016 г.: 204 000+204 000=408 000 руб. Сумма оплаты работ по определению размера возмещения за каждое изымаемое жилое помещение рассчитывается как произведение стоимости оценки 1-го жилого помещения (12 тыс. руб.) и количества жилых помещений, занимаемых собственниками, в домах, запланированных для расселения на текущий год. 2016 г.: 17 * 12 000 руб. = 204 000 руб. Сумма оплаты работ по оценке рыночной стоимости новых квартир, предполагаемых для предоставления собственникам взамен изымаемой недвижимости рассчитывается как произведение стоимости оценки 1-го жилого помещения (12 тыс. руб.) и количества жилых помещений, предполагаемых для предоставления собственникам взамен изымаемой недвижимости 2016 г.: 17 * 12 000 руб. = 204 000 руб.; | Всего: 408,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 408,0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.. |
| Мероприятие 3. Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по приобретению жилых помещений у застройщиков для переселения граждан из аварийных МКД, вошедших в адресную программу Московской области | Средства бюджета Московской области | Потребность в финансовых средствах муниципального образования Московской области под переселение граждан из аварийных жилых домов определяется по формуле: Vф.ср.i = C × Sрас.i, где: С — стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, равная 42280,0 рублей; Sрас.i, - расселяемая площадь жилых помещений в муниципальном образовании в соответствующем этапе реализации адресной программы. | Всего: 19 106,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 19 106,0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.. |
|  | Средства городского поселения Раменское |  | Всего: 23 794,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 23794,0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.. |
| Мероприятие 4. Предоставление собственникам возмещения за изымаемое жилое помещение (договор купли-продажи) или предоставление собственникам взамен изымаемых жилых помещений других с зачетом стоимости при определении размера возмещения (договор мены) | Средства городского поселения Раменское | Размер возмещения за изымаемое недвижимое имущество рассчитан как произведение предельной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья, установленной Комитетом по ценам и тарифам на I квартал 2016 г. по Раменскому району (93307 руб. подлежит корректировке соответственно её изменению) и общей площади жилых помещений, занимаемых собственниками, желающих получить возмещение за изымаемое жилое помещение. Исходя из опыта отселения жителей из ветхого жилищного фонда, как правило, собственники соглашаются на предоставление другого жилого помещения. | Всего: 10 000 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 10000,0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.. |
| Мероприятие 5. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу | Средства городского поселения Раменское | Средства городского поселения Раменское направленные на осуществление мероприятий по разбору и сносу расселенных жилых домов | Всего: 908,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 908 тыс. руб. |
|  | Внебюджетные источники | Собственные средства управляющих организаций, направленных на осуществление мероприятий по разбору и сносу расселенных жилых домов | Всего: 3150,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 2150,0 тыс. руб.; 2016 год – 1000,0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб. |

Приложение № 4

к Программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы городского поселения Раменское Раменского муниципального района «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском поселении Раменское Раменского муниципального района Московской области

на 2015-2019 годы»

Показатель: Количество переселяемых человек, измеряется чел.

Значение показателя:

количество граждан, переселенных в другие жилые помещения или получившие возмещение  при  изъятии недвижимости для муниципальных нужд, в том числе в 2015 году - 0 человек; в 2016 году - 72 человека; в 2017 году – 17  человек; в 2018 году – 45 человек; в 2019 году – 48 человек.

Показатель: Количество переселяемых семей, измеряется в семей

Значение показателя:

количество семей, переселенных в другие жилые помещения или получившие возмещение  при  изъятии недвижимости для муниципальных нужд, в том числе в 2015 году  0 семей; в 2016 году- 25 семей; в 2017 году – 5 семей; в 2018 году – 15 семей; в 2019 году – 15 семей.

Показатель: Количество сносимого жилищного фонда, измеряется в кв.м.

Значение показателя:

количество расселенного и сносимого жилищного фонда городского поселения Раменское, в том числе в 2015 году  - 0 кв.м; в 2016 году- 1318,9 кв.м;   в 2017 году – 513,2 кв.м;  в 2018 году – 713,9 кв.м;  в 2019 году – 667,0 кв.м.