Приложение

к Постановлению Администрации

Раменского муниципального района

от 04.04.2019 №3041

Утверждена

Постановлением Администрации

Раменского муниципального района

от 02.11.2016 №6354

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЖИЛИЩЕ» на 2017-2021 годы

г. Раменское

2019 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище» на 2017-2021 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского муниципального района Носов Вячеслав Петрович |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования жилищной среды, обеспечивающее доступность для широкого круга граждан жилья, отвечающего условиям безопасности и комфортного проживания. 2. Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в сельских и городских поселениях, входящих в состав Раменского муниципального района. 3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4. Обеспечение жилыми помещениями следующих категорий граждан: - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. - граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц. 5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов. 6. Снижение количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в сельских и городских поселениях, входящих в состав Раменского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в Раменском муниципальном районе Московской области» Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района» Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе по годам: |  | 6559163 | 6155079 | 185483 | 76314 | 81101 | 61186 |
| Средства федерального бюджета, в том числе: |  | 16374 | 8224 | 2045 | 1121 | 3882 | 1102 |
| Раменский муниципальный район |  | 11207 | 7509 | 886 | 345 | 1365 | 1102 |
| Городские поселения Раменского муниципального района |  | 5167 | 715 | 1159 | 776 | 2517 | 0 |
| Средства бюджета Московской области, в том числе: |  | 461609 | 137157 | 162791 | 55674 | 45903 | 60084 |
| Раменский муниципальный район |  | 429687 | 134538 | 140167 | 52784 | 42114 | 60084 |
| Городские поселения Раменского муниципального района |  | 31922 | 2619 | 22624 | 2890 | 3789 | 0 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района, в том числе: |  | 14293 | 8999 | 1524 | 1664 | 2106 | 0 |
| средства бюджетов сельских поселений Раменского муниципального района |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 6066887 | 6000699 | 19123 | 17855 | 29210 | 0 |

* - средства бюджетов городских поселений в соответствии с муниципальными программами городских поселений

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

основные проблемы и обоснование необходимости их решения программно-целевым методом

Проведенные реформы в жилищной сфере обеспечили переход от планово-административных методов регулирования
к рыночным механизмам. При этом пока еще не удалось обеспечить существенное улучшение ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания.

Проблемы жилищной политики носят не только экономический, но и социальный характер, непосредственно затрагивающий жизненные интересы всего населения и каждой семьи в отдельности.

В настоящее время назрела необходимость поиска новых подходов к решению ряда проблем в жилищном строительстве,
в первую очередь с целью повышения его социальной направленности.

Как правило, малоимущие граждане, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий, молодые семьи и социально незащищенные категории граждан не могут получить доступ к рынку жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении.

Решением наиболее важных и актуальных проблем в области защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан является обеспечение их жилыми помещениями или предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилого помещения.

Основной целью предлагаемой Программы является комплексное решение проблемы перехода
к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы Раменского муниципального района, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Одним из направлений к достижению поставленной цели будет строительство и ввод жилья экономического класса.

Жилье экономического класса всегда пользовалось большой популярностью у населения - цена его вполне приемлема
и доступна широким массам населения.

Таким образом, построенное жилье экономкласса может использоваться для обеспечения жильем молодых семей, граждан, получающих государственную поддержку на улучшение жилищных условий. Кроме того, построенное жилье экономкласса также будет приобретаться гражданами за счет собственных и заемных средств, в том числе с привлечением ипотечных жилищных кредитов. В результате, в том числе за счет семей, улучшивших жилищные условия, снизится число семей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении ими жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации.

Одной из наиболее важных и актуальных проблем в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа является обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями.

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями указанной категории граждан.

В рамках переданных государственных полномочий за период с 2007 по 2017 годы в Раменском муниципальном районе за счет средств бюджета Московской области жилыми помещениями было обеспечено 155 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Осуществление реализации переданных государственных полномочий осуществляется за счет предоставления субвенций бюджету Раменского муниципального района на обеспечение предоставления жилых помещений лицам, относящимся
к вышеуказанным категориям, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот осуществляется путем предоставления им жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда, который формируется из жилых помещений:

- выделенных из муниципального жилищного фонда Раменского муниципального района;

- приобретенных за счет средств субвенции из бюджета Московской области бюджету Раменского муниципального района на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Изменение в действующем законодательстве, регулирующем механизм реализации переданных государственных полномочий в данной сфере, напрямую обуславливает необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами. Данная необходимость обусловлена также комплексностью и взаимосвязанностью вопросов, подлежащих разрешению при её реализации, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного
и технического характера.

Еще одним из важнейших направлений государственной жилищной политики является обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем
в соответствии с законодательством Российской Федерации,

В силу ряда объективных факторов обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, в том числе и граждан, относящихся к указанной категории, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно. При этом приобретение жилья за счет собственных средств для большей части граждан не представляется возможным. Таким образом, следует признать государственную поддержку таких категорий граждан, как ветераны, инвалиды
и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица одним из основных приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Проблема аварийного жилищного фонда — источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Проживание
в таких жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства. Наличие аварийного фонда повышает социальную напряженность в обществе, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания. Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных задач.

В рамках реализации адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Московской области на 2016-2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 01.12.2015 №1151/46 разработана подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, является наиболее сложно решаемой проблемой. Жилые помещения предоставляются малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, а также гражданам, имеющим право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями. Предоставление жилых помещений
по договорам социального найма поможет решить жилищную проблему таких семей.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого метода осуществляется посредством реализации 6 (шести) подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в Раменском муниципальном районе Московской области».

Подпрограмма направлена на комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования жилищной среды, обеспечивающее доступность для широкого круга граждан жилья, отвечающего условиям безопасности и комфортного проживания.

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства; создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района».

Подпрограмма направлена на улучшение жилищных условий молодых семей, оказание поддержки молодым семьям,
имеющим место жительства в Раменском муниципальном районе Московской области для решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа.

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, что позволит достичь результативности
и адресности решения жилищной проблемы молодых семей - ограниченно платежеспособной категории граждан, не имеющей
возможности решить жилищную проблему самостоятельно.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Подпрограмма разработана в связи с необходимостью сокращения в Раменском муниципальном районе Московской области  численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано в соответствии с Порядком предоставления жилых помещений детям-сиротам, установленным постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий

по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", что позволит достичь результативности,
адресности и своевременности обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» направлена на обеспечение жилыми помещениями следующих категорий граждан:

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на:

- оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";

- оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан".

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Подпрограмма направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов на территории Раменского муниципального района Московской области.

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на создание условий для переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Подпрограмма направлена на обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на решение задач по обеспечению жилыми помещениями граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Все подпрограммы нацелены на решение следующих задач:

1. Стимулирование жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, внедрение стандартов жилья экономического класса, повышение уровня обеспеченности населения жильем.

2. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

3. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

4. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

5. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных
с военной службы, и приравненных к ним лиц.

6. Координация финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов
и переселения граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

7. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Муниципальная программа призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса
мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере
в Раменском муниципальном районе на период 2017-2021 годов.

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Основные планируемые результаты (показатели) реализации муниципальной программы и их динамика
по годам реализации приведены в Приложениях №2 к соответствующим подпрограммам.

Методики расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы приведены
в Приложениях № 4 к соответствующим подпрограммам.

- Финансирование муниципальной программы.

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Раменского муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района и за счет средств внебюджетных источников.

Подпрограмма 1 - финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств внебюджетных источников.

Подпрограмма 2 - финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Раменского муниципального района.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется
в форме:

- субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета;

- субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы.

Размер средств федерального бюджета и средств бюджета Московской области, предоставляемых муниципальным образованиям Московской области, определяется в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат
в соответствующем году.

Распределение средств, предоставляемых из федерального бюджета, и средств бюджета Московской области между
муниципальными образованиями Московской области утверждается Правительством Московской области.

Подпрограмма 3 - финансирование реализации подпрограммы осуществляется путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии
с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Распределение субвенций между муниципальными образованиями Московской области утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 4 - финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области.

Условия предоставления субвенций определены постановлениями Правительства Московской области:

- от 21.10.2013 N 845/46 "О мерах по реализации Закона Московской области "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов";

- от 08.06.2011 N 528/21 "Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членам их семей жилых помещений".

Распределение субвенций между муниципальными образованиями Московской области утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 5 - финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках адресной программы Московской
области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы", утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 N 1151/46 "Об утверждении адресной программы Московской
области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы": за счет средств бюджета Московской области - предоставление субсидии муниципальным образованиям Московской области на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; за счет средств бюджета Раменского муниципального района; за счет средств бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района; за счет средств внебюджетных
источников.

Подпрограмма 6 - финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского
муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района и за счет средств
внебюджетных источников.

Обоснование и распределение объемов финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм в составе муниципальной Программы по годам и источникам финансирования представлено в приложениях № 3 к соответствующим подпрограммам.

Приложение №1 к муниципальной программе

Раменского муниципального района Московской области

«Жилище» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий
в Раменском муниципальном районе Московской области»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Всего, в том числе: | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Характеристика проблемы и необходимость их решения программно-целевым методом

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Раменского муниципального района, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Жилье экономического класса всегда пользовалось большой популярностью у населения – цена его вполне приемлема
и доступна широким массам населения. Госстроем был разработан Проект Приказа «Об условиях отнесения жилых помещений
к жилью экономического класса», данный документ призван решить проблемы строительства доступного для граждан жилья, путем указания на основные параметры, которым оно должно соответствовать (с точки зрения экологичности
и энергоэффективности); привлечения в данную строительную сферу государственных средств, средств населения
и внебюджетных источников финансирования.

Реализация Подпрограммы предусматривает выполнение органами местного самоуправления комплекса мер, направленных на стабилизацию и развитие социальной, жилищной, экономических сфер, затрагивающих интересы  жителей.

Подпрограммой определены задачи на период до 2021 года:

1. Стимулирование жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, внедрение стандартов жилья экономического класса, повышение уровня обеспеченности населения жильем.

2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Целью Подпрограммы является комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования жилищной среды, обеспечивающее доступность для широкого круга граждан жилья, отвечающего условиям безопасности и комфортного проживания.

Для достижения данной цели необходимо решить следующее:

- Увеличение объема ввода жилья по стандартам эконом-класса;

- Обеспечение объема ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных
и (или) кредитных средств в общем объеме вводимого жилья;

- Улучшение архитектурного облика  - ликвидация долгостроев, самовольного строительства в отчетном году;

- Недопущение строительства объектов самовольной застройки в отчетном году;

- Отсутствие количества многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящихся на контроле Минстроя МО;

- Отсутствие количества проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства;

- Отсутствие протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства в отчетном году.

Полный перечень мероприятий подпрограммы изложен в Приложении №1.

2. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы приведена
в Приложении № 4.

3. Финансирование Подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к подпрограмме

«Комплексное освоение земельных участков в целях

жилищного строительства и развитие застроенных территорий

в Раменском муниципальном районе Московской области»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в Раменском муниципальном районе Московской области»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Мониторинг ввода жилья по стандартам экономического класса за счет всех источников финансирования | 2017-2021 | Итого: | 0 | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района; ОМС городских поселений Раменского муниципального района | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Подготовка ежемесячного отчета по форме №1-Эконом- класс в Министерство строительного комплекса Московской области | 2017-2021 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства | 2017-2021 | Итого: | 0 | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района; ОМС городских поселений Раменского муниципального района | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1: Осуществление выдачи разрешений на строительство (индивидуальное жилищное строительство) | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2: Осуществление выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (индивидуальное жилищное строительство) | 2017-2021 | Итого | 0 | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3: Улучшение архитектурного облика - ликвидация долгостроев, самовольного строительства | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района; ОМС городских и сельских поселений Раменского муниципального района | Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1: Решение вопросов по исключению из сводного перечня объектов незавершенного строительства в отчетном году: - создание комиссии; - обход (объезд) территорий; - проверка комиссией выявленного объекта незавершенного строительства; - сбор документов и сведений об зафиксированном проверкой объекте; - проведение обследования; - включение выявленного объекта незавершенного строительства в реестр; - поиск инвестора (соинвестора) для завершения процесса строительства; - выполнение комплекса строительно-монтажных работ; - выполнение всего пакета договоренностей согласно инвестиционному контракту. - либо снос объекта по решению суда | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4: Недопущение строительства объектов самовольной застройки в отчетном году | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района; ОМС городских поселений Раменского муниципального района | Недопущение строительства объектов самовольной застройки |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1: Запрет на «самострой»: комплекс мероприятий, предпринимаемых органом местного самоуправления, направленных на пресечение самовольного строительства на раннем этапе: - выявление объектов самовольного строительства ОМС в рамках муниципального земельного контроля; составление акта проверки, уведомления; выдача предписание об устранении выявленных нарушений; подача исковых заявлений в суд. | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5: Осуществление контроля за строительством объектов (многоэтажное жилищное строительство) | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района; ОМС городских поселений Раменского муниципального района | Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 5.1: Координация решения организационных вопросов по исключению из перечня контрольных объектов в отчетном году | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 5.2: Координация решения организационных вопросов по обеспечению прав граждан, чьи права нарушены при строительстве многоквартирных домов, находящихся на контроле Министерства жилищной политики МО: - поиск решений по восстановлению нарушенных прав граждан; - исполнение протокольных поручений в срок в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6: Осуществление контроля за строительством проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района; ОМС городских поселений Раменского муниципального района | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 6.1: Координация решения организационных вопросов по исключению из перечня проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства, в отчетном году | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 6.2: Поиск решений и координация организационных вопросов по исключению из перечня проблемных объектов в отчетном году и восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района; ОМС городских поселений Раменского муниципального района |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3 | Мероприятие 6.3: Координация решения организационных вопросов по обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района; ОМС городских поселений Раменского муниципального района |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7: Координация решения организационных вопросов по исключению протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительство | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности Администрации Раменского муниципального района; ОМС городских поселений Раменского муниципального района | Встречи с гражданами – участниками долевого строительства |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 7.1: Организация встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов: - предоставление гражданам достоверной информации о ходе строительства и возможных путях решения; - проведение с гражданами информационной работы в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2017-2021 | Итого: | 0 | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 5982000 | 5982000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Комплексное освоение земельных участков в целях

жилищного строительства и развитие застроенных территорий

в Раменском муниципальном районе Московской области»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в Раменском муниципальном районе Московской области»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | Показатель по Указу Президента Российской Федерации | Тыс. кв.м | 16,5 | 58,1 | 60,5 | 62,0 | 62,5 | 62,0 | 1 |
| 2 | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Отраслевой приоритетный показатель | Тыс. кв.м | 180,0 | 173,5 | 171,7 | 174,8 | 172,2 | 177,1 | 2 |
| 3 | Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства | Показатель по обращению Губернатора Московской области | % | 35 | - | - | 30 | 75 | 100 | 3 |
| 4 | Недопущение строительства объектов самовольной застройки | Показатель по обращению Губернатора Московской области | баллы | 35 | - | - | 24 | 10 | 0 | 4 |
| 5 | Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства | Показатель по обращению Губернатора Московской области | % | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6. | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» | Показатель по обращению Губернатора Московской области | % | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7. | Встречи с гражданами – участниками долевого строительства | Показатель по обращению Губернатора Московской области | % | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Комплексное освоение земельных участков в целях

жилищного строительства и развитие застроенных территорий

в Раменском муниципальном районе Московской области»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в Раменском муниципальном районе Московской области»

| Наименование мероприятия Подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2: Осуществление выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (индивидуальное жилищное строительство) | Внебюджетные источники | Сметный расчет | Всего – 5982000 тыс. рублей 2017 год - 5982000 тыс. рублей 2018 год - 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей |

Приложение №4 к подпрограмме

«Комплексное освоение земельных участков в целях

жилищного строительства и развитие застроенных территорий

в Раменском муниципальном районе Московской области»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в Раменском муниципальном районе Московской области»

Показатель: Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса. Ед. изм: тыс. кв.м.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. При расчете используются данные исполнителей мероприятий Подпрограммы.

Показатель: Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных
и (или) кредитных средств в общем объеме вводимого жилья. Ед. изм: тыс. кв.м.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. При расчете используются данные исполнителей мероприятий Подпрограммы.

Показатель: Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства. Ед. изм: процент.

Максимальное значение Показателя за год – 100%.

Значение показателя «Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства» рассчитывается по следующей формуле:

I=A/(B+C)*100%, где

I –  итоговая оценка деятельности органов местного самоуправления Московской области по ликвидации объектов незавершенного строительства, в процентах;

А – количество объектов незавершенного строительства, ликвидированных за отчетный период, значение учитывается поквартально накопительным итогом;

В – базовое значение Показателя №22 на 01.01.2019 (В=35);

С - количество вновь выявленных объектов незавершенного строительства за отчетный период накопительным итогом.

Показатель: Недопущение строительства объектов самовольной застройки. Ед.изм: баллы.

Максимальное значение Показателя за год – 0.

Показатель «Недопущение строительства объектов самовольной застройки» рассчитывается по следующей формуле:

I=2*b1+0.5*b2, где

I – итоговая оценка деятельности органов местного самоуправления по недопущению самовольного строительства за отчетный период, баллы;

b1   – количество объектов самовольной застройки, выявленных Главгосстройнадзором Московской области за отчетный период, по которым направлены уведомления о выявлении самовольной постройки в орган местного самоуправления, единиц;

b2 – количество объектов самовольной постройки, выявленных органом местного самоуправления за отчетный период до получения уведомления о выявлении самовольной постройки от Главгосстройнадзора Московской области, единиц;

обращений граждан за отчетный период (квартал) по объектам, по которым сроки передачи квартир гражданам нарушены, по состоянию на последнее число отчетного периода.

Показатель: Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства.

Ед. изм: процент. Максимальное значение Показателя за год – 0%.

Показатель «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства» (ПРР) рассчитывается по формуле:

МКДк – общее количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства, по состоянию на первое число отчетного периода;

количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области
от 01.07.2010 № 84-ОЗ на территории муниципального образования, по состоянию на последнее число отчетного периода.

МКДкнм  – количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства, и по которым ОМС не приняты меры по восстановлению нарушеных прав граждан, по состоянию на последнее число отчетного периода (квартал).

ОМС в целях восстановления нарушенных прав граждан предпринимаются одна или несколько из перечисленных мер:

- предложены компенсационные земельные участки, экономика которых позволит обеспечить права пострадавших граждан;

- оптимизированы ранее выданные технические условия;

- отказ от/изменение размера/замена имущественной доли, подлежащей передаче в муниципальную собственность в счет обеспечения прав граждан;

- на момент возобновления строительства/ввода в эксплуатацию урегулированы земельно-правовые отношения и/или принято решение ОМС об изменении порядка, условий и сроков внесения оплаты арендной платы за земельные участки;

- ОМС оказано содействие в получении технических условий в сроки менее установленных регламентом;

- оптимизация сроков выполнения технических условий и/или обязательств по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям, ресурсоснабжающим организациям, подведомственным ОМС;

- инициирование ОМС в суде дела о банкротстве застройщика для ускорения процедуры замены застройщика;

- обеспечение ОМС организации охраны многоквартирного жилого дома;

- организация управления многоквартирным жилым домом управляющей организацией не позднее чем через 5 дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Кобщ – общий коэффициент, являющийся производным всех К, где

К – коэффициент, установленный в размере:

К=0,8 при исполнении протокольных поручений в установленный срок на 100% в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

К=1,1 при исполнении протокольных поручений в установленный срок на 51-74% в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

К=1,2 при исполнении протокольных поручений в установленный срок на 50% и менее в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

К=0,8 в случае нахождения 3 и более мер в отношении 1 многоквартирного дома в отчетный период (квартал).

Показатель: Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки». Ед. изм: процент.

Максимальное значение Показателя за год – 0%.

Показатель «Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» (ДПО) рассчитывается по формуле:

МКДпр – общее количество многоквартирных домов, признанных проблемными в соответствии с Законом МО на территории муниципального образования по состоянию на первое число отчетного периода;

количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области
от 01.07.2010 № 84-ОЗ на территории муниципального образования, по состоянию на последнее число отчетного периода.

МКДпр.поиск – количество многоквартирных домов, признанных проблемными в соответствии с Законом МО на территории муниципального образования, по которым не найдено решение, по состоянию на последнее число отчетного периода.

Показатель: Встречи с гражданами – участниками долевого строительства. Ед. изм: процент.

Максимальное значение Показателя за год – 0%.

Показатель «Встречи с гражданами – участниками долевого строительства» (ВГ) рассчитывается по формуле:

Ккв – количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию на начало отчетного периода;

Квс – количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, проведенных руководителем или заместителем руководителя ОМС за отчетный период;

Кобр – количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования за отчетный период:

Кобр=Ком+Кос+2*Кпр, где

Ком – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в письменной форме или в форме электронного документа, за отчетный период в Правительство Московской области или должностным лицам Правительства Московской области;

Кос - количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования по вопросам долевого строительства в социальных сетях на страницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, пресс-службы Губернатора Московской области за отчетный период;

Кпр – количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов на территории муниципального образования;

Пкд – коэффициенты, применяемые к показателю за работу органа местного самоуправления для снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых нарушены.

Пкд = Ки*Кп

Ки=1,3 – коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих факторов:

- предоставление недостоверной информации органом местного самоуправления пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства;

- игнорирование вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Министерством.

Кп=0,8 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили
100% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

Кп=0,9  - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили
75-99% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

Кп=1,1  - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили

51-74% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

Кп=1,2  - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили
менее 50% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве.

Приложение №2 к муниципальной программе

Раменского муниципального района Московской области

«Жилище» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе, по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Всего, в том числе: | 121207 | 26448 | 28900 | 24814 | 41045 | 0 |
|  | Администрация Раменского муниципального района Московской области | Средства федерального бюджета, в том числе: | 8406 | 1358 | 2045 | 1121 | 3882 | 0 |
|  |  | Раменский муниципальный район | 3239 | 643 | 886 | 345 | 1365 | 0 |
|  |  | Городское поселение Быково | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 |
|  |  | Городское поселение Ильинский | 644 | 215 | 0 | 173 | 256 | 0 |
|  |  | Городское поселение Кратово | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 |
|  |  | Городское поселение Раменское | 2862 | 375 | 1159 | 603 | 725 | 0 |
|  |  | Городское поселение Родники | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 |
|  |  | Городское поселение Удельная | 637 | 125 | 0 | 0 | 512 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 20587 | 4358 | 6208 | 4174 | 5847 | 0 |
|  |  | Раменский муниципальный район | 7771 | 1739 | 2690 | 1284 | 2058 | 0 |
|  |  | Городское поселение Быково | 772 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 |
|  |  | Городское поселение Ильинский | 1609 | 580 | 0 | 643 | 386 | 0 |
|  |  | Городское поселение Кратово | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 |
|  |  | Городское поселение Раменское | 8553 | 1701 | 3518 | 2247 | 1087 | 0 |
|  |  | Городское поселение Родники | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 |
|  |  | Городское поселение Удельная | 1110 | 338 | 0 | 0 | 772 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 7327 | 2033 | 1524 | 1664 | 2106 | 0 |
|  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 84887 | 18699 | 19123 | 17855 | 29210 | 0 |

* - средства бюджетов городских поселений в соответствии с муниципальными программами городских поселений

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

основные проблемы  и обоснование необходимости их решения программно-целевым методом

Большинство молодых семей, проживающих в сельских и городских поселениях, входящих в состав Раменского муниципального района, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств
на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул
к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Настоящая Подпрограмма определяет механизм взаимодействия органов власти различных уровней при реализации поставленных задач, что напрямую обуславливает необходимость решения указанной проблемы программно-целевыми методами. Данная необходимость обусловлена также комплексностью и взаимосвязанностью вопросов, подлежащих разрешению при её реализации, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного и технического характера.

Социальная значимость поставленной цели требует четкого межведомственного взаимодействия, которое осуществляется
в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" (далее - основное мероприятие федеральной госпрограммы) и Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 "Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище»
на 2017-2027годы».

Комплекс программных мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, позволит выполнить требования законодательства и создать необходимые условия для решения поставленной задачи.

2. Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих
в сельских и городских поселениях, входящих в состав Раменского муниципального района Московской области.

Основной задачей Подпрограммы является координация финансовых и организационных вопросов
по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям - участницам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Порядок предоставления и определения размера социальных выплат молодым семьям, направляемых на указанные цели,
а также порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на реализацию Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей",
устанавливается Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома (далее - Правила).

Правила устанавливают порядок и цели предоставления молодым семьям - участницам основного мероприятия федеральной госпрограммы и подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы социальных выплат на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого
помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение, а также использования таких выплат.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Раменского муниципального района.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в Приложениях № 2 к Подпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы являются:

- средства федерального бюджета;

-  средства бюджета Московской области;

- средства бюджета Раменского муниципального района;

- средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района;

- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

- собственные средства молодых семей.

Процентное соотношение размера безвозмездных субсидий молодым семьям, выделяемых из разного уровня бюджетов
на улучшение жилищных условий в рамках настоящей Подпрограммы, определяется в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
на софинансирование муниципальных программ в рамках реализации основного мероприятия федеральной госпрограммы.

В случае отсутствия или недостаточности средств федерального бюджета, выделенных Московской области
на софинансирование мероприятий основного мероприятия федеральной госпрограммы в текущем году, субсидия
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья может быть предоставлена за счет средств
бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области на текущий финансовый год на указанные цели, при условии обеспечения 50-процентного софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных
образований Московской области.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (финансовый год и плановый период) в рамках приоритетного проекта
"Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, путем внесения изменений в Подпрограмму.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к Подпрограмме.

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4
к Подпрограмме.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2017-2021 | Итого: | 58231,1 | 121207 | 26448 | 28900 | 24814 | 41045 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Главы (руководители) городских поселений Раменского муниципального района | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 4927,0 | 8406 | 1358 | 2045 | 1121 | 3882 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7727,2 | 20587 | 4358 | 6208 | 4174 | 5847 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 1545,4 | 7327 | 2033 | 1524 | 1664 | 2106 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 37849,8 | 84887 | 18699 | 19123 | 17855 | 29210 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1: Обеспечение жилыми помещениями молодых семей | 2017-2021 | Итого: | 58231,1 | 121207 | 26448 | 28900 | 24814 | 41045 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 4927,0 | 8406 | 1358 | 2045 | 1121 | 3882 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7727,2 | 20587 | 4358 | 6208 | 4174 | 5847 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 1545,4 | 7327 | 2033 | 1524 | 1664 | 2106 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 37849,8 | 84887 | 18699 | 19123 | 17855 | 29210 | 0 |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2017-2021 | Итого: | 58231,1 | 121207 | 26448 | 28900 | 24814 | 41045 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 4927,0 | 8406 | 1358 | 2045 | 1121 | 3882 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7727,2 | 20587 | 4358 | 6208 | 4174 | 5847 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 1545,4 | 7327 | 2033 | 1524 | 1664 | 2106 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 37849,8 | 84887 | 18699 | 19123 | 17855 | 29210 | 0 |  |  |

* - средства бюджетов городских поселений в соответствии с муниципальными программами городских поселений

Приложение №2 к подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (на 2016 год) | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в том числе: | Показатель по соглашению с ФОИВ | Семей | 16 | 8 | 7 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 1.1 | Раменский муниципальный район |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |  |
| 1.2 | Городское поселение Быково |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 1.3 | Городское поселение Ильинский |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.4 | Городское поселение Кратово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.5 | Городское поселение Раменское |  |  | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |  |
| 1.6 | Городское поселение Родники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.7 | Городское поселение Удельная |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |

Приложение №3 к подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1: Обеспечение жилыми помещениями молодых семей | Итого: | Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Московской области * | Всего — 121207 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 26448 тыс. руб. 2018 год – 28900 тыс. руб. 2019 год – 24814 тыс. руб. 2020 год – 41045 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства федерального бюджета |  | Всего — 8406 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 1358 тыс. руб. 2018 год – 2045 тыс. руб. 2019 год – 1121 тыс. руб. 2020 год – 3882 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего — 20587 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 4358 тыс. руб. 2018 год – 6208 тыс. руб. 2019 год – 4174 тыс. руб. 2020 год – 5847 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального района |  | Всего — 7327 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 2033 тыс. руб. 2018 год – 1524 тыс. руб. 2019 год – 1664 тыс. руб. 2020 год – 2106 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | Размер собственных (или заемных) средств молодых семей рассчитывается, как разница расчетной стоимости жилого помещения и размера предоставляемой социальной выплаты. | Всего — 84887 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 18699 тыс. руб. 2018 год – 19123 тыс. руб. 2019 год – 17855 тыс. руб. 2020 год – 29210 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |

* -Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

- для семьи численностью 3 и более человек (молодые супруги и 1 и более детей (либо семьи, из 1 молодого родителя и 2 и более детей),- по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ =  Н × РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы:

- стоимость 1 кв. м. на I квартал 2017 года составляет 54 479 рублей;

- стоимость 1 кв. м. на I квартал 2018 года составляет 54 479 рублей;

- стоимость 1 кв. м. на I квартал 2019 года составляет 61 040 рублей.

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

Размер социальной выплаты составляет не менее:

- 30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - для молодых семей, имеющих 1 ребенка
и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Уровень софинансирования бюджетов для реализации мероприятий Подпрограммы составляет:

на 2017 год: федеральный бюджет — 15,6%, бюджет Московской области - 42,2%, бюджет муниципального образования - 42,2 %;

на 2018 год: федеральный бюджет — 19,85%, бюджет Московской области - 60,29%, бюджет муниципального образования - 19,86 %;

на 2019 год: федеральный бюджет — 11,82%, бюджет Московской области - 44,09%, бюджет муниципального образования - 44,09 %.

В 2018 году доля участия средств бюджета муниципального образования Московской области в социальной выплате на этапе распределения и расходования средств федерального бюджета и средств бюджета Московской области должна быть не менее доли участия средств федерального бюджета, которая составляет 19,85%. В 2019 году доля участия средств бюджета муниципального образования Московской области в социальной выплате на этапе распределения и расходования средств федерального бюджета и средств бюджета Московской области должна быть не менее доли участия средств бюджета Московской области, которая составляет 44,09%.

Приложение №4 к подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Раменского муниципального района»

Показатель: Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилого помещения. Ед. изм: семей.

Показатель рассчитывается по факту выдачи свидетельств молодым семьям.

Количество свидетельств, выданных молодым семьям - участницам Подпрограммы в 2017-2021 годах должно
составить - 36 шт., в том числе: в 2017 году - 8 шт., в 2018 году - 7 шт., в 2019 году - 6 шт., в 2020 году - 15 шт.

Приложение №3 к муниципальной программе

Раменского муниципального района Московской области

«Жилище» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Администрация Раменского муниципального района Московской области | Всего, в том числе: | 386942 | 99741 | 135561 | 51500 | 40056 | 60084 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 386942 | 99741 | 135561 | 51500 | 40056 | 60084 |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

основные проблемы и обоснование необходимости их решения программно-целевым методом

Одной из наиболее важных и актуальных проблем в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями.

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями указанной категории граждан.

В рамках переданных государственных полномочий за период с 2007 по 2018 годы в Раменском муниципальном районе
за счет средств бюджета Московской области жилыми помещениями было обеспечено 203 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Осуществление реализации переданных государственных полномочий осуществляется за счет предоставления субвенций бюджету Раменского муниципального района на обеспечение предоставления жилых помещений лицам, относящимся
к вышеуказанным категориям, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот осуществляется путем предоставления им жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда, который формируется из жилых помещений:

- выделенных из муниципального жилищного фонда Раменского муниципального района;

- приобретенных за счет средств субвенции из бюджета Московской области бюджету Раменского муниципального района на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Настоящая Подпрограмма определяет механизм освоения субвенции, направляемой на реализацию переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по приобретению жилых помещений.

Изменение в действующем законодательстве, регулирующем механизм реализации переданных государственных полномочий в данной сфере, напрямую обуславливает необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами. Данная необходимость обусловлена также комплексностью и взаимосвязанностью вопросов, подлежащих разрешению при её реализации, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного
и технического характера.

Социальная значимость поставленной цели требует четкого межведомственного взаимодействия Комплекс программных мероприятий, направленных на её реализацию, позволит выполнить требования законодательства и создать необходимые условия для решения поставленной задачи.

2. Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основной задачей Подпрограммы является координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

В соответствии со статьей 11.1 Закона Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Администрация Раменского муниципального района наделена государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями указанной категории граждан.

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам установлен постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 №75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление субвенций бюджету Раменского муниципального района на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Порядок расчета субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей устанавливается Законом Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий
по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Условия и порядок расходования субвенции установлены постановлением Правительства Московской области от 20.02.2018 № 105/7 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета».

Жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляются из муниципального специализированного жилищного фонда.

Муниципальный специализированный жилищный фонд для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот формируется из жилых помещений:

- выделенных из муниципального жилищного фонда Раменского муниципального района;

- приобретенных за счет средств субвенции из бюджета Московской области бюджету Раменского муниципального района на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и с учетом положений, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

Жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений
в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Предоставление жилых помещений осуществляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях в установленном порядке признается невозможным.

Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, установлен  Постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 №75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области
"О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в утвержденный Министерством образования Московской области Сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на очередной финансовый год по Раменскому муниципальному району, по достижении ими возраста
18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия по месту жительства
в границах Раменского муниципального района Московской области.

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей однократно по договорам найма специализированных жилых помещений
в виде квартир, благоустроенных применительно к условиям населенных пунктов Раменского муниципального района,
по установленным нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, но не менее
27 квадратных метров.

Порядок предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей установлен Постановлением Правительства Московской области
от 13.02.2013 №75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в Приложениях № 2 к Подпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование реализации Подпрограммы осуществляется за счет субвенций из бюджета Московской области бюджету Раменского муниципального района на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к Подпрограмме.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (финансовый год и плановый период).

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4
к Подпрограмме.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к подпрограмме

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2017-2021 | Итого: | 52346 | 386942 | 99741 | 135561 | 51500 | 40056 | 60084 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Раменскому муниципальному району, городским округам Бронницы и Жуковский Управление муниципальным имуществом Раменского муниципального района | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52346 | 386942 | 99741 | 135561 | 51500 | 40056 | 60084 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 2017-2021 | Итого: | 52346 | 386942 | 99741 | 135561 | 51500 | 40056 | 60084 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52346 | 386942 | 99741 | 135561 | 51500 | 40056 | 60084 |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2017-2021 | Итого: | 52346 | 386942 | 99741 | 135561 | 51500 | 40056 | 60084 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52346 | 386942 | 99741 | 135561 | 51500 | 40056 | 60084 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (на 2016 год) | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Показатель по соглашению с ФОИВ | Человек | 17 | 35 | 48 | 18 | 14 | 21 | 1 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Итого: | В соответствии с расчетом субвенции на обеспечение жилыми помещениями, осуществляемым согласно Закону МО от 29.12.2007 №248/2007-03 * | Всего — 386942 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 99741 тыс. руб. 2018 год — 135561 тыс. руб. 2019 год -— 51500 тыс. руб. 2020 год — 40056 тыс. руб. 2021 год — 60084 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего — 386942 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 99741 тыс. руб. 2018 год — 135561 тыс. руб. 2019 год -— 51500 тыс. руб 2020 год — 40056 тыс. руб. 2021 год — 60084 тыс. руб |

* Расчет субвенции на обеспечение жилыми помещениями для Раменского муниципального района осуществлен по формуле:

Si = Siч x Ki,

где:

Si - размер субвенции на предоставление жилых помещений для Раменского муниципального района за счет средств бюджета Московской области;

Ki - прогнозируемое количество детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Раменском муниципальном районе за счет средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год (согласно информации Министерства образования Московской области по Раменскому муниципальному району: 2017 год - 35 человек; 2018 год- 48 человек; 2019 год- 18 человек; 2020 год- 14 человек; 2021 год- 21 человек; всего за период с 2017 по 2021 годы- 136 человек);

Siч - предельная стоимость жилого помещения на 1 человека для Раменского муниципального района за счет средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год:

Предельная стоимость жилого помещения на 1 человека за счет средств бюджета Московской области для Раменского муниципального района определяется по формуле:

Siч = Rci x N,

где:

Rci - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для Раменского муниципального района Московской области, установленная центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования цен и тарифов, на III квартал текущего года, предшествующего планируемому периоду, и определяемая в соответствии с Порядком определения и применения предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области при исполнении бюджета Московской области, утвержденным Правительством Московской области:

- распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.06.2016 №84-р на Ш квартал 2016 года (86355 руб.);

- распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.06.2017 №113-р на Ш квартал 2017 года (85580 руб.);

- распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 02.07.2018 №124-р на Ш квартал 2018 года (86700 руб.);

N - общая площадь жилого помещения, составляющая для целей определения предельной стоимости жилого помещения на одного человека для муниципальных образований Московской области 33 квадратных метра.

Приложение №4 к подпрограмме

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Показатель: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году. Ед. изм: процент.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Раменскому муниципальному району, городским округам Бронницы и Жуковский о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году.

б) значения целевого показателя:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году составит в 2017 году - 100 процентов,
в 2018 году – 100 процентов, в 2019 году- 100 процентов, в 2020 году- 100 процентов, в 2021 году - 100 процентов.

Показатель: Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году. Ед. изм: человек.

а) исходные данные:

при расчете значения показателя применяются данные о расходовании субвенций из бюджета Московской области бюджетом Раменского муниципального района на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году;

б) значения целевого показателя:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, всего - 136 человек, в том числе
в 2017 году- 35 человек, в 2018 году - 48 человек, в 2019 году - 18 человек, в 2020 году - 14 человек, в 2021 году - 21 человек.

Приложение №4 к муниципальной программе

Раменского муниципального района Московской области

«Жилище» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Администрация Раменского муниципального района Московской области | Всего, в том числе: | 7968 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 1102 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 7968 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 1102 |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

основные проблемы  и обоснование необходимости их решения программно-целевым методом

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, является одним из важнейших направлений государственной жилищной политики.

Государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в рамках Подпрограммы оказывается следующим категориям граждан, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися
в жилых помещениях:

1) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;

2) инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5 ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) гражданам, уволенным с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

В силу ряда объективных факторов, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, в том числе и граждан, относящихся к вышеуказанным категориям, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно. При этом приобретение жилья за счет собственных средств для большей части граждан
не представляется возможным.

Таким образом, следует признать государственную поддержку таких  категорий граждан как ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица одним из основных приоритетных направлений государственной жилищной политики.

В Московской области действует Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Московской области «Жилище». Мероприятия указанной Подпрограммы направлены на:

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы (далее- Подпрограмма) позволит поддержать граждан, относящихся к вышеуказанным категориям, местом жительства которых является Раменский муниципальный район.

Настоящая Подпрограмма определяет механизм взаимодействия органов власти различных уровней при реализации поставленных задач, что напрямую обуславливает необходимость решения указанной проблемы программно-целевыми методами. Данная необходимость обусловлена также  комплексностью и взаимосвязанностью вопросов, подлежащих разрешению при её реализации, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного и технического характера.

Социальная значимость поставленной цели требует четкого межведомственного взаимодействия. Комплекс программных мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, позволит выполнить требования законодательства и создать необходимые условия для решения поставленной задачи.

2. Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями следующих категорий граждан:

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

2. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных
с военной службы, и приравненных к ним лиц.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия Подпрограммы направлены на предоставление мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в соответствии:

- с Законом Московской области №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» на основании Федерального закона
от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- с Законом Московской области №34/2011-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их семей» на основании Федерального закона от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

Обеспечение жилыми помещениями вышеуказанных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающих на территории Раменского муниципального района Московской области, имеющих право на предоставление мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, осуществляется
в порядке, установленным вышеуказанными Законами Московской области, а также принятыми нормативными правовыми актами Московской области. Механизм и порядок расходования средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений для последующего предоставления отдельным категориям граждан; методика расчета размера финансовых средств, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субвенции на очередной финансовый год; права и полномочия органа местного самоуправления определены вышеуказанным Законом Московской области.

Порядок предоставления мер государственной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения свидетельств о праве на получение мер государственной поддержки по обеспечению вышеуказанных граждан  жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен:

- постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 №845/46 "О мерах по реализации Закона Московской области "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов";

- постановлением Правительства Московской области от 08.06.2011 №528/21 "Об утверждении порядка предоставления отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета  и членам их семей жилых помещений».

Порядок взаимодействия между муниципальным образованием Раменский муниципальный район и уполномоченным органом Московской области определяется соглашениями о взаимодействии участников по реализации мероприятий
по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета соответствующих категорий граждан.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Раменского муниципального района.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в Приложениях № 2 к Подпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, является обязательством федерального бюджета. Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на предоставление жилых помещений гражданам.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к Подпрограмме.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (финансовый год и плановый период).

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4
к Подпрограмме.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к подпрограмме

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2017-2021 | Итого: | 0 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района; Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского муниципального района | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1: Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2017-2021 | Итого: | 0 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2017-2021 | Итого: | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района; Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского муниципального района | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1: Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2: Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого | 2017-2021 | Итого | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 |  |  |
|  | помещения отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | 2017-2021 | Итого | 2884 | 4904 | 4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района; Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского муниципального района | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2884 | 4904 | 4904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1: Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | 2017-2021 | Итого | 2884 | 4904 | 4904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2884 | 4904 | 4904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2017-2021 | Итого: | 2884 | 7968 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 1102 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2884 | 7968 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 1102 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (на 2016 год) | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Человек | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Человек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Человек | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

| Наименование мероприятия подпрограммы |  | Источники финансирования |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1: Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |  | Итого: |  | В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 №845/46 |  | Всего — 1962 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 1962 тыс. руб. 2018 год — 0 тыс. руб. 2019 год -— 0 тыс. руб. 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 0 тыс. руб. |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | Всего — 1962 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 1962 тыс. руб. 2018 год — 0 тыс. руб. 2019 год -— 0 тыс. руб. 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 0 тыс. руб. |  |  |
|  | Мероприятие 2.2: Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Итого: |  | В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 №845/46 |  | Всего — 1102 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год — 0 тыс. руб. 2018 год — 0 тыс. руб. 2019 год -— 0 тыс. руб. 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 1102 тыс. руб. |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | Всего — 1102 тыс. руб.., в том числе по годам: 2017 год — 0 тыс. руб. 2018 год — 0 тыс. руб. 2019 год -— 0 тыс. руб. 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 1102 тыс. руб. |  |
|  | Мероприятие 3.1: Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» |  | Итого: |  | В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Московской области от 08.06.2011 №528/21 |  | Всего — 4904 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 4904 тыс. руб. 2018год — 0 тыс. руб. 2019 год -— 0 тыс. руб. 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 0 тыс. руб. |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | Всего — 4904 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 4904 тыс. руб. 2018год — 0 тыс. руб. 2019 год -— 0 тыс. руб. 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 0 тыс. руб. |  |

Приложение №4 к подпрограмме

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Показатель: Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. Ед. изм: человек.

а) исходные данные:

при расчете значения показателя применяются данные о расходовании средств федерального бюджета на предоставление в установленном порядке мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

б) значения целевого показателя:

количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

Показатель: Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов
и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку
по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. Ед. изм: человек.

а) исходные данные:

при расчете значения показателя применяются данные о расходовании средств федерального бюджета на предоставление в установленном порядке мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

б) значения целевого показателя:

количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

Показатель: Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. Ед. изм: человек.

а) исходные данные:

при расчете значения показателя применяются данные о расходовании средств федерального бюджета на предоставление
в установленном порядке мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных
с военной службы, и приравненных к ним лиц.

б) значения целевого показателя:

количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку
по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

Приложение №5 к муниципальной программе

Раменского муниципального района Московской области

«Жилище» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Всего, в том числе: | 61046 | 40024 | 21022 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация Раменского муниципального района Московской области | Средства бюджета Московской области, в том числе: остаток субсидии 2017 года | 54080 | 33058 | 21022 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1916 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района, в том числе: средства бюджетов сельских поселений Раменского муниципального района | 6966 | 6966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - средства бюджетов городских поселений в соответствии с муниципальными программами городских поселений

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

основные проблемы  и обоснование необходимости их решения программно-целевым методом

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных задач. Жилые помещения, находящиеся
в аварийном состоянии, угрожают безопасности и здоровью граждан. Наличие аварийного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры.

Аварийный жилищный фонд на территории Раменского муниципального района Московской области, признанный таковым
в порядке, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», с учетом перечня аварийных домов, включенных в адресную программу Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы", составляет 5841,00 квадратных метров:

- площадь аварийных многоквартирных домов, включенных в адресную программу Московской области "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы", составляет 1824,20 квадратных метров;

- площадь аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен, составляет 581,00 квадратных метров,

- площадь аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными после 01.01.2015, составляет 880,40 квадратных метров;

- площадь аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными после 01.01.2015, способ расселения - в рамках реализации договоров развития застроенных территорий составляет 2555,40 квадратных метров.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться достижением основной ее цели: создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

2. Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, финансовое
и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основной задачей Подпрограммы является координация финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов и переселения граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, имеют большую социальную значимость и решаются программными методами.

В Подпрограмму включены 4 многоквартирных жилых дома, находящиеся на территории Раменского муниципального района Московской области, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также аварийные дома, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора
к обязательному расселению и включенные в адресную программу Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы":

- во II этап (2017-2018 годы) адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы" – Раменский район, д. Чекменево, д. 64,65,66;

- в III этап (2018-2019 годы) адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы" - г. Раменское, ул. Воровского, д. 18.

Общая площадь жилых помещений составляет 1824,20 квадратных метров, расселяемая площадь - 1619,90 квадратных метров.

В Подпрограмму также включены многоквартирные жилые дома, находящиеся на территории Раменского муниципального района Московской области, признанные в установленном законодательством порядке аварийными:

- до 01.01.2015г. (способ расселения которых не определен):

1) Раменский район, пос. Удельная, 1-й Южный тупик, д. 4;

2) Раменский район, пос. Удельная, ул. Октябрьская, д. 15.

Общая площадь жилых помещений которых составляет 581,00 квадратных метров.

- после 01.01.2015г.:

1) Раменский район, пос. Кузяевского фарфорового завода, д. 16;

2) Раменский район, д. Чулково, д. 1а;

3) Раменский район, пос. Спартак, д. 6;

4) Раменский район, пос. Опытное поле, д. 2.

Общая площадь жилых помещений которых составляет 880,40 квадратных метров.

- после 01.01.2015г. (в рамках реализации договоров развития застроенных территорий):

1) Раменский район, п. Кратово, ул. Нижегородская, д. 19;

2) Раменский район, п. Кратово, ул. Нижегородская, д. 21;

3) Раменский район, п. Кратово, ул. Нижегородская, д. 27;

4) Раменский район, п. Кратово, ул. Нижегородская, д. 29;

5) Раменский район, п. Кратово, ул. Нижегородская, д. 31.

Общая площадь жилых помещений которых составляет 2555,40 квадратных метров.

Реализация мероприятий Подпрограммы по переселению граждан из аварийных жилых домов, включенных в адресную программу Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы", осуществляется посредством:

- Раменский район, д. Чекменево, д. 64,65,66 – приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов;

- г. Раменское, ул. Воровского, д. 18 – приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление других жилых помещений взамен изымаемых осуществляется на условиях равноценного обмена,
не ухудшающего жилищные условия переселяемых граждан с учетом их разумных потребностей. Обмениваемые на условиях равноценного обмена жилые помещения должны быть равнозначны по количеству комнат или общей площади и находиться
в границах Раменского муниципального района, в зависимости от места расположения аварийного многоквартирного дома.

Порядок взаимодействия между муниципальным образованием Раменский муниципальный район и уполномоченным органом Московской области – Государственным заказчиком адресной программы Московской области "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы" Министерством строительного комплекса Московской области определяется Соглашением о взаимодействии участников по реализации мероприятий Подпрограммы.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Раменского муниципального района.

| Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквар-тирных аварийных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверж-дающий признание МКД ава-рийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД |  | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | За счет средств бюджета Московской области |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  | Чел. | Чел. | Кв. м. | Ед. | Ед.. | Ед. | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого МКД по Раменскому муниципальному району: 3 |  |  |  |  |  |  | 71 | 71 | 1110,30 | 19 | 0 | 19 | 906,0 | 0 | 906,0 | 38305,68 | 33057,80 | 0 | 33057,80 | 0 | 0 | 5247,88 | 0 | 5247,88 | 0 | 0 |
| 1 | д.Чекменево д. 64 | 429 | 29.12.2014 | IV кв. 2017 |  | IV кв. 2018 | 18 | 18 | 374,20 | 5 | 0 | 5 | 250,30 | 0 | 250,30 | 10582,68 | 9132,86 | 0 | 9132,86 | 0 | 0 | 1449,83 | 0 | 1449,83 | 0 | 0 |
| 2 | д.Чекменево д. 65 | 429 | 29.12.2014 | IV кв. 2017 |  | IV кв. 2018 | 31 | 31 | 367,30 | 6 | 0 | 6 | 286,90 | 0 | 286,90 | 12130,13 | 10468,30 | 0 | 10468,30 | 0 | 0 | 1661,83 | 0 | 1661,83 | 0 | 0 |
| 3 | д.Чекменево д. 66 | 429 | 29.12.2014 | IV кв. 2017 |  | IV кв. 2018 | 22 | 22 | 368,80 | 8 | 0 | 8 | 368,80 | 0 | 368,80 | 15592,86 | 13456,64 | 0 | 13456,64 | 0 | 0 | 2136,22 | 0 | 2136,22 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Итого МКД по городскому поселению Раменское Раменского муниципального района: 1 |  |  |  |  |  |  | 43 | 16 | 713,90 | 16 | 7 | 9 | 713,90 | 300,40 | 413,50 | 30183,69 | 19196,83 | 0 | 0 | 19196,83 | 0 | 10986,86 | 0 | 0 | 10986,86 | 0 |
| 1 | г. Раменское ул. Воровского д.18 | 6265 | 31.10.2016 | IV кв. 2018 |  | IV кв. 2018 | 43 | 16 | 713,90 | 16 | 7 | 9 | 713,90 | 300,40 | 413,50 | 30183,69 | 19196,83 | 0 | 0 | 19196,83 | 0 | 10986,86 | 0 | 0 | 10986,86 | 0 |
| ВСЕГО МКД по муниципальным образованиям Раменского муниципального района Московской области по Программе: 4 |  |  |  |  |  |  | 114 | 87 | 1824,20 | 35 | 7 | 28 | 1619,90 | 300,40 | 1319,5 | 68489,37 | 52254,63 | 0 | 33057,80 | 19196,83 | 0 | 16234,74 | 0 | 5247,88 | 10986,86 | 0 |
| ВСЕГО МКД по муниципальным образованиям Раменского муниципального района Московской области по Программе, из которых планируется переселить жителей с финансовой поддержкой бюджета Московской области: 4 |  |  |  |  |  |  | 114 | 87 | 1824,20 | 35 | 7 | 28 | 1619,90 | 300,40 | 1319,5 | 68489,37 | 52254,63 | 0 | 33057,80 | 19196,83 | 0 | 16234,74 | 0 | 5247,88 | 10986,86 | 0 |

Перечень аварийных многоквартирных домов,

признанных в установленном законодательством порядке аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен

| № п/п | Адрес многоквар-тирных аварийных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверж-дающий признание МКД ава-рийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД |  | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  | Чел. | Чел. | Кв. м. | Ед. | Ед.. | Ед. | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого МКД по Раменскому муниципальному району: 2 |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 581,00 | 21 | 8 | 13 | 581,0 | 218,50 | 362,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | пос.Удельная, 1-й Южный тупик, д. 4 | 3 | 27.10.2010 | - |  | - | 16 | 16 | 252,20 | 11 | 4 | 7 | 252,20 | 85,90 | 166,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пос.Удельная, ул. Октябрьская, д. 15 | 1 | 20.05.2014 | - |  | - | 16 | 16 | 328,80 | 10 | 4 | 6 | 328,80 | 132,6 | 196,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территориях сельских поселений Раменского муниципального района,

признанных в установленном законодательством порядке аварийными после 01.01.2015

| № п/п | Адрес многоквар-тирных аварийных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверж-дающий признание МКД ава-рийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД |  | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  | Чел. | Чел. | Кв. м. | Ед. | Ед.. | Ед. | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого МКД по Раменскому муниципальному району: 4 |  |  |  |  |  |  | 72 | 72 | 880,40 | 24 | 4 | 20 | 880,40 | 131,3 | 749,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | пос. Кузяевского фарфорового завода, д. 16 | 2 | 11.01.2016 | IV кв. 2018 |  | IV кв. 2018 | 18 | 18 | 190,80 | 6 | 4 | 2 | 190,80 | 131,30 | 59,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | д. Чулково, д. 1а | 12 | 25.04.2016 | IV кв. 2018 |  | IV кв. 2018 | 26 | 26 | 310,40 | 10 | 0 | 10 | 310,40 | 0 | 310,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пос. Спартак, д. 6 | 3513 | 29.05.2017 | IV кв. 2020 |  | IV кв. 2020 | 14 | 14 | 234,3 | 4 | 0 | 4 | 234,3 | 0 | 234,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пос. Опытное поле, д. 2 | 5848 | 09.08.2017 | IV кв. 2019 |  | IV кв. 2019 | 14 | 14 | 144,9 | 4 | 0 | 4 | 144,9 | 0 | 144,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными после 01.01.2015,

способ расселения - в рамках реализации договоров развития застроенных территорий

| № п/п | Адрес многоквар-тирных аварийных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверж-дающий признание МКД ава-рийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД |  | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  | Чел. | Чел. | Кв. м. | Ед. | Ед.. | Ед. | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб | Тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого МКД по Раменскому муниципальному району: 5 |  |  |  |  |  |  | 140 | 140 | 2555,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | п.Кратово. ул.Нижегородская, д.19 | 17/1 | 13.02.2017 | I кв.2020 |  | I кв.2020 | 22 | 22 | 552,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п.Кратово. ул.Нижегородская, д.21 | 17/1 | 13.02.2017 | I кв.2020 |  | I кв.2020 | 22 | 22 | 514,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | п.Кратово. ул.Нижегородская, д.27 | 17/1 | 13.02.2017 | I кв.2020 |  | I кв.2020 | 30 | 30 | 490,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п.Кратово. ул.Нижегородская, д.29 | 17/1 | 13.02.2017 | IV кв.2018 |  | IV кв.2018 | 28 | 28 | 496,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | п.Кратово. ул.Нижегородская, д.31 | 17/1 | 13.02.2017 | IV кв.2018 |  | IV кв.2018 | 38 | 38 | 500,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в Приложениях № 2 к Подпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках адресной программы Московской
области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы", утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 N 1151/46 "Об утверждении адресной программы Московской
области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы».

Источниками финансирования мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы являются:

- средства бюджета Московской области - предоставление субсидии муниципальным образованиям Московской области
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- средства бюджета Раменского муниципального района;

- средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района;

- средства бюджетов сельских поселений Раменского муниципального района.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы по годами источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к Подпрограмме.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (финансовый год и плановый период).

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4
к Подпрограмме.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к подпрограмме

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2017-2021 | Итого: | 0 | 61046 | 40024 | 21022 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района; Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского муниципального района | Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2019 годы»; Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен; |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, в том числе: остаток субсидии 2017 года | 0 | 54080 | 33058 | 21022 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1916 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района, в том числе: средства бюджетов сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 6966 | 6966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2017-2021 | Итого: | 0 | 61046 | 40024 | 21022 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района; Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, в том числе: остаток субсидии 2017 года | 0 | 54080 | 33058 | 21022 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1916 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района, в том числе: средства бюджетов сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 6966 | 6966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации инвестиционных контрактов | 2017-2021 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района; Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского муниципального района | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации инвестиционных контрактов | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района; Комитет финансов, налоговой политики и казначейства | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | порядке, при реализации договоров развития застроенных территорий |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации Раменского муниципального района |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации договоров развития застроенных территорий | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4: Переселение граждан из аварийных МКД, признанных в установленном законодательством порядке аварийными после 01.01.2015г. на территориях сельских поселений Раменского муниципального района | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района; Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского муниципального района | Площадь расселенных помещений; Количество расселенных помещений; Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийных МКД, признанных в установленном законодательством порядке аварийными после 01.01.2015г. на территориях сельских поселений Раменского муниципального района |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2017-2021 | Итого: | 0 | 61046 | 40024 | 21022 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, в том числе: остаток субсидии 2017 года | 0 | 54080 | 33058 | 21022 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1916 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района, в том числе: средства бюджетов сельских поселений Раменского муниципального района | 0 | 6966 | 6966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* - средства бюджетов городских поселений в соответствии с муниципальными программами городских поселений

Приложение №2 к подпрограмме

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (на 2016 год) | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2020 годы» | Рейтинг 50 | Процент | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | Отраслевой приоритетный показатель | Кв.м. | 0 | 581,0 | 581,0 | 581,0 | 581,0 | 581,0 | 1 |
| 3 | Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Показатель по обращению Губернатора Московской области | Кв.м. | 0 | 906,0 | 713,9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Показатель по обращению Губернатора Московской области | Ед. | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Показатель по обращению Губернатора Московской области | Чел. | 0 | 71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | Отраслевой приоритетный показатель | Кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | Отраслевой приоритетный показатель | Кв.м. | 0 | 0 | 997,6 | 552,8 | 1005,0 | 0 | 3 |
| 8 | Площадь расселенных помещений | Муниципальный показатель | Кв.м. | 0 | 0 | 501,2 | 144,9 | 234,3 | 0 | 4 |
| 9 | Количество расселенных помещений | Муниципальный показатель | Ед. | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Муниципальный показатель | Чел. | 0 | 0 | 44 | 14 | 14 | 0 | 4 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Итого: | В соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области, установленным постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 №1151/46** | Всего — 61046 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 40024 тыс. руб. 2018 год – 21022 тыс. руб 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего — 54080 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 33058 тыс. руб. 2018 год – 21022 тыс. руб 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального района |  | Всего — 6966 тыс. руб, в том числе по годам: 2017 год – 6966 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб, 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* |  | Всего — 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |

* - средства бюджетов городских поселений в соответствии с муниципальными программами городских поселений.

** Потребность в финансовых средствах Раменского муниципального района Московской области под переселение граждан из аварийных жилых домов определяется по формуле:

Vф.ср.i  =  C × Sрас.i,

где:

Vф.ср.i  - потребность муниципального образования в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение;

С — стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, равная 42280,0 рублей;

Sрас.i, - расселяемая площадь жилых помещений в муниципальном образовании в соответствующем этапе реализации адресной программы.

Уровень софинансирования для реализации мероприятий Подпрограммы составляет:

По Раменскому муниципальному району (д. Чекменево, д.64,д.65, д.66):

средства бюджета Московской области — 86,3%;

средства бюджета муниципального образования — 13,7%.

По городскому поселению Раменское Раменского муниципального района (ул. Воровского, д.18):

средства бюджета Московской области — 63,3%;

средства бюджета муниципального образования — 36,7%.

Приложение №4 к подпрограмме

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Показатель: Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Московской области на 2016 – 2019 годы» (Ko)*. Ед. изм: процент.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области.

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

=, где

П1 – процент выполнения процедур в зависимости от способа расселения (выкуп, покупка, стройка, внебюджетные источники) дорожных карт по расселению аварийных домов, включенных в адресную программу Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2019 годы» за отчетный период.

При расселении нескольких аварийных домов в одном муниципальном образовании в рамках адресной программы Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2019 годы» значение П1 рассчитывается как среднее значение, выраженное в %.

П2 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов, включенных в муниципальную программу «Жилище» за отчетный период.

П3 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках договора развития застроенных территорий за отчетный период.

П4 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках инвестиционных контрактов за отчетный период.

КСП - количество способов переселения аварийных жилых домов (от 1 до 4);

П5 - определение способа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2015.

В случае определения способа расселения аварийных домов значение  рассчитывается  по формуле:

, где

- количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, по которым найден способ расселения;

– всего количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен по состоянию на 01.01.2018.

* При расчете коэффициента оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по показателю «Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» учитывать, что 1% равен 1 баллу.

в) значения целевого показателя:

в результате реализации Подпрограммы к концу 2021 года планируется достичь 100%.

Показатель: Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен. Ед. изм: кв.м.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области.

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области.

Показатель: Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Ед. изм: кв.м.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области о реализации адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 №1151/46;

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области;

в) значения целевого показателя:

в результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений составит 1619,90 кв.м., в том числе в 2017 году
— 906,0 кв.м., в 2018 году — 713,9 кв.м.

Показатель: Количество расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Ед. изм: единица.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области о реализации адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 №1151/46;

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя городских
и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области;

в) значения целевого показателя:

в результате реализации Подпрограммы планируется расселить 35 помещений, в том числе в 2017 году — 19 помещений,
в 2018 году — 16 помещений.

Показатель: Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Ед. изм: человек.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области о реализации адресной программы Московской области "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 №1151/46;

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области;

в) значения целевого показателя:

в результате реализации Подпрограммы планируется переселить 114 человек, в том числе в 2017 году — 71 человек,
в 2018 году – 43 человека.

Показатель: Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов
в отчетном периоде. Ед. изм: кв.м.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области.

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области.

Показатель: Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде. Ед. изм: кв.м.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области.

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области.

в) значения целевого показателя:

в результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений составит 2555,40 кв.м., в том числе: в 2017 году
— 0 кв.м., в 2018 году — 997,6 кв.м., в 2019 году — 552,8 кв.м., в 2020 году — 1005,0 кв.м., в 2021 году — 0 кв.м.

Показатель: Площадь расселенных помещений. Ед. изм: кв.м.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области;

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области;

в) значения целевого показателя:

в результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений составит 880,40 кв.м., в том числе: в 2017 году
— 0 кв.м., в 2018 году — 501,2 кв.м., в 2019 году — 144,9 кв.м., в 2020 году — 234,3 кв.м., в 2021 году — 0 кв.м.

Показатель: Количество расселенных помещений. Ед. изм: единиц.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области;

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя городских
и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области;

в) значения целевого показателя:

в результате реализации Подпрограммы планируется расселить 24 помещения, в том числе в 2017 году  — 0 помещений,
в 2018 году — 16 помещений; в 2019 году — 4 помещения; в 2020 году — 4 помещения; в 2018 году — 0 помещений.

Показатель: Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда. Ед. изм: человек.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области;

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области;

в) значения целевого показателя:

в результате реализации Подпрограммы планируется переселить 72 человека, в том числе в 2017 году — 0 человек, в 2018 году – 44 человека; в 2019 году – 14 человек; в 2020 году – 14 человек; в 2021 году – 0 человек.

Приложение №6 к муниципальной программе

Раменского муниципального района Московской области

«Жилище» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе, по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация Раменского муниципального района Московской области | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

основные проблемы и обоснование необходимости их решения программно-целевым методом

Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав граждан является обеспечение их жилыми помещениями. Предоставление жилых помещений осуществляется гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим на учете в качестве нуждающихся в получении жилого помещения. Данная категория граждан, в основном, не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма поможет решить жилищную проблему таких семей.

По состоянию на 01.01.2018г. на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в городских и сельских поселениях Раменского муниципального района стоят 2703 человека.

Социальная значимость поставленной цели требует скоординированного выполнения различных мероприятий правового, организационного и технического характера при решении вопросов в рамках реализации Подпрограммы.

Комплекс программных мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, позволит выполнить требования
законодательства и создать необходимые условия для решения поставленной задачи.

2. Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является снижение количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в сельских и городских поселениях, входящих в состав Раменского муниципального района Московской области.

Основной задачей Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности населения Раменского муниципального района жильем.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия Подпрограммы направлены на предоставление жилых помещений гражданам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в Раменском муниципальном районе
осуществляется на основании поданных заявлений граждан, в порядке, установленным Административным регламентом.

Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, ведется
в соответствии с порядком, установленным Законом Московской области от 12.12.2005 №260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». Один раз в пять лет гражданин подтверждает свое право состоять на учете.

Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве в качестве нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет, либо во внеочередном порядке в случаях, указанных в Жилищном кодексе Российской Федерации.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Раменского муниципального района.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в Приложениях № 2 к Подпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к Подпрограмме.

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4
к Подпрограмме.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение №1 к подпрограмме

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2017-2021 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищное управление Администрации Раменского муниципального района Главы (руководители) городских поселений Раменского муниципального района | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Ведение учета граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, | 2017-2021 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | предоставляемых по договорам социального найма |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2: Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2017-2021 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2017-2021 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия, в том числе: | Показатель по Указу Президента Российской Федерации | Семей | 0 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 1 |
| 1.1 | Раменский муниципальный район |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Городское поселение Быково |  |  |  | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.3 | Городское поселение Ильинский |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Городское поселение Кратово |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5 | Городское поселение Раменское |  |  |  | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.6 | Городское поселение Родники |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Городское поселение Удельная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3 к подпрограмме

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2: Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Итого: | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность | Всего — 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального района |  | Всего — 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджетов городских поселений Раменского муниципального района |  | Всего — 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
|  | Внебюджетные средства |  | Всего — 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |

Приложение №4 к подпрограмме

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Показатель: Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия. Ед. изм: семей.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области о количестве семей, получивших жилое помещение в домах-новостройках или за счет освободившейся за выездом площади, и улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат в отчетном году, которые до момента получения или приобретения жилого помещения состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

б) алгоритм расчета значения целевого показателя:

значение целевого показателя определяется как количество семей фактически получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия, на основании отчетов городских и сельских поселений Раменского муниципального района Московской области.

в) значения целевого показателя:

количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия: в 2017 году - 15 семей, в 2018 году
- 16 семей, в 2019 году - 18 семей, в 2020 году - 17 семей, в 2021 году – 17 семей.