ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение Раменского муниципального района «Содержание и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | Всего, в том числе: | 2 311 272,42 | 397 236,58 | 689 598,84 | 434 950 | 376 720 | 412 767 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | Средства федерального бюджета | 14 661,47 | 7 613,71 | 7 047,76 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 237 239,79 | 26 496,15 | 210 743,64 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 2 059 371,16 | 363 126,72 | 471 807,44 | 434 950 | 376 720 | 412 767 |

- Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

- «Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения. Обеспечение благоустройства территорий городского поселения Раменское законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014         № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», нормами и правилами по благоустройству территории городского поселения Раменское, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Раменское Московской области                 от 04.09.2012 № 7/7.

Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.  Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городу Раменское имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей города.

Целью муниципальной подпрограммы «Комфортная городская среда городского поселения Раменское» является повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Раменское.

Задачами муниципальной программы является:

- увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий городского поселения Раменское;

- повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Раменское;

- повышение уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории городского поселения Раменское;

- повышение уровня доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов на территории городского поселения Раменское.

Поставленные цели и задачи подпрограммы «Комфортная городская среда городского поселения Раменское» будут достигнуты путем реализации мероприятий по увеличению доли благоустроенных общественных и дворовых территорий, повышению уровня благоустройства территорий, повышению уровня энергетической эффективности систем наружного освещения, повышению уровня доступной среды для маломобильных групп населения (Приложение №1), что позволит увеличить:

- площади территорий городского поселения Раменское, содержащихся в надлежащем состоянии;

- количество энергосберегающих светильников на территории городского поселения Раменское;

- площади зеленых насаждений, находящихся в границах городского поселения Раменское;

- количество комплексно благоустроенных дворовых территорий и мест массового отдыха населения;

- протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- территории, доступные для инвалидов и маломобильных групп населения на территории г.п. Раменское.

Муниципальной программой предусмотрены Адресные перечни благоустройства территорий в 2019-2020 годах и Перечни видов работ, планируемых к выполнению, по благоустройству общественных и дворовых территорий:

- Адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 2019 год

| № п/п | Адрес дворовой территории* |
| --- | --- |
| 1. | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1д,1г,1в; ул. Стахановская д.38 |
| 2. | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.19,21,23,25,25а,25б |
| 3. | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.16,10,8,6,2; ул. Коммунистическая, д.1,2,3,8,4,5,6,6а |
| 4. | г. Раменское, ул. Ногина, д.2,3 |
| 5. | г. Раменское, ул. Гурьева, д.25; ул. Михалевича, д.22,24,26,44,46,48; ул. Лесная, д.21,23,25,25а,27 |
| 6. | г. Раменское, ул. Серова д.51/21,49,47,45,43,16,18,20/19; ул. Куйбышева д.20,22,24 |
| 7. | г. Раменское, ул. Серова д.11 |

*В соответствии с рекомендациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области по организации комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Московской области (Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 29.09.2017г. №384-РВ «Об отдельных вопросах в сфере формирования современной городской среды»), каждая дворовая территория должна быть оснащена обязательными элементами:

1. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка детских площадок (ДИП).

2. Модернизация или установка контейнерных площадок.

3. Модернизация, приведение в нормативное состояние или обустройство новых элементов парковок.

4. Озеленение.

5. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка нового наружного освещения.

6. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка информационного стенда.

7. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка урн.

8. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка лавочек (скамеек).

- Адресный перечень вне комплексного благоустройства дворовых территорий на 2019 год

| № п/п | Адрес дворовой территории** |
| --- | --- |
| 1. | г. Раменское, ул. Чугунова, д.15а,15б,15/5,15/4,15/3,15/1 |
| 2. | г. Раменское, Донинское ш., д.2,4,4а,2а,6,8,10,14; ул. Приборостроителей, д.2,1,3,5,7 |
| 3. | г. Раменское, ул.Красноармейская, д.15,17; ул.Гурьева д.6,8; Донинское шоссе, д.3а |
| 4. | г. Раменское, ул. Северное шоссе, д. 42, 44, 46, 48, 50 |

**Проведение мероприятий по благоустройству территории, не входящих в перечень адресов по комплексному благоустройству дворовых территорий, согласовываются с жителями.

Перечень вида работ:

1. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка детских площадок (ДИП).

2. Модернизация или установка контейнерных площадок.

3. Модернизация, приведение в нормативное состояние или обустройство новых элементов парковок.

4. Озеленение.

5. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка нового наружного освещения.

6. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка информационного стенда.

7. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка урн.

8. Модернизация, приведение в нормативное состояние или установка лавочек (скамеек).

- Адресный перечень благоустройства общественных территорий на 2019-2020 года

| № п/п | Адрес общественной территории*** | Год реализации проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Раменское, ул. Красноармейская, береговая зона пруда Чернавка | 2019 |
| 2. | г. Раменское, благоустройство пешеходной зоны на ул. Мира | 2020 |
| 3. | г. Раменское, пешеходная зона от Пенсионного фонда до Школы искусств городского поселения Раменское. | 2019 |

***Благоустройство общественных территорий включает в себя:

1. Модернизацию, приведение в нормативное состояние или установку детского и спортивного оборудования.

2. Модернизацию или установку контейнерных площадок.

3. Модернизацию, приведение в нормативное состояние или обустройство новых элементов парковок.

4. Озеленение.

5. Модернизацию, приведение в нормативное состояние или установку нового наружного освещения.

6. Модернизацию, приведение в нормативное состояние или установку информационного стенда.

7. Модернизацию, приведение в нормативное состояние или установку урн.

8. Модернизацию, приведение в нормативное состояние или установку лавочек (скамеек).

9. Устройство пешеходных дорожек, проездов, тротуаров.

2.	Планируемые результаты реализации подпрограммы.

Основные планируемые результаты реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении №4 к подпрограмме.

- Финансирование подпрограммы.

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета городского поселения Раменское Раменского муниципального района.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к подпрограмме.

- Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение № 1 к подпрограмме «Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

| № п/п | Мероприятия муниципальной подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирова-ния | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий муниципаль-ной подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципаль-ной подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 114831 | 804332,19 | 120994,87 | 158212,32 | 207500 | 151250 | 166375 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | 1. Количество благоустроенных общест-венных и дворовых территорий г.п Раменское. 2. Количество благоустроенных общест- венных |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 7613,71 | 7613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4283 | 6485,76 | 6485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 110548 | 790232,72 | 106895,40 | 158212,32 | 207500 | 151250 | 166375 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Благоустройство общественной территории по адресу: г. Раменское, ул. Красноармейская, береговая зона пруда Чернавка с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 10000 | 0,00 | 10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; - парки. 3. Количество разработан-ных концеп-ций благоуст-ройства об-щественных территорий. 4. Количество разработан-ных проектов благоустройства общест-венных территорий. 5. Количество установлен-ных детских игровых площадок. 6. Обеспечен-ность обуст-роенными дворовыми территори-ями. |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 10000 | 0,00 | 10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства | 2018-2022 | Итого | 114831 | 336982,02 | 82112,02 | 0,00 | 77000 | 84700 | 93170 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 110548 | 336982,02 | 82112,02 | 0,00 | 77000 | 84700 | 93170 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Реконструкция Площади Победы по адресу: г. Раменское, ул. Карла Маркса | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 70000 | 0,00 | 0,00 | 70000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Благоустройство сквера им. Харазия | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 1267,20 | 1267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства администрации Раменского муниципально-го района |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Ремонт асфальто-бетонного покры-тия проездов дворовых территорий городского поселения Раменское в рамках комплексного благоустройства по следующим адресам: 1. ул. Михалевича, д.3. 2. ул. Свободы, д.13. 3. ул. Приборостроителей д. 8,12,14,16,16а. 4.ул. Чугунова д. 32а. 5. Ул. Серова д.13а, 13б. 6. ул. Чугунова д. 36,38,40. 7. ул. Железнодорожный проезд д.7,9,11. 8. ул. Михалевича, д.16/1,20, 12/1,14/1. | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 25727,67 | 25727,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | 7. Доля реа-лизованных комплексных проектов благоустройства общест-венных тер-риторий в общем коли-честве реали-зованных в течение пла-нового года проектов благоустройства общест-венных территорий. 8. Доля реа-лизованных проектов бла-гоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудован-ными места-ми для про-ведения досу-га и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) малыми архитектурными формами) |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 7613,71 | 7613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6485,76 | 6485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 11628,20 | 11628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Установка навигации на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 1097,98 | 1097,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Устройство, ремонт и содержание вертикальных клумб на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 75405 | 10790 | 10000 | 16500 | 18150 | 19965 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 9. Доля дво-ровых терри-торий, благо-устройство которых вы-полнено при участии граждан, организаций в соответст-вующих мероприяти-ях, в общем количестве реализован-ных в тече-ние планово-го года проектов благоустройства дворовых территорий. 10. Доля граждан, при-нявших учас-тие в реше-нии вопросов развития го-родской сре-ды от общего |
| 1.8 | Мероприятие 8 Благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения Раменское вне комплексного благоустройства | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 172640 | 0,00 | 27000 | 44000 | 48400 | 53240 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 9 Благоустройство бульвара Чугунова (от Школы искусств до Раменского колледжа) | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 22000 | 0,00 | 22000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 10 Приведение ограждений вдоль автомобильных дорог к единому виду на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 7000 | 0,00 | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 11 Установка двух скульптур | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 12212,32 | 0,00 | 12212,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства администрации Раменского муниципально-го района | количества граждан в возрасте от 14 лет. 11. Доля го-родов с бла-гоприятной средой от общего количества городов. 12. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. |
| 1.12 | Мероприятие 12 Комплексное благо-устройство дворо-вых территорий по адресам: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 1д, 1г, 1в, ул. Стахановс-кая, д. 38; г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 19, 21, 23, 25, 25а, 25б; г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 16, 10, 8, 6, 2, ул. Ком-мунистическая, д. 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 6а. г. Раменское, ул. Ногина, д.2, 3 г. Раменское, ул. Гурьева, д.25; ул. Михалевича, д.22, 24, 26, 44, 46, 48; ул. Лесная, д. 21, 23, 25, 25а, 27г. Раменское, ул. Серова д. 51/21, 49, 47, 45, 43, 16, 18, 20/19; ул. Куйбыше-ва д. 20, 22, 24 г. Раменское, ул. Серова д.11 | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 70000 | 0,00 | 70000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" |  |
| 1.13 | Мероприятие 13 Благоустройство пешеходной зоны на ул. Мира | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 371331 | 838732,97 | 207415,40 | 220978,07 | 122700,00 | 137745,00 | 149894,50 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | Увеличение территорий г.п. Раменское, содержащих-ся в надлежащем состоянии. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10010,38 | 10010,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства г.п Раменское | 371331 | 828722,59 | 197405,02 | 220978,07 | 122700,00 | 137745,00 | 149894,50 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Приобретение техники для нужд благоустройства на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 16140,74 | 16140,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства администрации Раменского муниципально-го района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10010,38 | 10010,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 6130,36 | 6130,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Содержание территорий городского поселения Раменское, находящихся в муниципальной собственности | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 371331 | 187801,20 | 61801,70 | 40400 | 27350 | 28495 | 29754,50 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 Приобретение иных товаров для обеспечения деятельности Муниципального бюджетного учреждения Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 14790,20 | 11800 | 2990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 Устройство и ремонт асфальто-вого покрытия, восстановление бордюрного камня и нанесение разметки на внутридворовых проездах и парковках на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 185179,41 | 18539,41 | 25000 | 40000 | 48400 | 53240 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 5 Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 209091,09 | 79853,22 | 129237,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 6 Проведение мероприятий по праздничному оформлению территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 101750,33 | 18930,33 | 10000 | 22000 | 24200 | 26620 |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 7 Устройство, ремонт и содержание ливневой системы водоотведения на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 122230 | 0,00 | 13000 | 33000 | 36300 | 39930 |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 8 Организация вывоза брошенного транспорта с придомовой территории | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 1750 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение усло-вий для повышения уровня энергетичес-кой эффективности систем наружного освещения терри-торий городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 83878 | 440539,97 | 65950,42 | 85617,05 | 104750 | 87725 | 96497,50 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | 1. Надлежа-щее состо-яние систем наружного освещения на территории г.п. Раменское. 2. «Светлый город» - доля освещенных улиц, |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10000,01 | 10000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 83878 | 430539,96 | 55950,41 | 85617,05 | 104750 | 87725 | 96497,50 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт и устройство электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно - художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 41939 | 15797,81 | 15797,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципаль-ных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещеннос-ти, соответст-вующим нормативным значениям. 3. Количество объектов электросете-вого хозяйст-ва, систем наружного и архитектурно-художест-венного осве-щения, на которых реализованы мероприятия по устройст-ву и капита-льному ремонту. 4. Доля светильников наружного |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10000,01 | 10000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 41939 | 5797,80 | 5797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 9900 | 99790,36 | 11970,36 | 15000 | 22000 | 24200 | 26620 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу электрической энергии для уличного освещения территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 32039 | 263982,25 | 36932,25 | 45000 | 55000 | 60500 | 66550 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 4 Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу электрической энергии для фонтанов на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 10032 | 1250 | 1500 | 2200 | 2420 | 2662 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | освещения, управление которыми осуществляется с исполь-зованием автоматизированных систем управления наружным освещением. |
| 3.5 | Мероприятие 5 Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу водных ресурсов для фонтанов на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 2320,50 | 0,00 | 500 | 550 | 605 | 665,50 |  |  |
| 3.6 | Мероприятие 6 Модернизация линий уличного освещения на территории городского поселения Раменское с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 35000 | 0,00 | 10000 | 25000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.7 | Мероприятие 7 Проведение инвентаризации сетей уличного освещения на территории городского поселения Раменское с предоставлением документации и экспертного заключения | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 4000 | 0,00 | 4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" |  |
| 3.8 | Мероприятие 8 Кредиторская задолженность за 2018 год в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 9617,05 | 0,00 | 9617,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение условий для повышения уровня доступной среды для маломобильных групп населения в рамках программы "Доступная среда" на территории г.п. Раменское | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 9875,89 | 2875,89 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | Увеличение территорий, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения на территории г.п. Раменское |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 9875,89 | 2875,89 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Формирование доступной среды для маломобильных групп населения (инвалидов) на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 9875,89 | 2875,89 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" |  |
| 5. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 217791,40 | 0,00 | 217791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" | Доля использова-ния бюджет-ных средств в рамках Федерально-го проекта «Формирова-ние комфорт-ной городс-кой среды» |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 7047,76 | 0,00 | 7047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 210743,64 | 0,00 | 210743,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие F2.1 Благоустройство общественной территории по адресу: г. Раменское, ул. Красноармейская, береговая зона пруда Чернавка с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | 2018-2022 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие F2.2 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых | 2018-2022 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6003,64 | 0,00 | 6003,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | территорий городского поселения Раменское в рамках комплексного благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятие F2.3 Приобретение техники для нужд благоустройства на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 4740 | 0,00 | 4740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства администрации Раменского муниципально-го района |  |
| 5.4 | Мероприятие F2.4 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий городского поселения Раменское в рамках комплексного благоустройства | 2018-2022 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 7047,76 | 0,00 | 7047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменс-кого муници-пального района "Содер-жание и благо-устройство" |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2022 | Итого | 570040 | 2311272,42 | 397236,58 | 689598,84 | 434950,00 | 376720,00 | 412767,00 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 14661,47 | 7613,71 | 7047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4283 | 237239,79 | 26496,15 | 210743,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 565757 | 2059371,16 | 363126,72 | 471807,44 | 434950,00 | 376720,00 | 412767,00 |  |  |

Приложение № 2 к подпрограмме

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий г.п. Раменское | Муниципаль ный | ед. | 10 | 17 | 13 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; - парки | Приори тетный | ед. | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Приори тетный | ед. | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Приори тетный | ед. | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Количество установленных детских игровых площадок | Приори тетный | ед. | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 6. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Приори тетный | %/ед. | - | - | 55/36 | - | - | - | 1 |
| 7. | Доля реализованных комп-лексных проектов благо-устройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Приори тетный | % | - | - | 70 | - | - | - | 1 |
| 8. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Приори тетный | % | - | - | 100 | - | - | - | 1 |
| 9. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Приори тетный | % | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Приори тетный | % | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | Приори тетный | % | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12. | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Приори тетный | % | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13. | Увеличение территорий г.п Раменское, содержащихся в надлежащем состоянии | Муниципаль ный | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2 |
| 14. | Надлежащее состояние систем наружного освещения на территории г.п. Раменское | Муниципаль ный | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 15. | «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | Приори тетный | % | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 16. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приори тетный | ед. | - | - | - | 6 | - | - | 3 |
| 17. | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | Приори тетный | % | - | - | 100 | 100 | - | - | 3 |
| 18. | Увеличение территорий, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения на территории г.п. Раменское | Муниципаль ный | % | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 4 |
| 19. | Доля использования бюджетных средств в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Муниципаль ный | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |

Приложение № 3 к подпрограмме

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

| Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественной территории по адресу: г. Раменское, ул. Красноармейская, береговая зона пруда Чернавка с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 10000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 10000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Благоустройство дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 336982,02 тыс.руб. 2018год – 82112,02 тыс.руб. 2019год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 77000,00 тыс.руб. 2021 год – 84700,00 тыс.руб. 2022 год – 93170,00 тыс.руб. |
| Реконструкция Площади Победы по адресу: г. Раменское, ул. Карла Маркса | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 70000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 70000,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Благоустройство сквера им. Харазия | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 1267,2 тыс.руб. 2018 год – 1267,2 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий городского поселения Раменское в рамках комплексного благоустройства | Средства федерального бюджета | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 7613,71 тыс.руб. 2018 год – 7613,71 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 6485,76 тыс.руб. 2018год – 6485,76 тыс.руб. 2019год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета городского поселения Раменское |  | Всего: 11628,20 тыс.руб. 2018 год – 11628,20 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Установка навигации на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 1097,98 тыс.руб. 2018 год – 1097,00 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Устройство, ремонт и содержание вертикальных клумб на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 75405,00 тыс.руб. 2018 год – 10790,00 тыс.руб. 2019 год – 10000,00 тыс.руб. 2020 год – 16500,00 тыс.руб. 2021 год – 18150,00 тыс.руб. 2022 год – 19965,00 тыс.руб. |
| Благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения Раменское вне комплексного благоустройства | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 172640,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 27000,00 тыс.руб. 2020 год – 44000,00 тыс.руб. 2021 год – 48400,00 тыс.руб. 2022 год – 53240,00 тыс.руб. |
| Благоустройство бульвара Чугунова (от Школы искусств до Раменского колледжа) | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 22000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 22000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Приведение ограждений вдоль автомобильных дорог к единому виду на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 7000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 7000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Установка двух скульптур | Средства бюджета г.п Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 12212,32 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 12212,32 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий по адресам: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 1д, 1г, 1в, ул. Стахановская, д. 38; г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 19, 21, 23, 25, 25а, 25б; г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 16, 10, 8, 6, 2, ул. Коммунистическая, д. 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 6а. г. Раменское, ул. Ногина, д.2,3 г. Раменское, ул. Гурьева, д.25; ул. Михалевича, д.22,24,26,44,46,48; ул. Лесная, д.21,23,25,25а,27 г. Раменское, ул. Серова д.51/21,49,47,45,43,16,18,20/19; ул. Куйбышева д.20,22,24 г. Раменское, ул. Серова д.11 | Средства бюджета г.п Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 70000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 70000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Приобретение техники для нужд благоустройства на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 10010,38 тыс.руб. 2018 год – 10010,38 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета городского поселения Раменское |  | Всего: 6130,36 тыс.руб. 2018 год – 6130,36 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Содержание территорий городского поселения Раменское, находящихся в муниципальной собственности | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 187801,20 тыс.руб. 2018 год – 61801,70 тыс.руб. 2019 год – 40400,00 тыс.руб. 2020 год – 27350,00 тыс.руб. 2021 год – 28495,00 тыс.руб. 2022 год – 29754,50 тыс.руб. |
| Приобретение иных товаров для обеспечения деятельности Муниципального бюджетного учреждения Раменского муниципального района «Содержание и благоустройство» | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 14790,20 тыс.руб. 2018 год – 11800,00 тыс.руб. 2019 год – 2990,2 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Устройство и ремонт асфальтового покрытия, восстановление бордюрного камня и нанесение разметки на внутридворовых проездах на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 185179,41 тыс.руб. 2018 год – 18539,41 тыс.руб. 2019 год – 25000,00 тыс.руб. 2020 год – 40000,00 тыс.руб. 2021 год – 48400,00 тыс.руб. 2022 год – 53240,00 тыс.руб. |
| Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 209091,09 тыс.руб. 2018 год – 79853,22 тыс.руб. 2019 год – 129237,87 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Проведение мероприятий по праздничному оформлению территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 101750,33 тыс.руб. 2018 год – 18930,33 тыс.руб. 2019 год – 10000,00 тыс.руб. 2020 год – 22000,00 тыс.руб. 2021 год – 24200,00 тыс.руб. 2022 год – 26620,00 тыс.руб. |
| Устройство, ремонт и содержание ливневой системы водоотведения на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 122230,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 13000,00 тыс.руб. 2020 год – 33000,00 тыс.руб. 2021 год – 36300,00 тыс.руб. 2022 год – 39930,00 тыс.руб. |
| Организация вывоза брошенного транспорта с придомовой территории | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 1750,00 тыс.руб. 2018 год – 350,00 тыс.руб. 2019 год – 350,00 тыс.руб. 2020 год – 350,00 тыс.руб. 2021 год – 350,00 тыс.руб. 2022 год – 350,00 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт и устройство электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно - художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 10000,01 тыс.руб. 2018 год – 10000,01 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета городского поселения Раменское |  | Всего: 5797,80 тыс.руб. 2018 год – 5797,80 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 99790,36 тыс.руб. 2018 год – 11970,36 тыс.руб. 2019 год – 15000,00 тыс.руб. 2020 год – 22000,00 тыс.руб. 2021 год – 24200,00 тыс.руб. 2022 год – 26620,00 тыс.руб. |
| Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу электрической энергии для уличного освещения территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 263982,25 тыс.руб. 2018 год – 36932,25 тыс.руб. 2019 год – 45000,00 тыс.руб. 2020 год – 55000,00 тыс.руб. 2021 год – 60500,00 тыс.руб. 2022 год – 66550,00 тыс.руб. |
| Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу электрической энергии для фонтанов на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 10032,00 тыс.руб. 2018 год – 1250,00 тыс.руб. 2019 год – 1500,00 тыс.руб. 2020 год – 2200,00 тыс.руб. 2021 год – 2420,00 тыс.руб. 2022 год – 2662,00 тыс.руб. |
| Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу водных ресурсов для фонтанов на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 2320,50 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 500,00 тыс.руб. 2020 год – 550,00 тыс.руб. 2021 год – 605,00 тыс.руб. 2022 год – 665,50 тыс.руб. |
| Модернизация линий уличного освещения на территории городского поселения Раменское с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 35000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 10000,00 тыс.руб. 2020 год – 25000,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Проведение инвентаризации сетей уличного освещения на территории городского поселения Раменское с предоставлением документации и экспертного заключения | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 4000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 4000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Кредиторская задолженность за 2018 год в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 9617,05 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 9617,05 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Формирование доступной среды для маломобильных групп населения (инвалидов) на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 9875,89 тыс.руб. 2018 год – 2875,89 тыс.руб. 2019 год – 7000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| F2.1 Благоустройство общественной территории по адресу: г. Раменское, ул. Красноармейская, береговая зона пруда Чернавка с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 200000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 200000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| F2.2 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий городского поселения Раменское в рамках комплексного благоустройства | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 6003,64 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 6003,64 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| F2.3 Приобретение техники для нужд благоустройства на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 4740,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 4740,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| F2.4 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий городского поселения Раменское в рамках комплексного благоустройства | Средства Федерального бюджета | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 7047,76 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 7047,76 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение №4 к подпрограмме

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

- Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий г.п. Раменское - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

- Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; - парки. Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству). Измеряется в единицах.

- Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству. Измеряется в единицах.

- Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий. Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству. Измеряется в единицах.

- Количество установленных детских игровых площадок. Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями. Измеряется в единицах.

- Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2022 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. Измеряется в процентах/единицы.

- Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. Рассчитывается по формуле:

Dpкот=Ркот/Рр*100%, где

Dpкот – доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Pкот – количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий.

Pp – общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Измеряется в процентах.

- Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. Рассчитывается по формуле:

Dpкдт=Ркдт/Рр*100%, где

Dpкдт – доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Ркдт – количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами).

Рр – общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Измеряется в процентах.

- Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. Рассчитывается по формуле:

Dдтуг=Туг/Тобщ*100%, где

Dдтуг – доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Туг – количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года.

Тобщ – общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года.

Измеряется в процентах.

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ. Измеряется в процентах.

- Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов. В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ. Измеряется в процентах.

- Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ. Измеряется в процентах.

- Увеличение территорий г.п Раменское, содержащихся в надлежащем состоянии - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Рассчитывается, как отношение площадей, обслуживаемых подрядными организациями, в рамках подпрограммы, к площадям, находящимся в муниципальной собственности. Измеряется в процентах.

- Надлежащее состояние систем наружного освещения на территории г.п. Раменское - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в процентах.

- «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям. Рассчитывается по формуле:

Досв=Посв/Побщ*100%, где

Досв – «Светлый город» - это доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующими нормативными значениям в общей протяженности улиц, проездов, набережных и границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент;

Посв – протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км;

Побщ – общая протяженность улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км.

Источник информации: Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сигмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчетности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстат от 30.08.2017 №562.

Измеряется в процентах.

- Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Рассчитывается по формуле:

Кплан=Кфакт, где

Кплан – «Количество модернизованных объектов» - это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц;

Кфакт – «Количество модернизованных объектов» - это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц.

Измеряется в единицах.

- Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением. Рассчитывается по формуле:

Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%, где

Дупр – «Доля светильников, управляемых от АСУНО» - это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проектов, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент;

Ксв.всего – общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество;

Ксв.асуно – количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество.

Измеряется в процентах.

- Увеличение территорий, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения на территории г.п. Раменское - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в процентах.

- Доля использования бюджетных средств в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»   - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в процентах.