ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Раменского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | Всего, в том числе: | 56 014,82 | 28 671,11 | 19 193,71 | 2 150 | 2 700 | 3 300 |
|  | Администрация Раменского муниципального района | Средства бюджета Московской области | 24 899,74 | 15 199,67 | 9 700,07 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское Раменского муниципального района | 31 115,08 | 13 471,44 | 9 493,64 | 2 150 | 2 700 | 3 300 |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское »

На сегодняшний день жилищный фонд городского поселения Раменское Раменского муниципального района находятся в эксплуатации 638 многоквартирных домов (далее МКД). Ежегодный прирост количества МКД составляет, в среднем 10 МКД.

В то же время, в целом по жилищному фонду города, в процессе эксплуатации жилых домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.

Основная масса МКД имеет 1946-1995 годы постройки и имеет средний износ 50-65%. Однако следует учитывать, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, поскольку отсутствует система регулярного технического аудита жилищного фонда.

Путем проведения мероприятий подпрограммы: ремонт подъездов  в многоквартирных домах, капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт, замена неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении, приведение муниципальных жилых помещений в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, будут созданы условия для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области, а так же повыситься качество предоставления жилищных услуг, что позволит достичь выполнение показателей программы.

Основными целями подпрограммы являются:

1.Создание условий для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде  на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области.

2.Повышение качества предоставления жилищных услуг.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

4. Повышение уровня безопасности проживания в жилищном фонде.

5. Обеспечение полноты и качества оказания жилищных услуг и состояния муниципальных жилых помещений.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы, оценка достижения целей, выполнения задач и мероприятий подпрограммы оценивается целевыми показателями и индикаторами, которые приведены в приложении №2 настоящей подпрограммы. Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении №4.

3. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области                 и средств бюджета городского поселения Раменское Раменского муниципального района. Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования предоставлено              в приложении №3 к подпрограмме.

Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы при принятии ежегодного бюджета.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение 1 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

| № п/п | Мероприятия муниципальной подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрог-раммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2018-2022г.г. | Итого: | 42416 | 45730,51 | 28336,80 | 17393,71 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского муниципального района | Количество отремонтирован-ных подъездов МКД Количество установленных камер в подъездах МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26977 | 24899,74 | 15199,67 | 9700,07 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 15439 | 20830,77 | 13137,13 | 7693,64 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2018-2022г.г. | Итого: | 42416 | 37603,96 | 25594,64 | 12009,32 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26977 | 16773,19 | 12457,51 | 4315,68 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 15439 | 20830,77 | 13137,13 | 7693,64 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Установка камер в подъездах многоквартирных домов | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 8126,55 | 2742,16 | 5384,39 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 8126,55 | 2742,16 | 5384,39 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 334,31 | 334,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского муниципального района; Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Количество отремонтирован-ных фасадов МКД |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 0 | 334,31 | 334,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 3700 | 0 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского муниципального района | Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 0 | 3700 | 0 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |  |  |
|  | капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Замена неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 1750 | 0 | 300 | 350 | 500 | 600 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского муниципального района | Доля замененного неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 0 | 1750 | 0 | 300 | 350 | 500 | 600 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Приведение муниципальных жилых помещений в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 4500 | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского муниципального района | Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 0 | 4500 | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |  |  |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме: | 2018-2022г.г. | Итого: | 42416 | 56014,82 | 28671,11 | 19193,71 | 2150 | 2700 | 3300 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26977 | 24899,74 | 15199,67 | 9700,07 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 15439 | 31115,08 | 13471,44 | 9493,64 | 2150 | 2700 | 3300 |  |  |

Приложение 2 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Целевой показатель 1. Количество отремонтированных подъездов МКД | обращение Губернатора | ед. | 0 | 460 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Целевой показатель 2. Количество установленных камер в подъездах МКД | обращение Губернатора | ед. | 0 | 300 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество отремонтированных фасадов МКД | обращение Губернатора | ед. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Целевой показатель 4. Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт | отраслевой | ед. | 0 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 3 |
| 5 | Целевой показатель 5. Доля замененного неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 6 | Целевой показатель 6. Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам | муниципальный | ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 |

Приложение 3 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт подъездов многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 16 773,19 тыс.руб. 2018 год - 12 457,51тыс.руб. 2019 год - 4315,68 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс.руб. 2021 год - 0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 20 830,77 тыс.руб. 2018 год - 13 137,13 тыс.руб. 2019 год - 7 693,64 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс.руб. 2021 год - 0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. |
| Установка камер в подъездах многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 8 126,55 тыс.руб. 2018 год - 2 742,16 тыс.руб. 2019 год - 5 384,39 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс.руб. 2021 год - 0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. |
| Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 334,31 тыс.руб. 2018 год - 334,31 тыс.руб. 2019 год - 0 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс.руб. 2021 год - 0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. |
| Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 3 700тыс.руб. 2018 год - 0 тыс.руб. 2019 год - 700,00 тыс.руб. 2020 год - 800,00 тыс.руб. 2021 год - 1 000,00 тыс.руб. 2022 год - 1 200,00 тыс.руб. |
| Замена неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 1 750,00 тыс.руб. 2018 год - 0 тыс.руб. 2019 год - 300,00 тыс.руб. 2020 год - 350,00 тыс.руб. 2021 год - 500,00 тыс.руб. 2022 год - 600,00 тыс.руб. |
| Приведение муниципальных жилых помещений в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 4 500,00 тыс.руб. 2018 год - 0 тыс.руб. 2019 год - 800,00 тыс.руб. 2020 год - 1 000,00 тыс.руб. 2021 год - 1 200,00 тыс.руб. 2022 год - 1 500,00 тыс.руб. |

Приложение 4 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

1. Количество отремонтированных подъездов МКД. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

2. Количество установленных камер в подъездах МКД. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

3. Количество отремонтированных фасадов МКД. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

4. Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

5. Доля замененного неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении.

Рассчитывается по количеству выполненных заявок по организации замены внутриквартирного газоиспользующего оборудования, признанного непригодным для дальнейшей безопасной эксплуатации. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в процентах.

6. Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.