# Приложение к Постановлению

Администрации Раменского

городского округа

от 31.12.2019_№ _2343

Муниципальная программа городского поселения Раменское

«Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района»

г. Раменское

2019 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского городского округа В.В. Чехов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Муниципальное бюджетное учреждение Раменского муниципального района «Содержание и благоустройство» Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области; 2. Создание условий для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области; 3. Повышение качества предоставления жилищных услуг. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - 1.Комфортная городская среда городского поселения Раменское - 2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Всего, в том числе по годам: | 2 321 210,10 | 425 907,69 | 662 715,41 | 437 100 | 379 420 | 416 067 |  |
| Средства федерального бюджета | 7 613,71 | 7 613,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 253 724,42 | 41 695,82 | 212 028,60 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского поселения Раменское Раменского муниципального района | 2 057 871,97 | 376 598,16 | 448 686,81 | 437 100 | 379 420 | 416 067 |  |
| Внебюджетные средства | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- 1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы

- «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района»

- В состав муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района» входят две подпрограммы: «Комфортная городская среда городского поселения Раменское» и «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское».

- Цели муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области;

2. Создание условий для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области;

- 3. Повышение качества предоставления жилищных услуг.

- 2.Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района»

- «Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

- «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

- 2.1. Муниципальная подпрограмма

- «Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

- Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения. Обеспечение благоустройства территорий городского поселения Раменское законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», нормами и правилами по благоустройству территории городского поселения Раменское, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Раменское Московской области от 04.09.2012 года № 7/7.

- Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.  Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.

- В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городу Раменское имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей города.

- Поставленные цели и задачи подпрограммы «Комфортная городская среда городского поселения Раменское» будут достигнуты путем реализации мероприятий по увеличению доли благоустроенных общественных и дворовых территорий, повышению уровня благоустройства территорий, повышению уровня энергетической эффективности систем наружного освещения, повышению уровня доступной среды для маломобильных групп населения (Приложение №1), что позволит увеличить:

- - площади территорий городского поселения Раменское, содержащихся в надлежащем состоянии;

- - количество энергосберегающих светильников на территории городского поселения Раменское;

- - площади зеленых насаждений, находящихся в границах городского поселения Раменское;

- - количество комплексно благоустроенных дворовых территорий и мест массового отдыха населения;

- - протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- - территории, доступные для инвалидов и маломобильных групп населения на территории г.п. Раменское

- 2.2. Муниципальная подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

- На сегодняшний день жилищный фонд городского поселения Раменское Раменского муниципального района находятся в эксплуатации 638 многоквартирных домов (далее МКД). Ежегодный прирост количества МКД составляет, в среднем 10 МКД.

- В то же время, в целом по жилищному фонду города, в процессе эксплуатации жилых домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.

- Основная масса МКД имеет 1946-1995 годы постройки и имеет средний износ 50-65%. Однако следует учитывать, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, поскольку отсутствует система регулярного технического аудита жилищного фонда.

- Путем проведения мероприятий подпрограммы: ремонт подъездов в многоквартирных домах, капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт, замена неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении, приведение муниципальных жилых помещений в состояние отвечающие установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, будут созданы условия для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области, а так же повысится качество предоставления жилищных услуг, что позволит достичь выполнение показателей подпрограммы.

- 3.Планируемые результаты реализации программы

- Основные планируемые результаты реализации программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к подпрограммам.

- Методика расчета значений планируемых результатов реализации программы приведена в Приложении №4 к подпрограммам.

- 4.Финансирование программы

- Финансирование реализации программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области, средств бюджета городского поселения Раменское Раменского муниципального района и внебюджетных средств.

- Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию программы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к подпрограммам.

5. Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение Раменского муниципального района «Содержание и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | Всего, в том числе: | 2 273 562,81 | 397 236,58 | 651 889,23 | 434 950 | 376 720 | 412 767 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | Средства Федерального бюджета | 7 613,71 | 7 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 235 392,21 | 26 496,15 | 208 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 2 028 556,89 | 363 126,72 | 440 993,17 | 434 950 | 376 720 | 412 767 |
|  |  | Внебюджетные средства | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

- «Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения. Обеспечение благоустройства территорий городского поселения Раменское законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», нормами и правилами по благоустройству территории городского поселения Раменское, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Раменское Московской области от 04.09.2012 № 7/7.

Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.  Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городу Раменское имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей города.

Целью муниципальной подпрограммы «Комфортная городская среда городского поселения Раменское» является повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Раменское.

Задачами муниципальной подпрограммы является:

- увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий городского поселения Раменское;

- повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Раменское;

- повышение уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории городского поселения Раменское;

- повышение уровня доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов на территории городского поселения Раменское.

Поставленные цели и задачи подпрограммы «Комфортная городская среда городского поселения Раменское» будут достигнуты путем реализации мероприятий по увеличению доли благоустроенных общественных и дворовых территорий, повышению уровня благоустройства территорий, повышению уровня энергетической эффективности систем наружного освещения, повышению уровня доступной среды для маломобильных групп населения (Приложение №1), что позволит увеличить:

- площади территорий городского поселения Раменское, содержащихся в надлежащем состоянии;

- количество энергосберегающих светильников на территории городского поселения Раменское;

- площади зеленых насаждений, находящихся в границах городского поселения Раменское;

- количество комплексно благоустроенных дворовых территорий и мест массового отдыха населения;

- протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- территории, доступные для инвалидов и маломобильных групп населения на территории г.п. Раменское.

- Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве:

- 1.	Московская обл., г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.40/1,40/2

- 2.	Московская обл., г. Раменское, ул.Прямолинейная, д.24; уд.Королева, д.37,35,33,31; ул.Коммунистическая, д.37; ул.Космонавтов д.40

- 3.	Московская обл., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.34,36,38

- 4.	Московская обл., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.26,28,30,32; ул.Коммунистическая, д.7а,13,13а,15,15а,16,17,18,18а

- 5.	Московская обл., г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.7,9,8,10,11,12

- 6.	Московская обл., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.35,1,5,7,11,13,15,19,17,17а,21

- 7.	Московская обл., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.18,20к1,20к2,20к3,22,24

- 8.	Московская обл., г. Раменское, ул.Левашова, д.29,29а,31,33,35,37,37а

- 9.	Московская обл., г. Раменское, ул.Северное шоссе, д.42, 44, 46, 48, 50

- 10.	Московская обл., г. Раменское, ул.Чугунова, д.43,41

- 11.	Московская обл., г. Раменское, ул.Чугунова, д.18/2,16,12,10/1; ул.Новостройки д.11/4,9,5; ул.Мира д.3/3

- 12.	Московская обл., г. Раменское, ул.Чугунова, д.15а, 15б, 15/5, 15/4, 15/3, 15/1

- 13.	Московская обл., г. Раменское, ул.Мира, д.1,2,4,5,6

- 14.	Московская обл., г. Раменское, ул.Солнцева, д.2,4,6,8,10; ул.Чугунова, д.11,11/1

- 15.	Московская обл., г. Раменское, ул.Высоковольтная д.21,23,20,22

- 16.	Московская обл., г.Раменское, ул.Десантная д.30,24,22,20,18,18а,32,32а; п.Красный Октябрь д.18а,19,20а,21,22а,27,26,25,24,23,34,30,31,32,35,36,43,43а

- 17.	Московская обл., г. Раменское, ул.Десантная д.14

- 18.	Московская обл., г. Раменское, ул.Октябрьская д.3

- 19.	Московская обл., г. Раменское, ул.Десантная д.17,15

- 20.	Московская обл., г. Раменское, ул.Лучистая 1,2,3,5,6,7,8,9,

- 21.	Московская обл., г. Раменское, ул.Дергаевская, д. 8, 10, 12 ,14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

- 22.	Московская обл., г. Раменское, ул. Донинское ш., д. 2, 4, 4а, 2а, 6, 8, 10, 14; ул. Приборостоителей, д. 2, 1, 3, 5, 7

- 23.	Московская обл., г. Раменское, ул.Крымская, д.1,1а,2,4,5,11,12

- 24.	Московская обл., г. Раменское, ул.Гурьева, д.1,3,5,7,9,23а

- 25.	Московская обл., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 27а, 27б; ул.Приборостоителей д. 21

- 26.	Московская обл., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 5, 5а, 7, 9, 11, 13а, 13

- 27.	Московская обл., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 15, 17; ул. Гурьева д. 6, 8; ул. Донинское шоссе, д. 3а

- 28.	Московская обл., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 6, 4, 2, 10

- 29.	Московская обл., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 8, 14, 16, 10, 12, 14, 16, 16к, 18

- 30.	Московская обл., г. Раменское, ул.Рабочая, д. 12, 19, 14, 16, 18, 20, 26/1; ул. Коминтерна, д. 13, 15, 21, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33

- 31.	Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 31; ул. Школьная, д. 4, 6; ул. Рабочая, д. 1, 3, 5, 7

- 32.	Московская обл., г. Раменское, ул.Бронницкая, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,3 3; ул. Красная, д. 17, 18

- Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:

- 1. Московская обл, г. Раменское, озеро «Пионер»

- 2. Московская обл, г. Раменское, озеро «Борисоглебское»

- 3. Московская обл, г. Раменское, бульвар «Космонавтов»

- 4. Московская обл, г. Раменское, сквер около ДК «Орбита»

- 5. Московская обл, г. Раменское, площадь «Победы»

- 6. Московская обл, г. Раменское, Школьный бульвар

- 7. Московская обл, г. Раменское, памятник Дмитриеву Ф.М.

- 8. Московская обл, г. Раменское, памятник «Комсомолец»

- 9. Московская обл, г. Раменское, Бюст М.Л. Михалевича

- 10. Московская обл, г. Раменское, памятник бюст В.Н. Степнова.

- Адресный перечень объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству:

- Московская обл., г. Раменское, ул. Стахановская, д. 38.

- Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий подпрограммы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству определяется не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства территории городского поселения Раменское;

- Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве определяются не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

- В рамках реализации подпрограммы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

- Также необходимо отметить, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

- В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

- При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

- Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском поселении Раменское, реализуемых в рамках подпрограммы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

- Реализация подпрограммы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды городского поселения Раменское, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского поселения и повысит качество жизни населения.

Основная целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Раменское и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Перечень видов работ по благоустройству:

- Обустройство детских игровых площадок;

- Озеленение;

- Освещение;

- Обустройство информационных щитов;

- Ремонт асфальтового покрытия;

- Обустройство контейнерных площадок;

- Обустройство общественных пространств;

- иные виды работ по благоустройству.

- Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования, на которые может быть израсходована Субсидия включает: инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработка проектно-сметной документации; установка ограждений (в том числе декоративных), заборов; закупка и установка малых архитектурных-форм, детского и спортивного оборудования; озеленение; мощение и укладка иных покрытий; укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное; установка информационных стендов и знаков; изготовление и установка стел; изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замена инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции; приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 №10-116/РВ (в случае, если установка указанных комплексов предусмотрена концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области имеющей положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области); ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области), работы по берегоукреплению, при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции. Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Результатом реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени. Также обязательным условием является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Уполномоченный орган вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной подпрограммы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

- - дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальной подпрограммой предусмотрены Адресные перечни благоустройства территорий в 2019-2020 годах.

- Адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 2019 год

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1. | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1д,1г,1в; ул. Стахановская д.38 |
| 2. | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.19,21,23,25,25а,25б |
| 3. | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.16,10,8,6,2; ул. Коммунистическая, д.1,2,3,8,4,5,6,6а |
| 4. | г. Раменское, ул. Ногина, д.2,3 |
| 5. | г. Раменское, ул. Гурьева, д.25; ул. Михалевича, д.22,24,26,44,46,48; ул. Лесная, д.21,23,25,25а,27 |
| 6. | г. Раменское, ул. Серова д.51/21,49,47,45,43,16,18,20/19; ул. Куйбышева д.20,22,24 |
| 7. | г. Раменское, ул. Серова д.11 |

- Адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 2020 год

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1. | Московская обл., г. Раменское, ул.Чугунова, д.43,41 |
| 2. | Московская обл., г. Раменское, ул.Северное шоссе, д.42, 44, 46, 48, 50 |
| 3. | Московская обл., г. Раменское, ул.Чугунова, д.15а, 15б, 15/5, 15/4, 15/3, 15/1 |
| 4. | Московская обл., г. Раменское, ул.Высоковольтная д.21,23,20,22 |
| 5. | Московская обл., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 8, 14, 16, 10, 12, 14, 16, 16к, 18 |
| 6. | Московская обл., г. Раменское, ул.Мира, д.1,2,4,5,6 |
| 7. | Московская обл., г. Раменское, ул.Прямолинейная, д.24; ул.Королева, д.37,35,33,31; ул.Коммунистическая, д.37; ул.Космонавтов д.40 |
| 8. | Московская обл., г. Раменское, ул.Октябрьская д.3 |
| 9. | Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 31; ул. Школьная, д. 4, 6; ул. Рабочая, д. 1, 3, 5, 7 |
| 10. | Московская обл., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 27а, 27б; ул.Приборостоителей д. 21 |
| 11. | Московская обл., г. Раменское, ул.Дергаевская, д. 8, 10, 12 ,14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34,36 |
| 12. | Московская обл., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 15, 17; ул. Гурьева д. 6, 8;ул. Донинское шоссе, д. 3а |
| 13. | Московская обл., г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.7,9,8,10,11,12 |
| 14. | Московская обл., г. Раменское, ул. Донинское ш., д. 2, 4, 4а, 2а, 6, 8, 10, 14; ул. Приборостоителей, д. 2, 1, 3, 5, 7 |
| 15. | Московская обл., г. Раменское, ул.Чугунова, д.18/2,16,12,10/1; ул.Новостройки д.11/4,9,5; ул.Мира д.3/3 |

- Адресный перечень благоустройства общественных территорий на 2019-2022 года

| № п/п | Адрес общественной территории | Год реализации проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Раменское, ул. Красноармейская, береговая зона пруда Чернавка | 2019 |
| 2. | г. Раменское, благоустройство пешеходной зоны на ул. Мира | 2020 |
| 3. | г. Раменское, пешеходная зона от Пенсионного фонда до Школы искусств городского поселения Раменское. | 2019 |
| 4. | Московская обл, г. Раменское, озеро «Пионер» | 2020 |
| 5. | Московская обл, г. Раменское, озеро «Борисоглебское» | 2021 |
| 6. | Московская обл, г. Раменское, бульвар «Космонавтов» | 2022 |

- Адресный перечень объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству на 2019-2022 года

| № п/п | Адрес общественной территории | Год реализации проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Московская обл, г. Раменское, ул. Стахановская, д. 38 | 2019 |

2.	Планируемые результаты реализации подпрограммы.

Основные планируемые результаты реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении №4 к подпрограмме.

- Финансирование подпрограммы.

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области, средств бюджета городского поселения Раменское Раменского муниципального района и внебюджетных средств.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к подпрограмме.

- Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение № 1 к подпрограмме «Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

| № п/п | Мероприятия муниципальной подпрограммы | Сроки исполнения мероп-риятия | Источники финансирова-ния | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципаль-ной подпрограм-мы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 114 831 | 784 310,02 | 120 994,87 | 138 190,15 | 207 500 | 151 250 | 166 375 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | 1. Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий г.п Раменское. 2. Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 7 613,71 | 7 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 283 | 6 485,76 | 6 485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 110 548 | 770 210,55 | 106 895,40 | 138 190,15 | 207 500 | 151 250 | 166 375 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Благоустройство общественной территории по адресу: г. Раменское, ул. Красноармейская, береговая зона пруда Чернавка с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 8020 | 0,00 | 8020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | набережные; - скверы; - площади; - парки. 3. Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. 4. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий. 5. Количество установленных детских игровых площадок. 6. Обеспечен-ность обустроенными дворовыми территориями. 7. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 8020 | 0,00 | 8020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства | 2018-2022 | Итого | 114 831 | 336 982,02 | 82 112,02 | 0,00 | 77 000 | 84 700 | 93 170 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 110 548 | 336 982,02 | 82 112,02 | 0,00 | 77 000 | 84 700 | 93 170 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Реконструкция Площади Победы по адресу: г. Раменское, ул. Карла Маркса | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 70 000 | 0,00 | 0,00 | 70 000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Благоустройство сквера им. Харазия | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 1 267,20 | 1 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства администрации Раменского муниципального района |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Ремонт асфальто-бетонного покры-тия проездов дворовых территорий городского поселения Раменское в рамках комплексного благоустройства по следующим адресам: 1. ул. Михалевича, д.3. 2. ул. Свободы, д.13. 3. ул. Приборостроителей д. 8,12,14,16,16а. 4.ул. Чугунова д. 32а. 5. Ул. Серова д.13а, 13б. 6. ул. Чугунова д. 36,38,40. 7. ул. Железнодорожный проезд д.7,9,11. 8. ул. Михалевича, д.16/1,20, 12/1,14/1. | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 25 727,67 | 25 727,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | территорий. 8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. 9. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 7 613,71 | 7 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6 485,76 | 6 485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 11 628,20 | 11 628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Установка навигации на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 1 097,98 | 1 097,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Устройство, ремонт и содержание вертикальных клумб на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 75 405 | 10 790 | 10 000 | 16 500 | 18 150 | 19 965 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения Раменское вне комплексного благоустройства | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 170 191,4 | 0,00 | 24 551,4 | 44 000 | 48 400 | 53 240 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 9 Благоустройство пешеходной зоны от Пенсионного фонда до Школы искусств городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 22 000 | 0,00 | 22 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 10 Приведение ограждений вдоль автомобильных дорог к единому виду на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 7 000 | 0,00 | 7 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 11 Установка двух скульптур | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 12 170,15 | 0,00 | 12 170,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства администрации Раменского муниципального района |  |
| 1.12 | Мероприятие 12 Комплексное благоустройство дворовых территорий по адресам: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 1д, 1г, 1в, ул. Стахановс-кая, д. 38; г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 19, 21, 23, 25, 25а, 25б; г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 16, 10, 8, 6, 2, ул. Коммунистическая д. 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 6а. г. Раменское, ул. Ногина, д.2, 3 г. Раменское, ул. Гурьева, д.25; ул. Михалевича, д.22, 24, 26, 44, 46, 48; ул. Лесная, д. 21, 23, 25, 25а, 27г. Раменское, ул. Серова д. 51/21, 49, 47, 45, 43, 16, 18, 20/19; ул. Куйбышева д. 20, 22, 24 г. Раменское, ул. Серова д.11 | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 54 448,60 | 0,00 | 54 448,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" |  |
| 1.13 | Мероприятие 13 Благоустройство пешеходной зоны на ул. Мира | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 371 331 | 846 053,47 | 207 415,40 | 226 478,07 | 123 250,00 | 138 350,00 | 150 560,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | Увеличение территорий г.п. Раменское, содержащихся в надлежащем состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10 010,38 | 10 010,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства г.п Раменское | 371 331 | 834 043,09 | 197 405,02 | 224 478,07 | 123 250,00 | 138 350,00 | 150 560,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Околица» |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Приобретение техники для нужд благоустройства на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 16 140,74 | 16 140,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление муниципальным имуществом Раменского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10 010,38 | 10 010,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 6 130,36 | 6 130,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Содержание территорий городского поселения Раменское, находящихся в муниципальной собственности | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 371 331 | 184 399,50 | 61 801,70 | 36 998,3 | 27 350 | 28 495 | 29 754,50 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 Приобретение иных товаров для обеспечения деятельности Муниципального бюджетного учреждения Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 11 800 | 11 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 Устройство и ремонт асфальто-вого покрытия, восстановление бордюрного камня и нанесение разметки на внутридворовых проездах и парковках на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | ИТОГО: | 0,00 | 187 179,41 | 18 539,41 | 27 000 | 40 000 | 48 400 | 53 240 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 185 179,41 | 18 539,41 | 25 000 | 40 000 | 48 400 | 53 240 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Околица» |  |
| 2.5 | Мероприятие 5 Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 218 482,99 | 79 853,22 | 138 629,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" |  |
| 2.6 | Мероприятие 6 Проведение мероприятий по праздничному оформлению территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 114 750,33 | 18 930,33 | 23 000 | 22 000 | 24 200 | 26 620 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" |  |
| 2.7 | Мероприятие 7 Устройство, ремонт и содержание ливневой системы водоотведения на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 109 230 | 0,00 | 0,00 | 33 000 | 36 300 | 39 930 |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 8 Организация вывоза брошенного транспорта с придомовой территории | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 1 750 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |
| 2.9 | Мероприятие 9 Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу водных ресурсов для фонтанов на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 2 320,50 | 0,00 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 665,50 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение условий для повышения уровня энергетической эффективности систем наружного освещения территорий городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 83 878 | 424 602,42 | 65 950,42 | 71 500,00 | 104 200,00 | 87 120,00 | 95 832,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | 1. Надлежащее состояние систем наружного освещения на территории г.п. Раменское. 2. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10 000,01 | 10 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 83 878 | 414 602,41 | 55 950,41 | 71 500,00 | 104 200,00 | 87 120,00 | 95 832,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт и устройство электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно - художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 41 939 | 15 797,81 | 15 797,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10 000,01 | 10 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 41 939 | 5 797,80 | 5 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 9 900 | 99 790,36 | 11 970,36 | 15 000 | 22 000 | 24 200 | 26 620 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу электрической энергии для уличного освещения территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 32 039,00 | 263 982,25 | 36 932,25 | 45 000,00 | 55 000,00 | 60 500,00 | 66 550,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" |  |
| 3.4 | Мероприятие 4 Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу электрической энергии для фонтанов на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 10 032,00 | 1 250,00 | 1 500,00 | 2 200,00 | 2 420,00 | 2 662,00 |  |  |
| 3.5 | Мероприятие 5 Модернизация линий уличного освещения на территории городского поселения Раменское с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | 2018-2022 | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение условий для повышения уровня доступной среды для маломобильных групп населения в рамках программы "Доступная среда" на территории г.п. Раменское | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 9 700,84 | 2 875,89 | 6 824,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | Увеличение территорий, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения на территории г.п. Раменское |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 9 700,84 | 2 875,89 | 6 824,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Формирование доступной среды для маломобильных групп населения (инвалидов) на территории городского поселения Раменское | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 9 700,84 | 2 875,89 | 6 824,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п Раменское | 0,00 | 9 700,84 | 2 875,89 | 6 824,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 208 896,06 | 0,00 | 208 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | Доля использования бюджетных средств в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 208 896,06 | 0,00 | 208 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие F2.1 Благоустройство береговой зоны пруда Чернавка с разработкой ПСД | 2018-2022 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 199 279,00 | 0,00 | 199 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие F2.2 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» по объектам: 1. г.п. Раменское, ул. Комсомольская площадь, ДК «Сатурн» 2. г.п. Раменское, ул. Чугунова, «Школа искусств» | 2018-2022 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 617,06 | 0,00 | 9 617,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2022 | Итого | 570 040 | 2 273 562,81 | 397 236,58 | 651 889,23 | 434 950,00 | 376 720,00 | 412 767,00 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 7 613,71 | 7 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 283 | 235 392,21 | 26 496,15 | 208 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Раменское | 565 757 | 2 028 556,89 | 363 126,72 | 440 993,17 | 434 950,00 | 376 720,00 | 412 767,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 2 к подпрограмме

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий г.п. Раменское | Муниципаль ный | ед. | 10 | 17 | 13 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; - парки | Приори тетный | ед. | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Приори тетный | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Приори тетный | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Количество установленных детских игровых площадок | Приори тетный | ед. | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 6. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Приори тетный | %/ед. | - | - | 55/36 | - | - | - | 1 |
| 7. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Приори тетный | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Приори тетный | % | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
| 9. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | Приори тетный | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10. | Увеличение территорий г.п Раменское, содержащихся в надлежащем состоянии | Муниципаль ный | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2 |
| 11. | Надлежащее состояние систем наружного освещения на территории г.п. Раменское | Муниципаль ный | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 12. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приори тетный | ед. | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 13. | Увеличение территорий, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения на территории г.п. Раменское | Муниципаль ный | % | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 4 |
| 14. | Доля использования бюджетных средств в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Муниципаль ный | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |

Приложение № 3 к подпрограмме

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

| Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественной территории по адресу: г. Раменское, ул. Красноармейская, береговая зона пруда Чернавка с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 8020 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 8020 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Благоустройство дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 336 982,02 тыс.руб. 2018 год – 82 112,02 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 77 000,00 тыс.руб. 2021 год – 84 700,00 тыс.руб. 2022 год – 93 170,00 тыс.руб. |
| Реконструкция Площади Победы по адресу: г. Раменское, ул. Карла Маркса | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 70 000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 70 000,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Благоустройство сквера им. Харазия | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 1 267,2 тыс.руб. 2018 год – 1 267,2 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий городского поселения Раменское в рамках комплексного благоустройства | Средства Федерального бюджета | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 7 613,71 тыс.руб. 2018 год – 7 613,71 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 6 485,76 тыс.руб. 2018 год – 6 485,76 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета городского поселения Раменское |  | Всего: 11 628,20 тыс.руб. 2018 год – 11 628,20 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Установка навигации на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 1 097,98 тыс.руб. 2018 год – 1 097,98 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Устройство, ремонт и содержание вертикальных клумб на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 75 405,00 тыс.руб. 2018 год – 10 790,00 тыс.руб. 2019 год – 10 000,00 тыс.руб. 2020 год – 16 500,00 тыс.руб. 2021 год – 18 150,00 тыс.руб. 2022 год – 19 965,00 тыс.руб. |
| Благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения Раменское вне комплексного благоустройства | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 170 191,40 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 24 551,40 тыс.руб. 2020 год – 44 000,00 тыс.руб. 2021 год – 48 400,00 тыс.руб. 2022 год – 53 240,00 тыс.руб. |
| Благоустройство пешеходной зоны от Пенсионного фонда до Школы искусств городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 22 000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 22 000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Приведение ограждений вдоль автомобильных дорог к единому виду на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 7 000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 7 000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Установка двух скульптур | Средства бюджета г.п Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 12 170,15 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 12 170,15 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий по адресам: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 1д, 1г, 1в, ул. Стахановская, д. 38; г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 19, 21, 23, 25, 25а, 25б; г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 16, 10, 8, 6, 2, ул. Коммунистическая, д. 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 6а. г. Раменское, ул. Ногина, д.2,3 г. Раменское, ул. Гурьева, д.25; ул. Михалевича, д.22,24,26,44,46,48; ул. Лесная, д.21,23,25,25а,27 г. Раменское, ул. Серова д.51/21,49,47,45,43,16,18,20/19; ул. Куйбышева д.20,22,24 г. Раменское, ул. Серова д.11 | Средства бюджета г.п Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 54 448,60 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 54 448,60 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Приобретение техники для нужд благоустройства на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 10 010,38 тыс.руб. 2018 год – 10 010,38 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета городского поселения Раменское |  | Всего: 6 130,36 тыс.руб. 2018 год – 6 130,36 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Содержание территорий городского поселения Раменское, находящихся в муниципальной собственности | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 184 399,50 тыс.руб. 2018 год – 61 801,70 тыс.руб. 2019 год – 36 998,30 тыс.руб. 2020 год – 27 350,00 тыс.руб. 2021 год – 28 495,00 тыс.руб. 2022 год – 29 754,50 тыс.руб. |
| Приобретение иных товаров для обеспечения деятельности Муниципального бюджетного учреждения Раменского муниципального района «Содержание и благоустройство» | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 11 800,00 тыс.руб. 2018 год – 11 800,00 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Устройство и ремонт асфальтового покрытия, восстановление бордюрного камня и нанесение разметки на внутридворовых проездах и парковках на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 185 179,41 тыс.руб. 2018 год – 18 539,41 тыс.руб. 2019 год – 25 000,00 тыс.руб. 2020 год – 40 000,00 тыс.руб. 2021 год – 48 400,00 тыс.руб. 2022 год – 53 240,00 тыс.руб. |
|  | Внебюджетные средства |  | Всего: 2 000,00 тыс. руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 2 000,00 тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Раменского муниципального района "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 218 482,99 тыс.руб. 2018 год – 79 853,22 тыс.руб. 2019 год – 138 629,77 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Проведение мероприятий по праздничному оформлению территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 114 750,33 тыс.руб. 2018 год – 18 930,33 тыс.руб. 2019 год – 23 000,00 тыс.руб. 2020 год – 22 000,00 тыс.руб. 2021 год – 24 200,00 тыс.руб. 2022 год – 26 620,00 тыс.руб. |
| Устройство, ремонт и содержание ливневой системы водоотведения на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 109 230,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 33 000,00 тыс.руб. 2021 год – 36 300,00 тыс.руб. 2022 год – 39 930,00 тыс.руб. |
| Организация вывоза брошенного транспорта с придомовой территории | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 1 750,00 тыс.руб. 2018 год – 350,00 тыс.руб. 2019 год – 350,00 тыс.руб. 2020 год – 350,00 тыс.руб. 2021 год – 350,00 тыс.руб. 2022 год – 350,00 тыс.руб. |
| Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу водных ресурсов для фонтанов на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета г.п Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 2 320,50 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 500,00 тыс.руб. 2020 год – 550,00 тыс.руб. 2021 год – 605,00 тыс.руб. 2022 год – 665,50 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт и устройство электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно - художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 10 000,01 тыс.руб. 2018 год – 10 000,01 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета городского поселения Раменское |  | Всего: 5 797,80 тыс.руб. 2018 год – 5 797,80 тыс.руб. 2019 год – 0,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 99 790,36 тыс.руб. 2018 год – 11 970,36 тыс.руб. 2019 год – 15 000,00 тыс.руб. 2020 год – 22 000,00 тыс.руб. 2021 год – 24 200,00 тыс.руб. 2022 год – 26 620,00 тыс.руб. |
| Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу электрической энергии для уличного освещения территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 263 982,25 тыс.руб. 2018 год – 36 932,25 тыс.руб. 2019 год – 45 000,00 тыс.руб. 2020 год – 55 000,00 тыс.руб. 2021 год – 60 500,00 тыс.руб. 2022 год – 66 550,00 тыс.руб. |
| Оплата коммунальных услуг за поставку и подачу электрической энергии для фонтанов на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 10 032,00 тыс.руб. 2018 год – 1 250,00 тыс.руб. 2019 год – 1 500,00 тыс.руб. 2020 год – 2 200,00 тыс.руб. 2021 год – 2 420,00 тыс.руб. 2022 год – 2 662,00 тыс.руб. |
| Модернизация линий уличного освещения на территории городского поселения Раменское с разработкой ПСД и проведением изыскательных работ | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 35 000,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 10 000,00 тыс.руб. 2020 год – 25 000,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Формирование доступной среды для маломобильных групп населения (инвалидов) на территории городского поселения Раменское | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 9 700,84 тыс.руб. 2018 год – 2 875,89 тыс.руб. 2019 год – 6 824,95 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Благоустройство береговой зоны пруда Чернавка с разработкой ПСД | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 199 279,00 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 199 279,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |
| Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» по объектам: 1. г.п. Раменское, ул. Комсомольская площадь, ДК «Сатурн» 2. г.п. Раменское, ул. Чугунова, «Школа искусств» | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 9 617,06 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс.руб. 2019 год – 9 617,06 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение №4 к подпрограмме

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы

«Комфортная городская среда городского поселения Раменское»

- Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий г.п. Раменское - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

- Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; - парки. Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству). Измеряется в единицах.

- Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству. Измеряется в единицах.

- Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий. Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству. Измеряется в единицах.

- Количество установленных детских игровых площадок. Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями. Измеряется в единицах.

- Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2022 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. Измеряется в процентах/единицы.

- Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. Рассчитывается по формуле:

Dpкот=Ркот/Рр*100%, где

Dpкот – доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Pкот – количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий.

Pp – общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Измеряется в процентах.

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ. Измеряется в процентах.

- Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Измеряется в единицах.

- Увеличение территорий г.п Раменское, содержащихся в надлежащем состоянии - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Рассчитывается, как отношение площадей, обслуживаемых подрядными организациями, в рамках подпрограммы, к площадям, находящимся в муниципальной собственности. Измеряется в процентах.

- Надлежащее состояние систем наружного освещения на территории г.п. Раменское - рассчитывается по факту реализации    мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в процентах.

- Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Рассчитывается по формуле:

Кплан=Кфакт, где

Кплан – «Количество модернизованных объектов» - это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц;

Кфакт – «Количество модернизованных объектов» - это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц.

Измеряется в единицах.

- Увеличение территорий, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения на территории г.п. Раменское - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в процентах.

- Доля использования бюджетных средств в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»   - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в процентах.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | Всего, в том числе: | 47647,29 | 28 671,11 | 10826,18 | 2 150 | 2 700 | 3 300 |
|  | Администрация Раменского городского округа Московской области | Средства бюджета Московской области | 18332,21 | 15 199,67 | 3132,54 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское Раменского муниципального района | 29315,08 | 13 471,44 | 7693,64 | 2 150 | 2 700 | 3 300 |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

На сегодняшний день жилищный фонд городского поселения Раменское Раменского муниципального района находятся в эксплуатации 638 многоквартирных домов (далее МКД). Ежегодный прирост количества МКД составляет, в среднем 10 МКД.

В то же время, в целом по жилищному фонду города, в процессе эксплуатации жилых домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.

Основная масса МКД имеет 1946-1995 годы постройки и имеет средний износ 50-65%. Однако следует учитывать, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, поскольку отсутствует система регулярного технического аудита жилищного фонда.

Путем проведения мероприятий подпрограммы: ремонт подъездов  в многоквартирных домах, капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт, замена неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении, приведение муниципальных жилых помещений в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, будут созданы условия для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области, а так же повыситься качество предоставления жилищных услуг, что позволит достичь выполнение показателей программы.

Основными целями подпрограммы являются:

1.Создание условий для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде  на территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области.

2.Повышение качества предоставления жилищных услуг.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

4. Повышение уровня безопасности проживания в жилищном фонде.

5. Обеспечение полноты и качества оказания жилищных услуг и состояния муниципальных жилых помещений.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы, оценка достижения целей, выполнения задач и мероприятий подпрограммы оценивается целевыми показателями и индикаторами, которые приведены в приложении №2 настоящей подпрограммы. Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении №4.

3. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области                 и средств бюджета городского поселения Раменское Раменского муниципального района. Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования предоставлено              в приложении №3 к подпрограмме.

Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы при принятии ежегодного бюджета.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

Приложение 1 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

| № п/п | Мероприятия муниципальной подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрог-раммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2018-2022г.г. | Итого: | 42416 | 39162,98 | 28336,80 | 10826,18 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Количество отремонтирован-ных подъездов МКД Количество установленных камер в подъездах МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26977 | 18332,21 | 15199,67 | 3132,54 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 15439 | 20830,77 | 13137,13 | 7693,64 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2018-2022г.г. | Итого: | 42416 | 36420,82 | 25594,64 | 10826,18 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26977 | 15590,05 | 12457,51 | 3132,54 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 15439 | 20830,77 | 13137,13 | 7693,64 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Установка камер в подъездах многоквартирных домов | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 2742,16 | 2742,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2742,16 | 2742,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 334,31 | 334,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Количество отремонтирован-ных фасадов МКД |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 0 | 334,31 | 334,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 3000 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 1200 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 0 | 3000 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 1200 |  |  |
|  | капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Замена неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 1450 | 0 | 0 | 350 | 500 | 600 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Доля замененного неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 0 | 1450 | 0 | 0 | 350 | 500 | 600 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Приведение муниципальных жилых помещений в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам | 2018-2022г.г. | Итого: | 0 | 3700 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 1500 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 0 | 3700 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 1500 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2018-2022г.г. | Итого: | 42416 | 47647,29 | 28671,11 | 10826,18 | 2150 | 2700 | 3300 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26977 | 18332,21 | 15199,67 | 3132,54 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Раменское | 15439 | 29315,08 | 13471,44 | 7693,64 | 2150 | 2700 | 3300 |  |  |

Приложение 2 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

| N п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Целевой показатель 1. Количество отремонтированных подъездов МКД | обращение Губернатора | ед. | 0 | 460 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Целевой показатель 2. Количество установленных камер в подъездах МКД | обращение Губернатора | ед. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество отремонтированных фасадов МКД | обращение Губернатора | ед. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Целевой показатель 4. Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт | отраслевой | ед. | 0 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 3 |
| 5 | Целевой показатель 5. Доля замененного неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении | муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 6 | Целевой показатель 6. Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам | муниципальный | ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 |

Приложение 3 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Раменское»

| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт подъездов многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 15590,05 тыс.руб. 2018 год – 12457,51 тыс.руб. 2019 год – 3132,54 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс.руб. 2021 год - 0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 20 830,77 тыс.руб. 2018 год - 13 137,13 тыс.руб. 2019 год - 7 693,64 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс.руб. 2021 год - 0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. |
| Установка камер в подъездах многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 2742,16 тыс.руб. 2018 год - 2 742,16 тыс.руб. 2019 год - 0 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс.руб. 2021 год - 0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. |
| Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 334,31 тыс.руб. 2018 год - 334,31 тыс.руб. 2019 год - 0 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс.руб. 2021 год - 0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. |
| Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 3 000тыс.руб. 2018 год - 0 тыс.руб. 2019 год - 0 тыс.руб. 2020 год - 800,00 тыс.руб. 2021 год - 1 000,00 тыс.руб. 2022 год - 1 200,00 тыс.руб. |
| Замена неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 1 450,00 тыс.руб. 2018 год - 0 тыс.руб. 2019 год - 0 тыс.руб. 2020 год - 350,00 тыс.руб. 2021 год - 500,00 тыс.руб. 2022 год - 600,00 тыс.руб. |
| Приведение муниципальных жилых помещений в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам | Средства бюджета городского поселения Раменское | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 3 700,00 тыс.руб. 2018 год - 0 тыс.руб. 2019 год - 0 тыс.руб. 2020 год - 1 000,00 тыс.руб. 2021 год - 1 200,00 тыс.руб. 2022 год - 1 500,00 тыс.руб. |

Приложение 4 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Раменское»

1. Количество отремонтированных подъездов МКД. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

2. Количество установленных камер в подъездах МКД. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

3. Количество отремонтированных фасадов МКД. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

4. Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

5. Доля замененного неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении.

Рассчитывается по количеству выполненных заявок по организации замены внутриквартирного газоиспользующего оборудования, признанного непригодным для дальнейшей безопасной эксплуатации. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в процентах.

6. Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.