Приложение

к постановлению Администрации

Раменского городского округа

от 31.10.2019 № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЖИЛИЩЕ»

г. Раменское

2019 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Жилище»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского городского округа Московской области Будкин Сергей Иванович |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел жилищной политики администрации Раменского городского округа Московской области Управление градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования жилищной среды, обеспечивающее доступность для широкого круга граждан жилья, отвечающего условиям безопасности и комфортного проживания. 2. Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Раменского городского округа Московской области. 3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4. Поддержка отдельных категорий граждан (учителей, врачей, молодых ученых) при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов, путем предоставления компенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту. 5. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей. 6. Обеспечение жилыми помещениями следующих категорий граждан: - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий; - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; - граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Подпрограмма 4 «Социальная ипотека» Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: |  | 332328 | 101655 | 89531 | 69142 | 36000 | 36000 |
| Средства федерального бюджета |  | 2204 | 0 | 1102 | 1102 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 151461 | 66992 | 52429 | 32040 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского городского округа |  | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Внебюджетные средства |  | 138663 | 26663 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Жилище»

Проведенные реформы в жилищной сфере обеспечили переход от планово-административных методов регулирования
к рыночным механизмам. При этом пока еще не удалось обеспечить существенное улучшение ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания.

Проблемы жилищной политики носят не только экономический, но и социальный характер, непосредственно затрагивающий жизненные интересы всего населения и каждой семьи в отдельности.

В настоящее время назрела необходимость поиска новых подходов к решению ряда проблем в жилищном строительстве,
в первую очередь с целью повышения его социальной направленности.

Как правило, малоимущие граждане, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий, молодые семьи и социально незащищенные категории граждан не могут получить доступ к рынку жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении.

Решением наиболее важных и актуальных проблем в области защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан является обеспечение их жилыми помещениями или предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилого помещения.

Основной целью предлагаемой Программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы Раменского городского округа, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Одним из направлений к достижению поставленной цели будет строительство и ввод жилья экономического класса.

Жилье экономического класса всегда пользовалось большой популярностью у населения - цена его вполне приемлема
и доступна широким массам населения.

Таким образом, построенное жилье экономкласса может использоваться для обеспечения жильем молодых семей, граждан, получающих государственную поддержку на улучшение жилищных условий. Кроме того, построенное жилье экономкласса также будет приобретаться гражданами за счет собственных и заемных средств, в том числе с привлечением ипотечных жилищных кредитов. В результате, в том числе за счет семей, улучшивших жилищные условия, снизится число семей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении ими жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации.

Одной из наиболее важных и актуальных проблем в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа является обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями.

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями указанной категории граждан.

Осуществление реализации переданных государственных полномочий осуществляется за счет предоставления субвенций бюджету Раменского городского округа на обеспечение предоставления жилых помещений лицам, относящимся к вышеуказанным категориям, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот осуществляется путем предоставления им жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда, который формируется из жилых помещений:

- выделенных из муниципального жилищного фонда Раменского городского округа;

- приобретенных за счет средств субвенции из бюджета Московской области бюджету Раменского городского округа
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Изменение в действующем законодательстве, регулирующем механизм реализации переданных государственных полномочий в данной сфере, напрямую обуславливает необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами. Данная необходимость обусловлена также комплексностью и взаимосвязанностью вопросов, подлежащих разрешению при её реализации, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного
и технического характера.

Основной целью подпрограммы «Социальная ипотека» - привлечение в Подмосковье квалифицированных работников
с помощью решения их жилищного вопроса.

В целях реализации поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в Московской области предусматривается оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Социальная выплата может быть направлена на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Еще одним из важнейших направлений государственной жилищной политики является обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем
в соответствии с законодательством Российской Федерации,

В силу ряда объективных факторов обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, в том числе и граждан, относящихся к указанной категории, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно. При этом приобретение жилья за счет собственных средств для большей части граждан не представляется возможным. Таким образом, следует признать государственную поддержку таких категорий граждан, как ветераны, инвалиды
и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица одним из основных приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Поддержка малоимущих, нуждающихся граждан, молодых семей и социально незащищенных категорий граждан при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для населения, повлияет на улучшение демографической ситуации, создаст стимул к повышению качества трудовой деятельности.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого метода осуществляется посредством реализации 6 (шести) подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий».

Подпрограмма направлена на комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования жилищной среды, обеспечивающее доступность для широкого круга граждан жилья, отвечающего условиям безопасности и комфортного проживания.

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства; создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства. Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 к Подпрограмме 1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

Подпрограмма направлена на улучшение жилищных условий молодых семей, оказание поддержки молодым семьям, 
имеющим место жительства в Раменском городском округе Московской области для решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа.

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, что позволит достичь
результативности и адресности решения жилищной проблемы молодых семей - ограниченно платежеспособной категории
граждан, не имеющей возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Полный перечень мероприятий
представлен в приложении №1 к Подпрограмме 2.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Подпрограмма разработана в связи с необходимостью сокращения в Раменском городском округе Московской области  численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано в соответствии с Порядком предоставления жилых помещений детям-сиротам, установленным постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", что позволит достичь результативности, адресности и своевременности обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 к Подпрограмме 3.

Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»

Подпрограмма направлена на улучшение жилищных условий и оказание поддержки отдельных категорий граждан (учителей, врачей, молодых ученых), имеющим место жительства в Раменском городском округе Московской области для решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа.

Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан
(учителям, врачам, молодым ученым) в виде компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту.
Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 к Подпрограмме 4.

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей».

Подпрограмма направлена на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, признанных
в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на предоставление семьям, имеющим семь и более детей, признанными
в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1
к Подпрограмме 7.

Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» направлена на обеспечение жилыми помещениями следующих категорий граждан:

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

Мероприятия Подпрограммы 8 направлены на:

- оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";

- оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";

- оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе
военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан".

Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 к Подпрограмме 8.

Все Подпрограммы нацелены на решение следующих задач:

1. Стимулирование жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, внедрение стандартов жилья экономического класса, повышение уровня обеспеченности населения жильем.

2. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

3. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

4. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению отдельным категориям граждан (учителям, врачам, молодым ученым) компенсации на оплату основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

5. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома семьям, имеющим семь и более детей.

6. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

7. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных
с военной службы, и приравненных к ним лиц.

Муниципальная программа призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса
мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения проблемных вопросов
в жилищной сфере в Раменском городском округе Московской области.

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Основные планируемые результаты (показатели) реализации муниципальной программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложениях №2 к соответствующим Подпрограммам.

Методики расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы приведены в Приложениях
№ 4 к Подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей»; к Подпрограмме 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; к Подпрограмме 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» и в Приложениях № 3
к Подпрограмме 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»; к Подпрограмме 4 «Социальная ипотека»; к Подпрограмме 7 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей».

- Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Раменского городского округа Московской области и за счет средств внебюджетных источников. Обоснование и распределение объемов финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий  муниципальной программы представлены в Приложениях №3 к Подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей»; к Подпрограмме 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; к Подпрограмме 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Подпрограмма 1 - финансирование реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств внебюджетных источников.

Подпрограмма 2 - финансирование реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Раменского городского округа, средств внебюджетных источников.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется
в форме:

- субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета;

- субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище" 
на 2017-2027 годы.

Размер средств федерального бюджета и средств бюджета Московской области, предоставляемых муниципальным
образованиям Московской области, определяется в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат в соответствующем году.

Распределение средств, предоставляемых из федерального бюджета, и средств бюджета Московской области между
муниципальными образованиями Московской области утверждается Правительством Московской области.

Подпрограмма 3 - финансирование реализации Подпрограммы осуществляется путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
в соответствиис Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Распределение субвенций между муниципальными образованиями Московской области утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 4 - финансирование реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской
области, бюджета Раменского городского округа Московской области.

Подпрограмма 7 - финансирование реализации Подпрограммы улучшение жилищных условий семей, имеющих семь
и более детей осуществляется финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, бюджета Раменского городского округа.

Подпрограмма 8 - финансирование реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области.

Условия предоставления субвенций определены постановлениями Правительства Московской области:

- от 21.10.2013 N 845/46 "О мерах по реализации Закона Московской области "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов";

- от 08.06.2011 N 528/21 "Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета,
и членам их семей жилых помещений".

Распределение субвенций между муниципальными образованиями Московской области утверждается Законом Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый период.

Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований
из бюджета Московской области и бюджета Раменского городского округа на соответствующий финансовый год.

Обоснование и распределение объемов финансовых ресурсов на реализацию Подпрограмм в составе муниципальной Программы по годам и источникам финансирования представлено в приложениях № 3 к соответствующим Подпрограммам.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы
(квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего
за отетным кварталом направляет в Комитет по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующем Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы
готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение №1 к муниципальной программе

Раменского городского округа Московской области

«Жилище»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище»

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Раменского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Раменского городского округа, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства, обеспечение проживающих
в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями являются приоритетными направлениями национальной жилищной политики Российской Федерации. Поставленные задачи призваны решить проблемы строительства доступного для граждан жилья, путем указания на основные параметры, которым оно должно соответствовать
(с точки зрения экологичности и энергоэффективности); привлечения в данную строительную сферу государственных средств, средств населения и внебюджетных источников финансирования.

Реализация Подпрограммы предусматривает выполнение органами местного самоуправления комплекса мер, направленных на стабилизацию и развитие социальной, жилищной, экономических сфер, затрагивающих интересы жителей.

Подпрограммой определены задачи на период до 2024 года:

1. Стимулирование жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем.

2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Увеличение количества и площади земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство.

4. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов.

Целью Подпрограммы является комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования жилищной среды, обеспечивающее доступность для широкого круга граждан жилья, отвечающего условиям безопасности и комфортного проживания.

Для достижения данной цели необходимо решить следующее:

- Увеличение объема ввода жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства;

- Обеспечение объема ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных
и (или) кредитных средств в общем объеме вводимого жилья;

- Обеспечить жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- Отсутствие количества многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящихся на контроле Минстроя МО;

- Отсутствие количества проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства;

- Отсутствие протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства в отчетном году;

- Увеличение количества и площади земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство;

- Увеличение количества уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Полный перечень мероприятий подпрограммы изложен в Приложении №1.

2. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты (показатели) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены
в Приложении № 2 к Подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы приведена
в Приложении № 3 к Подпрограмме.

3. Финансирование Подпрограммы

Финансирование реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского городского округа, предусмотренных на основную деятельность.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Приложение №1 к подпрограмме

«Комплексное освоение земельных участков в целях

жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа | 1. Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных средств и (или) кредитных средств 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Организация строительства | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2: Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа; Управление земельных отношений Администрации Раменского городского округа | 3. Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство 4. Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3: Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа; Управление земельных отношений Администрации Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа; | 1. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году. 2. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства 3. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки». 4. Встречи с гражданами – участниками долевого строительства 5. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1: Координация решения организационных вопросов по исключению из перечня проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства, в отчетном году | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа; |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2: Поиск решений и координация организационных вопросов по исключению из перечня проблемных объектов в отчетном году и восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа; |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3: Координация решения организационных вопросов по обеспечению прав граждан, чьи права нарушены при строительстве многоквартирных домов, находящихся на контроле Министерства жилищной политики МО: - поиск решений по восстановлению нарушенных прав граждан; - исполнение протокольных поручений в срок в соответствии с протоколами встреч в Министерстве | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа; |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4: Осуществление контроля за строительством проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа; |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5: Организация встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов: - предоставление гражданам достоверной информации о ходе строительства и возможных путях решения; - проведение с гражданами информационной работы в соответствии с протоколами встреч в Министерстве | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа; |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа. | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1: Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Комплексное освоение земельных участков в целях

жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных средств и (или) кредитных средств | Показатель по Указу Президента Российской Федерации | Тыс. кв.м | 0 | 177,0 | 177,1 | 177,7 | 178,0 | 180,0 | 1 |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Отраслевой приоритетный показатель | Семей | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| 3 | Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Показатель по Указу Президента Российской Федерации | Единица | 0 | 938,8 | 956,4 | 955,5 | 957,1 | 957,14 | 1 |
| 4 | Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Показатель по Указу Президента Российской Федерации | Га | 0 | 56,3 | 57,38 | 58,1 | 58,14 | 58,19 | 1 |
| 5. | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году. | Показатель по Указу Президента Российской Федерации | Штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Показатель по Указу Президента Российской Федерации | Человек | 0 | 0 | 20 | 25 | 28 | 30 | 2 |
| 7 | Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства | Показатель «Рейтинга-50» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» | Показатель «Рейтинга-50» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Встречи с гражданами – участниками долевого строительства | Показатель «Рейтинга-50» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома. | Отраслевой приоритетный показатель | Штук | 0 | 9237 | 9237 | 9237 | 9237 | 9237 | 3 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Комплексное освоение земельных участков в целях

жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Показатель: Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных
и (или) кредитных средств. Ед. изм: тыс. кв.м.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории Раменского городского округа. К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более, чем три, предназначенные для проживания одной семьи. Источник данных – статистические отчеты Московской области.

Показатель: Количество семей, улучшивших жилищные условия Ед. изм: семей.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве семей, получивших жилое помещение в домах-новостройках или за счет освободившейся за выездом площади, и улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат в отчетном году, которые до момента получения или приобретения жилого помещения состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Источник данных – решения органа местного самоуправления, договоры социального найма, договоры на приобретение жилых помещений, сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Показатель: Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство. Ед. изм: единица.

При расчете целевого показателя применяется площадь земельных участков, принадлежащих юридическим и (или) физическим лицам на праве собственности, аренды, субаренды, ином имущественном праве, используемых в целях строительства многоквартирных жилых домов или объектов индивидуального жилищного строительства, а также площадь земельных участков, на которых расположены садовые дома, переведенные в установленном порядке в жилые дома, которая позволяет произвести расчет количества земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство на территории Раменского городского округа.

Показатель: Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство. Ед. изм: га.

При расчете целевого показателя применяется площадь земельных участков, принадлежащих юридическим и (или) физическим лицам на праве собственности, аренды, субаренды, ином имущественном праве, используемых в целях строительства многоквартирных жилых домов или объектов индивидуального жилищного строительства, а также площадь земельных участков, на которых расположены садовые дома, переведенные в установленном порядке в жилые дома на территории Раменского городского округа. Расчет Показателя осуществляется по формуле: Sвзусi= Sмкдi+ Sижсi+ ….+ Sсдi, где:

Sвзусi – общая площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства на территории Раменского городского округа;

Sмкдi – общая площадь земельных участков, на которых возведены многоквартирные жилые дома, в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде на территории Раменского городского округа;

Sижсi – общая площадь земельных участков, на которых возведены объекты индивидуального жилищного строительства, в соответствии с уведомлением об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства, в соответствии с уведомлением об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства в отчетном периоде на территории  Раменского городского округа;

Sсдi – общая площадь земельных участков, на которых расположены садовые дома, переведенные в установленном порядке в жилые дома в отчетном периоде на территории Раменского городского округа.

Показатель: Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году.. Ед. изм: штук.

При расчете значения целевого показателя применяются данные муниципального образования Московской области о количестве объектов, признанных проблемными, в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 №84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на конец отчетного периода. Источник данных – орган местного самоуправления Московской области.

Показатель: Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году. Ед. изм: чел.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. При расчете используются данные исполнителей мероприятий Подпрограммы.

Показатель: Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства. Ед. изм: процент. Максимальное значение Показателя за год – 0%.

Значение показателя «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства» (Опнс) рассчитывается по формуле:

Кдол – количество ДДУ, по которым нарушены сроки передачи квартир гражданм, установленные в договорах долевого участия, по состоянию на последнее число отчетного периода.

Кдду - общее количество ДДУ в строящихся многоквартиных домах на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода.

Огр – количество обращений граждан за отчетный период (квартал) по объектам, по которым сроки передачи квартир гражданам нарушены, по состоянию на последнее число отчетного периода.

Показатель: Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки». Ед. изм: процент.

Значение показателя «Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» - количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства (Кпс) рассчитывается по формуле:

Кпо –количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом МО от 01.07.2010 №84-ОЗ на территории муниципального образования, по состоянию на последнее число отчтного периода.

Окд- общее количество строящихся МКД на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода.

Показатель: Встречи с гражданами – участниками долевого строительства. Ед. изм: процент. Максимальное значение Показателя за год – 0%.

Оценка эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований (далее ОМС) по показателю «Встречи с гражданами – участниками долевого строительства» (далее показатель) в целях снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены, обусловлена критерием:

- «соотношение количества зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, сроки передачи квартир которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской области (далее Министерство), по состоянию на начало отчетного периода и количеству встреч с пострадавшими гражданами за отчетный период» (далее - Критерий). Условное обозначение Критерия устанавливается в процентах. Критерий (ВГ) рассчитывается по формуле:

Ккв – количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию на начало отчетного периода;

Квс – количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, проведенных руководителем или заместителем руководителя ОМС за отчетный период;

Кобр – количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования за отчетный период:

Кобр=Ком+Кос+2*Кпр, где

Ком – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов
на территории муниципального образования, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в письменной форме или в форме электронного документа, за отчетный период в Правительство Московской области или должностным лицам Правительства Московской области;

Кос - количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов
на территории муниципального образования по вопросам долевого строительства в социальных сетях на страницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, пресс-службы Губернатора Московской области за отчетный период;

Кпр – количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов на территории муниципального образования;

Пкд – коэффициенты, применяемые к показателю за работу органа местного самоуправления для снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых нарушены.

Пкд = Ки*Кп

Ки=1,3 – коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих факторов:

- предоставление недостоверной информации органом местного самоуправления пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства;

- игнорирование вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Министерством.

Кп=0,8 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 100% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

Кп=0,9  - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 75-99% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

Кп=1,1  - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 51-74% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

Кп=1,2  - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили менее 50% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве.

Показатель: Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома. Ед. изм: штук.

При расчете целевого показателя применяются следующие данные:

- количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Источник данных – органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества уведомлений, выданных органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.

Приложение №2 к муниципальной программе

Раменского городского округа Московской области

«Жилище»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Обеспечение жильем молодых семей»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище»

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе, по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | Всего, | 178663 | 34663 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
|  | Администрация Раменского городского округа Московской области | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 138663 | 26663 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

«Обеспечение жильем молодых семей»

Большинство молодых семей, проживающих на территории Раменского городского округа, признанных нуждающимися
в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул
к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Настоящая Подпрограмма определяет механизм взаимодействия органов власти различных уровней при реализации поставленных задач, что напрямую обуславливает необходимость решения указанной проблемы программно-целевыми методами. Данная необходимость обусловлена также комплексностью и взаимосвязанностью вопросов, подлежащих разрешению при её реализации, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного и технического характера.

Социальная значимость поставленной цели требует четкого межведомственного взаимодействия, которое осуществляется
в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" (далее - основное мероприятие федеральной госпрограммы) и Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 "Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище»
на 2017-2027 годы». Комплекс программных мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, позволит выполнить требования законодательства и создать необходимые условия для решения поставленной задачи.

2. Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих
на территории Раменского городского округа Московской области.

Основной задачей Подпрограммы является координация финансовых и организационных вопросов
по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям - участницам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Порядок предоставления и определения размера социальных выплат молодым семьям, направляемых на указанные цели,
а также порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на реализацию Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей",
устанавливается Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - Правила).

Правила устанавливают порядок и цели предоставления молодым семьям - участницам основного мероприятия федеральной госпрограммы и подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы социальных выплат на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого
помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение, а также использования таких выплат.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Раменского городского округа.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты (показатели) реализации Подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены
в Приложении № 2 к Подпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы являются:

- средства федерального бюджета;

-  средства бюджета Московской области;

- средства бюджета Раменского городского округа;

- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

- собственные средства молодых семей.

Процентное соотношение размера безвозмездных субсидий молодым семьям, выделяемых из разного уровня бюджетов
на улучшение жилищных условий в рамках настоящей Подпрограммы, определяется в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
на софинансирование муниципальных программ в рамках реализации основного мероприятия федеральной госпрограммы.

В случае отсутствия или недостаточности средств федерального бюджета, выделенных Московской области
на софинансирование мероприятий основного мероприятия федеральной госпрограммы в текущем году, субсидия
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья может быть предоставлена за счет средств
бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области на текущий финансовый год на указанные цели, при условии обеспечения 50-процентного софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных
образований Московской области.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (финансовый год и плановый период) в рамках приоритетного проекта
"Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, путем внесения изменений в Подпрограмму.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к Подпрограмме.

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4
к Подпрограмме.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Приложение №1 к подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019г | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2020-2024 | Итого: | 24814 | 178663 | 34663 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | Отдел жилищной политики Раменского городского округа | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 1664 | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 17855 | 138663 | 26663 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2020-2024 | Итого: | 24814 | 178663 | 34663 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | Отдел жилищной политики Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 1664 | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 17855 | 138663 | 26663 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого: | 24814 | 178663 | 34663 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 1664 | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 17855 | 138663 | 26663 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (на 2019 год) | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Показатель по соглашению с ФОИВ | Семей | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Итого: | Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Московской области * | Всего — 178663 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 34663 тыс. руб. 2021 год – 36000 тыс. руб. 2022 год – 36000 тыс. руб. 2023 год – 36000 тыс. руб. 2024 год – 36000 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | Всего — 40000 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 8000 тыс. руб. 2021 год – 8000 тыс. руб. 2022 год – 8000 тыс. руб. 2023 год – 8000 тыс. руб. 2024 год – 8000 тыс. руб. |
|  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | Размер собственных (или заемных) средств молодых семей рассчитывается, как разница расчетной стоимости жилого помещения и размера предоставляемой социальной выплаты. | Всего — 138663 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 26663 тыс. руб. 2021 год – 28000 тыс. руб. 2022 год – 28000 тыс. руб. 2023 год – 28000 тыс. руб. 2024 год – 28000 тыс. руб. |

* -Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

- для семьи численностью 3 и более человек (молодые супруги и 1 и более детей (либо семьи, из 1 молодого родителя и 2 и более детей),- по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ =  Н × РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы:

- стоимость 1 кв. м. на I квартал 2019 года составляет 61 040 рублей.

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

Размер социальной выплаты составляет не менее:

- 30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - для молодых семей, имеющих 1 ребенка
и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Уровень софинансирования бюджетов для реализации мероприятий Подпрограммы определяется на этапе распределения и расходования средств федерального бюджета и средств бюджета Московской области на финансовый год.

Приложение №4 к подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей »

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»

Показатель: Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Ед. изм: семей.

Показатель рассчитывается по факту выдачи свидетельств молодым семьям.

Количество свидетельств, выданных молодым семьям - участницам Подпрограммы в 2020-2024 годах должно
составить - 50 шт., в том числе: в 2020 году - 10 шт.,  в 2021 году - 10 шт., в 2022 году - 10 шт., в 2023 году - 10 шт., 
в 2024 году - 10 шт.

Приложение №3 к муниципальной программе

Раменского городского округа Московской области

«Жилище»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище»

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Раменского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 151461 | 66992 | 52429 | 32040 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 151461 | 66992 | 52429 | 32040 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Одной из наиболее важных и актуальных проблем в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями.

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями указанной категории граждан.

Осуществление реализации переданных государственных полномочий осуществляется за счет предоставления субвенций бюджету Раменского городского округа на обеспечение предоставления жилых помещений лицам, относящимся
к вышеуказанным категориям, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот осуществляется путем предоставления им жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда, который формируется из жилых помещений:

- выделенных из муниципального жилищного фонда Раменского городского округа;

- приобретенных за счет средств субвенции из бюджета Московской области бюджету Раменского городского округа на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Настоящая Подпрограмма определяет механизм освоения субвенции, направляемой на реализацию переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по приобретению жилых помещений.

Изменение в действующем законодательстве, регулирующем механизм реализации переданных государственных полномочий в данной сфере, напрямую обуславливает необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами. Данная необходимость обусловлена также комплексностью и взаимосвязанностью вопросов, подлежащих разрешению при её реализации, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного
и технического характера.

Социальная значимость поставленной цели требует четкого межведомственного взаимодействия Комплекс программных мероприятий, направленных на её реализацию, позволит выполнить требования законодательства и создать необходимые условия для решения поставленной задачи.

2. Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основной задачей Подпрограммы является координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

В соответствии со статьей 11.1 Закона Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Администрация Раменского городского округа наделена государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями указанной категории граждан.

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам установлен постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 №75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление субвенций бюджету Раменского городского округа на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Порядок расчета субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей устанавливается Законом Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий
по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Условия и порядок расходования субвенции установлены постановлением Правительства Московской области
от 20.02.2018 № 105/7 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета».

Жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляются из муниципального специализированного жилищного фонда.

Муниципальный специализированный жилищный фонд для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот формируется из жилых помещений:

- выделенных из муниципального жилищного фонда Раменского городского округа;

- приобретенных за счет средств субвенции из бюджета Московской области бюджету Раменского городского округа на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и с учетом положений, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

Жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений
в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Предоставление жилых помещений осуществляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях в установленном порядке признается невозможным.

Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, установлен  Постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 №75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области
"О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в утвержденный Министерством образования Московской области Сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на очередной финансовый год по Раменскому городскому округу, по достижении ими возраста
18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия по месту жительства
в границах Раменского городского округа Московской области.

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей однократно по договорам найма специализированных жилых помещений
в виде квартир, благоустроенных применительно к условиям населенных пунктов Раменского городского округа,
по установленным нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, но не менее
27 квадратных метров.

Порядок предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей установлен Постановлением Правительства Московской области
от 13.02.2013 №75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты (показатели) реализации Подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены
в Приложении № 2 к Подпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование реализации Подпрограммы осуществляется за счет субвенций из бюджета Московской области бюджету Раменского городского округа на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к Подпрограмме.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год и плановый период.

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4
к Подпрограмме.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Приложение №1 к подпрограмме

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019г. | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2020-2024 | Итого: | 71528 | 151461 | 66992 | 52429 | 32040 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Раменскому городскому округу, городским округам Бронницы и Жуковский Управление муниципальным имуществом Раменского городского округа | 1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71528 | 151461 | 66992 | 52429 | 32040 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 2020-2024 | Итого: | 71528 | 151461 | 66992 | 52429 | 32040 | 0 | 0 |  | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году. 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71528 | 151461 | 66992 | 52429 | 32040 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого: | 71528 | 151461 | 66992 | 52429 | 32040 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71528 | 151461 | 66992 | 52429 | 32040 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (на 2019 год) | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Показатель по соглашению с ФОИВ | Человек | 25 | 23 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Итого: | В соответствии с расчетом субвенции на обеспечение жилыми помещениями, осуществляемым согласно Закону МО от 2021 год 29.12.2007 №248/2007-03 * | Всего — 151461 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 66992тыс. руб. 2021 год — 52429 тыс. руб. 2022 год — 32040 тыс. руб. 2023 год — 0 тыс. руб. 2024 год — 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего — 151461 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 66992 тыс. руб. 2021 год — 52429 тыс. руб. 2022 год — 32040 тыс. руб. 2023 год — 0 тыс. руб. 2024 год — 0 тыс. руб. |

* Расчет субвенции на обеспечение жилыми помещениями для Раменского муниципального района осуществлен по формуле:

Si = Siч x Ki,

где:

Si - размер субвенции на предоставление жилых помещений для Раменского муниципального района за счет средств бюджета Московской области;

Ki - прогнозируемое количество детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Раменском муниципальном районе за счет средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год (согласно информации Министерства образования Московской области по Раменскому городскому округу: 2020 год- 23 человека; 2021 год- 18 человек; 2022 - 11 человек;

Siч - предельная стоимость жилого помещения на 1 человека для Раменского городского округа за счет средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год:

Предельная стоимость жилого помещения на 1 человека за счет средств бюджета Московской области для Раменского городского округа определяется по формуле:

Siч = Rci x N,

где:

Rci - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для Раменского городского округа Московской области, установленная центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования цен и тарифов, на III квартал текущего года, предшествующего планируемому периоду, и определяемая в соответствии с Порядком определения и применения предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области при исполнении бюджета Московской области, утвержденным Правительством Московской области:

- распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.06.2019 №141-р на Ш квартал 2019 года (88263 руб.);

N - общая площадь жилого помещения, составляющая для целей определения предельной стоимости жилого помещения на одного человека для муниципальных образований Московской области 33 квадратных метра.

Приложение №4 к подпрограмме

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Показатель: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году. Ед. изм: процент.

а) исходные данные:

при расчете значения целевого показателя применяются данные Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Раменскому городскому округу, городским округам Бронницы и Жуковский о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году.

б) значения целевого показателя:

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году составит: 
в 2020 году- 100 процентов, в 2021 году - 100 процентов, в 2022 году - 100 процентов, в 2023 году - 100 процентов,
в 2024 году - 100 процентов.

Показатель: Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году. Ед. изм: человек.

а) исходные данные:

при расчете значения показателя применяются данные о расходовании субвенций из бюджета Московской области бюджетом Раменского городского округа на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году;

б) значения целевого показателя: численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году всего - 52 человека, в том числе: в 2020 году - 23 человека; в 2021 году - 18 человек, в 2022 году - 11 человек,
в 2023 году - 0 человек, в 2024 году - 0 человек.

Приложение №4 к муниципальной программе

Раменского городского округа Московской области

«Жилище»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Социальная ипотека»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище»

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация Раменского городского округа Московской области | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

«Социальная ипотека»

В последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы образования, здравоохранения и их последовательный переход в другие сферы профессиональной деятельности. В качестве основных причин сотрудники
образовательных учреждений и учреждений здравоохранения все чаще ставят во главу угла неспособность решения ими
жилищной проблемы. Ряд задач по решению жилищных проблем учителей и врачей учреждений здравоохранения
и образования Раменского городского округа осуществляется путем предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в случае, если учителя и медики встали на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 или были признаны малоимущими и нуждающимися после 01.03.2005.

Однако следует отметить ряд объективных проблем, обуславливающих длительный срок, порой превышающий 20 лет, нахождения учителя или медика в очереди до ее подхода, отсутствие в большинстве случаев у данной категории граждан
с 01.03.2005 оснований для признания их малоимущими в силу наличия уровня доходов, превышающего пороговое значение малоимущности. Как правило, граждане указанных категорий не имеют доступа и на рынок ипотечного кредитования ввиду неспособности накопить на первоначальный взнос, минимальный размер которого в настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. Средний размер процентной ставки колеблется на уровне 11-13 процентов годовых, что в итоге

создает непосильные условия для приобретения собственного жилья. Только государственная и муниципальная
поддержка по оплате (частичной оплате) первоначального взноса и компенсация части расходов по уплате процентов
по выдаваемым ипотечным кредитам могут переломить ситуацию и помочь гражданам улучшить жилищные условия.

Государственная поддержка, оказываемая в рамках и на условиях государственной программы Московской области "Жилище" и входящих в нее подпрограмм "Социальная ипотека" и "Обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий граждан за счет жилищного фонда Московской области" (в 2013 году долгосрочная целевая программа
Московской области "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы") (далее - Областные подпрограммы) и муниципальная поддержка,
оказываемая в рамках настоящей подпрограммы Раменского городского округа (далее - Подпрограмма), позволит снизить затраты граждан на приобретение (строительство) жилого помещения, тем самым повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, оказать положительное влияние на укрепление кадрового потенциала в Раменском городском округе, привлечь в сферу жилищного строительства дополнительные средства, что в свою очередь окажет положительный эффект на экономику округа и Московской области в целом. Наибольшей эффективности реализации мероприятий
Подпрограммы возможно достичь за счет привлечения средств федерального бюджета, бюджета Московской области,
бюджета Раменского городского округа и внебюджетных источников софинансирования (средств кредитных организаций, собственных средств граждан). Необходимость устойчивого функционирования системы мер по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема: является одной из приоритетных, и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни граждан; не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер, и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие Раменского городского округа Московской области в целом.

Жилищные субсидии используются участниками Подпрограммы на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в целях приобретения жилого помещения на основании
договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве или строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома (далее - приобретение, строительство жилого помещения) и на частичное погашение основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.

2. Цели и задачи

Целью Подпрограммы является поддержка отдельных категорий граждан (учителей, врачей, молодых ученых) при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов, путем предоставления компенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

Основной задачей Подпрограммы является координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению отдельным категориям граждан (учителям, врачам, молодым ученым) компенсации на оплату основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Основными принципами реализации Подпрограммы являются: добровольность участия в Подпрограмме; возможность реализовать право на государственную и муниципальную поддержку за счет бюджетных средств при улучшении жилищных условий в рамках Подпрограммы только один раз.

Участие в Подпрограмме могут принять граждане Российской Федерации при наличии следующих оснований в совокупности:

1) принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или признанные администрациями городских/сельских поселений Раменского муниципального района нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом признание их малоимущими не требуется;

2) имеющие доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой жилищной субсидии;

3) имеющие место жительства в Московской области не менее 10 лет;

4) являющиеся:

а) учителями государственных образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, для которых работа в образовательных учреждениях является основным местом работы, имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет (далее - учителя);

б) врачами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Московской области и врачами государственных учреждений социального обслуживания Московской области, для которых работа в указанных учреждениях является основным местом работы, имеющие стаж работы в отрасли в соответствующих отраслях не менее 5 лет (далее - врачи).

При условии поступления в бюджет Московской области средств федерального бюджета на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита участниками Подпрограммы могут стать также молодые, в возрасте до 35 лет, учителя государственных образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - молодые учителя).

Участниками Подпрограммы могут быть молодые учителя при наличии следующих оснований в совокупности:

1) поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года или признанные администрациями городских/сельских поселений Красногорского муниципального района нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание их малоимущими не требуется;

2) имеющие место жительства на территории Московской области не менее пяти лет;

3) имеющие педагогический стаж работы не менее 1 года;

4) заключившие кредитный договор (договор займа) о предоставлении денежных средств с ипотечной организацией.

Проблема помощи учителям, врачам, молодым учителям является важной социальной проблемой и ее решение программным методом оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие Раменского городского округа.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты (показатели) реализации Подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены
в Приложении № 2 к Подпрограмме.

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении №3
к Подпрограмме.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Приложение №1 к подпрограмме

«Социальная ипотека»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Социальная ипотека»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019г | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | Отдел жилищной политики Раменского городского округа | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Социальная ипотека»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Социальная ипотека»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (на 2019 год) | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Показатель по соглашению с ФОИВ | Семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Социальная ипотека»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Социальная ипотека»

Показатель: Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап). Ед. изм: семей.

Показатель рассчитывается по факту предоставления компенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

Приложение №5 к муниципальной программе

Раменского городского округа Московской области

«Жилище»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГООКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище»

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Жилищное управление Администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрация Раменского городского округа | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (собственные или заемные средства семей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 7

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Подпрограмма разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и улучшения жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, в Московской области.

Механизм реализации  Подпрограммы предполагает оказание государственной и муниципальной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, путем предоставления им жилищных субсидий
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Условия предоставления жилищной субсидии, порядок формирования списков многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, порядок определения размера жилищной субсидии, порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований, организация работы по выдаче свидетельств и порядок предоставления отчетности устанавливаются Правилами предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В связи с недостаточностью собственных средств большинство многодетных семей не в состоянии самостоятельно решить жилищную проблему, в том числе и с привлечением ипотечного кредита. Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Московской области, проблема обеспечения жилыми помещениями вышеуказанных категорий граждан остается одной из наиболее острых социальных проблем, и ее решение программно-целевым методом окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие Раменского городского округа.

2. Цели и задачи

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей.

Основной задачей подпрограммы является координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома семьям, имеющим семь и более детей.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей - участницам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Порядок предоставления и определения размера субсидии семьям, имеющим семь и более детей  направляемых на указанные цели, а также порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию Подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей», устанавливается Правилами предоставления семьям, имеющим семь и более детей выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - Правила).

Правила устанавливают порядок и цели предоставления молодым семьям - участницам основного мероприятия федеральной госпрограммы и подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы социальных выплат на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение, а также использования таких выплат.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Раменского городского округа.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты (показатели) реализации Подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены
в Приложении № 2 к Подпрограмме.

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении №3
к Подпрограмме.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Приложение №1 к подпрограмме

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1: Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих семь и более детей | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (на 2019 год) | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | Показатель по соглашению с ФОИВ | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Показатель: Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей. Изм.: штук.

Показатель рассчитывается по факту выдачи свидетельств семьям, имеющим семь и более детей.

Приложение №6 к муниципальной программе

Раменского городского округа Московской области

«Жилище»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Жилище»

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Раменского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 2204 | 0 | 1102 | 1102 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 2204 | 0 | 1102 | 1102 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 8

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, является одним из важнейших направлений государственной жилищной политики.

Государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в рамках Подпрограммы оказывается следующим категориям граждан, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися
в жилых помещениях:

1) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;

2) инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5 ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) гражданам, уволенным с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

В силу ряда объективных факторов, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, в том числе и граждан, относящихся к вышеуказанным категориям, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно. При этом приобретение жилья за счет собственных средств для большей части граждан
не представляется возможным.

Таким образом, следует признать государственную поддержку таких  категорий граждан как ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица одним из основных приоритетных направлений государственной жилищной политики.

В Московской области действует Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Московской области «Жилище». Мероприятия указанной Подпрограммы направлены на:

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;

оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Жилище» (далее- Подпрограмма) позволит поддержать граждан, относящихся к вышеуказанным категориям, местом жительства которых является Раменский городской округ.

Настоящая Подпрограмма определяет механизм взаимодействия органов власти различных уровней при реализации поставленных задач, что напрямую обуславливает необходимость решения указанной проблемы программно-целевыми методами. Данная необходимость обусловлена также  комплексностью и взаимосвязанностью вопросов, подлежащих разрешению при её реализации, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного и технического характера.

Социальная значимость поставленной цели требует четкого межведомственного взаимодействия. Комплекс программных мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, позволит выполнить требования законодательства и создать необходимые условия для решения поставленной задачи.

2. Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями следующих категорий граждан:

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

2. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных
с военной службы, и приравненных к ним лиц.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия Подпрограммы направлены на предоставление мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в соответствии:

- с Законом Московской области №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» на основании Федерального закона
от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- с Законом Московской области №34/2011-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их семей» на основании Федерального закона от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

Обеспечение жилыми помещениями вышеуказанных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающих на территории Раменского городского округа Московской области, имеющих право на предоставление мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, осуществляется
в порядке, установленным вышеуказанными Законами Московской области, а также принятыми нормативными правовыми актами Московской области. Механизм и порядок расходования средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений для последующего предоставления отдельным категориям граждан; методика расчета размера финансовых средств, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субвенции на очередной финансовый год; права и полномочия органа местного самоуправления определены вышеуказанным Законом Московской области.

Порядок предоставления мер государственной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения свидетельств о праве на получение мер государственной поддержки по обеспечению вышеуказанных граждан  жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен:

- постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 №845/46 "О мерах по реализации Закона Московской области "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов";

- постановлением Правительства Московской области от 08.06.2011 №528/21 "Об утверждении порядка предоставления отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета  и членам их семей жилых помещений».

Порядок взаимодействия между муниципальным образованием Раменский городской округ и уполномоченным органом Московской области определяется соглашениями о взаимодействии участников по реализации мероприятий
по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета соответствующих категорий граждан.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Раменского муниципального района.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, обозначен в Приложении №1 к Подпрограмме.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Планируемые результаты (показатели) реализации Подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены
в Приложении № 2 к Подпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, является обязательством федерального бюджета. Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на предоставление жилых помещений гражданам.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к Подпрограмме.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год и плановый период.

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 4
к Подпрограмме.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Приложение №1 к подпрограмме

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019г | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа; Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского городского округа | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан , установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2020-2024 | Итого: | 0 | 2204 | 0 | 1102 | 1102 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского городского округа | 1.Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 2.Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 2204 | 0 | 1102 | 1102 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1: Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2020-2024 | Итого | 0 | 1102 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1102 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2: Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2020-2024 | Итого | 0 | 1102 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1102 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского городского округа | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1: Осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого: | 0 | 2204 | 0 | 1102 | 1102 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 2204 | 0 | 1102 | 1102 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №2 к подпрограмме

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (на 2019 год) | Планируемые значения по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Человек | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Человек | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Приложение №3 к подпрограмме

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1: Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Итого: | В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 №845/46 | Всего — 1102 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 0 тыс. руб. 2022 год — 1102 тыс. руб. 2023 год — 0 тыс. руб. 2024 год — 0 тыс. руб. |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | Всего — 1102 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 0 тыс. руб. 2022 год — 1102 тыс. руб. 2023 год — 0 тыс. руб. 2024 год — 0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.2: Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Итого: | В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 №845/46 | Всего — 1102 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 1102 тыс. руб. 2022 год — 0 тыс. руб. 2023 год — 0 тыс. руб. 2024 год — 0 тыс. руб. |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | Всего — 1102 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 1102 тыс. руб. 2022 год — 0 тыс. руб. 2023 год — 0 тыс. руб. 2024 год — 0 тыс. руб. |  |

Приложение №4 к подпрограмме

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Показатель: Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, изм. человек.

а) исходные данные:

при расчете значения показателя применяются данные о расходовании средств федерального бюджета на предоставление в установленном порядке мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

б) значения целевого показателя:

количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

Показатель: Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, изм. человек.

а) исходные данные:

при расчете значения показателя применяются данные о расходовании средств федерального бюджета на предоставление в установленном порядке мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

б) значения целевого показателя:

количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

Показатель: Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, изм. человек.

а) исходные данные:

при расчете значения показателя применяются данные о расходовании средств федерального бюджета на предоставление
в установленном порядке мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий.

б) значения целевого показателя:

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

Показатель: Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, изм. человек.

а) исходные данные:

при расчете значения показателя применяются данные о расходовании средств федерального бюджета на предоставление
в установленном порядке мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных
с военной службы, и приравненных к ним лиц.

б) значения целевого показателя:

количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку
по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.