Приложение

к Постановлению Администрации

Раменского городского округа

от                   №  _______

Утверждена

Постановлением Администрации

Раменского городского округа

от 31.10.2019 № 11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

г. Раменское

2020 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Раменского городского округа Плынов Олег Борисович |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1.Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. 3.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее также – Подпрограмма 1) Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее также – Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6920,51 | 0,00 | 0,00 | 6920,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 5007,37 | 3908,75 | 0,00 | 1098,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 11927,88 | 3908,75 | 0,00 | 8019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Мониторинг текущего состояния муниципального жилищного фонда на территории Раменского городского округа Московской области выявил 48 многоквартирных домов общей площадью 22801,9 кв.м, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и Раменского городского округа Московской области.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» определяет перечень многоквартирных домов:

Адресный перечень многоквартирных домов Раменского городского округа Московской области признанных               аварийными и подлежащими сносу

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД) | Дата признания МКД аварийным и подлежащим сносу | Планируемая дата завершения переселения | Число жителей планируемых к переселению | Количество помещений | Общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Раменский г.о., д. Чекменево, д. 64 | 29.12.2014 | 31.12.2020 | 18 | 5 | 250,3 |
| 2 | Раменский г.о., д. Чекменево, д. 65 | 29.12.2014 | 31.12.2020 | 31 | 6 | 286,9 |
| 3 | Раменский г.о., д. Чекменево, д. 66 | 29.12.2014 | 31.12.2020 | 22 | 8 | 368,8 |
| 4 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Чугунова, д. 9а | 28.02.2017 | 31.12.2020 | 22 | 6 | 257,8 |
| 5 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Чугунова, д. 11 | 28.02.2017 | 31.12.2020 | 26 | 9 | 409,2 |
| 6 | Раменский г.о., пос. Быково, ул. Карла Маркса, д. 44а | 12.04.2018 | 31.12.2021 | 21 | 8 | 536,40 |
| 7 | Раменский г.о., пос. Спартак, д. 6 | 29.05.2017 | 31.12.2022 | 14 | 4 | 234,3 |
| 8 | Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 19 | 13.02.2017 | 30.09.2024 | 16 | 8 | 552,8 |
| 9 | Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 21 |  | 30.09.2024 | 18 | 8 | 514,8 |
| 10 | Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 27 |  | 30.09.2022 | 29 | 8 | 490,4 |
| 11 | Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 29 |  | 30.09.2022 | 28 | 8 | 496,7 |
| 12 | Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 31 |  | 30.09.2022 | 39 | 8 | 500,9 |
| 13 | Раменский г.о., пос. Удельная, 1-ый Южный тупик, д. 4 | 05.09.2019 | 01.01.2023 | 6 | 5 | 252,2 |
| 14 | Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Октябрьская, д. 6а | 05.09.2019 | 01.01.2023 | 15 | 5 | 375,7 |
| 15 | Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Октябрьская, д. 48 | 13.06.2018 | 01.01.2023 | 19 | 8 | 404,1 |
| 16 | Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Солнечная, д. 30 | 21.02.2019 | 01.01.2023 | 28 | 8 | 481,2 |
| 17 | Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Кривоколенная, д. 33 | 18.10.2019 | 01.01.2023 | 18 | 8 | 323,3 |
| 18 | Раменский г.о., пос. Кузяевского фарфорового завода д.16 | 11.01.2016 | 31.12.2023 | 18 | 6 | 190,8 |
| 19 | Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Октябрьская, д. 15 | 04.06.2014 | 31.12.2023 | 19 | 9 | 334,7 |
| 20 | Раменский г.о., пос. Ильинский, ул. Московская, д. 3 | 08.10.2019 | 01.01.2026 | 18 | 8 | 510,7 |
| 21 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 4 | 11.09.2017 | 31.12.2027 | 57 | 15 | 743,4 |
| 22 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 6 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 25 | 9 | 361,2 |
| 23 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 8 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 53 | 17 | 694,1 |
| 24 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 10 | 11.09.2017 | 31.12.2027 | 30 | 8 | 369,2 |
| 25 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 12 | 11.09.2017 | 31.12.2027 | 47 | 15 | 696,9 |
| 26 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 14 | 11.09.2017 | 31.12.2027 | 59 | 17 | 833,3 |
| 27 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 16 | 11.09.2017 | 31.12.2027 | 47 | 18 | 688,7 |
| 28 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 18 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 22 | 8 | 378,3 |
| 29 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 20 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 28 | 18 | 707,4 |
| 30 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 24 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 35 | 15 | 712,4 |
| 31 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 26 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 39 | 17 | 704,3 |
| 32 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 30/7 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 47 | 17 | 667,4 |
| 33 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Чугунова, д. 29 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 38 | 17 | 689,3 |
| 34 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Чугунова, д. 31 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 40 | 17 | 702,6 |
| 35 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Полярная, д. 5 | 28.11.2017 | 31.12.2027 | 38 | 18 | 688,2 |
| 36 | Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д. 4 | 24.07.2019 | 31.12.2027 | 18 | 9 | 402,50 |
| 37 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. пос. Красный Октябрь, д. 18 | 24.10.2017 | 31.12.2027 | 16 | 4 | 217 |
| 38 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. пос. Красный Октябрь, д. 27 | 24.10.2017 | 31.12.2027 | 10 | 5 | 219 |
| 39 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. пос. Красный Октябрь, д. 28 | 08.06.2017 | 31.12.2027 | 12 | 4 | 214,3 |
| 40 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Первомайская, д. 12 | 15.11.2018 | 31.12.2027 | 3 | 2 | 132,8 |
| 41 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Стальконструкции, д. 16 | 23.11.2018 | 31.12.2027 | 43 | 10 | 502,9 |
| 42 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. пос. Красный Октябрь, д. 40 | 24.10.2017 | 31.12.2027 | 39 | 14 | 530,1 |
| 43 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Серова, д. 51/21 | 08.06.2017 | 31.12.2027 | 17 | 8 | 374,1 |
| 44 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Пограничная, д. 1Б | 16.08.2017 | 31.12.2027 | 28 | 14 | 586,3 |
| 45 | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Красная, д. 20 | 08.06.2017 | 31.12.2027 | 35 | 13 | 486,1 |
| 46 | Раменский г.о., пос. с-за Красковский, д. 1 | 08.08.2018 | 31.12.2027 | 31 | 12 | 474,3 |
| 47 | Раменский г.о., пос. с-за Красковский, д. 2 | 08.08.2018 | 31.12.2027 | 32 | 12 | 447,6 |
| 48 | Раменский г.о., пос. с-за Красковский, д. 3 | 08.08.2018 | 31.12.2027 | 48 | 21 | 806,2 |
| Итого: |  |  |  | 1362 | 497 | 22 801,9 |

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах.

2. Цели и задачи

Основными целями Программы являются:

1. Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

3. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Основной задачей Программы является координация финансовых и организационных вопросов расселения признанных аварийными и подлежащих сносу жилых домов Раменского городского округа.

3. Перечень подпрограмм Программы с кратким описанием

В муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» включены две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», которая представляет собой комплекс мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Раменском городском округе Московской области;

- подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», целью которой является снос расселенных аварийных многоквартирных домов.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

с обоснованием необходимости их осуществления

В результате изучения состояния жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, на территории Раменского городского округа, оценки инвестиционной привлекательности Раменского городского округа для жилищного строительства, прогнозируемой конъюнктуры рынка жилья, в соответствии с генеральным планом Раменского городского округа в рамках Программы будут реализовываться мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32,  86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и иными способами предусмотренными законодательством.

Для собственников жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, изъятие жилых помещений осуществляется путем заключения договора купли-продажи (выплата стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение) или договора мены (предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение).

Учитывая особую социальную значимость вопроса по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление других жилых помещений взамен изымаемых по договорам мены осуществляется на условиях равноценного обмена, не ухудшающего жилищные условия переселяемых граждан с учетом их разумных потребностей. Обмениваемые на условиях равноценного обмена жилые помещения должны быть равнозначны по количеству комнат или общей площади и находиться в границах Раменского городского округа.

Проведение программных мероприятий позволит достичь плановых значений показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Приоритетный показатель |  | Тысяча квадратных метров | - | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой приоритетный показатель |  | Тысяча квадратных метров | - | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | F3 |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти |  | Тысяча человек | - | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | F3 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество квадратных метров сносимого аварийного жилищного фонда | Приоритетный показатель |  | Тысяча квадратных метров | - | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02; 04 |

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Тысяча квадратных метров | Значение макропоказателя определяется, исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта, за счет внебюджетных источников и адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется, исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется, исходя из количества граждан, переселенных в другие жилые помещения или получившие возмещение при изъятии недвижимости для муниципальных нужд |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |
| 1 | Количество квадратных метров сносимого аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение муниципального показателя определяется, исходя из количества квадратных метров снесенного аварийного жилищного фонда |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий  при реализации подпрограммы.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему                            Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
|  |  | Всего, в том числе: | 363,70 | 0,00 | 8019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8382,83 |
|  | Администрация Раменского городского округа Московской области | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 6920,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6920,51 |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 363,70 | 0,00 | 1098,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1462,32 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Решение проблем в жилищной сфере во все времена было одним из важнейших социальных факторов. В настоящий момент приоритетом государственной политики является решение социальных вопросов, в том числе и вопросов в сфере обеспечения населения доступным и комфортным жильем. Одна из социальных проблем в области жилищного обеспечения - это ликвидация аварийного жилищного фонда, который не только ухудшает внешний облик, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры и повышает социальную напряженность в обществе. Отмечается устойчивая тенденция роста непригодного для проживания жилищного фонда в силу естественного старения зданий, недофинансирования капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также сокращения объемов строительства государственного и муниципального жилья.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Московской области посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

В ходе реализации Подпрограммы 1 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Раменского городского округа Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках Подпрограммы 1, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации в муниципальных образованиях мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Приложение № 1 к Подпрограмме

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероп-риятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования меро- приятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 8382,83 | 363,70 | 0,00 | 8019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа Управление муниципальным имуществом Администрации Раменского городского округа Управление | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда Количество граждан, расселенных из |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6920,51 | 0,00 | 0,00 | 6920,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 1462,32 | 363,70 | 0,00 | 1098,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | земельных отношений Администрации Раменского городского округа Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа | аварийного жилищного фонда |
| 1.1 | Мероприятие 1. Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2020 | Итого | 0,00 | 363,70 | 363,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 363,70 | 363,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020 -2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4. Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 2022-2023 | Итого | 0,00 | 8019,13 | 0,00 | 0,00 | 8019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа Управление муниципальным имуществом Администрации Раменского городского округа Управление земельных отношений Администрации Раменского городского округа Отдел жилищной политики Администрации Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6920,51 | 0,00 | 0,00 | 6920,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 1098,62 | 0,00 | 0,00 | 1098,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу | 2023 -2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6. Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу | 2024 -2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 8382,83 | 363,70 | 0,00 | 8019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6920,51 | 0,00 | 0,00 | 6920,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 1462,32 | 363,70 | 0,00 | 1098,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 2 к Подпрограмме

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | Средства Раменского городского округа, направленные на осуществление мероприятий по разбору и сносу расселенных жилых домов | Всего: 363,70 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 363,70 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб. |
| Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | Средства федерального бюджета | Потребность в финансовых средствах муниципального образования Московской области под переселение граждан из аварийных жилых домов определяется по формуле: Vф.ср.i = C × Sрас.i, где: С — стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, равная 61040,0 рублей; Sрас.i, - расселяемая площадь жилых помещений в муниципальном образовании в соответствующем этапе реализации адресной программы. | Всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 6 920,51 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 6 920,51 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области |  | Всего: 1 098,62 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 1 098,62 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб. |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
|  |  | Всего, в том числе: | 3545,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545,04 |
|  | Администрация Раменского городского округа Московской области | Средства бюджета Раменского городского округа | 3545,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545,04 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Решение проблем в жилищной сфере во все времена было одним из важнейших социальных факторов. В настоящий момент приоритетом государственной политики является решение социальных вопросов, в том числе и вопросов в сфере обеспечения населения доступным и комфортным жильем. Одна из социальных проблем в области жилищного обеспечения - это ликвидация аварийного жилищного фонда, который не только ухудшает внешний облик, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры и повышает социальную напряженность в обществе. Отмечается устойчивая тенденция роста непригодного для проживания жилищного фонда в силу естественного старения зданий, недофинансирования капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также сокращения объемов строительства государственного и муниципального жилья.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на высвобождение территорий, занятых жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на снос аварийных многоквартирных домов, жителям которых предоставлены благоустроенные жилые помещения.

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Раменского городского округа Московской области в вопросе сноса расселенных аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на снос аварийного жилищного фонда.

Приложение № 1 к Подпрограмме

«Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в Московской области»

Перечень мероприятий Подпрограммы

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне ния мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования меро- приятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 3001,18 | 3001,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа | Количество квадратных метров сносимого аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 3001,18 | 3001,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 3001,18 | 3001,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 3001,18 | 3001,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 543,86 | 543,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа | Количество квадратных метров сносимого аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 543,86 | 543,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2020 | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 543,86 | 543,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 543,86 | 543,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 3545,04 | 3545,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 3545,04 | 3545,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 2 к Подпрограмме

«Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в Московской области»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | Средства Раменского городского округа, направленные на осуществление мероприятий по разбору и сносу расселенных жилых домов | Всего: 3001,18 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 3001,18 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб. |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2020 | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | Средства Раменского городского округа, направленные на осуществление мероприятий по разбору и сносу расселенных жилых домов | Всего: 543,86 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 543,86 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб. |