|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РаменскийГО-на бланк ч-белый**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ** ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 30.09.2020 р |  | № 8620 р |

О внесении изменений в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Раменского городского округа Московской области от 10.02.2020 № 1210,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации Раменского городского округа от 31.12.2019 № 2316, с изменениями, внесенными постановлением Администрации Раменского городского округа от 30.06.2020 № 5428, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее Постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Чехова В.В.

Глава

Раменского городского округа В.В. Неволин

Ефремов С.А.

(49646)1-61-75

Приложение к

Постановлению

Администрации Раменского городского округа

Московской области

от 30.09.2020 № 8620 л

Утверждена

Постановлением

Администрации Раменского городского округа

Московской области

от 31.12.2019 № 2316

**Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

г. Раменское

2020 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского городского округа В. В. Чехов | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.  2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.  3. Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  4. Снижение энергоемкости и валового регионального продукта  5. Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек.  6. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Чистая вода».  2. Подпрограмма II «Системы водоотведения».  3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».  4. Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».  5. Подпрограмма VI «Развитие газификации».  6. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма». | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в т.ч. по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 366 195,02 | 275 578,19 | 89 984,83 | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 98 947,75 | 63 913,26 | 15 036,49 | 11 872,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 465 142,77 | 339 491,45 | 105 021,32 | 12 504,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Одним из приоритетов жилищной политики Раменского городского округа Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – программа)предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению Раменского городского округа Московской области, а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры Раменского городского округа Московской области в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке.

Программа направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий и в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 привлечения заемных средств.

Привлечение заемных средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

2. Цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Цели программы:

1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

3. Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

4. Снижение энергоемкости валового регионального продукта.

5. Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек.

6. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий программы необходимо решить задачи:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Раменского городского округа Московской области.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Раменского городского округа Московской области.

3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа.

4. Организация учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде Раменского городского округа Московской области.

5. Строительство газопроводов в населенных пунктах Раменского городского округа Московской области.

6. Организация эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы Раменского городского округа

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» включает следующие подпрограммы:

1) [Подпрограмма I](#P1437) «Чистая вода» (далее - подпрограмма 1).

В рамках [подпрограммы 1](#P1437) планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Решение поставленной цели [подпрограммы 1](#P1437) осуществляется путем выполнения мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной подачи питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повышение эффективности и надежности работы систем и объектов водоснабжения.

2) [Подпрограмма II](#P4258) «Системы водоотведения» (далее - подпрограмма 2).

[Подпрограмма 2](#P4258) направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Раменского городского округа Московской области, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, модернизации) объектов сточных вод, модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области.

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод, и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

3) Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (далее - подпрограмма 3).

Подпрограмма 3 направлена на создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области.

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты теплоснабжения в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов теплоснабжения, и таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

4) Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - подпрограмма 4).

Подпрограмма 4 направлена на снижение энергоемкости ВРП Раменского городского округа Московской области, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Учитывая, что Московская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

5). Подпрограмма VI «Развитие газификации» (далее – Подпрограмма 6).

Подпрограмма 6 направлена на повышение доступности системы газоснабжения для потребителей, увеличения использования газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым улучшая качество жизни.

6) Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 8).

Подпрограмма 8 направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

с обоснованием необходимости их осуществления

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» состоит из шести подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории Раменского городского округа Московской области.

1. В рамках подпрограммы 1 запланирована реализация основного мероприятия 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области.

В результате реализации указанного мероприятия будет выполено строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб. м./сутки для многоквартирных домов по адресу: МО, г. п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение).

2. Подпрограмма 2 предусматривает выполнение основного мероприятия 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области.

Реализация данного мероприятия позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов систем водоотведения.

3. Подпрограмма 3 предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области;

Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;

Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

Реализация данных мероприятий позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

4. Подпрограмма IV предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области.

Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде.

Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов.

В рамках данного мероприятия реализуется:

- обязательный учет используемых энергетических ресурсов;

- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;

- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Подпрограмма VI предусматривает выполнение основного мероприятия 01. Строительство газопроводов в населенных пунктах.

Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Раменского городского округа Московской области, на обеспечение доступности газовой инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области для потребителей и инвесторов в целях повышения инвестиционной привлекательности региона.

6. Подпрограмма VIII предусматривает выполнение основного мероприятия 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Реализация двнного мероприятия позволит создать условия для эффективной работы центральных исполнительных органов государственной власти в части обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения Московской области; устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, развития жилищного хозяйства и модернизации коммунального комплекса Московской области.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Раменского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое  значение на начало реализации муниципаль-ной программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер  основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Приоритетный | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | 02 |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Приоритетный | ед. / тыс.куб.м. | 1 | - | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 02 |
| 2. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 02 |
| 3. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Приоритетный | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 4. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Приоритетный | Куб.км / год | 0 | - | - | - | - | - | 02 |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Приоритетный | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | 02 |
| 2 | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Приоритетный | ед. | - | - | - | - | - | - | 03 |
| 3 | Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 05 |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). | Приоритетный | % | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 01 |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципаль-ных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Приоритетный | % | 83,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 3. | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. | Приоритетный | % | 43,40 | 54,80 | 66,20 | 77,60 | 89,00 | 100,00 | 02 |
| 4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Приоритетный | % | 10,95 | 15,10 | 19,30 | 23,70 | 28,10 | 33,30 | 03 |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации» | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек | Муниципальный | % | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | 01 |

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | | | | | |
| 1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | ед. | Рассчитывается на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретённых, смонтированных, и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории Раменского городского округа. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | | | | | |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | ед. / тыс.куб.м. | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 2. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, предусмотренных формами статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов | Обобщенные данные федерального статистического наблюдения по форме N 2-тп "Сведения об использовании воды" | Ежеквартальная |
| 3. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | ед. | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков), КНС, построенных, отремонтированных, реконструированных на территории Раменского городского округа. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 4. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Куб.км / год | Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в год) рассчитывается нарастающим итогом как сумма мощностей введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, в рамках выполнения мероприятий в соответствии с Планом мероприятий, приведенным в приложении № 1 к паспорту федерального проекта «Оздоровление Волги», по формуле:  Описание: Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателя ,где:  Pij- мощность введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в количестве i, обеспечивающих соблюдение нормативов сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, определяемая по данным актов ввода таких объектов в эксплуатацию и разрешений на их ввод в эксплуатацию, но не более значения, учтенного в качестве базового значения, реализуемого в j-ом году, куб.км в год;  j = 2019, ..., k (с 2019 года по отчетный год);  k - отчетный год;  nj - количество очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатируемых по итогам проведения мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) таких очистных сооружений, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, организуемых и проводимых в j-ом году, субъектами Российской Федерации - участниками федерального проекта «Оздоровление Волги», указанными в приложении № 2 к его паспорту, шт. | Источник данных: для плановых значений – паспорт федерального проекта «Оздоровление Волги»; для фактических значений – предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации. | Годовая |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммуналь-ной инфраструктуры (котельное, ЦТП, сети) | ед. | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 2. | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | ед. | Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области в военных городках. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 3. | Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прогр амм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Д = (Астс+Авс и во+Апкр)\*100%  3 ,где  Д – доля актуальных документов в общем количестве документовстратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  Астс – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  Авс и во – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  Апрк – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). | % | Д = М\*100%  К ,где  Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D);  М – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической (A, B, C, D);  К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | % | Д = М\*100%  К ,где  Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 3. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | % | Д = М\*100%  К ,где  Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М – количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективностина территории муниципальных образований;  К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 4. | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. | % | Д = М\*100%  К ,где  Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации» | | | | | |
| 1. | Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек | % | Усп = Ч3 / Ч4 x 100%, где:  Усп - доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек (уровень газификации сельских населенных пунктов). Еденица измерения процент;  Ч3 - число газифицированных сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица;  Ч4 - общее число сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица. | Ведомственная отчетность ГУП ГХ Московской области "Мособлгаз" по численности сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по численности сельских населенных пунктов Московской области | Ежеквартальная |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Чистая вода»

муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Раменского городского округа Московской области | Всего,  в том числе: | 40 532,52 | 65 038,82 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 | 117 760,34 |
| Средства бюджета Московской области | 35 631,00 | 58 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 400,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 4 901,52 | 6 269,82 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 | 23 360,34 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

подпрограммы I «Чистая вода»

Целью [подпрограммы](#P1437) 1 является увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Высокий уровень износа объектов водоснабжения приводит к снижению качества воды.

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы предусмотрено основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения направлена на улучшение качества питьевой воды, реализуемой населению Раменского городского округа Московской области:

- строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб. м./сутки для многоквартирных домов по адресу: МО, г. п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение)

Также в рамках основного мероприятия предусмотрены средства для территориальным управлениям Раменского городского округа на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев.

Приложение 1

к подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в году,  предшествующему  году начала  реализации  подпрограм  мы  (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 117 760,34 | 40 532,52 | 65 038,82 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 | Управление капитального строительства ,  Территориаль-ные управления Раменского городского округа | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 94 400,00 | 35 631,00 | 58 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 23 360,34 | 4 901,52 | 6 269,82 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 98 482,33 | 37 506,51 | 60 975,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 94 400,00 | 35 631,00 | 58 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 4 082,33 | 1 875,51 | 2 206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 3.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 19 278,01 | 3 026,01 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 | Территориаль-ные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 19 278,01 | 3 026,01 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого: | 0,00 | 117 760,34 | 40 532,52 | 65 038,82 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 94 400,00 | 35 631,00 | 58 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 23 360,34 | 4 901,52 | 6 269,82 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к подпрограмме 1

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Чистая вода»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Средства бюджета Московской области | Государственная прорамма Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | Всего: 94 400,00 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год – 35 631,00 тыс.руб.  2021 год – 58 769,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Государственная прорамма Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | Всего: 4 082,33 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год – 1 875,51 тыс.руб.  2021 год – 2 206,82 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 19 278,01 тыс.руб.  2020 год – 3 026,01 тыс.руб.  2021 год – 4 063,00 тыс.руб.  2022 год – 4 063,00 тыс.руб.  2023 год – 4 063,00 тыс.руб.  2024 год – 4 063,00 тыс.руб. |

Приложение 3

к подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПОДПРОГРАММЫ I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название мероприятия подпрограммы | Получатель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 3.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | Территориальные управления Раменского городского округа, в том числе: | Итого | 19 278,01 | 3 026,01 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 19 278,01 | 3 026,01 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |
| 1.1. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 095,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 1.2. | МКУ "ТУ Ганусовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 325,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
| 1.3. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 290,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 |
| 1.4. | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 65,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 1.5. | МКУ "ТУ Кузнецовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 355,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
| 1.6 | МКУ "ТУ Никоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 935,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| 1.7. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 511,01 | 859,01 | 413,00 | 413,00 | 413,00 | 413,00 |
| 1.8 | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 508,00 | 0,00 | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 877,00 |
| 1.9. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 908,00 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 |
| 1.10. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 516,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| 1.11. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 770,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 |

Приложение 4

к подпрограмме 1

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 1.1. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения»

подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик подпрограммы: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы  проекти-рования/ строительства/  реконструк-ции | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предель-ная стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2020  тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб. м./сутки для многоквартирных домов по адресу: МО, г. п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение) | 2018 - 2021 гг. | Производитель-ность - 1500 куб. м. | 124 134,77 | 25 652,44 | Итого: | 98 482,33 | 37 506,51 | 60 975,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 482,33 |
| 24 369,61 | Средства бюджета Московской области | 94 400,00 | 35 631,00 | 58 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 282,83 | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 082,33 | 1 875,51 | 2 206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | 124 134,77 | 25 652,44 | Итого: | 98 482,33 | 37 506,51 | 60 975,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 482,33 |
| 24 369,61 | Средства бюджета Московской области | 94 400,00 | 35 631,00 | 58 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 282,83 | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 082,33 | 1 875,51 | 2 206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Системы водоотведения»

муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего,  в том числе: | 7 464,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 464,61 |
| Администрация Раменского городского округа Московской области | Средства бюджета Московской области | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 3 502,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502,61 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II

«Системы водоотведения»

[Подпрограмма 2](#P4258) направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Цель подпрограммы:

- Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Подпрограмма 2 предусматривает выполнение основного мероприятия 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области.

Многие очистные сооружения эксплуатируются свыше 40 лет, а в отдельных случаях – просто отсутствуют. В результате неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, что ухудшает экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водных объектов.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда.

Сложившееся состояние сектора водоотведения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы 2 «Системы водооведения».

Приложение 1

к подпрограмме 2

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

«Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия  в году, предшест-вующему  году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 02.  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 7 464,61 | 7 464,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | 1. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью  2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  3.Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС  4.Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 3 502,61 | 3 502,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Капитальный ремонт канализационных коллек-торов и канализационных насосных станций | 2020 -2024 | Итого: | 0,00 | 7 464,61 | 7 464,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 3 502,61 | 3 502,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по  подпрограмме | 2020 -2024 | Итого: | 0,00 | 7 464,61 | 7 464,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 3 502,61 | 3 502,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к подпрограмме 2

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Мероприятие 1.  Капитальный ремонт канализационных коллек-торов и канализационных насосных станций | Средства бюджета Московской области | Государственная прорамма Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | Всего: 3 962,00 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год - 3 962,00 тыс.руб.  2021 год - 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 3 502,61тыс.руб., в т.ч.:  2020 год - 3 502,61 тыс.руб.  2021 год - 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение 3

к подпрограмме 2

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 1.1. «Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик подпрограммы: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы  проекти-рования/ строительст-ва/  реконструк-ции | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предель-ная стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2020  тыс. руб. | Источники финанси-рования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуата-цию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Капитальный ремонт КНС для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул.Северное шоссе, мкр.ЖК «Раменский» в том числе погашение кредиторской задолженности за выполнение работы но не оплаченные в 2019 году в размере 3 962,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области | 2020 г. | - | 28 260,59 | 24 298,59 | Итого: | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962,00 |
| 2. | Капитальный ремонт КНС в с.Константиново | 2020 г. | - | 3 502,61 | 0,00 | Итого: | 3 502,61 | 3 502,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502,61 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 3 502,61 | 3 502,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502,61 |
| Всего по мероприятию: | | | | 28 260,59 | 24 298,59 | Итого: | 7 464,61 | 7 464,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 464,61 |
| Средства бюджета Московской области | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 3 502,61 | 3 502,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502,61 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Раменского городского округа Московской области | Всего,  в том числе: | 281 084,67 | 32 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 278,17 |
| Средства бюджета Московской области | 235 353,19 | 30 583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 937,02 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 45 731,48 | 1 609,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 341,15 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Достижение цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и решение проблем в сфере коммунального хозяйства в рамках настоящей подпрограммы планируется решить обеспечением надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения).

Цель подпрограммы 3: создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Подпрограмма 3 предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;

Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;

Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

В результате реализации указанных мероприятий будут созданы, реконструированы и отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

Приложение 1

к подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации подпрограм-мы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 295 778,17 | 263 584,67 | 32 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельное, ЦТП, сети) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 265 937,02 | 235 353,19 | 30 583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 29 841,15 | 28 231,48 | 1 609,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 2.  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 295 778,17 | 263 584,67 | 32 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 265 937,02 | 235 353,19 | 30 583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 29 841,15 | 28 231,48 | 1 609,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет  ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 03.  Проведение первоочередных мероприятий по восстановле-нию инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 1.  Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, тепло-снабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | Доля актуализирован-ных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 1.  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 2.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие 3.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого: | 0,00 | 313 278,17 | 281 084,67 | 32 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 265 937,02 | 235 353,19 | 30 583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 47 341,15 | 45 731,48 | 1 609,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к подпрограмме 3

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Всего: 265 937,02 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год – 235 353,19 тыс.руб.  2021 год – 30 583,83тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 29 841,15 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год – 28 231,48 тыс.руб.  2021 год – 1 609,67 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 6 500,00 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 6 500,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 5 700,00 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 5 700,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 5 300,00 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 5 300,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение 3

к подпрограмме 3

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 1.1. «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик подпрограммы: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы  проекти-рования/ строи-тельства/  реконструк-ции | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2020  тыс. руб. | Источники финанси-рования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуата-цию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 Гкал/час для теплоснабжения многоквартир-ных жилых домов по адресу: МО, г.п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоеди-нение к системам газоснабжения и электроснабжения) | 2018-2021 | Мощность 30 Гкал/час | 326798,96 | 49719,97 | Итого: | 277 078,99 | 244 885,49 | 32 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277078,99 |
| Средства бюджета Московской области | 263 224,83 | 232 641,00 | 30 583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 13 854,16 | 12 244,49 | 1 609,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство сетей хозяйственно – бытовой и ливневой канализации для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселе-ние Раменское, ул.Северное шоссе, мкр.ЖК «Раменский» (в т.ч. ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 665,2 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 665,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,20 тыс.руб. | 2018-2019 | Протяженность 2171,55 | 30 762,46 | 30 097,26 | Итого: | 665,20 | 665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,20 |
| Средства бюджета Московской области | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Строительство водопроводных сетей для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул.Северное шоссе, мкр.ЖК «Раменский» (в т.ч. ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 2047,50 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 2047,19 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,31 тыс.руб. | 2019 | Протяженность 1510м | 38 906,85 | 36 859,35 | Итого: | 2 047,50 | 2 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047,50 |
| Средства бюджета Московской области | 2 047,19 | 2 047,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Строительство сетей центрального отопления и ГВС для теплоснабже-ния многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул.Северное шоссе, мкр.ЖК «Раменский», в том числе погашение кредиторской задолжен-ности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 15 986,48 тыс.руб. из них средства бюджета муниципального образования - 15 986,48 тыс.руб. | 2019 | 1760м | 94 250,42 | 78 263,94 | Итого: | 15 986,48 | 15 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 986,48 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 15 986,48 | 15 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | 490 718,69 | 194 940,52 | Итого: | 295 778,17 | 263 584,67 | 32 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 778,17 |
| Средства бюджета Московской области | 265 937,02 | 235 353,19 | 30 583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 29 841,15 | 28 231,48 | 1 609,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего,  в том числе: | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Администрация Раменского городского округа Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы IV

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Целью подпрограммы 4 является снижение энергоемкости и валового регионального продукта. Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачи по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Раменского городского округа Московской области.

Подпрограмма 4 направлена на снижение энергоемкости и валового регионального продукта Раменского городского округа, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Учитывая, что Московская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

Подпрограмма 4 предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области.

Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде.

Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов.

В рамках данных мероприятий реализуется:

- обязательный учет используемых энергетических ресурсов;

- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;

- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Приложение 1

к подпрограмме 4

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия  в году, предшест-вующему  году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | 1.Доля зданий, строений, сооружений муниципаль-ной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффектив-ности и выше (A, B, C, D);  2.Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-ний, оснащенных прибо-рами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 6.  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 10.  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 1.  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие1.  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по  подпрограмме |  | Итого: | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к подпрограмме 3

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Средства бюджета Раменского муниципального района | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 600,00 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год – 600,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VI «Развитие газификации»

муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего,  в том числе: | 4 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827,60 |
| Администрация Раменского городского округа Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 4 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827,60 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации»

Целью Подпрограммы VI «Развитие газификации» является увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачу по обеспечению населенных пунктов Раменского городского округа Московской области источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления.

В настоящее время уровень газификации Раменского городского округа Московской области достиг практически 100 процентов. В современных застройках жилья широкое распространение получили электрические плиты, что также обусловливает низкую актуальность газификации городских населенных пунктов.

Недостаточная степень газификации сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области затрудняет достижение уровня жизни населения, отвечающего современным стандартам.

Решение задачи газификации сельских населенных пунктов позволит повысить доступность системы газоснабжения для потребителей, увеличить использование газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым улучшая качество жизни.

Подпрограмма VI предусматривает выполнение следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. Строительство газопроводов в населенных пунктах.

Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Московской области, на обеспечение доступности газовой инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области для потребителей и инвесторов в целях повышения инвестиционной привлекательности региона.

Приложение 1

к подпрограмме 6

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI «Развитие газификации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия  в году, предшест-вующему  году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство газопроводов в населенных пунктах | 2020 г. | Итого: | 0,00 | 4 827,60 | 4 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства | Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 4 827,60 | 4 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 2.  Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2020 г. | Итого: | 0,00 | 4 827,60 | 4 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 4 827,60 | 4 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по  подпрограмме |  | Итого: | 0,00 | 4 827,60 | 4 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 4 827,60 | 4 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к подпрограмме 6

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VI «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| Организация в границах городского округа газоснабжения населения | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 4 827,60 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год – 4 827,60 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего,  в том числе: | 4 982,05 | 7 789,00 | 8 441,00 | 0,00 | 0,00 | 21 212,05 |
| Администрация Раменского городского округа Московской области | Средства бюджета Московской области | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 4 350,05 | 7 157,00 | 7 809,00 | 0,00 | 0,00 | 19 316,05 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VIII

«Обеспечивающая подпрограмма»

Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления – это важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а так же осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Целью [подпрограммы](#P1437) 8 является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачу по - организации эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.

В рамках подпрограммы 8 запланирована реализация следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

В результате реализации указанного мероприятия будут произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а так же расходы по организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Приложение 1

к подпрограмме 8

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия  в году, предшест-вующему  году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 21 212,05 | 4 982,05 | 7 789,00 | 8 441,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 896,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 19 316,05 | 4 350,05 | 7 157,00 | 7 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 1 896,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 896,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 4.  Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 19 316,05 | 4 350,05 | 7 157,00 | 7 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 19 316,05 | 4 350,05 | 7 157,00 | 7 809,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 21 212,05 | 4 982,05 | 7 789,00 | 8 441,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 896,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 19 316,05 | 4 350,05 | 7 157,00 | 7 809,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к подпрограмме 8

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 1 896,00 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год – 632,00 тыс.руб.  2021 год – 632,00 тыс.руб.  2022 год – 632,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 19 316,05 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год – 4 350,05 тыс.руб.  2021 год – 7 157,00 тыс.руб.  2022 год – 7 809,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |