Приложение № 1

к постановлению администрации

Раменского городского округа

от 12.10.2020 № 9058

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОМСУ** | **Адрес** | **Вид работы** | | **Период** | **Объем** | **ЕИ** |
|
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.26 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 2 856,34 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.26 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 1 400 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.26 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 986,2 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.26 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2020 | 1 400 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.27 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 4 148 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.27 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 2 000 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.27 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 1 785 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.27 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2020 | 2 000 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 855 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 627 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 627 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 380 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2020 | 76 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, пр-кт. Южный, д.12 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 4 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, пр-кт. Южный, д.12 | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2020 | 10 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.19 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 4 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.19 | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2020 | 9 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.110 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 12 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.110 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 560 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.110 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 560 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.110 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 445 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.15 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1 823,36 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.15 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 1 321 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.15 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 1 321 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.15 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 880,9 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.17 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 629,46 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.17 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 687 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.17 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 687 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.17 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 458,1 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.9 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 3 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.9 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 490 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.9 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 490 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.9 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 408 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.1 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 305,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.1 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 305,6 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.1 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 305,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.2 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 295,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.2 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 295,4 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.2 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 295,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.3 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 311,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.3 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 311,9 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.3 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 311,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.4 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 263,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.4 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 263,6 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.4 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 263,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.5 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 282,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.5 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 282,7 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.5 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 282,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.6 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 324,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.6 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 324,1 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.6 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 324,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.7 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 156,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.7 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 156,8 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.7 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 156,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.8 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.8 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 1 748,2 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.8 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.12 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 1 712,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.12 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 1 712,1 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.12 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 1 712,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.13 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 339,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.13 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 339,1 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.13 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 339,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.14 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 1 780,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.14 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 1 780,9 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.14 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 1 780,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.1 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 287,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.1 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 287,2 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.1 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 287,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.2 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 287,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.2 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 287,2 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.2 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 287,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.3 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 289,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.3 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 289,9 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.3 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 289,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.4 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 281,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.4 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 281,5 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.4 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 281,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.5 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 305 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.5 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 305 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.5 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 305 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.6 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 1 703 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.6 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 1 703 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.6 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 1 703 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.8 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 1 708,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.8 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 1 708,2 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.8 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 1 708,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Комбината стройматериалов-1, д.6 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 532,6 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Комбината стройматериалов-1, д.6 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 463 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Комбината стройматериалов-1, д.6 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 463 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Комбината стройматериалов-1, д.6 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 309,8 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.8 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 608 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.8 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 608 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 560 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 560 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Рылеево, д.1 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 7,5 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Рылеево, д.1 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 690 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Рылеево, д.1 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 690 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Рылеево, д.1 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 540 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Красковский", д.12 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 906,5 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Красковский", д.12 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 538,8 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Красковский", д.12 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 538,8 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Красковский", д.12 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 492 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Красковский", д.12 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2020 | 83,4 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.1 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 884 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.22 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 661,5 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.22 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 538 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.22 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 538 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.22 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 430 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.22 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2020 | 92,6 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.18 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 814 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.18 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 749 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.18 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 749 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.18 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 670,1 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.11 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 1 517,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.11 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 1 517,1 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.11 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 1 517,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.4 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 720 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.4 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 720 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.4 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 720 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Леволинейная, д.48 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 3 061,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Леволинейная, д.48 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 3 061,1 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Леволинейная, д.48 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 3 061,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.1 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 3 146,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.1 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 3 146,6 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.1 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 3 146,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.3/1 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 2 628,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.3/1 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 2 628,8 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.3/1 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 2 628,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.3/2 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 1 979,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.3/2 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 1 979,1 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.3/2 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 1 979,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Параллельная, д.7 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 4 517,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Параллельная, д.7 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 4 517,8 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Параллельная, д.7 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 4 517,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.1 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 2 478,75 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.1 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 1 456,35 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.1 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 858,3 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.1 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2020 | 1 456,35 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.1 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2020 | 99 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.3 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 2 471,5 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.3 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 1 448,5 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.3 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 1 195 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.3 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2020 | 1 448,5 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.59/4 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 2 319 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.59/4 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 1 070 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.59/4 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 684 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.59/4 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2020 | 1 070 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.8 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 5,8 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.8 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 524 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.8 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 524 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.8 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 390 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.13 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1 318,23 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.13 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 736 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.13 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 736 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.13 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 564,3 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.15 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1 318,24 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.15 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 736 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.15 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 736 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.15 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 561,6 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1в | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 2 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1в | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2020 | 10 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1г | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 120 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1г | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 4 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1г | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2020 | 10 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.4а | 6.3 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 2 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.4а | 6.4 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 630кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2020 | 6 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.4а | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2020 | 12 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.9 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 79,9 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 1 666,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 1 666,6 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 1 666,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 1.9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | Декабрь 2020 | 2 700 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2020 | 10 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2020 | 2 700 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.6 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 396 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.6 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2020 | 50 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.6 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2020 | 54 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.6 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2020 | 3 960 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.28 | 1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | Декабрь 2020 | 4 200 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.28 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2020 | 10 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.28 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 120 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.28 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2020 | 10 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.28 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2020 | 4 200 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.28 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2020 | 180 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.2 | 1.9.1 | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими панелями | Декабрь 2020 | 2 128,41 | кв.м утепляемой площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.2 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 36 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.2 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2020 | 2 677,76 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.2 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 3 388,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.2 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 3 388,1 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.2 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 3 388,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.14 | 1.9.1 | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими панелями | Декабрь 2020 | 2 505,4 | кв.м утепляемой площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.14 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2020 | 2 505,4 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.14 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2020 | 3 522 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.14 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2020 | 3 522 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.14 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2020 | 3 522 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Народная, д.3 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1 247,84 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Народная, д.3 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 808,23 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Народная, д.3 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 557,4 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Народная, д.3 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2020 | 808,23 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Народная, д.6 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 800,78 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Народная, д.6 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 667 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Народная, д.6 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 667 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Народная, д.6 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 472,4 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.11б | 1.9.1 | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими панелями | Декабрь 2020 | 7 433,7 | кв.м утепляемой площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.11б | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2020 | 7 433,7 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 218,2 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2020 | 82 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Серова, д.35 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 372 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Серова, д.35 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 372 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.4 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2020 | 1 348 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.8 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 559,64 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.8 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2020 | 25,76 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.8 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 4,6 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.8 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2020 | 559,64 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.8 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 720 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.8 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 720 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.8 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 429,4 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.34 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 2 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.34 | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2020 | 10 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.40 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 1 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.40 | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2020 | 14 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.8 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2020 | 120 | кв. м оконных и балконных блоков |