Приложение № 2

к постановлению администрации

Раменского городского округа от 12.10.2020 № 9058

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОМСУ** | **Адрес** | **Вид работы** | | **Период** | **Объем** | **ЕИ** |
|
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Верея, д.303 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 1 363,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Верея, д.303 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 1 363,8 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Верея, д.303 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 1 363,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Верея, д.303а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 1 364,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Верея, д.303а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 1 364,4 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Верея, д.303а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 1 364,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 420 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 420 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 420 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 630 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 630 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Клишева, ул. Центральная, д.5 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 5 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Клишева, ул. Центральная, д.5 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 305 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Клишева, ул. Центральная, д.5 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 305 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.1 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 3 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 709,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.1 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 709,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.2 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 15 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 726,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.2 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 500 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 670 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 670 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 670 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 1 700 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 1 700 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 2.10 | Ремонт кровли из металлочерепицы | Декабрь 2021 | 1 700 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 430 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 585 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 585 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 3 157,85 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 460,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 157,85 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 714,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 157,85 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 714,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 3 157,85 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 869,4 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.18 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 3 363,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.18 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 363,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.19 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 1 293 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 722 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 772 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 6 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 976 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 976 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 6 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2021 | 855 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2021 | 46,1 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 10 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 855 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.10 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2021 | 813 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.10 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 813 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.10 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 813 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.3 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 758,3 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.3 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2021 | 132,54 | кв. м площади дома по внешним стенам |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.3 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 258,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.3 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 758,3 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.3 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 1 258,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.3 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 83 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.3 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | Декабрь 2021 | 132,54 | кв. м площади дома по внешним стенам |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.4 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 742,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.4 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2021 | 132,7 | кв. м площади дома по внешним стенам |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.4 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 479,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.4 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 742,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.4 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 479,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.4 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 742,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.4 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 1 479,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.4 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 83 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.4 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | Декабрь 2021 | 132,7 | кв. м площади дома по внешним стенам |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.6 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2021 | 980 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.6 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2021 | 22,4 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.6 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 980 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.7 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2021 | 1 000 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.7 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2021 | 20,1 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 1 000 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.21/23 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 543,78 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2021 | 3 637,92 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2021 | 37 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 26 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2021 | 9 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 3 637,92 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 609 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 30 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 3 174,09 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 651 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 174,09 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 651 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 174,09 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 651 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 3 174,09 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 651 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 3 174,09 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 3 174,09 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 1 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 4.1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | Декабрь 2021 | 98 | кв.м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.23 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 96 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.24 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2021 | 860,7 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.24 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 860,7 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.24 | 5.1 | Ремонт фундаментов | Декабрь 2021 | 63,77 | кв. м |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.24 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 54,66 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Шахова, д.17 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 960 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 341,39 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 341,39 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 431,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 341,39 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 431,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 341,39 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 431,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 341,39 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 431,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 341,39 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Гжельского Кирпичного Завода, д.5 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 41,6 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 240 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 408 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 638,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 408 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 638,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 408 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 638,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 408 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 638,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 638,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 4 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.7 | 3.7.1 | Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы | Декабрь 2021 | 638,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | Декабрь 2021 | 2 216 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2021 | 38 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 2 216 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.25 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 1 320 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.25 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 1 320 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Комбината стройматериалов-1, д.1 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 282,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Комбината стройматериалов-1, д.1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 364,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Комбината стройматериалов-1, д.1 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 282,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Комбината стройматериалов-1, д.1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 364,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Комбината стройматериалов-1, д.1 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 282,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Кузяевского Фарфорового Завода, д.14 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 1 484,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Кузяевского Фарфорового Завода, д.14 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 782,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Кузяевского Фарфорового Завода, д.14 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 484,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Кузяевского Фарфорового Завода, д.14 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 782,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Кузяевского Фарфорового Завода, д.14 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 484,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Кузяевского Фарфорового Завода, д.14 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 782,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Кузяевского Фарфорового Завода, д.14 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 1 484,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Кузяевского Фарфорового Завода, д.14 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 807,78 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.3 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 3 032,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.3 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 3 032,9 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.3 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 3 032,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.5 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 2 235,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.5 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 2 235,6 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.5 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 2 235,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.6 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 910,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.6 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 910,8 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Опытное поле, д.6 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 910,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.12 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 653,4 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.12 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 653,4 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.5 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 66 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2021 | 670 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 670 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Рылеево, д.5 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 861,8 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.1 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 6,4 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.1 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 106 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.2 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2021 | 765 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.2 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 765 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.2 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 35 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.1 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 903 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.1 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 903 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.1 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 903 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.24 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 886,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.24 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 886,8 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.24 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 886,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.25 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 3 079 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.25 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 3 079 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.25 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 3 079 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.26 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 4 559,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.26 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 4 559,3 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.26 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 4 559,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.27 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 3 036,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.27 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 3 036,2 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.27 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 3 036,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.28 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 3 061,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.28 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 3 061,2 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.28 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 3 061,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.9 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 692 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.9 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 692 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.9 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 848,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.9 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 848,3 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.9 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 848,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 1 152,7 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2021 | 950 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 950 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 950 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.2 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 389 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 2 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 743,52 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2021 | 900 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 900 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 900 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 893,5 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 64 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 3 020,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 808,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 020,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 808,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 020,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 808,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 3 020,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 8 085 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.62 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 105,17 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, пер. Прудовый, д.1 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 855 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Советская, д.30 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 1 287,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Советская, д.30 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 1 287,8 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Советская, д.30 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 1 287,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.4 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 3 195,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.4 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 3 195,1 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.4 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 3 195,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.7 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 2 836 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.7 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 2 836 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.7 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 2 836 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.4 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 934 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.4 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 934 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чкалова, д.4 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 733,5 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.11 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 6 928,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.11 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 6 928,8 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.11 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 6 928,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.1а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 7 326,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.1а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 7 326,2 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.1а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 7 326,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.2 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 2 534,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.2 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 2 534,9 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.2 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 2 534,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.9 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 6 887,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.9 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 6 887,7 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.9 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 6 887,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.62а | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 779,6 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.62а | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 585 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.62а | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 435,5 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.62а | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 585 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.62а | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 961,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.62а | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 435,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.62а | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 66,15 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.64а | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 633,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.64а | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 439 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.68 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 783 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.68 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 719,25 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.68 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 410 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.68 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 719,25 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.68 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 93,52 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.70 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 560 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.70 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 949,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Октябрьская, д.70 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 431,3 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Южная, д.17а | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 758,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Южная, д.17а | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 071,1 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Южная, д.17а | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 758,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Южная, д.17а | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 557 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.5 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 640 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | Декабрь 2021 | 1 814,8 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 1 814,8 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 1 814,8 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2021 | 714 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 714 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.151 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2021 | 7 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.151 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 12 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 670 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 670 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 670 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.153 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 1 261,02 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.153 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2021 | 789,22 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.153 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 789,22 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.153 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 588 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов | Декабрь 2021 | 2 140 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 2 140 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 810 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 55 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 3 062,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 799 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 062,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 799 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 062,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 799 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 3 062,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.20 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 799 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов | Декабрь 2021 | 967,1 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 967,1 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 610 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 42 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 1 378,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 477,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 378,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 477,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 378,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 477,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 1 378,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 620 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 1 378,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 1 378,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.72 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 9 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 810 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 584,22 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 720 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 720 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 720 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 720 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.14 | 1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | Декабрь 2021 | 1 306,8 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.14 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 1 306,8 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.14 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 605,8 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.14 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 605,8 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.14 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 776,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.14 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 776,4 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.14 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 776,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.14 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 424,06 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.15 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 1 214,3 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.15 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 1 214,3 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | Декабрь 2021 | 1 175,1 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2021 | 7,8 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 1 175,1 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | Декабрь 2021 | 1 175,1 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2021 | 7,8 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 1 175,1 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.2а | 1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | Декабрь 2021 | 187,5 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.2а | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 187,5 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.2а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 2 888,9 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.24 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 19,2 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.24 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.24 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 2 530 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.24 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 2 530 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.24 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 15 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.24 | 7.1.1 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 80 до 200 Мкал/час | Декабрь 2021 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 1 666,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 350,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 666,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 350,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 1 666,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 1 666,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 1 666,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 10 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.39а | 7.1.1 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 80 до 200 Мкал/час | Декабрь 2021 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 355 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 2 560 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 355 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 3 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 2 560 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 2 560 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 27 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.4 | 3.7.1 | Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы | Декабрь 2021 | 2 560 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.6 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 000 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.6 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1 000 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.6 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 220 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 1.9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | Декабрь 2021 | 3 253 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2021 | 28,3 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 3 253 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 3 034,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 3 034,7 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 3 034,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.33 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 66,4 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.35 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 66,4 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2021 | 25,6 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 3 588,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 882 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 588,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 882 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 588,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 882 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 3 588,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 882 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 3 588,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 3 588,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.5 | 7.1.1 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 80 до 200 Мкал/час | Декабрь 2021 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 3 534 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 879,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 534 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 879,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3 534 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 879,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 3 534 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 879,7 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 3 534 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 3 534 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18 | 7.1.1 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 80 до 200 Мкал/час | Декабрь 2021 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.7 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2021 | 2 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.7 | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2021 | 10 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 2 290,2 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2021 | 1 116,1 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 1 116,1 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 721,4 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.13 | 1.9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | Декабрь 2021 | 3 951,8 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.13 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 3 951,8 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 2 295,9 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2021 | 1 116,1 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 1 116,1 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 723,3 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.10 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2021 | 372 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.10 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 372 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Левашова, д.27 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 5 690,1 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Левашова, д.27 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2021 | 569,1 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.24 | 1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | Декабрь 2021 | 4 094 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.24 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 4 094 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.24 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2021 | 3 942 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.24 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2021 | 3 942 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.24 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2021 | 3 942 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 2 494,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 860 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 2 494,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 860 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 2 494,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 860 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 2 494,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 860 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 2 494,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 2 494,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.10 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 64 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.11б | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 108 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Стальконструкции, д.12 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила | Декабрь 2021 | 715 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Стальконструкции, д.12 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2021 | 446,4 | кв.м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 568,97 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2021 | 720 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 720 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 434,7 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.6 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2021 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.6 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2021 | 3 507 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.6 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2021 | 3 507 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.6 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2021 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.6 | 7.1.1 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 80 до 200 Мкал/час | Декабрь 2021 | 1 | 1 узел |