Приложение к постановлению администрации

Раменского городского округа

от\_\_\_07.06.2021\_\_\_\_ №\_\_5769\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**Раменского**

**городского округа**

**Московской области**

**«Строительство объектов**

**социальной**

**инфраструктуры»**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Раменского городского округа Плынов О.Б. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Раменского городского округа объектами социального назначения |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 2](#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры»[Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования»Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»[Подпрограмма 7](#sub_1016) «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т. ч. по годам реализации программы (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 597 055,08 | 16 150,00 | 571 054,08 | 1 491,00 | 0,00 | 1 008 360,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа  | 1 341 537,34 | 408 431,32 | 594 948,88 | 177 527,53 | 67 319,90 | 93 309,71 |
| Внебюджетные средства | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 118 592,42 | 484 581,32 | 1 226 002,96 | 239 018,53 | 67 319,90 | 1 101 669,71 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Система общего образования Раменского городского округа включает в себя: 49 общеобразовательных организации с контингентом 27 785 обучающихся; 2 негосударственных общеобразовательных организации, количество обучающихся – 164. Услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков.

Для 100% обучающихся в начальной школе введен стандарт начального общего образования, 100% - основного общего образования.

 Курсовую подготовку прошли 100% учителей начальной школы.

Анализ текущего состояния системы образования в Раменском городском округе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами муниципальной власти представляется необходимым в рамках подпрограммы. Учитывая интенсивный рост детей дошкольного возраста, основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций. Увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.

Основные цели муниципальной программы:

* повышение культурного уровня населения Раменского городского округа, увеличение посещаемости объектов культуры;
* обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования;
* обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского городского округа, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;
* стимулирование повышения качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам системы образования, представителям гражданского общества, обеспечение информационной открытости системы образования в Раменском городском округе и обратной связи с потребителями образовательных услуг;
* обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Раменского городского округа;
* достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности;
* обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в Раменском городском округе;
* формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;
* развитие материально-технической базы для занятий населения массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства путём строительства(пристройки) и капитального ремонта имеющихся спортивных объектов.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы Раменского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

[Подпрограмма 2](#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия [Подпрограммы 2](#sub_1011) направлены на:

модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства, с учетом оснащения построенных объектов современным непроизводственным оборудованием;

модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий, с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. Полный перечень мероприятий приведен в подпрограмме 2.

[Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия [Подпрограммы 3](#sub_1012) направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание объектов дошкольного образования в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности. Полный перечень мероприятий приведен в подпрограмме 3.

 Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма 5).

 Мероприятия [Подпрограммы](#sub_1012) 5 направлены на:

 создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям спортом путем развития материально-технической базы для занятий, проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни. Полный перечень мероприятий приведен в Подпрограмме 5.

[Подпрограмма 7](#sub_1016) «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 7).

Мероприятия [Подпрограммы 7](#sub_1016) направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. Полный перечень мероприятий приведен в подпрограмме 7.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация основного мероприятия, направленного на повышение уровня обеспеченности населения Раменского городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства объектов сферы культуры. Итогом выполнения мероприятия станет устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей Раменского городского округа и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Раменского городского округа.

Необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов

дошкольного образования

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов дошкольного образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов

общего образования

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов общего образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования

 за счет внебюджетных источников

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предоставляются субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капительные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

 Основное мероприятие Подпрограммы 5 направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения Раменского городского округа, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта.

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятие Подпрограммы 7 включает в себя:

организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Положением об Управлении капитального строительства Администрации Раменского городского округа видов деятельности и функций, направленных на решение вопросов проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта (ремонта) в отношении объектов муниципальной собственности Раменского городского округа;

методическое и информационное обеспечение.

Основное мероприятие Подпрограммы 7 направлено на рациональное использование средств бюджета Раменского городского округа на обеспечение деятельности Управления капитального строительства Администрации Раменского городского округа.

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | А1 |
| 2 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 2.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | Обращение  | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | Обращение  | единица | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02 |
| 2.3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Обращение  | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05 |
| 2.4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа» | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Е1 |
| 3. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |

5. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | единица | Значение целевого показателя определяется, исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 2.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется, исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области  | Годовой, ежеквартальный |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет внебюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

 Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или несения изменений в муниципальную программу и формирования оперативных годовых отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

 Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнением мероприятий при реализации подпрограммы.

7. Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 204 142,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 11 698,63 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Раменского городского округа | 202 651,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 10 207,63 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2

Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь Раменского городского округа.

Подпрограмма ориентирована на дальнейшее совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации по реализации комплексных целевых проектов и других мероприятий, предусматривающих объединение усилий ведомств и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития; модернизацию инфраструктуры сферы культуры; обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия; содействие активизации населения по участию в культурной жизни района, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению; формирование позитивного имиджа Раменского городского округа на областном, российском и международном уровне.

В целях реализации основных направлений социально-экономического развития Раменского городского округа, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей района к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, является доступность учреждений сферы культуры, доступ к культурным ценностям.

Особо важную роль в вовлечении населения района в творческую жизнь учреждений культуры играют: внешний вид и внутренняя отделка объектов, современное техническое оснащение, степень безопасности, что в свою очередь влияет на уровень удовлетворенности населения услугами, оказываемыми учреждениями культуры.

В Раменском городском округе на сегодняшний день сохранена сеть из 106 учреждений культуры. Разработанная подпрограмма предусматривает улучшение показателей, что служит средством продвижения нематериальных общечеловеческих культурных ценностей.

Определение основных целей подпрограммы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия основным направлениям социально-экономического развития Раменского городского округа, потребностям социума, правовой среде функционирования организаций культуры.

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы 80 %. Износ звукового и светового оборудования - около 70 %, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение потребительского спроса.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности Раменского городского округа в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятия, направленного на повышение уровня обеспеченности населения Раменского городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства объектов сферы культуры.

Федеральный проект «Культурная среда»

Основное мероприятие направлено на:

модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;

модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Итогом выполнения мероприятия станет:

устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей Раменского городского округа;

развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Раменского городского округа.

Приложение № 1 к

Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п п | Мероприятияподпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы  |
| 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие А1.Федеральный проект «Культурная среда» | 2018-2022год |  Итого: | 204 142,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 11 698,63 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа | Количество введенных в эксплуата-цию объектов культуры – 1, в том числе в 2022 году – 1. |
| Средства бюджета Московской области | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 202 651,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 10 207,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие А1.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры  | 2018-2022 год | Итого: | 204 142,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 11 698,63 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 202 651,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 10 207,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по Подпрограмме 2: | 2018-2022 год | Итого: | 204 142,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 11 698,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 202 651,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 10 207,63 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2 к

Подпрограмме 2

 ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| всего (тыс.руб.) | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Строительство (реконструкция) объектов культуры | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 202 651,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 10 207,63 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к

Подпрограмме 2

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.01 Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы проектирования/строительства/реконструкции | Год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта(кв. метр, погонный метр, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020 тыс. руб. | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское, Раменский муниципальный район (в том числе проектно-изыскательские работы) (в настоящее время Раменский городской округ) | 2018-2022 | 2023 | 1395 м²/200 мест | 209 122,91 | 4980,28 | Итого | 204 142,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 11 698,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4730,29 | Средства бюджета Московской области | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 249,99 | Средства бюджета Раменского городского округа | 202 651,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 10 207,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | 4980,28 | Всего: | 204 142,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 11 698,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4730,29 | Средства бюджета Московской области | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 249,99 | Средства бюджета Раменского городского округа  | 202 651,63 | 1 364,59 | 191 079,41 | 10 207,63 | 0,00 | 0,00 |  |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 2 851 190,19 | 472 036,73 | 1 016 803,65 | 216 000,00 | 56 000,00 | 1 090 349,81 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 1 595 564,08 | 16 150,00 | 571 054,08 | 0,00 | 0,00 | 1 008 360,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 1 075 626,11 | 395 886,73 | 385 749,57 | 156 000,00 | 56 000,00 | 81 989,81 |
| Внебюджетные средства | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования.

Система дошкольного образования Раменского городского округа включает в себя: 67 дошкольных образовательных организации с охватом 12 667 детей; 3 частных дошкольных образовательных организации, количество воспитанников - 533; услугами дошкольного образования охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Анализ текущего состояния системы образования в Раменском городском округе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами муниципальной власти представляется необходимым в рамках подпрограммы. Учитывая интенсивный рост детей дошкольного возраста, основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций, реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в дошкольных образовательных организациях путем возврата в систему зданий и помещений, используемых не по назначению.

Особое внимание уделяется современному качеству дошкольного образования. В настоящее время все виды благоустройства имеют 97% зданий дошкольных образовательных организаций. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в Раменском городском округе.

Система общего образования Раменского городского округа включает в себя: 49 общеобразовательных организации с контингентом 33048 обучающихся; 2 негосударственных общеобразовательных организации, количество обучающихся 177. Услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков.

Для 100% обучающихся в начальной школе введен стандарт начального общего образования, 100% - основного общего образования.

Отмечается нарастающая тенденция недостатка ученических мест в школа г. Раменское, сельском поселении Островецкое. Доля обучающихся во вторую смену по району составляется по району – 8.96%. Для улучшения ситуации в 2019 году введена пристройка к Гимназии № 2. Запланированы мероприятия по введению новых мест, начато строительство школы на 1100 мест в г. Раменское, ул. Молодежная.

Таким образом, необходимость реализации Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного дошкольного и общего образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов

дошкольного образования

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов дошкольного образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов

общего образования

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов общего образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования

 за счет внебюджетных источников

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предоставляются субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капительные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

Приложение № 1 к

Подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п п | Мероприятия подпрограммы  | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограм-мы  | Результаты выполнения мероприятий подпро-граммы  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2024-2025 год | Итого: | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | УКС Адмниистра-ции Раменского городского округа | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств– 0. |
| Средства бюджета Московской области | 43 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 150,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2024-2025 год  | Итого: | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 43 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 150,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа  | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2019-2023 годы | Итого: | 426 230,00 | 14 230,00 | 200 000,00 | 156 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | УКС Администра-ции Раменского городского округа | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования– 1, в том числе в 2023 году – 1. |
| Средства бюджета Раменского городского округа  | 426 230,00 | 14 230,00 | 200 000,00 | 156 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2019-2023 годы | Итого: | 426 230,00 | 14 230,00 | 200 000,00 | 156 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа  | 426 230,00 | 14 230,00 | 200 000,00 | 156 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2022 годы | Итого: | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра-ции Раменского городского округа | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников– 1, в том числе в 2022 году – 1. |
| Внебюджетные источники | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2022 годы | Итого: | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2019-2026 годы | Итого | 2 194 960,19 | 397 806,73 | 756 803,65 | 0,00 | 0,00 | 1 040 349,81 | УКС Администра-ции, Комитет по образованию | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств– 1, в том числе в 2021 году – 1. |
| Средства бюджета Московской области | 1 552 414,08 | 16 150,00 | 571 054,08 | 0,00 | 0,00 | 965 210,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 642 546,11 | 381 656,73 | 185 749,57 | 0,00 | 0,00 | 75 139,81 |
| 4.1. | Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2024-2026 годы | Итого | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 258 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 900,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа  | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 100,00 |
| 4.2 | Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразователь-ные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2019-2025 годы | Итого: | 1 894 960,19 | 397 806,73 | 756 803,65 | 0,00 | 0,00 | 740 349,81 |
| Средства бюджета Московской области  | 1 293 514,08 | 16 150,00 | 571 054,08 | 0,00 | 0,00 | 706 310,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа  | 601 446,11 | 381 656,73 | 185 749,57 | 0,00 | 0,00 | 34 039,81 |
|  | Всего по Подпрограмме 3: | 2019-2026 годы | Итого | 2 851 190,19 | 472 036,73 | 1 016 803,65 | 216 000,00 | 56 000,00 | 1 090 349,81 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 1 595 564,08 | 16 150,00 | 571 054,08 | 0,00 | 0,00 | 1 008 360,00 |
| Средствабюджета Раменского городскогоокруга  | 1 075 626,11 | 395 886,73 | 385 749,57 | 156 000,00 | 56 000,00 | 81 989,81 |
| Внебюджетные источники  | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2 к

Подпрограмме 3

 ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Всего (тыс.руб.) | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 43 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 150,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Раменского городского округа | Проектно-сметная документация | 426 230,00 | 14 230,00 | 200 000,00 | 156 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников  | Внебюджетные источники | Проектно-сметная документация | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты общего образования | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 258 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 900,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 100,00 |
| Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 1 293 514,08 | 16 150,00 | 571 054,08 | 0,00 | 0,00 | 706 310,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 601 446,11 | 381 656,73 | 185 749,57 | 0,00 | 0,00 | 34 039,81 |

Приложение № 3 к

Подпрограмме 3

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы проектирования/строительства/ реконструкции | Год открытия объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр., погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 тыс. руб. | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Детский сад на 225 мест по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, г.п.Раменское, Донинское шоссе, ЖК Молодежный (ПИР и строительство) | 2024-2025 | 2025 | 225 | 326 000,00 | 0,00 | Итого: | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 276 000,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 43 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 150,00 | 238 188,00 |
|  | 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа  | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 | 37 812,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по мероприятию: | 0,00 | Всего: | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 276 000,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 43 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 150,00 | 238 188,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Раменскогогородского округа  | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 | 37 812,00 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы проектирования/строительства/ реконструкции | Год открытия объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 тыс. руб. | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пристройка на 200 мест к МОУ Раменская СОШ №6 по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Серова | 2019-2023 | 2023 | 200 | 297 327,66 | 0,00 | Итого: | 424 000,00 | 12 000,00 | 200 000,00 | 156 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 424 000,00 | 12 000,00 | 200 000,00 | 156 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |  |
| 2. | Сокращение зон санитарной защиты для строительства пристройки на 200 мест к МОУ Раменская СОШ №6 | 2020 | --- | --- | 900,00 | 0,00 | Итого: | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Реконструкция (прекладка)газопровода высокого давления Р=0,6Мпа, Д=108 мм, расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе, мкр. № 10, попадющего в зону строительства школы на 1100 мест | 2020 | --- | --- | 1 330,00 | 0,00 | Итого: | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | 0,00 | Всего: | 426 230,00 | 14 230,00 | 200 000,00 | 156 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 426 230,00 | 14 230,00 | 200 000,00 | 156 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы проектирования/строительства/ реконструкции | Год открытия объекта | Мощность/прирост объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Островецкое, ЖК «Новые Островцы» (ПИР и строительство) | 2024-2026 | 2026 | 1100 | 1 475 640,00 | 0,00 | Итого: | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 175 640,00  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 258 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 900,00 | 1 014 577,00  |
| 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 100,00 | 161 063,00  |
|  | Всего по мероприятию: | 1 475 640,00 | 0,00 | Всего: | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 175 640,00  |
| Средства бюджета Московской области | 258 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 900,00 | 1 014 577,00  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 100,00 | 161 063,00  |

|  |
| --- |
|  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы проектирования/строительства/ реконструкции | Год открытия объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 тыс. руб. | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год  | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10 (ПИР и строительство) | 2019-2021 | 2022 | 1100 | 1 088 339,86   | 150 068,69 | Итого: | 1 088 339,86 | 379 846,54 | 708 493,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 142 565,26 | Средства бюджета Московской области | 571 054,08 | 0,00 | 571 054,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7 503,43 | Средства бюджета Раменского городского округа | 517 285,78 | 379 846,54 | 137 439,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2. | Школа на 550 мест по адресу:Московская область, г.Раменское, ул.Высоковольтная, уч.19 (ПИР и строительство) | 2021-2025 | 2025 | 550 | 870 586,58   | 0,00 | Итого: | 439 620,33 | 0,00 | 48 310,33 | 0,00 | 0,00 | 391 310,00 | 430 966,25  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 373 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 810,00 | 406 067,00  |
| 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 65 810,33 | 0,00 | 48 310,33 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 24 899,25  |
| 3. | Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ № 13 по адресу: Московская область, г. Раменское, Строкино (ПИР и строительство) | 2020-2025 | 2025 | 450 | 862 242,47   | 0,00 | Итого: | 367 000,00 | 17 960,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 039,81 | 495 242,47  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 348 650,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 500,00 | 470 480,00  |
| 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 18 350,00 | 1 810,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 539,81 | 24 762,47  |
|  | Всего по мероприятию:   | 150 068,69 | Всего: | 1 894 960,19 | 397 806,73 | 756 803,65 | 0,00 | 0,00 | 740 349,81 | 926 208,72 |
| 142 565,26 | Средства бюджета Московской области | 1 293 514,08 | 16 150,00 | 571 054,08 | 0,00 | 0,00 | 706 310,00 | 876 547,00 |
| 7 503,43 | Средства бюджета Раменского городского округа | 601 446,11 | 381 656,73 | 185 749,57 | 0,00 | 0,00 | 34 039,81 | 49 661,72 |

|  |
| --- |
|  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы проектирования/строительства/ реконструкции | Год открытия объекта | Мощность/прирост мощности объета (кв. метр., погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 тыс. руб. | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Раменский г.о., с.п. Чулковское, пос. Имени Тельмана, (детский сад на 150 мест) | 2020-2022 | 2022 | 150 | 180 000,00 | 110 000,00 | Итого: | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 110 000,00 | Внебюджетные средства | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | 110 000,00  | Всего: | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 110 000,00  | Внебюджетные средства | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |   |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в Раменском городском округе заключается в следующем:

- несоответствие уровня развития материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта уровню потребностей населения, наличие морального и физического износа основных фондов учреждений физической культуры и спорта, препятствующего решению задач по развитию массового спорта в округе;

- отсутствие современной материально-технической базы (современный легкоатлетический стадион, универсальные спортивные центры и другие спортивные сооружения) для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва в целях достойного выступления спортсменов на российских и международных соревнованиях;

- отсутствие условий для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и массовых спортивных соревнований по месту жительства и отдыха молодежи;

- низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере, а своевременная реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить обеспеченность жителей Раменского городского округа основными типами спортивной инфраструктуры.

Приложение 1 к

Подпрограмме 5

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финанси-рования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприятий подпрограм-мы | Результаты выполнения мероприятий подпро-граммы |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2021-2024 годы | Итого: | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа  | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджета муниципального образования Московской области – 0. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02.Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2021-2024 годы | Итого: | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по Подпрограмме 5: | 2021-2024 годы | Итого: | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа  | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2 к

Подпрограмме 5

 ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Всего (тыс.руб.) | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Раменского городского округа | Проектно-сметная документация | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к

Подпрограмме 5

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы проектирования/строительства/ реконструкци | Год открытия объекта | Мощность/прирост мощности объекта(кв. метр., погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профи-нансиро-вано на 01.01.2021 тыс. руб. | Источники финансиро-вания, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Создание центра по бадминтону Российской Федерации на базе МАУ Раменского городского округа «МФСК «Борисоглебский» - строительство дополнительного спортивного зала на 6 кортов для бадминтона со встроенно-пристроенным бассейном» по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Махова, д.18/1.(ПИР) | 2021-2024 | --- | 200 мест | 6 500,00 | 0,00 | Итого | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | 0,00 | Итого | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

«Обеспечивающая программа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, а том числе: | 56 759,60 | 11 180,00 | 11 619,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 56 759,60 | 11 180,00 | 11 619,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | 11 319,90 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:

организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Положением об Управлении капитального строительства Администрации Раменского городского округа видов деятельности и функций, направленных на решение вопросов проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта (ремонта) в отношении объектов муниципальной собственности Раменского городского округа;

методическое и информационное обеспечение.

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета Раменского городского округа на обеспечение деятельности Управления капитального строительства Администрации Раменского городского округа.

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

Своевременное обеспечение УКС Администрации Раменского городского округа основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, сформировано в соответствии с потребностью в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах.

Приложение 1 к

Подпрограмме 7

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7

 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финанси-рования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпро-граммы |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 годы | Итого: | 56 759,60 | 11 180,00 | 11 619,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа  |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 56 759,60 | 11 180,00 | 11 619,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | 11 319,90 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2020-2024 годы | Итого: | 56 759,60 | 11 180,00 | 11 619,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | 11 319,90 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 56 759,60 | 11 180,00 | 11 619,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | 11 319,90 |
|  | Всего по Подпрограмме 7: | 2020-2024 годы | Итого: | 56 759,60 | 11 180,00 | 11 619,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | 11 319,90 |  |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа  | 56 759,60 | 11 180,00 | 11 619,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | 11 319,90 |

Приложение 1 к

Подпрограмме 7

 ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7

 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| всего (тыс.руб.) | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | Средства бюджета Раменского городского округа | Расчет, нормативы | 56 759,60 | 11 180,00 | 11 619,90 | 11 319,90 | 11 319,90 | 11 319,90 |