|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РаменскийГО-на бланк ч-белый**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| 02.02.2022 п |  | № 1047 р |

О внесении изменений в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области», утвержденным постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от 10.02.2020 № 1210,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации Раменского городского округа от 31.10.2019 № 15 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Раменского городского округа Московской области от 31.12.2019 № 2339, от 25.03.2020 № 3457, от 30.06.2020 № 5426, от 04.09.2020 №7732, от 25.11.2020 №10826, от 29.12.2020 № 12189, от 08.02.2021 № 816, от 22.04.2021 № 4003, от 14.07.2021 № 7548, от 30.09.2021 № 10786, от 06.12.2021 № 13486, от 29.12.2021 № 14672), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале [www.ramenskoye.ru](http://www.ramenskoye.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Чехова В.В.

Глава Раменского городского округа В.В.Неволин

Зима А.Е.

8 (496) 46 1 40 56

Приложение к

Постановлению

Администрации Раменского городского округа

Московской области

от \_\_ 02.02.2022 \_\_ №\_\_ 1047 \_

Утверждена

Постановлением

Администрации Раменского городского округа

Московской области

от 31.10.2019 № 15

**Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

г. Раменское

2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского городского округа В.В. Чехов | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха.  2. Повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа.  3.Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан. 4.Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1.Комфортная городская среда.  2.Благоустройство территорий.  3.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 324 935,39 | 0,00 | 98 698,19 | 0,00 | 226 237,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 669 804,06 | 9 777,70 | 243 272,71 | 234 248,45 | 175 281,85 | 7 223,35 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 6 554 708,43 | 1 556 095,69 | 1 569 613,09 | 1 701 596,61 | 968 459,62 | 758 943,42 |
| Внебюджетные источники | 1 943 177,07 | 0,00 | 235 487,01 | 1 683 204,06 | 12 243,00 | 12 243,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 492 624,95 | 1 565 873,39 | 2 147 071,00 | 3 619 049,12 | 1 382 221,67 | 778 409,77 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа

Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения. Обеспечение благоустройства территорий Раменского городского округа законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» (с изменениями от 20.09.2021), нормами и правилами по благоустройству территории Раменского городского округа Московской области.

Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной программы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию Раменскому городскому округу имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.

2. Цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

1.Создание благоприятных условий для проживания и отдыха.

2.Повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа.

3.Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.

4.Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды Раменского городского округа (далее – программа) являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Раменском городском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Раменском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству определяется не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства территории Раменского городского округа.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам, инвентаризация объектов индивидуального жилищного строительства проводится в упрощенном порядке.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки.

По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Раменском городском округе, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Реализация программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды Раменского городского округа, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

Общественное обсуждение проекта программы проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проектах программ, свободного выражения мнения участниками общественных обсуждений и внесения ими своих предложений и замечаний к проекту программы. Срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Администрация Раменского городского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется по дизайн-проекту и включает в себя минимальный перечень работ по благоустройству:

-установка детской площадки;

- организация парковки;

- озеленение;

- организация наружного освещения;

- установка информационного стенда;

- устройство контейнерной площадки;

-установка лавочек (скамеек);

-установка урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя модернизацию существующих и(или) обустройство новых объектов, таких как:

- спортивная площадка (воркаут);

- площадка для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

В случае предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий, перечень видов работ, на которые могут быть израсходованы средства, включает:

- разработку проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость (по вышеуказанным работам, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

- разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий;

- благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

- благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоемов, включая пожарных ;

- благоустройство систем наружного освещения;

- благоустройство праздничного оформления;

- благоустройство средств размещения информации;

- благоустройство малых архитектурных форм;

- благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 №11-134/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

На работы, указанные в абзацах втором - пятом данного перечня, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию, включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект.

Адресный перечень благоустройства общественных территорий по результатам проведенного рейтингового голосования на 2020-2024 годы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год реализации |
| 1. | Раменский г.о., г. Раменское, озеро «Пионер» | 2021 |
| 2. | Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в. | 2021 - 2023 |
| 3. | Пешеходная зона на ул.Мира | 2022 |

Адресный перечень общественных территорий Раменского городского округа, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, из Федерального бюджета и бюджета Московской области (в рамках мероприятий F2.03 и F2.07):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | Благоустройство территории сельского поселения Новохаритоновское по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское | 2021 |
| 2. | Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в. | 2021 - 2023 |

Адресный перечень по приобретению и установке технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом на территории Раменского городского округа, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, из бюджета Московской области (в рамках мероприятия 01.02.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | Раменский г.о., г.Раменское, бульвар Космонавтов | 2022 |

Адресный перечень по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров на территории Раменского городского округа, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, из бюджета Московской области (в рамках мероприятия 01.23.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв.м.) | Виды работ | Год реализации |
| 1. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Быково | 500,00 кв.м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2022 |
| 2. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Есенинская | 1 750,00 кв.м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2023 |
| 3. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Ипподром | 9 112,00 кв.м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2023 |
| 4. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Кратово | 3 500,00 кв.м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2023 |
| 5. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Отдых | 3 200,00 кв.м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2022 |
| 6. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Раменское | 4 112,00 кв.м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2023 |
| 7. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Удельная | 6 100,00 кв.м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2023 |
| 8. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Фабричная | 2 750,00 кв.м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2023 |

Адресный перечень по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» на территории Раменского городского округа, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, из бюджета Московской области (в рамках мероприятия 01.30.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | Раменский г.о., ПОИЗ «Здоровье- 2» | 2022 |
| 2. | Раменский г.о., пос.РАОС | 2022 |
| 3. | Раменский г.о., рп. Ильинский, ул.Московская | 2022 |
| 4. | Раменский г.о., с.Строкино, ул.Заречная | 2022 |
| 5. | Раменский г.о., д.Сельцо: ул.Садовая, ул.Центральная | 2022 |
| 6. | Раменский г.о., д.Островцы: ул.Подмосковная | 2023 |
| 7. | Раменский г.о., д.Сельцо: ул.Западная | 2023 |
| 8. | Раменский г.о., с.Верхнее Мячково: ул.Первомайская | 2023 |
| 9. | Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Орловка | 2023 |
| 10. | Раменский г.о., д.Осеченки, ул.Речная | 2024 |

Адресный перечень по обустройству и установке детских, игровых площадок на территории Раменского городского округа, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, из бюджета Московской области (в рамках мероприятия 01.39.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | Раменский г.о., дер. Дьяково | 2022 |
| 2. | Раменский г.о., дер. Жирошкино; | 2022 |
| 3. | Раменский г.о., д. Коняшино; | 2022 |
| 4. | Раменский г.о, с. Верхнее Мячково, ул. Дачная; | 2022 |
| 5. | Раменский г.о., д. Сельцо, ул. Заречная; | 2022 |
| 6. | Раменский г.о, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20, 21; | 2022 |
| 7. | Раменский г.о, г. Раменское, ул. Лучистая, д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. | 2022 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ООО «Фреш Маркет» | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Северное шоссе, стр. 17 | Магазин | Обустройство асфальтового покрытия, цветников | 2020 |
| 2 | ИП Козлов Д.А. | г.Раменское, ул. Красноармейская, 27Б | ТЦ "ГОРОДок" | Обустройство асфальтового покрытия | 2021 |

Адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 2022 год:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Десантная, д.14; |
| 2. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Десантная, д.17, 15; |
| 3. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Десантная, д.44, 42, 54, 52А, 50, 48, 46, 40; |
| 4. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.26, 20, 22, 28, 23, 25, 27, 24; |
| 5. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.1, 3, 5, 7, 9, 23а; |
| 6. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Чугунова, д.22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Левашова, д.27; |
| 7. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18, 20/1, 20/2, 20/3 22, 24; |
| 8. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Красноармейская, д.18, 20; ул. Гурьева, д.11, 13, 13/1, 12/2, 15/1, 15, 15/2, 17, 19; |
| 9. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Солнцева, д.2, 4, 6, 8, 10; ул. Чугунова, д.11, 11/1; |
| 10. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Рабочая д.10, 2А, 2; ул. Коминтерна, д.11А, 11, 9, 7; ул. Михалевича, д.33, 35; |
| 11. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Рабочая, д.12, 19, 14, 16, 18, 20, 26/1; ул. Коминтерна, д.13, 15, 21, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33. |
| 12. | Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.29; |
| 13. | Раменский г.о, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.8, 9; |
| 14. | Раменский г.о., с. Константиново, д.4 |
| 15. | Раменский г.о, с. Заворово, д.6, 7; |
| 16. | Раменский г.о, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.48; |
| 17. | Раменский г.о., д. Нестерово, 3, 18; |
| 18. | Раменский г.о., с. Речицы, ул. Совхозная, д.17; |
| 19. | Раменский г.о., р.п. Ильинский, ул. Октябрьская, д.62-70; |
| 20. | Раменский г.о., пос. Электроизолятор, д.19, 62; |
| 21. | Раменский г.о., пос. Электроизолятор, д.28, 30; |
| 22. | Раменский г.о., п. Гжелка, ул. Центральная, д.2, 6; |
| 23. | Раменский г.о., п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.5, 8; |
| 24. | Раменский г.о., д.п. Удельная, ул. Горячева, д.15, 21/23; ул. Солнечная, д.2, 6; ул. Шахова, д.1, 3; |
| 25. | Раменский г.о., с. Строкино, д.1, 3, 5, 7; |
| 26. | Раменский г.о., д. Тимонино, д.123-124; |
| 27. | Раменский г.о., пос. им. Тельмана, д.20, 21, 16; |
| 28. | Раменский г.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская, д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; |
| 29. | Раменский г.о., с. Рыболово, д. 258, 259; |
| 30. | Раменский г.о., д. Верея, д.303, 303а; |
| 31. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Большая Учительская, д.17; |
| 32. | Раменский г.о., с. Степановское, д.39, 40, 41; |
| 33. | Раменский г.о., г. Раменское, ул. Мира, д.1,2,4,5,6 |

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | Раменский г.о., п. Быково, ул. Леволинейная, д.48 и ул.Опаринская д.1, 3/1, 3/2 |
| 2. | Раменский г.о., п. Быково, ул. Параллельная, д.10 |
| 3. | Раменский г.о., п. Быково, ул.Первомайская, д. 33/19Б, 33/19В |
| 4. | Раменский г.о., п. Быково, ул.Полевая, д.1,3,5 |
| 5. | Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.1а |
| 6. | Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.2 |
| 7. | Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.15 |
| 8. | Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.1в |
| 9. | Раменский г.о.,  р.п.Быково, ул.Советская, д.20, 22, 24, 26 и ул.Параллельная, д.7 |
| 10. | Раменский г.о., р.п.Быково, ул.Щорса, д.4а |
| 11. | Раменский г.о., р.п.Быково, ул.Прудовая, д.26а |
| 12. | Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.1,2,4,5,8 |
| 13. | Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.3,6,7,9 |
| 14. | Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.5а |
| 15. | Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.10,11,12 |
| 16. | Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.д.17,21,22 |
| 17. | Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.д.18,20 |
| 18. | Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.2 |
| 19. | Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.4,5,6 |
| 20. | Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.1,2,21 |
| 21. | Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.22 |
| 22. | Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.д.13,14,15,16 |
| 23. | Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.22 |
| 24. | Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная,д.17 |
| 25. | Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.19 |
| 26. | Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Центральная 6 |
| 27. | Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Беговая 6 |
| 28. | Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Шоссейная д. 30 |
| 29. | Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Шоссейная д. 27,28 |
| 30. | Раменский г.о., д. Клишева ул. Центральная 5 |
| 31. | Раменский г.о., с. Малахово, д. 10 |
| 32. | Раменский г.о., с. Новое, ПМК-17, д. 4 |
| 33. | Раменский г.о., с. Новое, ПМК-17, д. 8 |
| 34. | Раменский г.о., д. Заболотье, СПТУ -93 д. 1 |
| 35. | Раменский г.о., д. Заболотье, СПТУ -93 д. 3 |
| 36. | Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Московская, д.4б |
| 37. | Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Южная, д.17, 17А, 19 |
| 38. | Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Октябрьская, д.62-70 |
| 39. | Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Островского, д.1, 2, 3 |
| 40. | Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Островского, д.4,5,6,10 |
| 41. | Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Островского, д.7,8,9 |
| 42. | Раменский г.о., с. Константиново, д.4 |
| 43. | Раменский г.о., с. Константиново, д.12-13-15 |
| 44. | Раменский г.о., п. Кратово, ул. Мичурина, д.4,д.6а, ул. Чурилина,д.7 |
| 45. | Раменский г.о., п. Кратово,ул. Чурилина,д.4,д.6,д.6а, ул. Старомосковская,д.5/2,д.7,д.9/5,ул. Интернациональная,д.7 |
| 46. | Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Пионерская, д.48 |
| 47. | Раменский г.о., с.Заворово, д.5, д. 8 |
| 48. | Раменский г.о., с.Заворово, д.6, д.7 |
| 49. | Раменский г.о., с.Заворово, д11, д. 12 |
| 50. | Раменский г.о.,, пос.Электроизолятор дома №№ 19,62; |
| 51. | Раменский г.о., пос.Электроизолятор дома №№ 16,17,18,21; |
| 52. | Раменский г.о., д.Антоново дома животноводов №1,2, дом учителей №1 |
| 53. | Раменский г.о., д.Антоново дом завода Электроизолятор №№ 1,2 |
| 54. | Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 12,13 |
| 55. | Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 8,9 |
| 56. | Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 20,21 |
| 57. | Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 17,18 |
| 58. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.40/1,40/2 |
| 59. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.34,36,38 |
| 60. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.26,28,30,32; ул.Коммунистическая, д.7а,13,13а,15,15а,16,17,18,18а |
| 61. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.35,1,5,7,11,13,15,19,17,17а,21 |
| 62. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.18,20к1,20к2,20к3,22,24 |
| 63. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Левашова, д.29,29а,31,33,35,37,37а |
| 64. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Солнцева, д.2,4,6,8,10; ул.Чугунова, д.11,11/1 |
| 65. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.30,24,22,20,18,18а,32,32а; п.Красный Октябрь д.18а,19,20а,21,22а,27,26,25,24,23,34,30,31, 32, 35, 36,43,43а |
| 66. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Молодежная, д.18 |
| 67. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Молодежная, д.29 |
| 68. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.14 |
| 69. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.17,15 |
| 70. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Гурьева, д.1,3,5,7,9,23а |
| 71. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 5, 5а, 7, 9, 11, 13а, 13 |
| 72. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 6, 4, 2, 10 |
| 73. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Рабочая, д. 12, 19, 14, 16, 18, 20, 26/1; ул. Коминтерна, д. 13, 15, 21, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33 |
| 74. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Бронницкая, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,3 3; ул. Красная, д. 17, 18 |
| 75. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учителькая д.9 ,19 |
| 76. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учителькая д.,5,6,7,8, |
| 77. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.10, 11 |
| 78. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.12, 12а |
| 79. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.15, 20, 21 |
| 80. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.17 |
| 81. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Кооперативная, д. 10 |
| 82. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Трудовая д.3 |
| 83. | Раменский г.о., п. Родники, ул. Центральная д.3 |
| 84. | Раменский г.о., д.Вохринка, у дома № 85 |
| 85. | Раменский г.о., д.Вохринка, у дома № 89 |
| 86. | Раменский г.о., д.Вохринка, у домов № 87,91 |
| 87. | Раменский г.о., с.Рыболово, у дома № 241 |
| 88. | Раменский г.о., с.Рыболово, у домов № 245,249 |
| 89. | Раменский г.о., с.Рыболово, у дома № 173а |
| 90. | Раменский г.о., с. Софьино, у домов № 14д, 14д/1, 14д/2 |
| 91. | Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 12,14; |
| 92. | Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 17; ул. Полевая 51,52; ул.Солнечная 36,38,40; |
| 93. | Раменский г.о., п. Удельная, ул. Зеленый городок 1,4,5,10,14,16,17; |
| 94. | Раменский г.о., п. Удельная, ул. Первомайская 10,10А,12; |
| 95. | Раменский г.о., п. Удельная, ул. проезд Осипенко 5,6; |
| 96. | Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 7,9; ул. Солнечная 14,16,18; |
| 97. | Раменский г.о., п. Удельная, ул. Чехова 32; |
| 98. | Раменский г.о., п. Удельная, ул. Грибоедова 7,7А,9,9Б; |
| 99. | Раменский г.о., с. Ульянино д. 1,2,3,4 |
| 100. | Раменский г.о., с. Степановское д. 39,40,41 |
| 101. | Раменский г.о., с.Быково, ул. Санаторная, д.9,15,16 |
| 102. | Раменский г.о., п. Кратово, ул.Мира, д.3, д.5 |
| 103. | Раменский г.о., г. Раменское, ул.Мира, д.1,2,4,5,6 |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы Раменского городского округа

Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Комфортная городская среда»;
2. «Благоустройство территорий»;
3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» .

3.1. Подпрограмма «Комфортная городская среда»

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении Раменского городского округа. Обеспечение благоустройства территорий Раменского городского округа законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулирование дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию Раменскому городскому округу имиджа чистого, благоустроенного округа, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.

Поставленные цели и задачи подпрограммы будут достигнуты путем реализации мероприятий по увеличению доли благоустроенных общественных и дворовых территорий, повышению уровня благоустройства территорий, повышению уровня устройства и капитального ремонта электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».

3.2. Подпрограмма «Благоустройство территорий»

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории Раменского городского округа принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

Поставленные цели и задачи подпрограммы будут достигнуты путем повышения уровня благоустройства территорий, повышению уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Раменского городского округа, повышению уровня доступной среды для маломобильных групп населения, что позволит увеличить:

- площади территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии;

- повышение уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Раменского городского округа;

- площади зеленых насаждений, находящихся в границах Раменского городского округа;

- протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- территории, доступные для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Раменского городского округа.

3.3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.

Положения Жилищного Кодекса Российской Федерации определяют принципиально новый подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

Жилищным Кодексом Российской Федерации установлены обязательства для собственников помещений в многоквартирном доме нести бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) общего имущества в многоквартирном доме.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов, принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного Кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в Раменском городском округе необходимо осуществлять программно-целевым методом.

На территории Раменского городского округа администрацией, управляющими компаниями ведется активная агитационно-разъяснительная работа с собственниками помещений в многоквартирных домах, где выбран способ управления многоквартирного дома, в результате чего собственники помещений многоквартирного дома принимают решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического износа жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение.

Подпрограммой предусмотрены основные мероприятия по приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах и созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.

Итогом реализации подпрограммы будет создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

с обоснованием необходимости их осуществления

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия в совокупности представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач по обеспечению комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории Раменского городского округа.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основных мероприятий:

1) Формирование комфортной городской среды. Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- реализация программ формирования городской среды в части благоустройства общественных территорий;

- ремонт дворовых территорий;

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

Мероприятие направленно на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории Раменского городского округа.

2) Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области. Мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- устройство контейнерных площадок;

- создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета;

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета;

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета;

- ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета;

- благоустройство общественных территорий;

- комплексное благоустройство дворовых территорий;

- выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области.

Данное мероприятие позволит благоустроить общественные и дворовые территории Раменского городского округа, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация основного мероприятия по обеспечению комфортной среды проживания на территории муниципального образования, которое позволит обеспечить содержание и развитие объектов благоустройства на территории Раменского городского округа.

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления жилищных услуг.

Реализация программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды Раменского городского округа, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

5. Показатели реализации муниципальной программы Раменского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое  значение на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы | | | | | Номер  основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Ед. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | F2 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 01 |
| 3 | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | Ед. | 7 | 0 | 10 | 7 | 10 | 10 | 01 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | Ед. | 52,3/187 | 23 | 9 | 33 | 43 | 27 | F2, 01 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2, 01 |
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 7 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Приоритетный, отраслевой показатель | Ед. | - | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 01 |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Приоритетный, отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 9 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный, отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F2 |
| 10 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | Кв.м. | 0 | 11 799,83 | 451,50 | 10 180,0 | 0 | 0 | 01 |
| 11 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный, отраслевой показатель | Ед. | - | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 01 |
| 12 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Приоритетный, отраслевой показатель | Шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 13 | Количество благоустроенных лесопарковых зон | Приоритетный, отраслевой показатель | Ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 14 | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Приоритетный, отраслевой показатель | Ед. | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий» | | | | | | | | | | |
| 1 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Приоритетный, рейтинг-45 | Балл | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 01 |
| 2 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный, отраслевой показатель | Шт. | - | 0 | 0 | 6797 | 0 | 0 | 01 |
| 3 | Содержание территорий общего пользования | Приоритетный, отраслевой показатель | Ед. | - | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 01 |
| 4 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Приоритетный, отраслевой показатель | Кв.м. | - | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 01 |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Приоритетный,  Обращение Губернатора Московской области | Ед. | 0 | 41 | 49 | 43 | 42 | 42 | 01 |
| 2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный,  Обращение Губернатора Московской области | Ед. | 0 | 68 | 107 | 67 | 80 | 90 | 02 |

6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

Раменского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Акты выполненных работ | Квартальная |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Акты выполненных работ | Годовая |
| 3 | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются  на основании заявок, сформированных  по согласованию с жителями.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Акты выполненных работ | Квартальная |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Акты выполненных работ | Квартальная |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%,    где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании,  на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет  и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие  в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Информация предоставляется Управлением благоустройства администрации Раменского городского округа | Квартальная |
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Годовая |
| 7 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству  систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Годовая |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Годовая |
| 9 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Ед. | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Акты выполненных работ | Квартальная |
| 10 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Акты выполненных работ, товарные накладные | Годовая |
| 11 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) | Акты выполненных работ | Годовая |
| 12 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Шт. | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций | Акты выполненных работ | Квартальная |
| 13 | Количество благоустроенных лесопарковых зон | Ед. | Рассчитывается как сумма благоустроенных лесопарковых зон | Информация предоставляется Управлением благоустройства администрации Раменского городского округа | Квартальная |
| 14 | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Ед. | Рассчитывается как сумма территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Заключенные контракты, товарные накладные | Квартальная |
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий» | | | | | |
| 1 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Балл | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области | Информация предоставляется Управлением благоустройства администрации Раменского городского округа | Квартальная |
| 2 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Шт. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Годовая |
| 3 | Содержание территорий общего пользования | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Годовая |
| 4 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Кв.м. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Годовая |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | Информация предоставляется Управляющими компаниями Раменского городского округа | Годовая |
| 2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Ед. | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Информация предоставляется фондом капитального ремонта | Годовая |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.

8. Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы, муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 1 946 274,83 | 220 194,59 | 729 653,41 | 358 288,93 | 630 527,90 | 7 610,00 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства федерального бюджета | 324 935,39 | 0,00 | 98 698,19 | 0,00 | 226 237,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 638 431,50 | 7 724,38 | 238 533,47 | 223 869,15 | 168 181,50 | 123,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 982 907,94 | 212 470,21 | 392 421,75 | 134 419,78 | 236 109,20 | 7 487,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

подпрограммы I «Комфортная городская среда»

Уровень Подпрограммы I определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В соответствии с [распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской области"](http://docs.cntd.ru/document/456099919), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области.

По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Основной целью подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Подпрограммой I предусмотрена реализация основных мероприятий:

1) Формирование комфортной городской среды. Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- реализация программ формирования городской среды в части благоустройства общественных территорий;

- ремонт дворовых территорий;

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

Мероприятие направленно на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории Раменского городского округа.

2) Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области.

Данное мероприятие позволит благоустроить общественные и дворовые территории Раменского городского округа, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан.

В рамках мероприятия «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области и муниципальных образований Московской области.

В 2021 году в рамках подпрограммы запланирована реализация проекта по благоустройству территории сельского поселения Новохаритоновское по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское. Планируется выполнить благоустройство площади, включая следующие виды работ:

- демонтажные работы (разборка бортовых камней и покрытия из асфальтобетона, разбор монолитных железобетонных конструкций);

- устройство покрытия из асфальтобетона и тротуарной плитки;

- озеленение площади (устройство газона, посадка деревьев и кустарников);

- установка малых архитектурных форм;

- обустройство наружного освещения площади (установка опор и светильников);

- обустройство наружного энергоснабжения.

В 2021-2023 гг планируется выполнить мероприятие по благоустройству объекта культурного наследия регионального значения - Усадьба «Раменское»: парк XVIII - XIX вв., начала XX в. В рамках благоустройства будут выполнены следующие виды работ:

- сохранение существующей дорожно-тропиночной сети (после проведения натурного обследования территории), находящейся в хорошем состоянии, а также ремонт и устройство дополнительных дорожек (по возможности). Работы будут производиться с сохранением существующего рельефа и с применением экологически чистых материалов, в соответствии с действующими нормами и правилами;

- устройство места для кормления белок и птиц;

- устройство маршрутов для скандинавской ходьбы;

- частичная замена покрытий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, существующей дорожно-тропиночной сети;

- ремонт существующих детских площадок с заменой оборудования и покрытия;

- сохранение существующей площадки для аттракционов за исключением замены покрытия в местах прокладки новых коммуникаций (при возможности);

- организация зоны отдыха (смотровые площадки; места отдыха у воды, (при возможности);

- установка МАФ (скамьи, урны, беседки);

- устройство спортивных площадок;

- устройство сцены для массовых мероприятий;

- устройство ограждения по периметру парка;

- устройство спортивной площадки для катания на коньках;

- приспособление территории для ее использования маломобильными группами населения;

- организация ливневого стока;

- устройство наружного освещения объекта и архитектурно-художественной подсветки мест массовых мероприятий и общественных пространств;

- устройство сетей связи (ретрансляционная система, система безопасности и видеонаблюдения, wi-fi);

- установку туалетных модулей и пр.

Окончательный состав мероприятий, габариты и площадь проектируемых объектов определяется проектом.

Приложение 1

к подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия | | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | | Итого | 983 688,92 | 8 951,73 | 334 144,99 | 170 000,00 | 470 592,20 | 0,00 | МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа", МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа | 1. Количество благоустроенных общественных территорий  2. Количество благоустроенных дворовых территорий  3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды  4. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  5. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха  6. Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |
| Средства федерального бюджета | 324 935,39 | 0,00 | 98 698,19 | 0,00 | 226 237,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 426 135,09 | 7 724,38 | 196 288,31 | 146 710,00 | 75 412,40 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 232 618,44 | 1 227,35 | 39 158,49 | 23 290,00 | 168 942,60 | 0,00 |
| 1.1. | | Мероприятие F2.03.  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | | Итого | 623 080,72 | 0,00 | 152 488,52 | 0,00 | 470 592,20 | 0,00 | МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа", МКУ ТУ «Новохаритоновское» |
| Средства федерального бюджета | 324 935,39 | 0,00 | 98 698,19 | 0,00 | 226 237,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 108 311,80 | 0,00 | 32 899,40 | 0,00 | 75 412,40 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 189 833,53 | 0,00 | 20890,93 | 0,00 | 168 942,60 | 0,00 |
| 1.2. | | Мероприятие F2.07.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | | Итого | 279 940,09 | 0,00 | 109 940,09 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ТУ «Новохаритоновское», МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа" |
| Средства бюджета Московской области | 241 588,29 | 0,00 | 94878,29 | 146 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 38 351,80 | 0,00 | 15061,8 | 23 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | | Мероприятие F2.08.  Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | | Итого | 8 951,73 | 8 951,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ТУ "Гжельское" МБУ «Содержание и благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | 7 724,38 | 7724,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 1 227,35 | 1227,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | | Мероприятие F2.10. Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | | Итого | 19 595,16 | 0,00 | 19 595,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», |
| Средства бюджета Московской области | 16 910,62 | 0,00 | 16 910,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 2 684,54 | 0,00 | 2 684,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | | Мероприятие F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | | Итого | 52 121,22 | 0,00 | 52 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 521,22 | 0,00 | 521,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | | 962 585,91 | 211 242,86 | 395 508,42 | 188 288,93 | 159 935,70 | 7 610,00 | МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа", МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменс-кого городского округа, Управление благоустройства Раменского городского округа | 1. Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области  2. Количество установленных детских игровых площадок  3. Количество благоустроенных дворовых территорий  4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды  5. Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству  6. Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения  7. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта  8. Замена детских игровых площадок  9. Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием  10. Количество благоустроенных лесопарковых зон  11. Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей |
| Средства бюджета Московской области | | 212 296,41 | 0,00 | 42 245,16 | 77 159,15 | 92 769,10 | 123,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 750 289,50 | 211 242,86 | 353 263,26 | 111 129,78 | 67 166,60 | 7 487,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.02.  Приобретение и установка технических сооружений (устройств)для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | Итого | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа" |
| Средства бюджета Московской области | | 42 750,00 | 0,00 | 0,00 | 42 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 01.04.  Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | | 1 666,77 | 0,00 | 1 666,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», |
| Средства бюджета Московской области | | 1 438,42 | 0,00 | 1438,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 228,35 | 0,00 | 228,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 01.06.  Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | | 120 415,03 | 4 990,15 | 115 424,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | | 40 417,10 | 0,00 | 40 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 79 997,93 | 4 990,15 | 75 007,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 01.10.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | | 106 049,86 | 5 972,33 | 100 077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа, Управление благоустройства Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 106 049,86 | 5 972,33 | 100 077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Мероприятие 01.12. Устройство и капиталь-ный ремонт электро-сетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | | 3 584,15 | 0,00 | 3 584,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 3 584,15 | 0,00 | 3 584,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Мероприятие 01.14.  Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | | 7 383,65 | 631,54 | 6 752,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 7 383,65 | 631,54 | 6 752,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | | 106 341,21 | 78 281,19 | 28 060,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа", МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа, Управление благоустройства Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 106 341,21 | 78 281,19 | 28 060,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Мероприятие 01.16.  Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) | 2020-2024 | Итого | | 227 329,18 | 115 327,52 | 96 001,66 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 227 329,18 | 115 327,52 | 96 001,66 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Мероприятие 01.17. Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | Итого | | 21 861,13 | 6 040,13 | 15 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 21 861,13 | 6 040,13 | 15 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Мероприятие 01.20.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям | 2020-2024 | Итого | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Гжельское» |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Мероприятие 01.21.  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | | 451,50 | 0,00 | 451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Содержание и благоустройство" |
| Средства бюджета Московской области | | 389,64 | 0,00 | 389,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 61,86 | 0,00 | 61,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Мероприятие 01.23.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2020-2024 | Итого | | 152 348,42 | 0,00 | 0,00 | 14 669,77 | 137 678,65 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | | 100 912,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,00 | 88 252,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 51 436,42 | 0,00 | 0,00 | 2 009,77 | 49 426,65 | 0,00 |
| 2.13. | Мероприятие 01.24.  Улучшение архитектурно – художественного облика улиц городов | 2020-2024 | Итого | | 22 668,80 | 0,00 | 22 668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Содержание и благоустройство" |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 22 668,80 | 0,00 | 22 668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Мероприятие 01.30.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого | | 36 464,25 | 0,00 | 0,00 | 20 997,20 | 15 057,05 | 410,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | | 10 939,25 | 0,00 | 0,00 | 6 299,15 | 4 517,10 | 123,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 25 525,00 | 0,00 | 0,00 | 14 698,05 | 10 539,95 | 287,00 |
| 2.15. | Мероприятие 01.39.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 36 050,00 | 0,00 | 0,00 | 36 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. | Мероприятие 01.40.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2020-2024 | Итого | | 54 079,21 | 0,00 | 0,00 | 39 679,21 | 7 200,00 | 7 200,00 | Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 54 079,21 | 0,00 | 0,00 | 39 679,21 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 2.17. | Мероприятие 01.42.  Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | 2020-2024 | Итого | | 442,75 | 0,00 | 0,00 | 442,75 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Ильинский» |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 442,75 | 0,00 | 0,00 | 442,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме | 2020-2024 | Итого | | 1 946 274,83 | 220 194,59 | 729 653,41 | 358 288,93 | 630 527,90 | 7 610,00 | Х | Х |
| Средства федерального бюджета | | 324 935,39 | 0,00 | 98 698,19 | 0,00 | 226 237,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 638 431,50 | 7 724,38 | 238 533,47 | 223 869,15 | 168 181,50 | 123,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | | 982 907,94 | 212 470,21 | 392 421,75 | 134 419,78 | 236 109,20 | 7 487,00 |

Приложение 2

к подпрограмме I

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I

«Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| Мероприятие F2.03.  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Средства федерального бюджета | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 324 935,39 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 98 698,19тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 226 237,20тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Московской области | Всего: 108 311,80 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 32 899,40тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 75 412,40 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 189 833,53тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 20890,93тыс.руб.  2022 год – 0,00тыс.руб.  2023 год – 168 942,60 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие F2.07.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 241 588,29 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год –94878,29 тыс.руб.  2022 год –146 710,00тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 38 351,80 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год –0,00 тыс.руб.  2021 год –15061,80 тыс.руб.  2022 год –23 290,00тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие F2.08.  Ремонт дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 7 724,38 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 7 724,38 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 1227,35тыс.руб. в т.ч.:  2020 год –1227,35тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие F2.10.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 16 910,62тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 16 910,62тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 2 684,54 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 2 684,54тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие F2.15.  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 51 600,00тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 51 600,00тыс.руб.  2022 год – 0,00тыс.руб.  2023 год – 0,00тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 521,22 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 521,22тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.02.  Приобретение и установка технических сооружений (устройств)для развлечений, оснащенных электрическим приводом | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 42 750,00 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год –0,00 тыс.руб.  2021 год –0,00тыс.руб.  2022 год – 42 750,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 2 250,00 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00тыс.руб.  2022 год – 2 250,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.04.  Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 1438,42 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год –0,00 тыс.руб.  2021 год – 1438,42 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 228,35тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 228,35тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.06.  Устройство контейнерных площадок | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 40 417,10 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 40 417,10 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 79 997,93 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 4990,15тыс.руб.  2021 год – 75 007,78 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.10.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 106 049,86 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 5 972,33 тыс.руб.  2021 год – 100 077,53 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.12.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 3 584,15 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 3 584,15 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.14.  Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 7 383,65 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 631,54 тыс.руб.  2021 год – 6 752,11 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.15.  Благоустройство общественных территорий | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 106 341,21 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 78 281,19 тыс.руб.  2021 год – 28 060,02 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.16.  Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 227 329,18тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 115 327,52 тыс.руб.  2021 год – 96 001,66 тыс.руб.  2022 год – 16 000,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.17.  Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 21 861,13 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 6 040,13 тыс.руб.  2021 год – 15 821,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.20.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 5 000,00 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 5 000,00тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.21.  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 389,64 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 389,64 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 61,86 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 61,86 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.23.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 100 912,00 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 12 660,00 тыс.руб.  2023 год – 88 252,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 51 436,42 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год –2 009,77 тыс.руб.  2023 год – 49 426,65 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.24.  Улучшение архитектурно – художественного облика улиц городов | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 22 668,80 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год –22 668,80 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.30.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 10 939,25тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 6 299,15тыс.руб.  2023 год – 4 517,10тыс.руб.  2024 год – 123,00тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 25 525,00тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год –14 698,05 тыс.руб.  2023 год – 10 539,95тыс.руб.  2024 год – 287,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.39.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 15 450,00 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 15 450,00тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 36 050,00 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год –36 050,00тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.40.  Замена и модернизация детских игровых площадок | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 54 079,21 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год –0,00 тыс.руб.  2022 год – 39 679,21 тыс.руб.  2023 год – 7 200,00 тыс.руб.  2024 год – 7 200,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.42.  Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 442,75 тыс.руб. в т.ч.:  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 442,75 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение 3

к подпрограмме I

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»

ПО ПОДПРОГРАММЕ I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия подпрограммы | Получатель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | X | Итого | 623 080,72 | 0,00 | 152 488,52 | 0,00 | 470 592,20 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 324 935,39 | 0,00 | 98 698,19 | 0,00 | 226 237,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 108 311,80 | 0,00 | 32 899,40 | 0,00 | 75 412,40 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 189 833,53 | 0,00 | 20 890,93 | 0,00 | 168 942,60 | 0,00 |
| 1.1. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства федерального бюджета | 98 698,19 | 0,00 | 98 698,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 32 899,40 | 0,00 | 32 899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 20 890,93 | 0,00 | 20 890,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа" | Средства федерального бюджета | 226 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 237,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 75 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 412,40 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 168 942,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 942,60 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие F2.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | X | Итого | 279 940,09 | 0,00 | 109 940,09 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 241 588,29 | 0,00 | 94 878,29 | 146 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 38 351,80 | 0,00 | 15 061,80 | 23 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Московской области | 25 838,29 | 0,00 | 25 838,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 4 101,80 | 0,00 | 4 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа" | Средства бюджета Московской области | 215 750,00 | 0,00 | 69 040,00 | 146 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 34 250,00 | 0,00 | 10 960,00 | 23 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 01.06. Устройство контейнерных площадок | X | Итого | 120 415,03 | 4 990,15 | 115 424,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 40 417,10 | 0,00 | 40 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 79 997,93 | 4 990,15 | 75 007,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Управление Благоустройства администрации Раменского городского округа | Средства бюджета Московской области | 40 417,10 | 0,00 | 40 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 16 292,30 | 0,00 | 16 292,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 364,72 | 0,00 | 1 364,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 8 035,46 | 0,00 | 8 035,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 727,69 | 0,00 | 1 727,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 202,00 | 0,00 | 2 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 169,14 | 0,00 | 1 169,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | МКУ "ТУ Константиновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 464,69 | 464,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | МКУ "ТУ Кузнецовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 573,08 | 0,00 | 1 573,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | МКУ "ТУ "Никоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 039,72 | 2 039,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | МКУ "ТУ "Юго - Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 499,90 | 0,00 | 7 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 388,00 | 0,00 | 5 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 705,74 | 0,00 | 2 705,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | МКУ "ТУ "Родники" | Средства бюджета Раменского городского округа | 43,11 | 0,00 | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 359,68 | 2 485,74 | 2 873,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 672,12 | 0,00 | 4 672,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 021,30 | 0,00 | 6 021,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 824,62 | 0,00 | 1 824,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 998,00 | 0,00 | 4 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 049,99 | 0,00 | 2 049,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 066,67 | 0,00 | 1 066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие 01.10. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | X | Итого | 106 049,86 | 5 972,33 | 100 077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 106 049,86 | 5 972,33 | 100 077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 32 504,98 | 0,00 | 32 504,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 943,35 | 0,00 | 943,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 784,64 | 0,00 | 5 784,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 098,61 | 3 098,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | МКУ "ТУ Константиновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 202,16 | 1 202,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | МКУ "ТУ "Никоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 671,56 | 1 671,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | МКУ "ТУ "Юго - Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 624,88 | 0,00 | 4 624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 20 173,89 | 0,00 | 20 173,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 27 074,23 | 0,00 | 27 074,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 754,00 | 0,00 | 4 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 389,81 | 0,00 | 3 389,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Управление Благоустройства администрации Раменского городского округа | Средства бюджета Раменского городского округа | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий | X | Итого | 106 341,21 | 78 281,19 | 28 060,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 106 341,21 | 78 281,19 | 28 060,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Управление Благоустройства администрации Раменского городского округа | Средства бюджета Раменского городского округа | 164,10 | 0,00 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | МАУ "Раменский городской Парк Культуры и Отдыха" | Средства бюджета Раменского городского округа | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 59 150,02 | 49 497,28 | 9 652,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 9 083,91 | 7 583,91 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 14 743,18 | 0,00 | 14 743,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 01.16. Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) | X | Итого | 227 329,18 | 115 327,52 | 96 001,66 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 227 329,18 | 115 327,52 | 96 001,66 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 134 958,61 | 44 241,95 | 90 716,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 599,56 | 7 599,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 285,00 | 0,00 | 5 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | МКУ "ТУ Никоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 844,76 | 2 844,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | МКУ "ТУ Юго - западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 15 622,08 | 15 622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 943,23 | 2 943,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | МКУ "ТУ "Родники" | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 700,84 | 7 700,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 11 475,10 | 11 475,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятие 01.17. Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | X | Итого | 21 861,13 | 6 040,13 | 15 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 21 861,13 | 6 040,13 | 15 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 14 405,00 | 0,00 | 14 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | МКУ "ТУ Константиновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 040,13 | 6 040,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 01.23. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | X | Итого | 152 348,42 | 0,00 | 0,00 | 14 669,77 | 137 678,65 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 100 912,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,00 | 88 252,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 51 436,42 | 0,00 | 0,00 | 2 009,77 | 49 426,65 | 0,00 |
| 6.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Московской области | 47 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 152,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 26 408,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 408,07 | 0,00 |
| 6.2. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Московской области | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 333,38 | 0,00 | 0,00 | 333,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Московской области | 34 140,00 | 0,00 | 0,00 | 10 560,00 | 23 580,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 14 882,67 | 0,00 | 0,00 | 1 676,39 | 13 206,28 | 0,00 |
| 6.4. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Московской области | 17 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 520,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 9 812,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 812,30 | 0,00 |
| 7. | Мероприятие 01.40. Замена и модернизация детских игровых площадок | X | Итого | 54 079,21 | 0,00 | 0,00 | 39 679,21 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 54 079,21 | 0,00 | 0,00 | 39 679,21 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 7.1. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 931,67 | 0,00 | 0,00 | 3 931,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 247,54 | 0,00 | 0,00 | 2 247,54 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | МКУ "ТУ "Родники" | Средства бюджета Раменского городского округа | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 5 561 121,17 | 1 343 299,51 | 1 176 438,99 | 1 565 529,13 | 728 373,77 | 747 479,77 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 5 561 121,17 | 1 343 299,51 | 1 176 438,99 | 1 565 529,13 | 728 373,77 | 747 479,77 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Важнейшей задачей администрации Раменского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.

В рамках Подпрограммы II предусмотрена реализация основного мероприятия «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования», направленного на повышение уровня благоустройства территорий.

По состоянию на сегодняшний день во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.

Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному, хаотичному размещению автомобильного транспорта на дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» (в редакции от 20.09.2021) месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей.

Администрация Раменского городского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Целью подпрограммы «Благоустройство территорий» является повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа.

Задачами подпрограммы является:

- приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства;

- эффективность расходования бюджетных средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования.

Приложение 1

к подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

«Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого: | 5 561 121,17 | 1 343 299,51 | 1 176 438,99 | 1 565 529,13 | 728 373,77 | 747 479,77 | МБУ «Содержание и благоустройство»,  Территориальные управления Раменского городского округа | 1. Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям  2. Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения  3. Содержание территорий общего пользования  4. Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 5 561 121,17 | 1 343 299,51 | 1 176 438,99 | 1 565 529,13 | 728 373,77 | 747 479,77 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого: | 1 294 122,21 | 756 157,22 | 537 964,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 1 294 122,21 | 756 157,22 | 537 964,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого: | 583 686,63 | 299 239,79 | 284 446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 583 686,63 | 299 239,79 | 284 446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03.  Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого: | 69 228,09 | 22 485,61 | 46 742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство»,  Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 69 228,09 | 22 485,61 | 46 742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого: | 549 885,10 | 265 416,89 | 284 468,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 549 885,10 | 265 416,89 | 284 468,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 01.06.  Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Итого: | 22 816,47 | 0,00 | 22 816,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 22 816,47 | 0,00 | 22 816,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 01.10.  Содержание и текущий ремонт покрытий | 2020-2024 | Итого: | 1 326 967,03 | 0,00 | 0,00 | 634 778,39 | 336 541,32 | 355 647,32 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 1 326 967,03 | 0,00 | 0,00 | 634 778,39 | 336 541,32 | 355 647,32 |
| 1.7. | Мероприятие 01.11.  Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда | 2020-2024 | Итого: | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.8. | Мероприятие 01.12.  Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | 2020-2024 | Итого: | 477,45 | 0,00 | 0,00 | 477,45 | 0,00 | 0,00 | Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 477,45 | 0,00 | 0,00 | 477,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 01.13.  Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | 2020-2024 | Итого: | 902 130,97 | 0,00 | 0,00 | 431 018,07 | 235 556,45 | 235 556,45 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 902 130,97 | 0,00 | 0,00 | 431 018,07 | 235 556,45 | 235 556,45 |
| 1.10. | Мероприятие 01.14.  Озеленение территорий | 2020-2024 | Итого: | 137 756,89 | 0,00 | 0,00 | 94 504,89 | 21 626,00 | 21 626,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 137 756,89 | 0,00 | 0,00 | 94 504,89 | 21 626,00 | 21 626,00 |
| 1.11. | Мероприятие 01.15.  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого: | 477 872,85 | 0,00 | 0,00 | 232 572,85 | 122 650,00 | 122 650,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 477 872,85 | 0,00 | 0,00 | 232 572,85 | 122 650,00 | 122 650,00 |
| 1.12. | Мероприятие 01.16.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2020-2024 | Итого: | 160 177,48 | 0,00 | 0,00 | 160 177,48 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 160 177,48 | 0,00 | 0,00 | 160 177,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме | 2020-2024 | Итого: | 5 561 121,17 | 1 343 299,51 | 1 176 438,99 | 1 565 529,13 | 728 373,77 | 747 479,77 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 5 561 121,17 | 1 343 299,51 | 1 176 438,99 | 1 565 529,13 | 728 373,77 | 747 479,77 |

Приложение 2

к подпрограмме II

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II

«Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| Мероприятие 01.01.  Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 1 294 122,21 тыс.руб., в т.ч.:  2020 год – 756 157,22 тыс.руб.  2021 год – 537 964,99тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.02.  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 583 686,63 тыс.руб.  2020 год – 299 239,79 тыс.руб.  2021 год – 284 446,84тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.03.  Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 69 228,09 тыс.руб.  2020 год – 22 485,61 тыс.руб.  2021 год – 46 742,48тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.04.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 549 885,10 тыс.руб.  2020 год – 265 416,89 тыс.руб.  2021 год – 284 468,21тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.06.  Вывоз навалов мусора и снега | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 22 816,47тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 22 816,47тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.10.  Содержание и текущий ремонт покрытий | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 1 326 967,03 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 634 778,39 тыс.руб.  2023 год – 336 541,32 тыс.руб.  2024 год – 355 647,32 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.11.  Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 36 000,00 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00тыс.руб.  2022 год – 12 000,00 тыс.руб.  2023 год – 12 000,00 тыс.руб.  2024 год – 12 000,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.12.  Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 477,45 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 477,45 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.13.  Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 902 130,97 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 431 018,07 тыс.руб.  2023 год – 235 556,45 тыс.руб.  2024 год – 235 556,45 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.14.  Озеленение территорий | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 137 756,89 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год –0,00 тыс.руб.  2022 год – 94 504,89 тыс.руб.  2023 год – 21 626,00 тыс.руб.  2024 год – 21 626,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.15.  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 477 872,85 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 232 572,85 тыс.руб.  2023 год – 122 650,00 тыс.руб.  2024 год – 122 650,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 01.16.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 160 177,48 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 160 177,48 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение 3

к подпрограмме II

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»

ПО ПОДПРОГРАММЕ II «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия подпрограммы | Получатель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 01.01. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | X | Итого | 1 294 122,21 | 756 157,22 | 537 964,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 1 294 122,21 | 756 157,22 | 537 964,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 129 610,11 | 64 916,77 | 64 693,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 12 862,88 | 4 723,87 | 8 139,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 43 896,84 | 25 628,73 | 18 268,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 48 135,61 | 25 797,06 | 22 338,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | МКУ "ТУ Ганусовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 41 388,50 | 34 608,72 | 6 779,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 100 079,93 | 66 810,44 | 33 269,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 33 259,60 | 23 583,83 | 9 675,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | МКУ "ТУ Константиновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 42 574,61 | 38 905,99 | 3 668,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | МКУ "ТУ Кузнецовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 83 166,85 | 55 224,14 | 27 942,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | МКУ "ТУ Никоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 21 207,31 | 21 207,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | МКУ "ТУ "Юго- Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 46 977,60 | 0,00 | 46 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 99 317,25 | 54 497,33 | 44 819,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 39 027,13 | 17 161,82 | 21 865,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 41 897,39 | 25 466,81 | 16 430,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 42 049,12 | 22 182,95 | 19 866,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 57 272,99 | 35 876,40 | 21 396,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 52 262,42 | 35 653,37 | 16 609,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 65 970,41 | 40 734,81 | 25 235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Раменского городского округа | 72 572,78 | 32 322,65 | 40 250,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 63 868,27 | 42 297,26 | 21 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21. | МКУ "ТУ "Родники" | Средства бюджета Раменского городского округа | 38 165,63 | 23 444,79 | 14 720,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 118 558,98 | 65 112,17 | 53 446,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие 01.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | X | Итого | 583 686,63 | 299 239,79 | 284 446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 583 686,63 | 299 239,79 | 284 446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 159 717,52 | 89 085,76 | 70 631,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 10 438,36 | 5 192,47 | 5 245,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 37 084,27 | 18 843,68 | 18 240,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 21 586,81 | 11 446,87 | 10 139,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | МКУ "ТУ Ганусовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 13 525,31 | 10 281,59 | 3 243,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 29 166,17 | 13 914,00 | 15 252,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 20 400,00 | 10 500,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | МКУ "ТУ Константиновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 9 161,72 | 7 055,13 | 2 106,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | МКУ "ТУ Кузнецовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 17 353,46 | 9 983,46 | 7 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | МКУ "ТУ Никоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 8 281,23 | 8 281,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | МКУ "ТУ "Юго - Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 18 572,40 | 0,00 | 18 572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 23 205,89 | 10 211,76 | 12 994,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 19 451,99 | 9 227,59 | 10 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 17 984,75 | 8 029,27 | 9 955,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 18 118,21 | 12 309,79 | 5 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 15 397,64 | 8 000,52 | 7 397,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 12 527,41 | 5 179,46 | 7 347,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 22 776,07 | 10 611,67 | 12 164,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Раменского городского округа | 15 449,04 | 7 465,66 | 7 983,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 70 524,70 | 32 607,47 | 37 917,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21. | МКУ "ТУ "Родники" | Средства бюджета Раменского городского округа | 9 522,49 | 4 894,66 | 4 627,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 13 441,19 | 6 117,75 | 7 323,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятие 01.03. Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | X | Итого | 69 228,09 | 22 485,61 | 46 742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 69 228,09 | 22 485,61 | 46 742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 40 800,03 | 16 202,39 | 24 597,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 283,22 | 6 283,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 962,32 | 0,00 | 962,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | МКУ "ТУ Константиновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 8 947,50 | 0,00 | 8 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 925,29 | 0,00 | 2 925,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 813,37 | 0,00 | 4 813,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | МКУ "ТУ "Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 171,49 | 0,00 | 4 171,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | МКУ "ТУ "Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 324,87 | 0,00 | 324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 01.06. Вывоз навалов мусора и снега | X | Итого | 22 816,47 | 0,00 | 22 816,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 22 816,47 | 0,00 | 22 816,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 21 975,39 | 0,00 | 21 975,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 99,66 | 0,00 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | МКУ "ТУ "Юго - Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 99,66 | 0,00 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 53,76 | 0,00 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятие 01.10. Содержание и текущий ремонт покрытий | X | Итого | 1 326 967,03 | 0,00 | 0,00 | 634 778,39 | 336 541,32 | 355 647,32 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 1 326 967,03 | 0,00 | 0,00 | 634 778,39 | 336 541,32 | 355 647,32 |
| 5.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 843 048,00 | 0,00 | 0,00 | 346 542,00 | 238 700,00 | 257 806,00 |
| 5.2. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 25 011,72 | 0,00 | 0,00 | 11 022,92 | 6 994,40 | 6 994,40 |
| 5.3. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 14 752,35 | 0,00 | 0,00 | 12 941,79 | 905,28 | 905,28 |
| 5.4. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 37 186,93 | 0,00 | 0,00 | 16 965,63 | 10 110,65 | 10 110,65 |
| 5.5. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 18 072,27 | 0,00 | 0,00 | 15 905,57 | 1 083,35 | 1 083,35 |
| 5.6. | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 271,90 | 0,00 | 0,00 | 3 681,68 | 295,11 | 295,11 |
| 5.7. | МКУ "ТУ Кузнецовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 20 206,72 | 0,00 | 0,00 | 17 217,24 | 1 494,74 | 1 494,74 |
| 5.8. | МКУ "ТУ "Юго- Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 124 298,95 | 0,00 | 0,00 | 43 330,39 | 40 484,28 | 40 484,28 |
| 5.9. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 30 958,48 | 0,00 | 0,00 | 28 216,48 | 1 371,00 | 1 371,00 |
| 5.10. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 64 536,57 | 0,00 | 0,00 | 30 944,91 | 16 795,83 | 16 795,83 |
| 5.11. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 21 318,36 | 0,00 | 0,00 | 13 112,94 | 4 102,71 | 4 102,71 |
| 5.12. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 869,93 | 0,00 | 0,00 | 6 234,19 | 817,87 | 817,87 |
| 5.13. | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 11 422,66 | 0,00 | 0,00 | 11 422,66 | 0,00 | 0,00 |
| 5.14. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 11 361,67 | 0,00 | 0,00 | 6 430,83 | 2 465,42 | 2 465,42 |
| 5.15. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 15 398,76 | 0,00 | 0,00 | 7 699,38 | 3 849,69 | 3 849,69 |
| 5.16. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Раменского городского округа | 24 927,62 | 0,00 | 0,00 | 18 175,30 | 3 376,16 | 3 376,16 |
| 5.17. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 21 038,51 | 0,00 | 0,00 | 17 567,19 | 1 735,66 | 1 735,66 |
| 5.18. | МКУ "ТУ "Родники" | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 074,97 | 0,00 | 0,00 | 5 474,29 | 300,34 | 300,34 |
| 5.19. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 25 210,66 | 0,00 | 0,00 | 21 893,00 | 1 658,83 | 1 658,83 |
| 6. | Мероприятие 01.12. Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | X | Итого | 477,45 | 0,00 | 0,00 | 477,45 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 477,45 | 0,00 | 0,00 | 477,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 88,99 | 0,00 | 0,00 | 88,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 388,46 | 0,00 | 0,00 | 388,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Мероприятие 01.13. Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | X | Итого | 902 130,97 | 0,00 | 0,00 | 431 018,07 | 235 556,45 | 235 556,45 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 902 130,97 | 0,00 | 0,00 | 431 018,07 | 235 556,45 | 235 556,45 |
| 7.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 190 132,10 | 0,00 | 0,00 | 89 212,10 | 50 460,00 | 50 460,00 |
| 7.2. | Управление благоустройства администрации Раменского городского округа | Средства бюджета Раменского городского округа | 43 169,86 | 0,00 | 0,00 | 43 169,86 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 534,20 | 0,00 | 0,00 | 4 534,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 39 372,06 | 0,00 | 0,00 | 9 151,68 | 15 110,19 | 15 110,19 |
| 7.5. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 001,05 | 0,00 | 0,00 | 2 000,35 | 2 000,35 | 2 000,35 |
| 7.6. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 55 014,88 | 0,00 | 0,00 | 24 345,00 | 15 334,94 | 15 334,94 |
| 7.7. | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 14 996,90 | 0,00 | 0,00 | 5 102,72 | 4 947,09 | 4 947,09 |
| 7.8. | МКУ "ТУ Кузнецовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 51 505,67 | 0,00 | 0,00 | 21 909,37 | 14 798,15 | 14 798,15 |
| 7.9. | МКУ "ТУ "Юго- Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 41 242,97 | 0,00 | 0,00 | 34 023,79 | 3 609,59 | 3 609,59 |
| 7.10. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 45 635,92 | 0,00 | 0,00 | 18 968,80 | 13 333,56 | 13 333,56 |
| 7.11. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 10 316,31 | 0,00 | 0,00 | 5 531,31 | 2 392,50 | 2 392,50 |
| 7.12. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 46 588,66 | 0,00 | 0,00 | 21 031,40 | 12 778,63 | 12 778,63 |
| 7.13. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 50 813,88 | 0,00 | 0,00 | 22 348,62 | 14 232,63 | 14 232,63 |
| 7.14. | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 64 120,93 | 0,00 | 0,00 | 25 456,53 | 19 332,20 | 19 332,20 |
| 7.15. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 43 323,68 | 0,00 | 0,00 | 23 661,84 | 9 830,92 | 9 830,92 |
| 7.16. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 46 985,40 | 0,00 | 0,00 | 23 492,70 | 11 746,35 | 11 746,35 |
| 7.17. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Раменского городского округа | 42 211,92 | 0,00 | 0,00 | 14 070,64 | 14 070,64 | 14 070,64 |
| 7.18. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 28 369,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,06 | 9 084,47 | 9 084,47 |
| 7.19. | МКУ "ТУ "Родники" | Средства бюджета Раменского городского округа | 11 688,97 | 0,00 | 0,00 | 10 188,97 | 750,00 | 750,00 |
| 7.20. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 66 106,61 | 0,00 | 0,00 | 22 618,13 | 21 744,24 | 21 744,24 |
| 8. | Мероприятие 01.14. Озеленение территорий | X | Итого | 137 756,89 | 0,00 | 0,00 | 94 504,89 | 21 626,00 | 21 626,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 137 756,89 | 0,00 | 0,00 | 94 504,89 | 21 626,00 | 21 626,00 |
| 8.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 87 878,00 | 0,00 | 0,00 | 44 626,00 | 21 626,00 | 21 626,00 |
| 8.2. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 383,31 | 0,00 | 0,00 | 7 383,31 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 424,81 | 0,00 | 0,00 | 4 424,81 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6. | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7. | МКУ "ТУ Кузнецовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 659,17 | 0,00 | 0,00 | 5 659,17 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. | МКУ "ТУ "Юго- Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 10 833,59 | 0,00 | 0,00 | 10 833,59 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 223,84 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 0,00 | 0,00 |
| 8.10. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 301,51 | 0,00 | 0,00 | 1 301,51 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 118,35 | 0,00 | 0,00 | 1 118,35 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 518,19 | 0,00 | 0,00 | 5 518,19 | 0,00 | 0,00 |
| 8.13. | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 785,22 | 0,00 | 0,00 | 1 785,22 | 0,00 | 0,00 |
| 8.14. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 400,11 | 0,00 | 0,00 | 3 400,11 | 0,00 | 0,00 |
| 8.15. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 472,39 | 0,00 | 0,00 | 2 472,39 | 0,00 | 0,00 |
| 8.16. | МКУ "ТУ "Родники" | Средства бюджета Раменского городского округа | 837,40 | 0,00 | 0,00 | 837,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Мероприятие 01.15. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | X | Итого | 477 872,85 | 0,00 | 0,00 | 232 572,85 | 122 650,00 | 122 650,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 477 872,85 | 0,00 | 0,00 | 232 572,85 | 122 650,00 | 122 650,00 |
| 9.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 163 027,91 | 0,00 | 0,00 | 73 027,91 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 9.2. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 9.3. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 9.4. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 13 060,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 9.5. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 9.6. | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 9.7. | МКУ "ТУ Кузнецовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 9.8. | МКУ "ТУ "Юго- Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 29 444,00 | 0,00 | 0,00 | 13 044,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 9.9. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 9.10. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 16 948,94 | 0,00 | 0,00 | 9 548,94 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 9.11. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 9.12. | МКУ "ТУ Сафоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 13 079,00 | 0,00 | 0,00 | 7 479,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 9.13. | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 14 440,00 | 0,00 | 0,00 | 8 340,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| 9.14. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 9.15. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 9.16. | МКУ "ТУ "Быково" | Средства бюджета Раменского городского округа | 15 269,00 | 0,00 | 0,00 | 7 269,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 9.17. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 22 900,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 9.18. | МКУ "ТУ "Родники" | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 927,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 9.19. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 9 717,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 10. | Мероприятие 01.16. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | X | Итого | 160 177,48 | 0,00 | 0,00 | 160 177,48 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 160 177,48 | 0,00 | 0,00 | 160 177,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | МБУ "Содержание и благоустройство" | Средства бюджета Раменского городского округа | 23 390,33 | 0,00 | 0,00 | 23 390,33 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | МКУ "ТУ Верейское"" | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 045,63 | 0,00 | 0,00 | 6 045,63 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 759,66 | 0,00 | 0,00 | 6 759,66 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. | МКУ "ТУ Ильинский" | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 761,83 | 0,00 | 0,00 | 5 761,83 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5. | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 20 221,59 | 0,00 | 0,00 | 20 221,59 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6. | МКУ "ТУ "Юго- Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 878,20 | 0,00 | 0,00 | 4 878,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7. | МКУ "ТУ Новохаритоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 15 322,55 | 0,00 | 0,00 | 15 322,55 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8. | МКУ "ТУ Островецкое" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 751,80 | 0,00 | 0,00 | 2 751,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9. | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 8 734,89 | 0,00 | 0,00 | 8 734,89 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10. | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 12 820,91 | 0,00 | 0,00 | 12 820,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11. | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 11 319,92 | 0,00 | 0,00 | 11 319,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10.12. | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 40 919,35 | 0,00 | 0,00 | 40 919,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10.13. | МКУ "ТУ Удельная" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 250,82 | 0,00 | 0,00 | 1 250,82 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации Раменского городского округа | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 1 985 228,95 | 2 379,29 | 240 978,60 | 1 695 231,06 | 23 320,00 | 23 320,00 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 31 372,56 | 2 053,32 | 4 739,24 | 10 379,30 | 7 100,35 | 7 100,35 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 10 679,32 | 325,97 | 752,35 | 1 647,70 | 3 976,65 | 3 976,65 |
| Внебюджетные источники | 1 943 177,07 | 0,00 | 235 487,01 | 1 683 204,06 | 12 243,00 | 12 243,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

На сегодняшний день жилищный фонд в Раменском городском округе находятся в эксплуатации 1680 многоквартирных домов (далее МКД). Ежегодный прирост количества МКД составляет, в среднем 10 МКД.

В то же время, в целом по жилищному фонду Раменского городского округа, в процессе эксплуатации жилых домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.

Основная масса МКД имеет 1946-1995 годы постройки и имеет средний износ 50-65%. Однако следует учитывать, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, поскольку отсутствует система регулярного технического аудита жилищного фонда.

Путем проведения мероприятий подпрограммы: ремонт подъездов в многоквартирных домах, капитальный ремонт многоквартирных домов и др. на территории Раменского городского округа, повысится качество предоставления жилищных услуг, что позволит достичь выполнение показателей программы.

Основными целями подпрограммы являются:

1.Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.

2.Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

4. Повышение уровня безопасности проживания в жилищном фонде.

5. Обеспечение полноты и качества оказания жилищных услуг и состояния муниципальных жилых помещений.

Приложение 1

к подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020 -2024 гг. | Итого: | 83 521,24 | 0,00 | 11 561,24 | 25 320,00 | 23 320,00 | 23 320,00 | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства бюджета Московской области | 29 319,24 | 0,00 | 4 739,24 | 10 379,30 | 7 100,35 | 7 100,35 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 10 353,35 | 0,00 | 752,35 | 1 647,70 | 3 976,65 | 3 976,65 |
| Внебюджетные источники | 43 848,65 | 0,00 | 6 069,65 | 13 293,00 | 12 243,00 | 12 243,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020 -2024 гг. | Итого: | 83 521,24 | 0,00 | 11 561,24 | 25 320,00 | 23 320,00 | 23 320,00 |
| Средства бюджета Московской области | 29 319,24 | 0,00 | 4 739,24 | 10 379,30 | 7 100,35 | 7 100,35 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 10 353,35 | 0,00 | 752,35 | 1 647,70 | 3 976,65 | 3 976,65 |
| Внебюджетные источники | 43 848,65 | 0,00 | 6 069,65 | 13 293,00 | 12 243,00 | 12 243,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020 -2024 гг. | Итого: | 1 901 707,71 | 2 379,29 | 229 417,36 | 1 669 911,06 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства бюджета Московской области | 2 053,32 | 2 053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 325,97 | 325,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 899 328,42 | 0,00 | 229 417,36 | 1 669 911,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020 -2024 гг. | Итого: | 1 899 328,42 | 0,00 | 229 417,36 | 1 669 911,06 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 899 328,42 | 0,00 | 229 417,36 | 1 669 911,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.03.  Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020 -2024 гг. | Итого: | 2 379,29 | 2 379,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 053,32 | 2 053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 325,97 | 325,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по  подпрограмме | 2020 -2024 гг. | Итого: | 1 985 228,95 | 2 379,29 | 240 978,60 | 1 695 231,06 | 23 320,00 | 23 320,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 31 372,56 | 2 053,32 | 4 739,24 | 10 379,30 | 7 100,35 | 7 100,35 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 10 679,32 | 325,97 | 752,35 | 1 647,70 | 3 976,65 | 3 976,65 |
| Внебюджетные источники | 1 943 177,07 | 0,00 | 235 487,01 | 1 683 204,06 | 12 243,00 | 12 243,00 |

Приложение 2

к подпрограмме III

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 29 319,24 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 4 739,24 тыс.руб.  2022 год – 10 379,30 тыс.руб.  2023 год – 7 100,35 тыс.руб.  2024 год – 7 100,35 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 10 353,35 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 752,35тыс.руб.  2022 год – 1 647,70 тыс.руб.  2023 год – 3 976,65 тыс.руб.  2024 год – 3 976,65тыс.руб. |
| Внебюджетные источники | Всего: 43 848,65 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 6 069,65 тыс.руб.  2022 год – 13 293,00 тыс.руб.  2023 год – 12 243,00 тыс.руб.  2024 год – 12 243,00 тыс.руб. |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Внебюджетные источники | Программа капитального ремонта | Всего: 1 899 328,42 тыс.руб.  2020 год – 0,00 тыс.руб.  2021 год – 229 417,36 тыс.руб.  2022 год – 1 669 911,06 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 2 053,32тыс.руб.  2020 год -2 053,32 тыс.руб.  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Всего: 325,97 тыс.руб.  2020 год - 325,97 тыс.руб.  2021 год - 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб. |